Информация о мониторинге выполнения

«Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2008-2010 гг. с перспективой до 2017 года» за II квартал 2009 года.

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения «Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2008-2010 гг. с перспективой до 2017 года» за II квартал 2009 года.

В соответствии с планом мероприятий Инвестиционной программы в 2009 году финансирование программных мероприятий должно составить 1188,46 млн. руб., в том числе по разделам:

- водоснабжение – 601,94 млн. руб.;

- водоотведение – 353,41 млн. руб.;

- прочие объекты – 125,06 млн. руб.;

- проектные работы по мероприятиям программ – 108,05 млн. руб.

На реализацию мероприятий в рамках Инвестиционной программы во     II квартале 2009 года программой предусмотрено финансирование в размере  297,111  млн. рублей, в том числе из следующих источников:

- федеральный бюджет – 12,5 млн. руб.;

- областной бюджет – 12,75 млн. руб.;

- городской бюджет – 22,971 млн. руб.;

- собственные средства - 10,5 млн. руб.;

- плата за подключение – 238,39 млн. руб.

Фактическое поступление денежных средств за II квартал 2009 года на реализацию плана мероприятий Инвестиционной программы составило 15,952 млн. руб., в том числе:

- средства предприятия – 9,532 млн. руб.;

- средства, полученные от платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения – 6,420 млн. руб.

Информация о направлениях освоения денежных средств представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о расходовании денежных средств направленных на реализацию               		Инвестиционной программы во II квартале 2009 года.

тыс. руб.

| № п/п | Объект | Наименование работ | Предусмотрено на 2009 год, тыс. руб. | Объем работ | Источник финансирования | Фактические затраты во II квартале 2009 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |
| 1 | ул. Побе-ды | Реконструкция перекачных насосных станций с модернизацией технологического оборудования (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-242, Магистральные сети и насосные станции, п.12) | 26 420 | Приобретение оборудования: запорно-регулирующая арматура и насосное оборудование на н/ст «Поливановская» | Плата за подключение | 1 933 |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 2 233, 446 |
| 2 | ул. Совет-сткая, 10 | Комьютеризация и внедрение геоинформационных технологий (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Автоматизация и компьютеризация объектов водоснабжения, п.2) | 2 170 | Программное обеспечение | Средства предприятия | 40, 0 |
| 3 | пос. Север-ный, г.Саратов | Перекладка водопровода в пос. Северный (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Магистральные водоводы, сети и насосные станции, п.1) | 24,93 | 137 м (Цементно-песчаная облицовка водовода D=1000 мм “санация”) | Средства предприятия | 552, 265 |
| Водоотведение |
| 1 | ГСА | Реконструкция ЦМО ГСА (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-242 Водоотведение, п.1) | 3 410 | Приобретение конвеера | Средства предприятия | 469, 629 |
| 2 | г. Сара тов, ул. Том-ская, 13 | Проектирование и реконструкция системы очистных сооружений с увеличением пропускной способности (Проектирование УФО на ГСА и приобретение оборудования) (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-242, Водоотведение п.4) | 14 400 | Разработка технологических решений программы реконструкции очистных сооружений | Плата за подключение | 486, 064 |
| 3 | пос. Калашников | Реконструкция энергоснабжения объектов КНС-15 (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы,от 28.02.2008 № 25-242, энергоснабжение объектов водоотведения, п.1) | 2 170 | 1 проект (предоплата за проектные работы) | Плата за подключение | 155, 551 |
| 4 | Мос-ков- ское шоссе | Коллектор 18 «А» от ШС-7 до ШС-9 (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы,от 28.02.2008 № 25-242- Строительство коллекторов щитовой проходки, п. 1) | 12 340 | бетонирование «рубашки» коллектора | Средства предприятия | 5 187, 606 |
| 5 | Тати-щев- ский район | Строительство площадок складирования осадка ГСА (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Очистные сооружения ГСА п.3) | 36 860 | Общестроительные работы | Плата за подключение | 250, 0 |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 50, 0 |
| Прочие объекты |
| 1 |  | Проектные работы (ТЭО, Применение гипохлорита) (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242 прочие объекты) | 108, 05 | 6 проектов в т.ч.: согласование, корректировка, инженерные изыскания, предоплата за проектирование | Плата за подключение | 1 846, 682 |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 899, 117 |
| 32 | ул. Совет-ская, 10 | Создание единой системы связи предприятия (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242 прочие объекты п. 11) | работы начаты в 2008 году, предусмотрено- 2 170 руб. | Оплата по договору за поставку монтаж оборудования | Средства предприятия | 100, 0 |
|  |  |  |  |  | Плата за подключение | 433, 922 |
| 3 | ул. Грибо-ва, ул. Твер-ская, 47л. | Реконструкция АБК (участки СТВ) (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Прочие объекты, п. 2) | 10 840 | 2 проекта (предоплата за инженерно-геологические изыскания для проектирования АБК центрального и северного участков СТВ) | Плата за подключение | 215, 216 |
| 4 | ул. Том- ская, 13 | Реконструкция АТЦ (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Прочие объекты, п.5) |  | 1 проект (предоплата за инженерно-геологические изыскания для проектирования АТЦ) | Плата за подключение | 217, 998 |
| Итого за II квартал в т.ч.: | 15 070, 502 |
| Средства предприятия: | 9 532,066 |
| Плата за подключение: | 5 538,436 |

| Всего за 1-е полугодие 2009 года, в т.ч.: | 31 205, 462 |
| --- | --- |
| Средства предприятия: | 22 022, 066 |
| Плата за подключение: | 9 183, 396 |

Индикаторы мониторинга реализации Инвестиционной программы

с 01.01.2009 г. до 01.07.2009 г.

| № п/п | Наименование норматива - индикатора | Ед. изм. | Значение показателя (индикаторы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |  |
| 1 | Стоимость основных фондов предприятия | млн. руб. | 695,8 | 718,4 |  |
| 2 | Количество потребителей услуг: -водоснабжения; | шт. | 49933 | 50531 |  |
|  | - водоотведения. | шт. | 19121 | 119201 |  |
| Технические показатели |
| 3 | Аварийность систем водоснабжения | к-во на 1 км. | 0,009 | 0,006 | В месяц |
| 4 | Аварийность систем водоотведения | к-во на 1 км | 0,002 | 0 | В месяц |
| 5 | Протяженность сетей водопровода | км | 1365,23 | 1370,8 |  |
| 6 | Протяженность сетей канализации | км | 795 | 795,9 |  |
| 7 | Протяжённость сетей водопровода, нуждающихся в замене | км | 1077,4 | 1077,4 | Износ 70- 100% |
| 8 | Протяжённость сетей канализации, нуждающихся в замене | км | 541,8 | 541,8 | Износ 70- 100% |
| 9 | Протяженность построенных сетей водопровода | км | - | 5,57 |  |
| 10 | Протяженность построенных сетей канализации | км | - | 0,9 |  |

Заключение:

Денежные средства освоены согласно плану мероприятий Инвестиционной программы.

Средства предприятия во II квартале 2009 года были направлены в размере  9,532 млн. руб. ( 90,8 %) от предусмотренных 10,5 млн. руб.

Бюджетные средства на реализацию инвестиционной программы во II квартале 2009 года не выделялись.

Согласно заключенных договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, поступление денежных средств во II квартале 2009 года должно было составить   28,811 млн. руб. Однако, из-за финансовых затруднений заказчиков фактическое поступление денежных средств составило 10,098 млн. руб. или 35 %.