Информация о мониторинге

выполнения  производственной программы ООО «Саратов-Тепло»

по обеспечению производства в сфере водоотведения

на период действия с 01февраля 2009 года до 1 января 2011 года

за  период с 01.02.2009 года до 01.11.2009 года.

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения производственной программы ООО «Саратов-Тепло» по обеспечению производства в сфере водоотведения на период действия с 1 февраля 2009 года до 1 января 2011 года  (за отчетный период с  01.02.2009 г. до 01.11.2009 г.)

Процесс реализации производственной  программы ООО «Саратов-Тепло»  в отчетном периоде характеризуется следующими показателями.

- Показатели  учета объемов потребления услуги по водоотведению.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План | Факт | Откло-нение | Откло-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей, в том числе: -население -бюджетные организации -прочие предприятия и организации | тыс. куб. м | 2200 1519 184 497 | 2181 1532 209 440 | -19 13 25 - 57 | -0,9 0,9 13,6 -11,5 |
| 2 | Прием стоков на очистные сооружения | тыс. куб. м | 2200 | 2181 | -19 | - 0,9 |
| 3 | Количество часов предоставления услуги | час | 6504 | 6528 | 24 | 0,4 |
| 4 | Количество аварий на инженерных системах | шт. | 2 (48 час.) | 1 (24 час.) | - | - |
| 5 | Протяженность сетей | м | 7680 | 7680 | - | - |
| 6 | Срок службы инженерных систем | лет | 9 | 33 |  |  |

Изменение по объему сточных вод, принимаемых от бюджетных организаций связано с увеличением  объема водоотведения по детским дошкольным  и учебным учреждениям. Среднемесячный объем сточных вод в 2009 году относительно  2008 года увеличился:

Учебный комбинат -       на 57 %;

Детский сад №10    -       на 5 %;

Школа №84             -       на 9 %.

Изменения  по объему сточных вод по прочим предприятиям и организациям связано с уменьшением на 16 % объема сточных вод, принимаемых от ОАО «Саратовский подшипниковый завод» и снижением объема сточных вод на 21%, принимаемых на очистку от гостиницы «Загреб».

- Анализ себестоимости услуги ООО «Саратов-Тепло» в сфере водоотведения за период с  01.02.2009 г.  до  01.11.2009 г.

| № п/п | Показатели | Затраты, руб. на 1 куб. м | Откло нение, руб. | Отклонение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | ФОТ - всего | 0,56 | 0,50 | - 0,06 | -10,7 |
| 2. | Материальные затраты: | 1,68 | 1,65 | -0,03 | -1,8 |
| 2.1 | в т.ч. материалы, хозяйственные расходы, спецодежда, инвентарь, вывоз мусора, услуги МУПП «Саратовводоканал» | 0,12 | 0,14 | 0,02 | 16,7 |
| 2.2 | Ремонтные работы | 0,28 | 0,52 | 0,24 | 85,7 |
| 2.3 | Транспортные расходы | 0,08 | 0,14 | 0,06 | 75,0 |
| 2.4 | Электроэнергия | 1,2 | 0,85 | -0,35 | -29,2 |
| 3. | Аренда муниципального имущества | 0,12 | 0,12 | - | - |
| 4. | Услуги МУП «ЕРКЦ» | 0,19 | 0,18 | -0,01 | -5,3 |
| 5. | Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия | 0,07 | 0,19 | 0,12 | 171,4 |
| 6. | Накладные расходы | 0,38 | 0,30 | -0,08 | -21,1 |
|  | Себестоимость 1 куб. м | 3,00 | 2,94 | -0,06 | -2,0 |

Снижение затрат по статье «ФОТ — всего» на 10,7 % связано с наличием вакантных единиц рабочих специальностей. Экономия ФОТ происходит за счет совмещения рабочих профессий.

Отклонения   по статьям  «Ремонтные работы» и «Материалы»    объясняются   полным физическим  износом оборудования и системы трубопроводов КНС №9  и  необходимостью поддержания станции в рабочем состоянии путем проведения планово-предупредительных и ремонтных работ.

Увеличение затрат по статье «Транспортные расходы» возникло с  необходимостью привлечения со стороны спецтехники в 2009 г. Стоимость услуг  составляет 305,8 тыс. руб. (без НДС).

Cнижение расходов по статье «Электроэнергия» обусловлено изменившейся системой учета потребляемой мощности (ранее учитывалась установленная, нормативная мощность, в настоящее время – почасовая, фактически потребленная  мощность).

Снижение по статье  «Услуги МУП «ЕРКЦ» объясняется  наличием  задолженности   населения  за оказанную услугу водоотведения, так как плановый показатель рассчитывался из расчета 100% сбора платежей за услугу водоотведения.

Увеличение затрат по статье «Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия» связано с экстренной необходимостью выполнения ремонтных работ в марте, июне, октябре  2009 года по замене  аварийного участка канализационного трубопровода              D 400 мм протяженностью 72 м (75% от запланированного объема работ). Стоимость работ – 400,3 тыс.  рублей (без НДС).

Отклонение по статье «Накладные расходы»  объясняется  экономией фонда заработной платы управленческого аппарата на 21,0 % за счет совмещения профессий и уменьшения премиальных выплат, а также за счет сокращения расходов на содержание управленческого аппарата.

За период реализации производственной программы фактическая себестоимость услуги по механической очистке сточных вод составила 2,94 руб./куб.м, при плановой – 3 руб./куб. м. Прибыль предприятия от реализации услуги составила 130,9 тыс.руб.

В целом, отклонение фактической удельной себестоимости услуги от плановой  составляет 2,0 %.

Выводы по итогам мониторинга:

-  Значительные отклонения от плановых показателей объемов в натуральном выражении и себестоимости услуги отсутствуют.

-  Основные задачи программы в процессе реализации программы решаются.

- Цель программы – обеспечение потребностей населения, бюджетных организаций и других предприятий Заводского района г. Саратова услугой приема, передачи и механической очистки сточных вод выполняется.

- В настоящее время основание для досрочного пересмотра тарифа отсутствует.