Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2008 г. N 784

О ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА САРАТОВА

Список изменяющих документов

(в ред. постановления главы администрации г. Саратова

от 10.02.2009 N 53)

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 19 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 г. N 96-ЗСО "О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области", решениями Саратовской городской Думы от 28.02.2008 N 25-240 "Об утверждении Генерального плана города Саратова", от 29.04.2008 N 27-280 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Саратов" постановляю:

1. Утвердить план реализации Генерального плана города Саратова на период с 2008 по 2011 годы, включающий:

1.1. Перечень документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения (приложение N 1).

1.2. Перечень объектов капитального строительства местного значения (приложение N 2).

1.3. Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана города Саратова (приложение N 3).

2. И.о. главы администрации города по градостроительству, председателю комитета по капитальному строительству Гнусину А.В., комитету по архитектуре и градостроительству администрации города (Вирич В.Г.), комитету по земельным ресурсам администрации города (Усков Е.И.):

2.1. До 1 марта 2009 года подготовить изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Саратов".

2.2. До 15 мая 2009 года определить перечень земельных участков, подлежащих резервированию или изъятию для муниципальных нужд в связи с реализацией Генерального плана города Саратова.

(в ред. постановления главы администрации г. Саратова от 10.02.2009 N 53)

2.3. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации города подготовить проекты планировки территорий общего пользования города в следующие сроки:

- центрального планировочного района города - до 1 июля 2010 года;

- иных территорий - до 31 декабря 2011 года.

(пп. 2.3 введен постановлением главы администрации г. Саратова от 10.02.2009 N 53)

3. Комитету по общественным отношениям, анализу, информации администрации города (Баталина О.Ю.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации города

В.Л.СОМОВ

Приложение N 1

к постановлению

главы администрации города

от 16 июня 2008 г. N 784

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

┌─────┬──────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───────────────────────┐

│  N  │   Наименование   │Администра-│Пло- │Срок  │      Примечания       │

│ п/п │проекта планировки│тивный     │щадь,│подго-│                       │

│     │                  │район      │га   │товки │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 1.  │Жилой район       │ Ленинский │ 420 │ 2009 │может  подготавливаться│

│     │Елшанка           │           │     │  г.  │на            основании│

│     │                  │           │     │      │предложений  физических│

│     │                  │           │     │      │или юридических лиц    │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 2.  │Жилой район Мирный│ Кировский │ 320 │2008 -│может  подготавливаться│

│     │                  │           │     │ 2009 │на            основании│

│     │                  │           │     │ гг.  │предложений  физических│

│     │                  │           │     │      │или юридических лиц    │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 3.  │Жилой район       │ Волжский  │ 335 │2008 -│может  подготавливаться│

│     │Зональный         │           │     │ 2009 │на            основании│

│     │                  │           │     │ гг.  │предложений  физических│

│     │                  │           │     │      │или юридических лиц    │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 4.  │Северо-восточная  │ Кировский │ 490 │2008 -│заказчик -  комитет  по│

│     │часть центрального│ Волжский  │     │ 2009 │архитектуре           и│

│     │планировочного    │           │     │ гг.  │градостроительству     │

│     │района города     │           │     │      │администрации города   │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

В    официальном   тексте   документа,   видимо,   допущена   опечатка:

постановление главы администрации города Саратова N 1286 издано 24.12.2007,

а не 24.02.2007.

│4.1. │Территория,       │ Кировский │ 35  │2008 -│подготавливается     по│

│     │ограниченная ул.  │ Волжский  │     │ 2009 │предложению         ЗАО│

│     │им. Пугачева Е.И.,│           │     │ гг.  │Корпорация   "СХолдинг"│

│     │ул. им. Радищева  │           │     │      │(постановление    главы│

│     │А.Н., ул.         │           │     │      │администрации города от│

│     │Соколовой,        │           │     │      │24  февраля   2007   г.│

│     │ул. Большой       │           │     │      │N 1286)                │

│     │Горной            │           │     │      │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│4.2. │Территория,       │ Волжский  │ 9,8 │2008 -│подготавливается     по│

│     │ограниченная ул.  │           │     │ 2009 │предложению         ООО│

│     │им. Чернышевского │           │     │ гг.  │"Стрелец"              │

│     │Н.Г., ул. Большой │           │     │      │(постановление    главы│

│     │Горной,           │           │     │      │администрации города от│

│     │ул. Набережной    │           │     │      │10  сентября  2007   г.│

│     │Космонавтов, ул.  │           │     │      │N 778)                 │

│     │Валовой           │           │     │      │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 5.  │Территория,       │Октябрьский│     │2008 -│подготавливается     по│

│     │ограниченная ул.  │           │     │ 2009 │предложению         ООО│

│     │им. Чернышевского │           │     │ гг.  │"Терминал-2000"        │

│     │Н.Г., 1-м         │           │     │      │(постановление    главы│

│     │Вакуровским       │           │     │      │администрации города от│

│     │проездом, ул. им. │           │     │      │26  октября   2007   г.│

│     │Симбирцева В.Н.   │           │     │      │N 944)                 │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 6.  │Прибрежная часть  │ Волжский  │ 160 │ 2008 │заказчик -  комитет  по│

│     │центрального      │Октябрьский│     │  г.  │архитектуре           и│

│     │планировочного    │ Заводской │     │      │градостроительству     │

│     │района города     │           │     │      │администрации города   │

│     │(территория,      │           │     │      │(постановление    главы│

│     │ограниченная      │           │     │      │администрации города от│

│     │Бабушкиным        │           │     │      │20 июня 2007 г. N 461) │

│     │взвозом, ул. им.  │           │     │      │                       │

│     │Чернышевского     │           │     │      │                       │

│     │Н.Г., ул.         │           │     │      │                       │

│     │Заводской, берегом│           │     │      │                       │

│     │Волгоградского    │           │     │      │                       │

│     │водохранилища)    │           │     │      │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│6.1. │Территория,       │Октябрьский│ 11  │2008 -│подготавливается     по│

│     │ограниченная ул.  │           │     │ 2009 │предложению         ООО│

│     │им. Чернышевского │           │     │ гг.  │"Колизей"              │

│     │Н.Г., 3-м         │           │     │      │(постановление    главы│

│     │Дегтярным         │           │     │      │администрации города от│

│     │проездом, 5-м     │           │     │      │7  сентября   2007   г.│

│     │Волжским проездом,│           │     │      │N 757)                 │

│     │1-м Овражным      │           │     │      │                       │

│     │проездом          │           │     │      │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 7.  │Территория,       │ Заводской │12,6 │2008 -│подготавливается     по│

│     │ограниченная ул.  │           │     │ 2009 │предложению         ООО│

│     │Кавказской, ул.   │           │     │ гг.  │"Стрелец"              │

│     │им. Пономарева    │           │     │      │(постановление    главы│

│     │Т.П., ул.         │           │     │      │администрации города от│

│     │Керченской        │           │     │      │24  декабря   2007   г.│

│     │                  │           │     │      │N 1284)                │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 8.  │Территория по ул. │ Волжский  │ 300 │2008 -│подготавливается     по│

│     │Усть-Курдюмской в │           │     │ 2009 │предложению         ООО│

│     │поселке Зональном,│           │     │ гг.  │"Стройподряд"          │

│     │территория бывшего│           │     │      │(постановление    главы│

│     │ОПХ "Волга"       │           │     │      │администрации города от│

│     │                  │           │     │      │4 февраля 2008 г. N 96)│

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 9.  │Территория поселка│ Волжский  │ 76  │2008 -│подготавливается     по│

│     │Затон,            │           │     │ 2009 │предложению         ООО│

│     │ограниченная ул.  │           │     │ гг.  │"Водник" (постановление│

│     │Малой Горной,     │           │     │      │главы     администрации│

│     │парком Победы,    │           │     │      │города  от  8   октября│

│     │Маханным оврагом и│           │     │      │2007 г. N 863)         │

│     │берегом           │           │     │      │                       │

│     │Волгоградского    │           │     │      │                       │

│     │водохранилища     │           │     │      │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 10. │Жилой район       │ Волжский  │ 205 │2010 -│может  подготавливаться│

│     │Комбайн           │           │     │ 2011 │по         предложениям│

│     │                  │           │     │ гг.  │физических          или│

│     │                  │           │     │      │юридических лиц        │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 11. │Жилой район       │ Волжский  │ 335 │2010 -│может  подготавливаться│

│     │Сосенки           │           │     │ 2011 │по         предложениям│

│     │                  │           │     │ гг.  │физических          или│

│     │                  │           │     │      │юридических лиц        │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 12. │Жилой район       │ Волжский  │ 350 │2010 -│может  подготавливаться│

│     │Новосоколовогор-  │           │     │ 2011 │по         предложениям│

│     │ский              │           │     │ гг.  │физических          или│

│     │                  │           │     │      │юридических лиц        │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 13. │Жилой район по    │ Волжский  │ 300 │2010 -│может  подготавливаться│

│     │улице             │           │     │ 2011 │по         предложениям│

│     │Усть-Курдюмской   │           │     │ гг.  │физических          или│

│     │                  │           │     │      │юридических лиц        │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│ 14. │Развитие          │           │     │      │решение     принимается│

│     │застроенных       │           │     │      │Саратовской   городской│

│     │территорий        │           │     │      │Думой.    Договор     о│

│     │                  │           │     │      │развитии    застроенной│

│     │                  │           │     │      │территории  заключается│

│     │                  │           │     │      │с победителем открытого│

│     │                  │           │     │      │аукциона. Обязательства│

│     │                  │           │     │      │по отселению граждан из│

│     │                  │           │     │      │аварийных        домов,│

│     │                  │           │     │      │выплате  выкупной  цены│

│     │                  │           │     │      │за изымаемое имущество,│

│     │                  │           │     │      │находящееся           в│

│     │                  │           │     │      │собственности,         │

│     │                  │           │     │      │строительству    жилого│

│     │                  │           │     │      │дома   возлагаются   на│

│     │                  │           │     │      │победителя аукциона    │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│14.1.│По улице          │ Ленинский │     │2009 -│                       │

│     │Телеграфной и     │           │     │ 2011 │                       │

│     │Телеграфным       │           │     │ гг.  │                       │

│     │проездам          │           │     │      │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│14.2.│Кварталы по улице │ Заводской │     │2009 -│                       │

│     │Огородной         │           │     │ 2011 │                       │

│     │                  │           │     │ гг.  │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│14.3.│Участок           │ Заводской │     │2009 -│                       │

│     │застроенной       │           │     │ 2011 │                       │

│     │территории по     │           │     │ гг.  │                       │

│     │проспекту         │           │     │      │                       │

│     │Энтузиастов       │           │     │      │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────────────────┤

│14.4.│Участок           │ Заводской │     │2009 -│                       │

│     │застроенной       │           │     │ 2011 │                       │

│     │территории по     │           │     │ гг.  │                       │

│     │улицам Пензенской │           │     │      │                       │

│     │и Барнаульской    │           │     │      │                       │

└─────┴──────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───────────────────────┘

Приложение N 2

к постановлению

главы администрации города

от 16 июня 2008 г. N 784

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления главы администрации г. Саратова

от 10.02.2009 N 53)

┌───────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────┐

│   N   │  Наименование объекта   │Прогнози- │  Прогнозируемые источники  │

│  п/п  │                         │руемые    │       финансирования       │

│       │                         │сроки     ├──────┬────────┬────────────┤

│       │                         │проектиро-│бюджет│  иные  │внебюд-     │

│       │                         │вания,    │города│бюджеты │жетные      │

│       │                         │строитель-│(млн. │ (млн.  │средства    │

│       │                         │ства и    │руб.) │ руб.)  │(млн. руб.) │

│       │                         │ввода     │      │        │            │

│       │                         │объекта в │      │        │            │

│       │                         │эксплуа-  │      │        │            │

│       │                         │тацию     │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│   1   │            2            │    3     │  4   │   5    │     6      │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 1.1.  │Жилищное строительство:  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │600000 кв. м             │ 2008 г.  │      │8112,0  │ 12168,0    │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │650000 кв. м             │ 2009 г.  │119,7 │6591,0  │ 15259,3    │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │700000 кв. м             │ 2010 г.  │136,6 │7098,0  │ 16425,4    │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │800000 кв. м             │ 2011 г.  │170,4 │8112,0  │ 18757,6    │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 1.2.  │Развитие сети            │          │      │        │            │

│       │образовательных          │          │      │        │            │

│       │учреждений:              │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│1.2.1. │Дошкольные               │          │      │        │            │

│       │образовательные          │          │      │        │            │

│       │учреждения:              │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство четырех  │  2008 -  │180,1 │        │            │

│       │дошкольных               │ 2009 гг. │      │        │            │

│       │образовательных          │          │      │        │            │

│       │учреждений на 660 мест   │          │      │        │            │

│       │(подготовка              │          │      │        │            │

│       │проектно-сметной         │          │      │        │            │

│       │документации и выполнение│          │      │        │            │

│       │строительно-монтажных    │          │      │        │            │

│       │работ);                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство шести    │          │      │        │            │

│       │пристроек к дошкольным   │          │      │        │            │

│       │образовательным          │          │      │        │            │

│       │учреждениям, возврат     │          │      │        │            │

│       │перепрофилированных      │          │      │        │            │

│       │детских садов в          │          │      │        │            │

│       │действующую сеть МДОУ (на│          │      │        │            │

│       │340 мест), в том числе: к│          │      │        │            │

│       │МДОУ "Детский сад N 235" │          │      │        │            │

│       │в Октябрьском районе,    │          │      │        │            │

│       │МДОУ "Детский сад N 95" в│          │      │        │            │

│       │Ленинском районе, МДОУ   │          │      │        │            │

│       │"Детский сад N 21" в     │          │      │        │            │

│       │Октябрьском районе, МДОУ │          │      │        │            │

│       │"Детский сад N 35" в     │          │      │        │            │

│       │Октябрьском районе       │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство          │  2008 -  │      │        │заказчик -  │

│       │дошкольного              │ 2009 гг. │      │        │ГКПСО       │

│       │образовательного         │          │      │        │"Госжил-    │

│       │учреждения на 6 групп во │          │      │        │строй"      │

│       │2-й жилой группе VI      │          │      │        │            │

│       │микрорайона в Кировском  │          │      │        │            │

│       │районе города            │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство          │  2008 -  │      │        │заказчик -  │

│       │дошкольного              │ 2009 гг. │      │        │министерство│

│       │образовательного         │          │      │        │строитель-  │

│       │учреждения на 6 групп в  │          │      │        │ства и ЖКХ  │

│       │микрорайоне 1А в         │          │      │        │Саратовской │

│       │Ленинском районе         │          │      │        │области     │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство детского │  2008 -  │      │        │Средства    │

│       │сада на 95 мест на       │ 2011 гг. │      │        │застройщика │

│       │территории квартала,     │          │      │        │(ЖСК        │

│       │ограниченного улицами им.│          │      │        │"Програм-   │

│       │Пугачева Е.И., им.       │          │      │        │мист-4")    │

│       │Зарубина В.С., им. Рахова│          │      │        │            │

│       │В.Г. и им. Кутякова И.С. │          │      │        │            │

│       │в Кировском районе       │          │      │        │            │

│       │города                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство двух     │  2008 -  │      │        │средства    │

│       │дошкольных               │ 2011 гг. │      │        │застройщика │

│       │образовательных          │          │      │        │(ООО        │

│       │учреждений на 420 мест на│          │      │        │"Пересвет-  │

│       │территории микрорайона   │          │      │        │Регион-     │

│       │N 1 Новосоколовогорского │          │      │        │Саратов")   │

│       │жилого района в Волжском │          │      │        │            │

│       │районе города            │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство          │  2008 -  │      │        │средства    │

│       │дошкольного              │ 2011 гг. │      │        │застройщика │

│       │образовательного         │          │      │        │(ООО "Строй-│

│       │учреждения на 95 мест на │          │      │        │Капитал")   │

│       │территории, ограниченной │          │      │        │            │

│       │улицами им. Пугачева     │          │      │        │            │

│       │Е.И., Новоузенской, им.  │          │      │        │            │

│       │Хользунова А.И., 2-й     │          │      │        │            │

│       │Садовой в Октябрьском    │          │      │        │            │

│       │районе города            │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство          │  2008 -  │      │        │средства    │

│       │дошкольного              │ 2011 гг. │      │        │застройщика │

│       │образовательного         │          │      │        │(ООО        │

│       │учреждения на 95 мест на │          │      │        │"Парко")    │

│       │территории южной части   │          │      │        │            │

│       │Первомайского поселка,   │          │      │        │            │

│       │ограниченного ул. 2-й    │          │      │        │            │

│       │Садовой, 5-м проездом    │          │      │        │            │

│       │Первомайского поселка,   │          │      │        │            │

│       │территориями             │          │      │        │            │

│       │железнодорожной больницы │          │      │        │            │

│       │и городского парка       │          │      │        │            │

│       │культуры и отдыха в      │          │      │        │            │

│       │Октябрьском районе города│          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│1.2.2. │Общеобразовательные      │          │      │        │            │

│       │учреждения:              │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- пристройка ФОКа с      │  2008 -  │      │        │            │

│       │плавательным бассейном к │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │МОУ "Средняя             │          │      │        │            │

│       │общеобразовательная школа│          │      │        │            │

│       │N 89" в Ленинском районе │          │      │        │            │

│       │города                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- пристройка ФОКа с      │  2008 -  │      │        │            │

│       │плавательным бассейном к │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │МОУ "Средняя школа N 97" │          │      │        │            │

│       │в Октябрьском районе     │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- пристройка спортзала к │  2008 -  │      │        │            │

│       │МОУ "Средняя             │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │общеобразовательная школа│          │      │        │            │

│       │с углубленным изучением  │          │      │        │            │

│       │иностранных языков N 56" │          │      │        │            │

│       │в Ленинском районе       │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  2.   │Городской пассажирский   │          │      │        │            │

│       │транспорт:               │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 2.1.  │Проектная работа:        │ до 2011  │ 17,0 │        │            │

│       │"Технико-экономическое   │   гг.    │      │        │            │

│       │обоснование разработки   │          │      │        │            │

│       │линий скоростного        │          │      │        │            │

│       │внеуличного транспорта в │          │      │        │            │

│       │г. Саратове"             │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 2.2.  │Продление троллейбусной  │ до 2011  │ 33,9 │        │            │

│       │линии, проходящей по     │   гг.    │      │        │            │

│       │проспекту Строителей от  │          │      │        │            │

│       │конечного пункта по улице│          │      │        │            │

│       │им. Тархова К.В. до улицы│          │      │        │            │

│       │Топольчанской в поселке  │          │      │        │            │

│       │Солнечном протяженностью │          │      │        │            │

│       │3,5 км                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  3.   │Улично-дорожная сеть:    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.1.  │Проектирование           │  2008 -  │  2,5 │        │            │

│       │пешеходного перехода в   │ 2009 гг. │      │        │            │

│       │месте пересечения        │          │      │        │            │

│       │проспекта им. Кирова С.М.│          │      │        │            │

│       │с улицей им. Чапаева В.И.│          │      │        │            │

│       │в виде широкой экспланады│          │      │        │            │

│       │под проезжей частью      │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.2.  │Строительство указанного │  2009 -  │ 38,5 │        │            │

│       │в п. 3.1 пешеходного     │ 2010 гг. │      │        │            │

│       │перехода                 │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.3.  │Завершение строительства │  2008 -  │ 21,0 │        │            │

│       │транспортной развязки по │ 2009 гг. │      │        │            │

│       │ул. им. Орджоникидзе Г.К.│ 2009 г.  │      │        │            │

│       │с демонтажем путепровода │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.4.  │Проектирование и         │  2008 -  │ 72,60│        │            │

│       │строительство автодороги │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │по ул. Плодородной на    │(перспек- │      │        │            │

│       │участке от ул. Ударной   │ тива до  │      │        │            │

│       │мимо стадиона "Авангард" │ 2012 г.) │      │        │            │

│       │с выходом на ул. им.     │          │      │        │            │

│       │Академика Навашина С.Г.  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.5.  │Строительство            │до 2010 г.│ 72,0 │  67,80 │            │

│       │транспортного тоннеля под│          │      │        │            │

│       │железнодорожным полотном │          │      │        │            │

│       │по улице Рабочей         │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.6.  │Проектирование и         │  2008 -  │229,07│ 229,07 │            │

│       │реконструкция автодороги │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │на Усть-Курдюм на участке│(перспек- │      │        │            │

│       │от КП ГИБДД до поселка   │ тива до  │      │        │            │

│       │Юбилейный                │ 2012 г.) │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │с устройством подходов к │ 2010 г.  │      │        │            │

│       │эстакаде через           │          │      │        │            │

│       │Алексеевский овраг       │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │строительство путепровода│  2009 -  │      │        │            │

│       │через Алексеевский овраг │ 2010 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │расширение проезжей части│  2008 -  │      │        │            │

│       │от КП до рынка           │ 2009 гг. │      │        │            │

│       │стройматериалов и        │          │      │        │            │

│       │транспортных развязок:   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- в районе КП ГИБДД      │  2008 -  │      │        │            │

│       │                         │ 2009 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- рынка стройматериалов  │  2008 -  │      │        │            │

│       │                         │ 2009 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- поселка Юбилейный      │ 2010 г.  │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.7.  │Проектирование и         │  2008 -  │ 16,72│        │            │

│       │строительство            │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │автомобильной дороги     │          │      │        │            │

│       │между автодорогой на     │          │      │        │            │

│       │Усть-Курдюм и поселком   │          │      │        │            │

│       │Солнечный                │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.8.  │Проектирование и         │  2009 -  │ 48,0 │  40,0  │            │

│       │строительство автодороги │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │по ул. Барнаульской      │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.9.  │Проектные работы и       │  2008 -  │ 56,40│        │            │

│       │строительство автодороги │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │из поселка Затон до      │          │      │        │            │

│       │автодороги на Усть-Курдюм│          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │Проектные работы и СМР   │  2009 -  │ 29,1 │        │            │

│       │расширение проезжей части│ 2011 г.  │      │        │            │

│       │проспекта им. 50 лет     │          │      │        │            │

│       │Октября от ул.           │          │      │        │            │

│       │Технической до ул.       │          │      │        │            │

│       │Тракторной с             │          │      │        │            │

│       │восстановлением местных  │          │      │        │            │

│       │проездов                 │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.10. │Проектирование работы и  │  2009 -  │ 38,0 │        │            │

│       │СМР расширение           │ 2010 гг. │      │        │            │

│       │проезжей части ул. им.   │          │      │        │            │

│       │Шехурдина А.П. от ул.    │          │      │        │            │

│       │Технической до ул. 3-й   │          │      │        │            │

│       │Дачной                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 3.11. │Проектирование           │   2009   │ 7,0  │        │            │

│       │автомобильной      дороги│          │      │        │            │

│       │между ул.  Ипподромной  и│          │      │        │            │

│       │поселком Мирный          │          │      │        │            │

│       │протяженностью 3,1 км    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │строительство   указанной│  2010 -  │121,0 │        │            │

│       │дороги                   │   2011   │      │        │            │

│(пп. 3.11  введен  постановлением  главы  администрации  г.  Саратова  от│

│10.02.2009 N 53)                                                         │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  4.   │Водоснабжение:           │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 4.1.  │Разработка "Схемы        │  2008 -  │  1,5 │        │            │

│       │переключения             │ 2009 гг. │ 84,0 │        │            │

│       │внеплощадочных сетей и   │          │      │        │            │

│       │сооружений г. Саратова в │          │      │        │            │

│       │связи с развитием        │          │      │        │            │

│       │водопроводного комплекса │          │      │        │            │

│       │ВК "Дубки"               │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 4.2.  │Проектная документация на│  2009 -  │ 50,0 │        │            │

│       │строительство            │ 2011 гг. │  5,2 │        │            │

│       │водопроводного комплекса │          │      │        │            │

│       │ВК "Дубки"               │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 4.3.  │Строительство            │  2010 -  │  2,5 │1850,0  │   100,0    │

│       │водопроводного комплекса │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │ВК "Дубки"               │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 4.4.  │Модернизация ВК-3 в      │          │      │  42,0  │    10,45   │

│       │соответствии с           │ 2009 г.  │      │  70,08 │    40,0    │

│       │Инвестиционной программой│ 2010 г.  │      │1000,0  │   391,0    │

│       │по развитию системы      │ 2011 г.  │      │        │            │

│       │водоснабжения и          │(перспек- │      │        │            │

│       │водоотведения МУПП       │ тива до  │      │        │            │

│       │"Саратовводоканал" на    │ 2017 г.) │      │        │            │

│       │период 2008 - 2010 гг. с │          │      │        │            │

│       │перспективой до 2017     │          │      │        │            │

│       │года, утвержденной       │          │      │        │            │

│       │решением Саратовской     │          │      │        │            │

│       │городской Думы от        │          │      │        │            │

│       │28.02.2008 N 25-242      │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 4.5.  │Проектная документация на│  2009 -  │160,0 │        │            │

│       │водозабор подземных вод  │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │для водоснабжения города │(перспек- │      │        │            │

│       │Саратова                 │ тива до  │      │        │            │

│       │                         │ 2012 г.) │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 4.6.  │Строительство, перекладка│ 2008 г.  │  5,0 │  92,175│    92,175  │

│       │и реконструкция          │ 2009 г.  │      │ 221,69 │   221,68   │

│       │магистральных водоводов, │ 2010 г.  │      │ 223,65 │   223,64   │

│       │сети и насосных станций  │ 2011 г.  │      │        │            │

│       │согласно Инвестиционной  │(перспек- │  6,91│1620,0  │  1620,0    │

│       │программы по развитию    │ тива до  │      │        │            │

│       │систем водоснабжения и   │ 2017 г.) │      │        │            │

│       │водоотведения МУПП       │          │      │        │            │

│       │"Саратовводоканал" на    │          │      │        │            │

│       │период 2008 - 2010 гг. с │          │      │        │            │

│       │перспективой до 2017 г.  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  5.   │Водоотведение:           │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 5.1.  │Устройство самотечной    │          │      │        │            │

│       │канализации в            │          │      │        │            │

│       │Новосоколовогорском жилом│          │      │        │            │

│       │районе:                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- технико-экономическое  │ 2008 г.  │  6,8 │        │            │

│       │обоснование;             │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- проектирование;        │ 2009 г.  │ 13,0 │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительно-монтажные  │  2010 -  │      │ 200,0  │   100,0    │

│       │работы                   │ 2011 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 5.2.  │Строительство локальных  │          │      │        │            │

│       │очистных сооружений в    │          │      │        │            │

│       │районе КНС-5 (поселок    │          │      │        │            │

│       │Мирный):                 │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- технико-экономическое  │  2008 -  │ 34,4 │        │            │

│       │обоснование,             │ 2009 гг. │      │        │            │

│       │проектирование;          │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительно-монтажные  │до 2011 г.│      │ 400,0  │   100,0    │

│       │работы                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 5.3.  │Технико-экономическое    │  2008 -  │ 12,0 │        │            │

│       │обоснование и            │ 2009 гг. │      │        │            │

│       │проектирование локальных │          │      │        │            │

│       │очистных в районе поселка│          │      │        │            │

│       │Елшанка (КНС-9)          │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 5.4.  │Проектирование и         │  2009 -  │      │        │            │

│       │строительство самотечной │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │канализационной сети     │          │      │        │            │

│       │в поселках Октябрьский и │          │      │        │            │

│       │Клинический (в том числе │          │      │        │            │

│       │строительно-монтажные    │          │      │        │            │

│       │работы)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 5.5.  │Проектирование,          │  2008 -  │238,39│2167,0  │  1000,74   │

│       │реконструкция и          │ 2010 гг. │      │        │            │

│       │строительство необходимых│(перспек- │      │        │            │

│       │сооружений для увеличения│ тива до  │      │        │            │

│       │мощности очистных        │ 2017 г.) │      │        │            │

│       │сооружений канализации   │          │      │        │            │

│       │ГСА                      │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 5.6.  │Строительство коллекторов│          │      │        │            │

│       │щитовой проходки:        │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- коллектор N 18А от ШС-7│  2008 -  │      │  98,49 │    98,49   │

│       │до ШС-9;                 │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │                         │(перспек- │      │        │            │

│       │                         │ тива до  │      │        │            │

│       │                         │ 2017 г.) │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- коллектор N 3А по ул.  │ 2011 гг. │      │  60,5  │    60,5    │

│       │Кузнечной                │(перспек- │      │        │            │

│       │                         │ тива до  │      │        │            │

│       │                         │ 2017 г.) │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  6.   │Теплоснабжение:          │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 6.1.  │Ввод в эксплуатацию      │  2008 -  │      │        │средства ОАО│

│       │оборудования строящихся в│ 2009 гг. │      │        │"Энергомаш- │

│       │Ленинском районе         │          │      │        │корпорация" │

│       │ГТ ТЭЦ N 1 ("Заводская") │          │      │        │            │

│       │и N 2 ("Проммаш")        │          │      │        │            │

│       │суммарной тепловой       │          │      │        │            │

│       │мощностью 160 Гкал/ч     │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 6.2.  │Установка дополнительного│до 2011 г.│      │        │   235,0    │

│       │водогрейного котла       │          │      │        │            │

│       │КВГМ-180 на ТЭЦ-5        │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 6.3.  │Развитие существующих    │          │      │        │   385,45   │

│       │тепловых сетей ТЭЦ-5:    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство головного│до 2010 г.│      │        │            │

│       │участка ТМ N 8 (2)       │          │      │        │            │

│       │диаметром 1200 мм        │          │      │        │            │

│       │протяженностью 3,6 км    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство резервной│до 2010 г.│      │        │            │

│       │перемычки между ТМ1 и ТМ5│          │      │        │            │

│       │20/50 мм, протяженностью │          │      │        │            │

│       │0,6 км                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- реконструкция          │до 2011 г.│      │        │            │

│       │существующих тепловых    │          │      │        │            │

│       │сетей                    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство двух     │до 2010 г.│      │        │            │

│       │насосных станций на ТМ   │          │      │        │            │

│       │N 8 и ТМ N 4             │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 6.4.  │Реконструкция и          │до 2011 г.│      │        │    12,46   │

│       │расширение теплоисточника│          │      │        │            │

│       │ТЭЦ-2:                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство          │до 2011 г.│      │        │    31,25   │

│       │магистральных тепловых   │          │      │        │            │

│       │сетей (зона ТЭЦ-2)       │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- реконструкция бойлерных│до 2011 г.│      │        │            │

│       │N 2, 3                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 6.5.  │Строительство котельной в│  2009 -  │      │        │средства ООО│

│       │микрорайоне              │ 2010 гг. │      │        │"Пересвет-  │

│       │Новосоколовогорский-1    │          │      │        │Регион-     │

│       │                         │          │      │        │Саратов"    │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  7.   │Электроснабжение:        │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 7.1.  │Перечень центров питания,│          │      │        │            │

│       │намечаемых к новому      │          │      │        │            │

│       │строительству:           │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.1.1. │Новосоколовогорская 110/6│ 2009 г.  │      │        │    78,9    │

│       │кВ (1-я очередь)         │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.1.2. │Новосоколовогорская      │ 2009 г.  │      │        │   152,8    │

│       │110/10 кВ (2-я очередь)  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.1.3. │Мельзаводская 2          │  2008 -  │      │        │   591,6    │

│       │                         │ 2010 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.1.4. │Центральная              │ 2011 г.  │      │        │   986,0    │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.1.5. │Зональная                │  2009 -  │      │        │   320,45   │

│       │                         │ 2011 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 7.2.  │Перечень подстанций      │          │      │        │            │

│       │35-110-220 кВ,           │          │      │        │            │

│       │предусмотренных к        │          │      │        │            │

│       │техническому             │          │      │        │            │

│       │перевооружению:          │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.2.1. │ТЭЦ 2 - замена           │ 2008 г.  │      │        │  4215,15   │

│       │турбоагрегатов N 6, 7, 8 │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.2.2. │Саратовская (220 кВ) -   │ 2010 г.  │      │        │  4584,9    │

│       │установка трансформатора │          │      │        │            │

│       │1х1250                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.2.3. │Подстанция Кировская -   │ 2008 г.  │      │        │   172,55   │

│       │замена трансформаторов   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.2.4. │Подстанция               │ 2009 г.  │      │        │   147,9    │

│       │Северо-Восточная - замена│          │      │        │            │

│       │трансформаторов          │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.2.5. │Подстанция "Мирный" -    │ 2010 г.  │      │        │   147,9    │

│       │замена трансформаторов   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.2.6. │Подстанция "Жилрайон" -  │ 2009 г.  │      │        │   172,55   │

│       │замена трансформаторов   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.2.7. │Подстанция ДОК - замена  │ 2011 г.  │      │        │   123,25   │

│       │трансформаторов          │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.2.8. │Подстанция ГПЗ - замена  │ 2010 г.  │      │        │   887,4    │

│       │трансформаторов, замена  │          │      │        │            │

│       │ЗРУ 6 кВ, ячейки 6 кВ,   │          │      │        │            │

│       │строительство ОПУ,       │          │      │        │            │

│       │реконструкция ОРУ-110 кВ,│          │      │        │            │

│       │В-110                    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 7.3.  │Перечень указанных в     │          │      │        │            │

│       │п. 8.3 подстанций,       │          │      │        │            │

│       │предусмотренных к        │          │      │        │            │

│       │реконструкции:           │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.3.1. │Подстанция               │ 2008 г.  │      │        │     1,2    │

│       │Северо-Западная - монтаж │          │      │        │            │

│       │кабельной перемычки 110  │          │      │        │            │

│       │кВ                       │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.3.2. │Подстанция Пищевая -     │ 2008 г.  │      │        │     0,99   │

│       │светодуговая защита ячеек│          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.3.3. │Подстанция Сеча - замена │ 2009 г.  │      │        │    24,65   │

│       │блоков ОД-КЗ на          │          │      │        │            │

│       │элегазовые выключатели   │          │      │        │            │

│       │110 кВ                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.3.4. │Подстанция Западная -    │ 2008 г.  │      │        │    22,19   │

│       │реконструкция ОРУ-110 кВ │          │      │        │            │

│       │Схема 110-5Н             │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.3.5. │Подстанция Агрегатная -  │ 2010 г.  │      │        │    22,19   │

│       │реконструкция ЗРУ - 110  │          │      │        │            │

│       │кВ Схема 110-5Н          │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 7.4.  │Перечень линий           │          │      │        │            │

│       │электропередачи          │          │      │        │            │

│       │напряжением 35-220 кВ,   │          │      │        │            │

│       │намечаемых к новому      │          │      │        │            │

│       │строительству:           │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.4.1. │ВЛ ТЭЦ 5 - Сеча (ЛЭП 110 │ 2009 г.  │      │        │   218,15   │

│       │кВ)                      │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.4.2. │ВЛ ТЭЦ 5 - Зональная     │до 2010 г.│      │        │   184,88   │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.4.3. │КЛ Кировская -           │до 2011 г.│      │        │    28,1    │

│       │Центральная              │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.4.4. │КЛ Сеча - Центральная    │до 2011 г.│      │        │    93,08   │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 7.5.  │Перечень линий           │          │      │        │            │

│       │электропередачи          │          │      │        │            │

│       │напряжением 35-110 кВ,   │          │      │        │            │

│       │намечаемых к             │          │      │        │            │

│       │реконструкции и          │          │      │        │            │

│       │перевооружению:          │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.5.1. │КЛ ГРЭС - Кировская (ЛЭП │ 2008 г.  │      │        │    39,05   │

│       │35 кВ)                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.5.2. │КЛ Агрегатная - ДОК (ЛЭП │ 2009 г.  │      │        │     9,44   │

│       │35 кВ)                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.5.3. │ВЛ Саратовская -         │ 2010 г.  │      │        │   100,57   │

│       │Северо-Западная (ЛЭП 110 │          │      │        │            │

│       │кВ)                      │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.5.4. │ВКЛ Агрегатная -         │ 2010 г.  │      │        │    71,68   │

│       │Мельзаводская (ЛЭП 110   │          │      │        │            │

│       │кВ)                      │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│7.5.5. │ВЛ Саратовская -         │          │      │        │   144,94   │

│       │Кировская                │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  8.   │Газоснабжение:           │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 8.1.  │Строительство газопровода│до 2009 г.│      │        │средства ОАО│

│       │высокого давления PN 1, 2│          │      │        │"Энергомаш- │

│       │МПа в Ленинском районе до│          │      │        │корпорация" │

│       │ГТ ТЭЦ-1 и ГТ ТЭЦ-2      │          │      │        │            │

│       │диаметром 500 и 300 мм   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 8.2.  │Строительство газопровода│до 2010 г.│      │        │     6,3    │

│       │высокого давления PN 0,6 │          │      │        │            │

│       │МПа в Ленинском районе по│          │      │        │            │

│       │ул. им. Тархова К.В.     │          │      │        │            │

│       │диаметром 200 мм,        │          │      │        │            │

│       │протяженностью 1500 м    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 8.3.  │Строительство газопровода│до 2011 г.│      │        │     6,0    │

│       │высокого давления 0,6 МПа│          │      │        │            │

│       │по ул. Вольской от ул.   │          │      │        │            │

│       │Большой Казачьей до ул.  │          │      │        │            │

│       │Рабочей диаметром 150 мм,│          │      │        │            │

│       │протяженностью 300 м и   │          │      │        │            │

│       │диаметром 300 мм         │          │      │        │            │

│       │протяженность 400 м      │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  9.   │Мероприятия по улучшению │          │      │        │            │

│       │экологической обстановки,│          │      │        │            │

│       │охране окружающей среды и│          │      │        │            │

│       │санитарной очистке       │          │      │        │            │

│       │территории города:       │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 9.1.  │Дальнейшее освоение      │до 2011 г.│      │        │            │

│       │полигона "Гуселка-2" в   │(перспек- │      │        │            │

│       │Волжском районе города, в│ тива до  │      │        │            │

│       │том числе:               │ 2013 г.) │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- третьей очереди        │          │      │        │            │

│       │площадью 5,3 га;         │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- четвертой очереди      │          │      │        │            │

│       │площадью 5,7 га.         │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 9.2.  │Дальнейшее освоение      │ до 2011  │      │        │            │

│       │полигона в Заводском     │   гг.    │      │        │            │

│       │районе города в          │(перспек- │      │        │            │

│       │Александровском карьере  │ тива до  │      │        │            │

│       │общей площадью 52,1 га   │ 2027 г.) │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 9.3.  │Дальнейшее освоение      │ до 2011  │      │        │            │

│       │полигона в поселке       │   гг.    │      │        │            │

│       │Елшанка в Ленинском      │(перспек- │      │        │            │

│       │районе города общей      │ тива до  │      │        │            │

│       │площадью 12,32 га        │2016 года)│      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│  10.  │Мероприятия по инженерной│          │      │        │            │

│       │подготовке территорий    │          │      │        │            │

│       │города:                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 10.1. │Защита территорий от     │          │      │        │            │

│       │подтопления грунтовыми   │          │      │        │            │

│       │водами:                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │Устройство               │          │      │        │            │

│       │горизонтального          │          │      │        │            │

│       │трубчатого дренажа с     │          │      │        │            │

│       │фильтровой обсыпкой, в   │          │      │        │            │

│       │том числе:               │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│10.1.1.│- реконструкция (ремонт и│          │126,0 │1674,0  │возможно    │

│       │восстановление)          │          │      │        │привлечение │

│       │существующего дренажа,   │          │      │        │средств     │

│       │прежде всего             │          │      │        │инвесторов  │

│       │на территории            │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │8-й дренажной системы    │  2008 -  │      │        │            │

│       │(северо-западный участок │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │центральной части        │          │      │        │            │

│       │города)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │12-й дренажной           │  2008 -  │      │        │            │

│       │системы (западный участок│ 2011 гг. │      │        │            │

│       │центральной части        │          │      │        │            │

│       │города)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │13-й дренажной           │  2008 -  │      │        │            │

│       │системы (юго-западный    │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │участок центральной части│          │      │        │            │

│       │города)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительство          │          │      │        │возможно    │

│       │дополнительных           │          │      │        │привлечение │

│       │горизонтальных дренажей, │          │      │        │средств     │

│       │прежде всего на          │          │      │        │инвесторов  │

│       │территории следующих     │          │      │        │            │

│       │дренажных систем:        │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │8-й (северо-западный     │  2008 -  │      │        │            │

│       │участок центральной части│ 2009 гг. │      │        │            │

│       │города)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │9-й (южная часть 1-го    │  2008 -  │      │        │            │

│       │Пугачевского поселка)    │ 2011 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │11-й (юго-восточная часть│  2008 -  │226,0 │2976,0  │            │

│       │пос. Завокзальный)       │ 2011 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │12-й (западный участок   │  2008 -  │      │        │            │

│       │центральной части        │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │города)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │13-й (юго-западный       │  2008 -  │      │        │            │

│       │участок центральной части│ 2011 гг. │      │        │            │

│       │города)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │16-й (район парка        │  2008 -  │      │        │            │

│       │культуры и отдыха им.    │ 2009 гг. │      │        │            │

│       │А.М. Горького)           │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │17-й (южная часть пос.   │          │      │        │            │

│       │Муравлевка и             │          │      │        │            │

│       │Пролетарский)            │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 10.2. │Защита территории города │  2008 -  │      │        │            │

│       │от оползневых процессов: │ 2011 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│10.2.1.│Мероприятия в южной части│  2008 -  │      │        │возможно    │

│       │пос. Затон, в том числе: │ 2011 гг. │      │        │привлечение │

│       │                         │          │      │        │средств     │

│       │                         │          │      │        │инвесторов  │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- проектно-изыскательские│          │ 23,11│        │            │

│       │работы                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- отселение граждан,     │          │      │        │            │

│       │проживающих на данной    │          │      │        │            │

│       │территории               │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительно-монтажные  │          │      │ 307,04 │            │

│       │работы (700 погонных     │          │      │        │            │

│       │метров)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│10.2.2.│Трассирование и          │  2008 -  │      │        │возможно    │

│       │уполаживание склонов в   │ 2011 гг. │      │        │привлечение │

│       │Смирновском ущелье), в   │          │      │        │средств     │

│       │том числе:               │          │      │        │инвесторов  │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- проектно-изыскательские│          │      │        │            │

│       │работы                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- отселение граждан,     │          │      │        │            │

│       │проживающих на данной    │          │      │        │            │

│       │территории               │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- строительно-монтажные  │          │      │        │            │

│       │работы (200 погонных     │          │      │        │            │

│       │метров)                  │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│10.2.3.│Строительство            │  2008 -  │      │  87,4  │возможно    │

│       │противооползневых        │ 2011 гг. │      │        │привлечение │

│       │сооружений в Октябрьском │          │      │        │средств     │

│       │ущелье (200 погонных     │          │      │        │инвесторов  │

│       │метров), в том числе     │          │      │        │            │

│       │проектно-изыскательские  │          │      │        │            │

│       │работы                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│10.2.4.│Благоустройство Глебучева│  2008 -  │ 49,3 │ 654,98 │возможно    │

│       │оврага с размещением     │ 2011 гг. │      │        │привлечение │

│       │сооружений по укреплению │          │      │        │средств     │

│       │склонов и организацией   │          │      │        │инвесторов  │

│       │поверхностного стока     │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 10.3. │Берегоукрепительные      │  2008 -  │      │ 368,05 │            │

│       │мероприятия:             │ 2011 гг. │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│10.3.1.│Устройство               │          │      │        │возможно    │

│       │берегоукреплений и       │          │      │        │привлечение │

│       │прогулочных набережных от│          │      │        │средств     │

│       │ул. Провиантской до ул.  │          │      │        │инвесторов  │

│       │Вольской протяженностью  │          │      │        │            │

│       │1,1 км                   │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│10.3.2.│Устройство               │ 2011 г.  │      │ 267,67 │возможно    │

│       │берегоукреплений и       │(перспек- │      │        │привлечение │

│       │прогулочных набережных от│тива 2012 │      │        │средств     │

│       │Бабушкина взвоза до ул.  │   г.)    │      │        │инвесторов  │

│       │Провиантской             │          │      │        │            │

│       │протяженностью 0,8 км    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│ 10.4. │Устройство объектов      │          │      │        │            │

│       │ливневой канализации:    │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- по просп. им. 50 лет   │  2008 -  │ 18,0 │ 160,0  │            │

│       │Октября от пос.          │ 2011 гг. │      │        │            │

│       │Молодежный до ул.        │          │      │        │            │

│       │Вишневой                 │          │      │        │            │

├───────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────┤

│       │- по Ново-Астраханскому  │  2008 -  │ 54,0 │        │            │

│       │шоссе от ул. Огородной до│ 2011 гг. │      │        │            │

│       │ОАО "Завод зуборезных    │          │      │        │            │

│       │станков" (с элементами   │          │      │        │            │

│       │дренажа)                 │          │      │        │            │

└───────┴─────────────────────────┴──────────┴──────┴────────┴────────────┘

Приложение N 3

к постановлению

главы администрации города

от 16 июня 2008 г. N 784

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА САРАТОВА

Согласно статье 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации финансово-экономическое обоснование является составной частью плана реализации генерального плана городского округа. Оно подготовлено с учетом прилагаемых к настоящему постановлению перечня документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения (приложение N 1) и перечня объектов капитального строительства местного значения (приложение N 2).

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 1.1 указанного Перечня, а не пункт 1.

В Перечне объектов капитального строительства местного значения (пункт 1) определяются площади жилищного строительства, прогнозируемые сроки проектирования, строительства и ввода его в эксплуатацию, а также прогнозируемые источники финансирования строительства.

В основном финансирование жилищного строительства осуществляется за счет внебюджетных источников: средств заказчиков, инвесторов. Однако его строительство возможно и за счет бюджетов всех уровней в соответствии с федеральными, областными и муниципальными целевыми программами, такими как:

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральная целевая Программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2002 N 675.

- федеральная целевая Программа "Жилище", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 645 и входящая в ее состав подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства федеральной целевой Программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы";

- областная целевая (комплексная) Программа "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005 - 2010 годы", утвержденная Законом Саратовской области от 29 декабря 2006 г. N 152-ЗСО "Об областных целевых программах";

- муниципальная целевая Программа "Обеспечение жильем граждан города Саратова, проживающих в ветхих, аварийных и построенных по проекту инженера Лагутенко жилых домах" на 2002 - 2010 годы, предусматривающая объем финансирования из территориального бюджета (включая бюджет города) на 2006 - 2010 годы в сумме 2,17 млрд. руб. (в ценах, утвержденных Госстроем России на II квартал 2002 года).

Участие муниципального образования "Город Саратов" в подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" предусматривает участие местных бюджетов в реализации данной подпрограммы. Поэтому в пункте 1 Перечня объектов капитального строительства местного значения предлагается предусмотреть в бюджете города расходы на жилищное строительство, в том числе и на реализацию указанной подпрограммы на территории города:

- на 2009 год - 119,7 млн. руб.;

- на 2010 год - 136,6 млн. руб.;

- на 2011 год - 170,4 млн. руб.

Расходы на мероприятия по развитию улично-дорожной сети и городского пассажирского транспорта, предусмотренные Генеральным планом города (пункты 2 и 3 Перечня объектов капитального строительства местного значения), определены в соответствии с предлагаемыми в проекте муниципальной целевой Программы "Развитие дорожно-уличной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове на 2008 - 2010 годы", которая в настоящее время находится на рассмотрении в Саратовской городской Думе.

Расходы на развитие систем водоснабжения и водоотведения в городе (пункты 4, 5 Перечня объектов капитального строительства местного значения) планируются с учетом материалов по обоснованию проекта Генерального плана города Саратова, в том числе "Генеральный план г. Саратова. Раздел "Технико-экономическое обоснование водоснабжения г. Саратова" (разработан ЗАО "ДАР/ВОДГЕО") расчетами, представленными в ходе подготовки плана реализации Генерального плана города, ЗАО "ДАР/ВОДГЕО", ОАО "Гипрокоммунводоканал" (водоотведение), Инвестиционной программой по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП "Саратовводоканал" на период 2008 - 2010 гг. с перспективой до 2017 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 28.02.2008 N 25-242. Расходы на данные мероприятия также могут определяться областным бюджетом на соответствующий год согласно Программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2004 - 2010 годы" (приложение 4 к Закону Саратовской области от 29 декабря 2006 г. N 152-ЗСО "Об областных целевых программах"). Также данные мероприятия должны финансироваться за счет собственных средств МУПП "Саратовводоканал". Распределение денежных средств между бюджетами различных уровней и собственными средствами МУПП "Саратовводоканал" является ориентировочным и может уточняться, в том числе для бюджета города при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. За счет бюджета города, как правило, осуществляются проектные работы. Стоимость строительно-монтажных работ (в случае их финансирования за счет средств соответствующего бюджета) каждого конкретного объекта определяется проектной документацией (п. 11 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 28 раздела II Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87).

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (пункты 6, 7, 8 Перечня объектов капитального строительства местного значения) осуществляются, как правило, за счет средств энергоснабжающих организаций. Сметная стоимость объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения определяется проектной документацией. Возможно привлечение средств бюджетов различных уровней в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства федеральной целевой Программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" и подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной Программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".

Стоимость проектных и строительно-монтажных работ по проведению мероприятий по инженерной подготовке города (п. 10 Перечня объектов капитального строительства местного значения) определяется в соответствии со Схемой инженерной подготовки территории города Саратова, подготовленной в качестве материала по обоснованию проекта Генерального плана города ЗАО "ДАР/ВОДГЕО", технико-экономическим обоснованием и государственной экспертизой реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища от Бабушкина взвоза до ул. Большой Садовой, технико-экономическим обоснованием инженерной защиты южной части поселка Затон, подготовленными ЗАО "ДАР/ВОДГЕО", расчетами представленными ЗАО "ДАР/ВОДГЕО" и управлением по инженерной защите города. Сметная стоимость каждого объекта инженерной защиты города определяется проектной документацией.

Планом реализации Генерального плана города предусматривается подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий города (приложение N 1 к настоящему постановлению). Статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусматривают, что обеспечение подготовки проектов планировки осуществляют органы местного самоуправления городского округа. В установленных законом случаях подготовка документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания) осуществляется с соблюдением процедуры муниципального заказа (ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации). На указанные цели в бюджете города необходимо предусмотреть:

- 2008 год - 1,1 млн. руб.;

- 2009 год - 5,0 млн. руб.;

- 2010 год - 8,0 млн. руб.;

- 2011 год - 10,0 млн. руб.

Ряд мероприятий, предусмотренных Планом реализации Генерального плана города, требует резервирования и изъятия земельных участков для муниципальных нужд.

Согласно пункту 2.2 настоящего постановления и.о. главы администрации города по градостроительству, председателя комитета по капитальному строительству, председателям комитетов по земельным ресурсам и архитектуре и градостроительству администрации города даются поручения до 1 января 2009 года определить перечень земельных участков, подлежащих резервированию или изъятию для муниципальных нужд, в связи с реализацией Генерального плана города. После определения такого перечня в настоящее постановление, в том числе в финансово-экономическое обоснование, будут внесены изменения, определяющие необходимое финансирование для проведения процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд.

В плане реализации Генерального плана города предусматриваются прогнозируемые средства, необходимые для осуществления предусмотренных в нем мероприятий. Объем финансирования данных мероприятий, в том числе предусмотренных за счет средств бюджета города, может уточняться в зависимости от полученных доходов бюджета города, сметной стоимости объектов капитального строительства, предусмотренной проектной документацией, возможности привлечения дополнительных средств инвесторов.

Объемы и объекты бюджетного капитального строительства и работ по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения последующих лет будут определяться и уточняться в ходе выполнения мероприятий Плана реализации Генерального плана города.