**Изменения в график гидравлических испытаний**

**тепловых сетей ТУ по теплоснабжению в г. Саратове**

**Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК»**

**3 РТС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Наименование  т/магистрали | Сроки проведения гидравлических испытаний | | Включение в работу | Примечание |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | От ТЭЦ-5 ТМ № 5, 8, 4 | 22.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 |  |
| 2 | От ТЭЦ-5 ТМ № 1, 2, 3, 7 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 10.06.2015 |  |