**Изменения в график гидравлических испытаний**

**тепловых сетей ТУ по теплоснабжению в г. Саратов**

**Филиал «Саратовской» НАО «Т Плюс»**

**2 РТС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Наименование  т/магистрали | Сроки проведения гидравлических испытаний | | Включение в работу | Примечание |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | От ТЭЦ-1 ТМ № 1А, 2А, 3А | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 15.07.2015 |  |