**Справочная информация о ремонте дорожного полотна на территории Саратова по состоянию на 11 июля 2019 г.**

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрен ремонт 96 участков автомобильных дорог общей площадью 828 тыс.кв.м.

По итогам открытого аукциона (7 Лотов) заключены муниципальные контракты с ООО «Строй-УМ», ООО «Оптима», АО «Трасса», АО «Автогрейд», ООО «Автобан», ООО «Автодорожник». В соответствии с муниципальными контрактами срок завершения работ 31 октября 2019 года.

В настоящее время основные работы завершены на 41 участках автомобильных дорог общей площадью 356,8 тыс. кв.м:

- ул.Артиллерийская;

- ул. Ипподромная (путепровод на 3-й Дачной и подходы);

- ул. Одесская (от пл.Ленина до конечной остановки автобуса №70);

- ул. им. Академика О.К. Антонова (от ул. им. Чехова А.П. до ул. Топольчанской);

- ул. им. Дубовикова Б.А.;

- ул. им. Куприянова А.И.;

- ул. Первомайская (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.);

- ул. Б. Горная (от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. им. Радищева А.Н. (от ул. Московская до ул. Соколовой);

- ул. им. Горького А.М. (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Соколовой);

- ул. Миллеровская (от 5-го Динамовского пр. до 11-го Динамовского пр.);

- ул. Ясельная;

- дорога от ул. им. Жуковского Н.Е. до ул. Плодородной (от д.1к3 по ул. им. Осипова В.И. до ул. им. Жуковского Н.Е.);

- Фруктовый проезд;

- ул. им. Блинова Ф.А. (от ул. Перспективной до ул. Топольчанской);

- площадь им. Ленина В.И.;

- ул. им. Исаева Н.В.;

- ул. Московская (от ул. им. Горького А.М. до Привокзальной пл.);

- ул. Встречная (от ул. Подгорной до железнодорожной станции);

- Театральная площадь (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.);

- ул. им. Загороднева В.И. (от ул. Измайлова до ул. Зеркальной);

- ул. Измайлова (от ул. 2-й Прокатной до ул. им. Загороднева В.И.);

- просп. Строителей (пересечение с ул. им. Шехурдина А.П.);

- ул. Зеркальная ( от ул. 1-й Прокатной до просп. Строителей);

- ул. 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Астраханской, от ул. им. Разина С.Т. до ул. Б. Садовой, от ул. Политехнической до областной больницы);

- ул. Лунная (от ул. Одесской до ул. Деловой);

- просп. им. 50 лет Октября (от ул. Технической до ул. Тракторной);

- Дорога Соборная пл.;

- ул. 2-я Садовая (от ул. Политехнической до ул. Б. Садовой);

- ул. Соборная (от Соборной пл. до ул. Волжской);

- просп. Энтузиастов (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Барнаульской);

- ул. Московская (от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Лермонтова М.Ю.);

- ул. Международная;

- ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Горького А.М.);

- 3-й Товарный пр. (от ул. Политехнической до ул. Б. Садовой);

- ул. Производственная;

- ул. Большая Садовая (от 3-го Товарного пр. до ул. 1-й Беговой);

- ул. 1-я Беговая (от ул. Б. Садовой до ул. им. Разина С.Т.);

- ул. Беговая (от ул. Б. Садовой до ул. им. Разина С.Т.);

- 1-й проезд Строителей;

- ул. Политехническая.

В работе 22 участок автомобильных дорог общей площадью 248,2 тыс. кв. м.

Общий процент выполнения работ (по площади) составляет: 43,1%.