31 мая 2019 года № 955

Об итогах отопительного периода

и мероприятиях по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

постановляю:

1. Признать работу теплоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных служб муниципального образования «Город Саратов»                     в осенне-зимний период 2018-2019 годов удовлетворительной.

2. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2019-2020 годов (приложение № 1).

3. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 2).

4. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже двух раз в месяц.

5. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению  в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК»,                    ООО «Техэнерго-Монтаж», ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2019 года:

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2019-2020 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

7. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2019-2020 годов в соответствии с графиком.

8. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

9. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии                 с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта   2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

10. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» до 4 июня 2019 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду               2019-2020 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 4 июня 2019 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов объектов социальной сферы.

12. Рекомендовать ЗАО «СПГЭС» и ООО «КВС» обеспечить                 до 11 сентября 2019 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2019-2020 годов.

13. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 31 мая 2019 года № 955

Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполне-ния | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол- во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кировский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 620 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда * |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 82 | 1 октября | отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 23 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ЖСК*, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 48 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда * |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Ремонт теплотрассы по ул. Б. Казачьей от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Пугачева Е.И., d 400 | п. м | 248 | июнь – сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Ремонт теплотрассы по ул. им. Чапаева В.И. от ул. 1-й Садовой до ул. им. Зарубина В.С., d 820 | п. м | 940 | июнь – сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь – сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 4405,5 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 15 | май-октябрь | ООО «КВС» * |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 5,67 | май-октябрь | ООО «КВС» * |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 3,8 | май-октябрь | ООО «КВС» * |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 50 | май-октябрь | ООО «КВС» * |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 54 | май-октябрь | ООО «КВС» * |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 60 | май-октябрь | ООО «КВС» * |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 40 | май-октябрь | ООО «КВС» * |  |
|  | канализационных колодцев и шахт*** | шт. | 11 | май-октябрь | ООО «КВС» * |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 48 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов*** | км | 0,5 | май-октябрь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 1 | май-октябрь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 2 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | Замена задвижек*** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.6. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов*** | км | 18,05 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт строительной части и оборудования ГРП*** | шт. | 1 | май-октябрь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.8. | Приборное обследование подземных газопроводов *** | км | 11,24 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП, ГШРП*** | шт. | 3 | май-октябрь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,6 кВт*** | шт. | 0,402 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,4 кВт*** | шт. | 0,09 | III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт кабельных линий ВЛ-0,4 кВт с заменой проводов и опор*** | шт. | 1,724 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Капитальный ремонт трансформаторов | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Ремонт строительной части ТП, РП*** | шт. | 26 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.6. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 26 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.7. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 22 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
|  | Фрунзенский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 314 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 47 | 1 октября | отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» *, ООО «ТЭГК» *, ЖСК*, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 39 | 1 октября | ТСЖ*, ЖСК*, УК* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 12 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь - сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Техническое перевооружение участка тепломагистрали ТМ-4 ГРЭС от ТК-412 до ТК-420 по ул. им. Сакко и Ванцетти от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И., 2d 500 | п. м | 849 | июль - сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь - сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1.9 | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 929,5 | сентябрь-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», * ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей*** | км | 5 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 2,93 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 5,0 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 39 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 32 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 45 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 25 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | канализационных колодцев и шахт*** | шт. | 16 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 12 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов*** | шт. | 1 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт строительной части и оборудования ГРП | шт. | 1 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов*** | км | 0,44 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Техническое диагностирование ГРП и ШРП*** | шт. | 3 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов*** | км | 8,5 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт трансформаторов*** | шт. | 3 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 13 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 11 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 9 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
|  | Заводской район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 971 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 118 | 1 октября | отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 50 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 133 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ* |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 62 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» *, ООО «ТЭГК» *, ООО «Техэнерго-Монтаж» *, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ремонт участка теплотрассы в районе ТК-1019-ТК-1020 по ул. им. Азина В.М. | п. м | 60 | июль | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
|  | Ремонт теплотрассы по 1-му Нефтяному пр. в районе многоквартирных домов № 5, № 2, d 57 | п. м | 50 | апрель-июль | МУП «СКК»* |  |
|  | Ремонт участков теплотрассы по 1-му Нефтяному пр. к многоквартирным домам № 51, № 53, d 57 | п. м | 80 | апрель-сентябрь | МУП «СКК»* |  |
|  | Ремонт теплотрассы по 3-му Нефтяному пр., d 57 | п. м | 40 | апрель-август | МУП «СКК»* |  |
|  | Ремонт теплотрассы по 1-му Нефтяному пр. в районе многоквартирных домов № 3, № 1, d 89 | п. м | 18 | апрель-июль | МУП «СКК»* |  |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 8700 | сентябрь-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, МУП «СКК»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 10 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 9,79 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 9,8 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 95 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 84 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 60 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 55 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | канализационных колодцев и шахт*** | шт. | 20 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 62 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов | км | 0,63 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 2 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП*** | шт. | 6 | июль-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов*** | шт. | 6 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 2 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Замена задвижек*** | шт. | 8 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 16,18 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП и ШРП*** | шт. | 5 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.10. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции*** | км | 23,46 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий КЛ-0,4 кВ с заменой дефектного кабеля*** | км | 0,557 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов*** | шт. | 5 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 9 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 37 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 32 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
|  | Октябрьский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 520 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 16 | согласно графику | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 13 | май-июль | ООО УК «Мегаполис»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения*** | шт. | 7 | июнь-август | ООО УК «Мегаполис»* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ТСЖ*, ЖСК*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 60 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,ООО «ТЭГК»*, ООО «Техэнерго-Монтаж»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.8. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК-701 до ТК-704 по ул. им. Горького А.М. между ул. Бахметьевской и ул. им. Мичурина И.В., 2d 530 | п. м | 144 | июнь – август | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК-306 до ТК-311 по ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Провиантской, пер. Рабочий, 2d 800 | п. м | 246 | июнь – август | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Техническое перевооружение теплотрассы ТМ-3 ГРЭС от ТК-311/9 до ТК-311/19 по ул. им. 53-й Стрелковой Дивизии от ул. Белоглинской до ул. Вольской, 2d 400 | п. м | 200 | июнь – сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.10. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 830 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 5 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 0,92 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 3,4 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт:*** |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 36 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 34 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 45 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 25 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | канализационных колодцев и шахт*** | шт. | 14 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 60 | май-сентябрь | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт строительной части ГРП*** | шт. | 2 | июнь-июль | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 1 | май-август | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов*** | шт. | 2 | май-август | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.5. | Замена задвижек*** | шт. | 3 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.6. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 15,1 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 3.7. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции*** | км | 20,21 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» * |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 0,4 кВ *** | км | 0,094 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор *** | км | 0,577 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт трансформаторов*** | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 8 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 24 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 22 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
|  | Волжский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 505 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 72 | 1 октября | отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*, министерство образования Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 20 | 1 октября | УК*, ТСЖ* |  |
| 1.4. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 11 | 1 октября | ЖСК*, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» *, ООО «ТЭГК» *, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 52 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» *, ООО «ТЭГК» *, ООО «Техэнерго-Монтаж» *, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» * |  |
|  | Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети ТМ-4 от ГРЭС от ТК-620 до ТК-627/1 по ул. Октябрьской от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. им. Челюскинцев, 2d 400 | п. м | 420 | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» * |  |
|  | Техническое перевооружение участка тепловых сетей ТМ-1 от ТК-106 до ТК-604 по ул. им. Мичурина И.В. между ул. им. Радищева А.Н. и ул. Соборной, 2d 400/500 | п. м | 297 | июль-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» * |  |
|  | Техническое перевооружение участка тепловых сетей ТМ-1 ГРЭС от ТК-110 до ТК 112/4 по ул. им. Радищева А.Н. от ул. Советской и просп. им. Кирова С.М., 2d 400 | п. м | 402 | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» * |  |
|  | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Кузнечной от ТК-5817 до ТК-629, 2d 500 | п. м | 165 | июль-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 2629,5 | сентябрь-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 5 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 7,16 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 8,8 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 45 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 54 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 50 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 35 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | канализационных колодцев и шахт*** | шт. | 7 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимний период | шт. | 52 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт строительной части ГРП*** | шт. | 2 | II кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты*** | шт. | 4 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 4 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Замена задвижек*** | шт. | 9 | II кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 4,67 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ*** | шт. | 6 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Приборный метод контроля газопроводов*** | км | 14,58 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Капитальный ремонт трансформаторов*** | шт. | 4 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 17 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит*** | шт. | 15 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 13 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
|  | Ленинский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления | шт. | 1326 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, СТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 156 | 1 октября | отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 42 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 41 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, ООО «Техэнерго-Монтаж» *, ООО «РТГК-Центр» *, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Ремонт участка теплотрассы ТМ № 1 от ТК-122 по ул. им. Блинова Ф.А. | п. м | 20 | июль | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ремонт участка теплотрассы ТМ № 1 в районе ТК-124 – ТК-123 по ул. Рижской | п. м | 23 | август | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 9973,5 | сентябрь-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» *, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 15 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 9,43 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 9 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 90 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 92 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 40 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 30 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | канализационных колодцев и шахт*** | шт. | 10 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 41 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 3 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3. | Капитальный ремонт строительной части ГРП*** | шт. | 5 | июнь- сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 6 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 4 | июнь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Замена задвижек*** | шт. | 15 | май-июль | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 26,75 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ*** | шт. | 9 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Приборный метод контроля газопроводов*** | шт. | 40,47 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий 0,4 кВ с заменой дефектного кабеля *** | км | 0,98 | III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток) *** | км | 11 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | км | 14 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ-транзит *** | шт. | 60 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ-транзит *** | шт. | 46 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |

*(по согласованию)

**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2018-2019 годов,  количество  поврежденных участков магистральных и внутриквартальных  теплотрасс, будет выявлено в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации Территориальным управлением по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2018-2019 годов

***по плану мероприятий предприятия

Используемые сокращения:

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК – жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;

ШРП – шкафной распределительный пункт;

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»														                                А.Н. Мышев

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 31 мая 2019 года № 955

График

подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»

к отопительному периоду 2019-2020 годов

| Организации, осуществляющие управление жилищным фондом | Вид отопления | Всего домов | Срок подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кировский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 61 | 7 | 13 | 12 | 17 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 465 | 42 | 119 | 129 | 135 | 40 |
|  | печное | 392 | 45 | 110 | 129 | 76 | 32 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 81 | 2 | 14 | 25 | 27 | 13 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | печное | 297 | 50 | 71 | 80 | 70 | 26 |
| Всего по району | центральное | 620 | 51 | 150 | 170 | 183 | 66 |
|  | печное | 689 | 95 | 181 | 209 | 146 | 58 |
| Итого |  | 1309 | 146 | 331 | 379 | 329 | 124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 306 | 56 | 85 | 84 | 81 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 900 | 65 | 275 | 275 | 275 | 10 |
|  | печное | 267 | 52 | 61 | 77 | 77 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 120 | 10 | 20 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 57 | 13 | 15 | 15 | 14 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1326 | 131 | 380 | 399 | 406 | 10 |
|  | печное | 324 | 65 | 76 | 92 | 91 | 0 |
| Итого |  | 1650 | 196 | 456 | 491 | 497 | 10 |
| Волжский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 72 | 0 | 15 | 26 | 25 | 6 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 368 | 25 | 70 | 108 | 129 | 36 |
|  | печное | 411 | 25 | 75 | 126 | 143 | 42 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 65 | 1 | 13 | 18 | 24 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 505 | 26 | 98 | 152 | 178 | 51 |
|  | печное | 411 | 25 | 75 | 126 | 143 | 42 |
| Итого |  | 916 | 51 | 173 | 278 | 321 | 93 |
| Заводской район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 37 | 3 | 5 | 5 | 15 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющие организации | центральное | 718 | 50 | 173 | 189 | 170 | 136 |
|  | печное | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 53 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 161 | 0 | 32 | 53 | 49 | 27 |
|  | печное | 225 | 25 | 46 | 40 | 88 | 26 |
| Всего по району | центральное | 971 | 58 | 217 | 259 | 249 | 188 |
|  | печное | 283 | 25 | 46 | 40 | 118 | 54 |
| Итого |  | 1254 | 83 | 263 | 299 | 367 | 242 |
| Октябрьский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 55 | 11 | 13 | 15 | 16 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 332 | 54 | 78 | 101 | 99 | 0 |
|  | печное | 272 | 51 | 42 | 88 | 91 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 97 | 3 | 18 | 38 | 38 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 33 | 2 | 6 | 10 | 15 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 110 | 0 | 24 | 31 | 33 | 22 |
| Всего по району | центральное | 520 | 70 | 115 | 164 | 168 | 3 |
|  | печное | 382 | 51 | 66 | 119 | 124 | 22 |
| Итого |  | 902 | 121 | 181 | 283 | 292 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзенский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 39 | 0 | 3 | 5 | 22 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 206 | 5 | 51 | 75 | 71 | 4 |
|  | печное | 167 | 0 | 32 | 89 | 41 | 5 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 63 | 0 | 5 | 20 | 30 | 8 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|  | печное | 65 | 0 | 0 | 27 | 32 | 6 |
| Всего по району | центральное | 314 | 5 | 59 | 103 | 125 | 22 |
|  | печное | 232 | 0 | 32 | 116 | 73 | 11 |
| Итого |  | 546 | 5 | 91 | 219 | 198 | 33 |

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»			     					                                                                                           А.Н. Мышев

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 31 мая 2019 года № 955

# Должностной состав

# оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе

# в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| Руководитель оперативного штаба | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Первый заместитель руководителя оперативного штаба | - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства и муниципального контроля |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» по коммунальной инфраструктуре |
| Секретарь оперативного штаба | - консультант отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Члены оперативного штаба:

- первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»

- первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»

- первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»

- первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»

- первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»

- первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»

- заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»

- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

- начальник отдела инженерного обеспечения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

- начальник отдела муниципального контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

- консультант сектора координации деятельности подведомственных учреждений управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»

- заведующий сектором развития материально-технической базы учреждений спорта управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»

- директор муниципального бюджетного учреждения «Городская аварийно-ремонтная служба-05»

- заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Саратовский коммунальный комплекс»

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов»

- консультант отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта министерства здравоохранения Саратовской области (по согласованию)

- начальник ЕДС общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» (по согласованию)

- заместитель начальника ЕДС общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» (по согласованию)

- заместитель начальника Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)

- государственный инспектор Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)

- заместитель директора по техническим вопросам Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию)

- начальник оперативно-диспетчерской службы Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию)

- инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Саратовского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

- главный инженер ЖКС № 8/10 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу) (по согласованию)

- исполнительный директор ООО «Техэнерго-Монтаж» (по согласованию)

- начальник Октябрьского и Фрунзенского районов ООО «ТЭГК» (по согласованию)

- директор ООО ПКП «Теплострой комплект» (по согласованию)

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                            А.Н. Мышев