10 сентября 2012 года № 2104

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 22 июня 2012 года № 1363 «Об утверждении

ведомственной целевой программы «Ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

расположенных на территории Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 22 июня 2012 года № 1363 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                 А.Г. Буренин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 10 сентября 2012 года № 2104

Ведомственная целевая программа

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных

на территории Ленинского района муниципального образования

«Город Саратов» на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Ленинского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2012 год |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района; - задача - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - приведение состояния проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям; - снижение физического износа дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы | - количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 8; - площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 25303,7 кв. м; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, требующих ремонта, - 0,54%; - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведён контроль качества, - 7 |
| Характеристика программных мероприятий | - ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и проведение контроля качества выполненных работ |
| Объёмы и источники финансирования | общий объём финансирования - 31545,8 тыс. руб.; источники финансирования: неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета 2011 года - 4896,7 тыс. руб.; областной дорожный фонд - 25774,3 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 874,8 тыс. руб., (в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года - 257,7 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт областного дорожного фонда - 617,1 тыс. руб.) |

1. Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним являются важной частью транспортной системы города. Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения.

На территории Ленинского района расположено 1653 многоквартирных дома, каждый из которых имеет дворовую территорию и проезды к ней. По состоянию на 01.04.2012 требуется провести ремонт в отношении                     1480 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского района.

Распоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от 06.06.2012 № 533-р «О включении проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр объектов муниципальной казны» (с изменениями от 24.08.2012 № 848-р) в Сводный реестр объектов муниципальной казны включены проезды к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 25303,7 кв. м и определён держатель объектов - администрация Ленинского района.

В 2011 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 132950,7 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального образования «Город Саратов» составило 6997,4 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств была утверждена ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год, в рамках которой было отремонтировано 100 дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района общей площадью 117167 кв. м.

В 2012 году предусмотрен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирным домов из областного дорожного фонда (Закон Саратовской области «О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов»), неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года и софинансирования за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Саратов».

В рамках данной Программы будут проведены ремонтные работы восьми проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 25303,7 кв. м, осуществлён контроль за качеством выполненных работ в отношении семи проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 20502,8 кв. м.

2. Cроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2012 году.

3. Цели и задачи, которые будут достигнуты и решены

при исполнении мероприятий Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района.

Задача Программы - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- привести состояние проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложении № 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, а также осуществление контроля качества за их выполнением.

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, подлежащих ремонту в 2012 году, указан в приложении № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в             2011 году, с учётом:

- проведённой в 2012 году оценки технического состояния дорожного полотна проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории района, планируемых к ремонту.

Общий объём финансирования Программы составляет                           31545,8 тыс. руб., в том числе: неиспользованный остаток субсидий федерального бюджета 2011 года - 4896,7 тыс. руб.; областной дорожный                                             фонд - 25774,3 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город            Саратов» - 874,8 тыс. руб., (в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года - 257,7 тыс. руб., софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счёт областного дорожного фонда, - 617,1 тыс. руб.).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрация Ленинского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Ленинского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                              В.Н. Сараев

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, название мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2011 год) | 2012 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района |
| Задача. Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 1. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт областного дорожного фонда и средств бюджета | администрация Ленинского района | 250-0409-5210119-500-225 (040) 250-0409-7955800-500-225 (043) | 25774,3 485,8 | количество отремонтированных проездов к дворовым территориям | ед. | - | 7 | 7 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв. м | - | 20502,8 | 20502,8 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих ремонта | % | - | 0,47 | 0,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счёт неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года и средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» | администрация Ленинского района | 250-0409-9980000-500-225 (046) 250-0409-7955800-500-225 (047) | 4896,7 257,7 | количество отремонтированных проездов к дворовым территориям | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв. м | - | 4800,9 | 4800,9 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих ремонта | % |  | 0,07 | 0,07 |
| 3. Обеспечение проведения контроля качества за выполнением работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация Ленинского района | 250-0409-7955800-500-226 (044) | 131,3 | количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведён контроль качества | ед. | - | 7 | 7 |
| Итого |  |  | 31545,8 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

расположенных на территории Ленинского района,

подлежащих ремонту в 2012 году

| № п/п | Наименование | Планируемый объём работ, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Перечень объектов, ремонтируемых за счет средств областного дорожного фонда и средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» |
| 1. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов по ул. Мелиораторов, 8, 9, 10, 11 | 2178,5 |
| 2. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов по ул. им. Чемодурова В.И., 11, 13 | 1870,8 |
| 3. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов по ул. Техническая, 10, 12, 12а, 14 по просп. им. 50 лет Октября, 57, 57а, 59 | 4202,0 |
| 4. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов по ул. 2-я Прокатная, 27, 29, 31 | 2682,0 |
| 5. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов по ул. 4-я Прокатная, 15, 17, 19 | 7174,0 |
| 6. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов по ул. Бульварная, 14, 16 | 1693,5 |
| 7. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома по ул. им. Моисеева Ю.С., 7 | 702,0 |
| Итого | 20502,8 |
| Перечень объектов, ремонтируемых за счет неиспользованного остатка субсидии федерального бюджета 2011 года и средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» |
| 1. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов по ул. им. Чемодурова В.И., 8а, 14 | 4800,9 |
| Итого | 4800,9 |
| Всего | 25303,7 |