14 декабря 2010 года № 3090

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2010 года

№ 2425 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие

материально-технической базы физической культуры и массового спорта

в городе Саратове на 2011-2015 гг.»

В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования «Город Саратов», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 422 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2010 года № 2425 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 ноября 2010 года № 2685 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2010 года № 2425 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.».

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								 А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

14 декабря 2010 года № 3090

Долгосрочная целевая программа

«Развитие материально-технической базы физической

культуры и массового спорта в городе Саратове» на 2011-2015 гг.

Паспорт программы

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | распоряжение администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5 июля 2010 года № 137-р «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» |
| Муниципальный заказчик-координатор | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Основные разработчики Программы | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Цель и задачи Программы | цель Программы - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Задачи: строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; обеспечение эксплуатации и проведение капитального ремонта спортивных сооружений; содержание спортивных сооружений |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | количество вновь строящихся спортивных сооружений – 3; количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию – 1; количество реконструированных спортивных сооружений – 2; количество спортивных сооружений, в отношении которых проведен капитальный ремонт, – 4; количество восстановленных и обустроенных открытых спортивных площадок, – 15; количество объектов спорта, оснащенных противопожарной сигнализацией, – 4; количество объектов спорта, оснащенных специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, – 11; количество приобретенного спортивного инвентаря – 1870; количество плоскостных спортивных сооружений, содержание которых осуществляется в рамках Программы, – 31 |
| Сроки и этапы реализации Программы | в течение 2011-2015 гг. |
| Объемы и источники финансирования | объем финансирования Программы составляет 555600,0 тыс. руб., источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| Исполнители основных мероприятий | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - управление по физической культуре и спорту); управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - управление капитального строительства); администрации районов муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрации районов); МУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муниципального образования «Город Саратов» (далее – МУ «ДФОСС») |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек в смену; увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами с 4,7 до 5,7%; социальный эффект от реализации Программы -увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых спортивными сооружениями; экономический эффект от реализации Программы - сокращение расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности |
| Система реализации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, управление по физической культуре и спорту, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

В настоящее время на территории города Саратова расположено                 26 муниципальных спортивных сооружений, в том числе:

- стадионов с трибунами на 1500 мест – 4;

- дворцов спорта – 2;

- бассейнов – 2;

- ФОКов – 2;

- легкоатлетических манежей – 2;

- тиров – 1;

- лыжных баз – 1;

- прочих объектов физической культуры и спорта – 12.

Существующая сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений характеризуется следующими основными показателями:

1. Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от          19 октября 1999 г. № 1683-р, фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности по уточненным данным на 2010 год составляет:

|  | Обеспеченность, % |
| --- | --- |
| Виды спортивных сооружений: | г. Саратов | Саратовская область | Россия |
| спортивные залы | 32,7 | 42,0 | 47,4 |
| бассейны | 4,7* | 5,0 | 5,0 |
| плоскостные сооружения | 21,8 | 69,7 | 87,2 |

* не учтены 2 бассейна, расположенные на объектах с ограниченным доступом: Артиллерийское училище и УС-14.

В сравнении с другими городами Поволжского федерального округа фактическая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:

- спортивные залы – в г. Пензе 38,7%, в г. Казани – 40,9%;

- бассейны - в г. Пензе 23,4%, в г. Самаре – 12%, в г. Волгограде – 10,4%;

- плоскостные сооружения – в г. Пензе – 41,1%, в г. Казани – 38%.

2. Недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений.

Основная часть крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений была введена в эксплуатацию около 30-40 лет назад, оснащена энергоемким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 80%) износ строительных конструкций и инженерных систем, и на данный момент нуждается в реконструкции (стадионы «Спартак», «Авангард», СК «Строитель» и др.).

3. Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.

В настоящее время ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в активно застраиваемых микрорайонах города                         (пос. Юбилейный) и в отдельных микрорайонах существующей жилой застройки (пос. Жасминный, пос. Поливановка) спортивные сооружения практически отсутствуют.

4. Наличие объектов незавершенного строительства физической культуры и спорта.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лыжный стадион на 5-й Дачной, водно-спортивная база в пос. Затон, ФОК в пос. Юбилейном являются объектами незавершенного строительства. Ряд муниципальных объектов строительства, например, лыжный стадион на 5-й Дачной и водно-спортивная база в пос. Затон не финансировался с 2003 года, что ведет к физическому износу строительных конструкций и разрушению объектов.

При отсутствии применения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексное решение поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно с другими влияет на достижение поставленной цели.

Использование программно-целевого метода обеспечит следующие преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- координацию действий структурных и территориальных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов» при выполнении мероприятий Программы;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

II. Основные цель и задачи Программы,

сроки и этапы реализации

Целью Программы является улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Процесс достижения поставленной цели включает в себя решение следующих задач:

- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- проведение капитального ремонта спортивных сооружений;

- содержание спортивных сооружений.

Решение поставленных задач планируется осуществить путем реализации перечня мероприятий, представленных в приложении № 1 к Программе.

Сроки решения поставленных задач запланированы в период                   2011-2015 гг.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году, в соответствии с утвержденной сметной документацией на строительство ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, сметными расчетами с учетом применения утвержденных сметных нормативов, с учетом планируемых видов работ в соответствии с приложением № 2 к Программе.

Объем финансирования Программы составляет 555600,0 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

| Исполнитель программных мероприятий | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление по физической культуре и спорту | 3883,1 | 51075,0 | 30175,0 | 35450,0 | 29898,9 | 150482,0 |
| Управление капитального строительства | 14000,0 | 175300,0 | 55000,0 | 72000,0 | 85000,0 | 401300,0 |
| Администрация Волжского района | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 33,0 | 138,0 |
| Администрация Заводского района | 190,0 | 221,0 | 221,0 | 259,0 | 292,0 | 1183,0 |
| Администрация Кировского района | 88,0 | 101,0 | 101,0 | 112,0 | 125,0 | 527,0 |
| Администрация Ленинского района | 261,0 | 301,0 | 301,0 | 337,0 | 375,0 | 1575,0 |
| Администрация Октябрьского района | 66,0 | 76,0 | 76,0 | 84,0 | 93,0 | 395,0 |
| Итого | 18511,1 | 227100,0 | 85900,0 | 108272,0 | 115816,9 | 555600,0 |

IV. Организация управления реализацией Программы

и контроль за ходом её выполнения

Управление по физической культуре и спорту осуществляет следующие функции организации и контроля:

- координирует выполнение мероприятий Программы;

- проводит непосредственную реализацию программных мероприятий;

- проводит мониторинг экономической и социальной эффективности Программы;

- направляет предложения по корректировке Программы по результатам оценки эффективности её реализации, проведенной в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 ноября 2008 года № 1384 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», а также по мере необходимости;

- представляет в комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» информацию о ходе выполнения Программы.

Руководители структурных и территориальных подразделений, являющиеся исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы (приложение № 2 к Программе), обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

V. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе и предусматривает проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных спортивных сооружений, а также решение вопросов организации их эксплуатации.

Перечень объектов и видов работ, планируемых к реализации в рамках Программы, по исполнителям мероприятий отражен в приложении № 2 к Программе.

- Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации Программы

В результате проведенных мероприятий будет введен в эксплуатацию ФОК в пос. Юбилейном (в 2012 году), продолжено проектирование и строительство лыжного стадиона на 5-й Дачной в Ленинском районе и водноспортивной базы «Затон», реконструированы стадионы «Салют» и «Авангард», капитально отремонтированы: стадион в Детском парке,             ФОК «Заводской», малый спортивный зал спортивного центра «Строитель» в Заводском районе, муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко», восстановлено и обустроено 15 спортивных площадок, оснащено противопожарной сигнализацией 4 спортивных объекта, оснащено специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 11 спортивных объектов, приобретено 1870 единиц спортивного инвентаря, проведены мероприятия по содержанию плоскостных сооружений.

По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих показателей:

- повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек.

- увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами с 4,7 до 5,7%.

Важнейшим социальным результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшение качества услуг, предоставляемых спортивными сооружениями.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности.

Начальник управления

по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования «Город Саратов»			    Д.В. Козлачков

Приложение № 1 к Программе

Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задача 1. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений |
| 1.1. Строительство спортивных сооружений | управление капитального строительства, управление по физической культуре и спорту, МУ «ДФОСС» | 2011 год | 16500,0 | количество строящихся спортивных сооружений | объект | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | 2012 год | 175300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 24500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 37000,0 | количество объектов, введенных в эксплуатацию | объект | - |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2015 год | 41000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 294300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Реконструкция спортивных сооружений | управление капитального строительства, управление по физической культуре и спорту, МУ «ДФОСС» | 2011 год | 100,0 | количество спортивных сооружений | объект | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2012 год | 39800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 49000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 50800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 61000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 200700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Проведение капитального ремонта спортивных сооружений |
| Капитальный ремонт спортивных сооружений | управление по физической культуре и спорту, МУ «ДФОСС», МУ ДОД ДООЦ «Солнышко» | 2011 год | 1100,0 | количество отремонтирован-ных спортивных сооружений | объект | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|  |  | 2012 год | 10200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 17900,0 | количество восстановленных спортивных площадок | ед. | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
|  |  | 2015 год | 10800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 50500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Содержание спортивных сооружений |
| Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов | управление по физической культуре и спорту, МУ «ДФОСС» | 2011 год | 0,0 | количество спортивных сооружений | объект | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | 2012 год | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам ФКиС инвалидов и людей с ограничен- ными возможностями | управление по физической культуре и спорту, МУ «ДФОСС» | 2011 год | 183,10 | количество спортивных сооружений | объект | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
|  |  | 2012 год | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 1016,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 3100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение спортивного инвентаря | управление по физической культуре и спорту | 2012 год | 200,0 | количество спортивного инвентаря | ед. | - |  | 230 | 260 | 630 | 750 | 1870 |
|  |  | 2013 год | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание плоскостных спортивных сооружений | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», управление по физической культуре и спорту, МУ «ДФОСС» | 2011 год | 628,0 | количество спортивных сооружений | объект | - | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  |  | 2012 год | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 972,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 4200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе | 2011 год | 18511,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 227100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 85900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 108272,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 115816,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 555600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень видов работ

по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и содержанию спортивных сооружений,

планируемых к реализации в рамках долгосрочной целевой Программы

| № п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Финан-совый год | Объем финансирования, тыс. руб. | Планируемые виды работ | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство (реконструкция) спортивных сооружений |
| 1.1. | ФОК в пос. Юбилейном Волжского района | 2011 | 14000,0 | строительство; сдача объекта в эксплуатацию | управление капитального строительства |
|  |  | 2012 | 155300,0 |  |  |
|  |  | всего | 169300,0 |  |  |
| 1.2. | Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе | 2011 | 2500,0 | проектирование | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 20000,0 | строительство | управление капитального строительства |
|  |  | 2013 | 20000,0 | строительство |  |
|  |  | 2014 | 22000,0 | строительство |  |
|  |  | 2015 | 24000,0 | строительство |  |
|  |  | всего | 88500,0 |  |  |
| 1.3. | Водноспортивная база «Затон» | 2013 | 4500,0 | проектирование | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2014 | 15000,0 | строительство | управление капитального строительства |
|  |  | 2015 | 17000,0 | строительство |  |
|  |  | всего | 36500,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Реконструкция стадиона «Салют» | 2012 | 33000,0 | устройство трибун и подтрибунных помещений, легкоатлетических дорожек, плоскостных сооружений, административно-бытовых помещений, завершение устройства инженерных сетей, благоустройство территории | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2013 | 14000,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 15800,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 17000,0 |  |  |
|  |  | всего | 79800,0 |  |  |
| 1.5. | Реконструкция стадиона «Авангард» по ул. Танкистов, б/н в Кировском районе | 2011 | 100,0 | проектирование | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 6800,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 35000,0 | подготовка площадки строительства, реконструкция здания манежа, устройство легкоатлетического ядра, плоскостных сооружений, устройство инженерных сетей, благоустройство территории | управление капитального строительства |
|  |  | 2014 | 35000,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 44000,0 |  |  |
|  |  | всего | 120900,0 |  |  |
| Капитальный ремонт спортивных сооружений |
| 2.1. | Капитальный ремонт стадиона в Детском парке | 2011 | 400,0 | замена ограждения, ремонт беговых дорожек, трибун, системы освещения, футбольного поля, спортивного оборудования, благоустройство территории | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 2500,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 3000,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 3800,0 |  |  |
|  |  | всего | 9700,0 |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт «ФОК «Заводской», ул. Парковая, 51 | 2014 | 3000,0 | ремонт кровли бассейна (912 кв. м) | управление по физической культуре и спорту |
| 2.3. | Капитальный ремонт малого спортивного зала спортивного центра «Строитель» в Заводском районе | 2012 | 1300,0 | капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, раздевальных помещений, отделочные работы, ремонт полов | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2013 | 1500,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 2600,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 2000,0 |  |  |
|  |  | всего | 7400,0 |  |  |
| 2.4. | Восстановление и обустройство открытых спортивных площадок | 2012 | 5300,0 | асфальтирование, устройство ограждения, укладка искусственного покрытия, выполнение разметки для игровых видов спорта, установка спортивного оборудования | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2013 | 4800,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 7200,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 7400,0 |  |  |
|  |  | всего | 24700,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Капитальный ремонт муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный центр «Солнышко» | 2011 | 700,0 | капитальный ремонт 9 домиков, подпорной стенки, инженерных систем, благоустройство территории лагеря | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 1100,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 1200,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 1300,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 1400,0 |  |  |
|  |  | всего | 5700,0 |  |  |
| Содержание спортивных сооружений |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности объектов | 2012 | 200,0 | устройство противопожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре, оснащение объектов первичными средствами пожаротушения, техническое обслуживание сигнализации | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2013 | 250,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 300,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 300,0 |  |  |
|  |  | всего | 1050,0 |  |  |
| 3.2. | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам ФКиС инвалидов и людей с ограниченными возможностями | 2011 | 183,1 | устройство пандусов с поручнями, замена входных дверей, оснащение спортивных сооружений специализированным оборудованием и инвентарем | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 600,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 600,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 700,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 1016,9 |  |  |
|  |  | всего | 3100,0 |  |  |
| 3.3. | Приобретение спортивного инвентаря | 2012 | 200,0 | приобретение 230 ед. инвентаря | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2013 | 250,0 | приобретение 260 ед. инвентаря |  |
|  |  | 2014 | 600,0 | приобретение 630 ед. инвентаря |  |
|  |  | 2015 | 700,0 | приобретение 750 ед. инвентаря |  |
|  |  | всего | 1750,0 |  |  |

Содержание плоскостных спортивных сооружений в рамках долгосрочной целевой Программы по районам

| Контроль за исполнением | Количество спортивных дворовых площадок, ед. | Объем финансирования средствами бюджета муниципального образования «Город Саратов», по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Администрация Волжского района | 1 | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 33,0 | 138,0 |
| Администрация Заводского района | 9 | 190,0 | 221,0 | 221,0 | 259,0 | 292,0 | 1183,0 |
| Администрация Кировского района | 4 | 88,0 | 101,0 | 101,0 | 112,0 | 125,0 | 527,0 |
| Администрация Ленинского района | 11 | 261,0 | 301,0 | 301,0 | 337,0 | 375,0 | 1575,0 |
| Администрация Октябрьского района | 3 | 66,0 | 76,0 | 76,0 | 84,0 | 93,0 | 395,0 |
| Управление по физической культуре и спорту (МУ «ДФОСС») | 3 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | 82,0 | 382,0 |
| Итого | 31 | 628,0 | 800,0 | 800,0 | 972,0 | 1000,0 | 4200,0 |