30 мая 2018 года № 1117

Об итогах отопительного периода

и мероприятиях по подготовке

к осенне-зимнему периоду

2018-2019 годов

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

постановляю:

1. Признать работу теплоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных служб муниципального образования «Город Саратов»                     в осенне-зимний период 2017-2018 годов удовлетворительной.

2. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2018-2019 годов (приложение № 1).

3. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2018-2019 годов (приложение № 2).

4. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже двух раз в месяц.

5. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению  в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК»,                    ООО «Техэнерго-Монтаж», ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2018 года:

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

7. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с графиком.

8. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

9. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии                 с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта   2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

10. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов до 4 июня 2018 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду               2018-2019 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 4 июня 2018 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов социальной сферы.

12. Рекомендовать ЗАО «Саратовское предприятие городских электросетей» и ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» до 11 сентября 2018 года обеспечить завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2018-2019 годов.

13. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 30 мая 2018 года  № 1117

Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кировский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 618 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 82 | 1 октября | отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 23 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ЖСК, иные правообладатели ЦТП (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 48 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 340 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы № 2 по ул. Соколовой, d 1020 | п. м | 494 | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 1410 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 4800 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию), ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 15 | май-октябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 5,67 | май-октябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 3,8 | май-октябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 50 | май-октябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 54 | май-октябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 60 | май-октябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 40 | май-октябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 15 | май-октябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 48 | согласно графику | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов** | км | 0,648 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 1 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 3 | июнь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Замена задвижек** | шт. | 4 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов** | км | 6,88 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7. | Приборное обследование подземных газопроводов** | км | 20,3 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,6 кВт** | шт. | 0,150 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,4 кВт** | шт. | 0,280 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Ремонт кабельных линий ВЛ-0,4 кВт с заменой проводов и опор** | шт. | 0,258 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Капитальный ремонт трансформаторов | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.5. | Ремонт строительной части ТП, РП** | шт. | 18 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.6. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 26 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.7. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 23 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| Фрунзенский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 312 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 47 | 1 октября | отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ЖСК, иные правообладатели ЦТП (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период** | шт. | 39 | 1 октября | ТСЖ, ЖСК, УК (по согласованию) |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 12 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 420 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 1450 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 2600 | сентябрь-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию), ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей** | км | 5 | II-III кв. | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 2,93 | II-III кв. | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 5,0 | II-III кв. | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 39 | II-III кв. | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 32 | II-III кв. | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 45 | II-III кв. | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 25 | II-III кв. | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 10 | II-III кв. | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 12 | согласно графику | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов** | шт. | 1 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Замена задвижек** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов** | км | 2,25 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Техническое диагностирование ГРП и ШРП** | шт. | 1 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов** | км | 2,3 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий ВЛ-0,4 кВт с заменой проводов и опор** | шт. | 0,742 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов** | шт. | 3 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 10 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 10 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 8 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| Заводской район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 982 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 118 | 1 октября | отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 44 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период** | шт. | 133 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 60 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 541 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 1378 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы к многоквартирному дому № 39 по Ново-Астраханскому шоссе, d 76 - d 108 | п. м | 90 | май-июнь | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы по 1-му Нефтяному пр., 7, d 57 | п. м | 100 | май-август | МУП «Саратовские коммунальные системы» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы по 3-му Нефтяному пр., d 57 | п. м | 100 | май | МУП «Саратовский коммунальный комплекс» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы к многоквартирным домам № 49, 51, 53 по 1-му Нефтяному пр., d 57 | п. м | 400 | май-сентябрь | МУП «Саратовский коммунальный комплекс» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 9996 | сентябрь-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию), МУП «Саратовский коммунальный комплекс», ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 10 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 9,79 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 9,8 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 95 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 84 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 60 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 55 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 25 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 60 | 1 октября | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов** | шт. | 3 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 3 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Замена задвижек** | шт. | 8 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 11,56 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП и ШРП** | шт. | 6 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.9. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции** | км | 14,37 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий КЛ-0,4 кВ с заменой дефектного кабеля** | км | 0,195 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов** | шт. | 5 | I-II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 14 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 38 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 33 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
|  | Октябрьский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 520 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 16 | согласно графику | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период** | шт. | 14 | май-август | ООО УК «Мегаполис» (по согласованию) |  |
| 1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения** | шт. | 8 | июнь-сентябрь | ООО УК «Мегаполис» (по согласованию) |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств** | шт. | * | май-август | УК, ТСЖ, ЖСК, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.7. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 60 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.8. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 740 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | Техническое перевооружение теплотрассы № 3 по ул. Бахметьевской, d 600* | п. м | 1330 | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 1770 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.10. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 2900 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию, ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 5 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 0,92 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 3,4 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 36 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 34 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 45 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 25 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 14 | 1 октября | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 60 | май-сентябрь | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 1 | июнь-июль | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов** | шт. | 3 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Замена задвижек** | шт. | 5 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 11,57 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции** | км | 14,38 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ** | км | 0,360 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 0,4 кВ** | км | 0,470 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт трансформаторов** | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 15 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит** | шт. | 24 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит** | шт. | 21 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
|  | Волжский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 498 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 70 | 1 октября | отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию), министерство образования Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период** | шт. | 20 | 1 октября | УК, ТСЖ (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | ЖСК, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», иные правообладатели ЦТП (по согласованию) |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 52 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | * | май-август | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 560 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 2130 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 4800 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» (по согласованию), ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 5 | в течение года | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 7,16 | в течение года | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 8,8 | в течение года | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 45 | в течение года | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 54 | в течение года | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 50 | в течение года | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 35 | в течение года | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 12 | в течение года | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимний период | шт. | 51 | 1 октября | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП** | шт. | 1 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 5 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты** | шт. | 4 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Замена задвижек** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 8,63 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.9. | Приборный метод контроля газопроводов** | км | 5,8 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ** | км | 1,200 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов** | шт. | 4 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 30 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 14 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 15 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ленинский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 1326 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, СТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 155 | 1 октября | отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 38 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 41 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», ООО «РТГК-Центр», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | * | май-август | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 1150 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | Ремонт теплотрассы № 1 по ул. Авиационной, d 1220 | п. м | 460 | июнь- сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 2340 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 11585 | сентябрь-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию), ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 15 | сентябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 9,43 | сентябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 9 | сентябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 90 | сентябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 92 | сентябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 40 | сентябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 30 | сентябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 28 | сентябрь | ООО «КВС» (по согласованию) |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 41 | 1 октября | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов** | км | 1,371 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП** | шт. | 3 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 4 | июнь- сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 4 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 2 | июнь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.7. | Замена задвижек** | шт. | 11 | май-июль | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 9,62 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ** | шт. | 1 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.10. | Приборный метод контроля газопроводов** | шт. | 25,03 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ** | км | 2,130 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 0,4 кВ** | км | 1,032 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор** | км | 0,591 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Капитальный ремонт трансформаторов** | шт. | 11 | май- сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.5. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 26 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.6. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 55 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.7. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 48 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |

*количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2017-2018 годов;

**по плану мероприятий предприятия.

Используемые сокращения:

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК – жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ООО «ТЭГК» - ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»;

ЗАО «СПГЭС» - ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»;

ООО «КВС» - ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;

ШРП – шкафной распределительный пункт;

ГРПШ – газораспределительный пункт шкафной.

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»														                          А.Н. Мышев

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 30 мая 2018 года  № 1117

График

подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»

к отопительному периоду 2018-2019 годов

| Организации, осуществляющие управление жилищным фондом | Вид отопления | Всего домов | Срок подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кировский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 61 | 7 | 13 | 12 | 17 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 463 | 42 | 119 | 129 | 135 | 38 |
|  | печное | 392 | 45 | 110 | 129 | 76 | 32 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 81 | 2 | 14 | 25 | 27 | 13 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | печное | 297 | 50 | 71 | 80 | 70 | 26 |
| Всего по району | центральное | 618 | 51 | 150 | 170 | 183 | 64 |
|  | печное | 689 | 95 | 181 | 209 | 146 | 58 |
| Итого |  | 1307 | 146 | 331 | 379 | 329 | 122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 306 | 56 | 85 | 84 | 81 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 900 | 65 | 275 | 275 | 275 | 10 |
|  | печное | 283 | 56 | 65 | 81 | 81 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 120 | 10 | 20 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 41 | 9 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1326 | 131 | 380 | 399 | 406 | 10 |
|  | печное | 324 | 65 | 76 | 92 | 91 | 0 |
| Итого |  | 1650 | 196 | 456 | 491 | 497 | 10 |
| Волжский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 71 | 0 | 5 | 10 | 24 | 32 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 362 | 19 | 50 | 88 | 113 | 92 |
|  | печное | 411 | 5 | 45 | 90 | 143 | 128 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 65 | 1 | 4 | 9 | 24 | 27 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 498 | 20 | 59 | 107 | 161 | 151 |
|  | печное | 411 | 5 | 45 | 90 | 143 | 128 |
| Итого |  | 909 | 25 | 104 | 197 | 304 | 279 |
| Заводской район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 39 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющие организации | центральное | 723 | 65 | 173 | 179 | 170 | 136 |
|  | печное | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 53 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 165 | 0 | 36 | 53 | 49 | 27 |
|  | печное | 229 | 29 | 46 | 40 | 88 | 26 |
| Всего по району | центральное | 982 | 75 | 221 | 249 | 249 | 188 |
|  | печное | 287 | 29 | 46 | 40 | 118 | 54 |
| Итого |  | 1269 | 104 | 267 | 289 | 367 | 242 |
| Октябрьский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 55 | 5 | 13 | 15 | 16 | 6 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 332 | 43 | 82 | 96 | 106 | 5 |
|  | печное | 272 | 41 | 32 | 38 | 80 | 81 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 97 | 3 | 18 | 28 | 28 | 20 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 33 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 110 | 0 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| Всего по району | центральное | 520 | 53 | 119 | 144 | 160 | 44 |
|  | печное | 382 | 41 | 56 | 64 | 108 | 113 |
| Итого |  | 902 | 94 | 175 | 208 | 268 | 157 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзенский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 218 | 5 | 49 | 76 | 57 | 31 |
|  | печное | 212 | 0 | 31 | 91 | 79 | 11 |
| Управляющие организации | центральное | 26 | 0 | 3 | 4 | 8 | 11 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 62 | 0 | 5 | 20 | 20 | 17 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|  | печное | 24 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Всего по району | центральное | 312 | 5 | 57 | 103 | 87 | 60 |
|  | печное | 236 | 0 | 31 | 98 | 84 | 23 |
| Итого |  | 548 | 5 | 88 | 201 | 171 | 83 |

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»			     					                                                                                           А.Н. Мышев

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 30 мая 2018 года  № 1117

# Должностной состав

# оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе

# в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| Руководитель оперативного штаба | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Первый заместитель руководителя оперативного штаба | - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства и муниципального контроля |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов по коммунальной инфраструктуре |
| Секретарь оперативного штаба | - консультант отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Члены оперативного штаба: |
| - первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| - первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| - первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| - первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| - первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| - первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| - консультант отдела экономики и технического контроля комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| - начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| - начальник отдела инженерного обеспечения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| - начальник отдела муниципального контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| - консультант отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта министерства здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |
| - консультант сектора координации деятельности подведомственных учреждений управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| - заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| - директор МУП «Городская АРС-05» |
| - заместитель главного инженера по производству ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» (по согласованию) |
| - начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| - главный инженер филиала «Саратовский» публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию) |
| - заместитель директора по техническим вопросам Саратовского отделения Саратовского филиала открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) |
| - руководитель отдела по сбору денежных средств ЦО Саратовского отделения Саратовского филиала открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) |
| - руководитель отдела энергоинспекции ЦО Саратовского отделения Саратовского филиала открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) |
| - начальник Саратовского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| - начальник жилищно-коммунальной службы № 9/2 (г. Энгельс) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу) ЖЭ(К)О № 9 (г. Саратов) (по согласованию) |
| - главный инженер ООО «Техэнерго-Монтаж» (по согласованию) |
| - главный инженер ООО «ТЭГК» (по согласованию) |
| - главный инженер МУП «Саратовский коммунальный комплекс» |
| - главный инженер ООО ПКП «Теплострой комплект» (по согласованию) |
| - заместитель директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов» |

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                         А.Н. Мышев