27 января 2023 года № 318

О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 12 августа 2020 года № 1494 «О системе управления

проектами в администрации муниципального образования

«Город Саратов»

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 12 августа 2020 года № 1494 «О системе управления проектами в администрации муниципального образования «Город Саратов», дополнив раздел II приложения к постановлению              пунктом 7 следующего содержания:

«7. Порядок актуализации информации по проектам, внесенным в ИСУП.

7.1. Исполнители (соисполнители) проекта при поступлении документов, характеризующих фактическое состояние процесса реализации проекта, обязаны своевременно проинформировать руководителя проекта и внести данные сведения в ИСУП в течение трех рабочих дней со дня их поступления.

Руководитель проекта в процессе реализации мероприятий проекта при поступлении документов, имеющих прямое отношение к курируемому проекту, а также при наличии сведений, характеризующих фактическое состояние работ проекта, обеспечивает внесение данной информации в ИСУП в течение трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.2. При наличии сведений, конкретизирующих этапность процесса реализации проекта, руководитель проекта инициирует формирование запроса на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта в течение двух дней со дня их поступления.

В случае подтверждения финансового обеспечения реализации проекта, утверждения перечня объектов, а также заключения муниципального контракта на выполнение работ, направленных на достижение целей проекта, внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта носит обязательный характер.

Структурирование плана мероприятий по реализации проекта необходимо осуществлять с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

7.3. Руководитель проекта несет персональную ответственность за актуализацию плана мероприятий проекта и своевременное внесение информации по проектам в ИСУП».

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономическим вопросам.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова