21 марта 2023 года № 81-р

О проведении работ по благоустройству

территории муниципального образования

«Город Саратов»

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «Город Саратов»:

1. Провести работы по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» с 25 марта по 1 мая 2023 года.

2. Утвердить:

2.1. Должностной состав городского штаба по организации работ по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» и контролю за их проведением (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

3. Отраслевым (функциональным) и территориальным структурным подразделениям администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям провести организационную работу по выполнению мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь работников к активному участию в работах по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов», в том числе на территориях, прилегающих к организациям, жилым домам, уборке улиц, тротуаров, скверов, садов, парков.

5. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» и обеспечить освещение хода проведения работ по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 21 марта 2023 года № 81-р

Должностной состав

городского штаба по организации работ по благоустройству

территории муниципального образования «Город Саратов»

и контролю за их проведением

| Председатель штаба | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- |

Члены штаба:

- заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председатель комитета по экономике;

- заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере;

- глава администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

- глава администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»;

- глава администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

- глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»;

- глава администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;

- глава администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;

- начальник департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»;

- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления жилищного хозяйства и развития городской среды администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- заместитель председателя комитета по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов».

.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 21 марта 2023 года № 81-р

План

мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству

территории муниципального образования «Город Саратов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение работ, в том числе определение в каждом районе комплекса мероприятий по благоустройству территории города | с 25 марта по 1 мая 2023 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрации районов города), департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» (далее – департамент Гагаринского района), структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций (по согласованию) |
| 2. | Создание районных штабов (комиссий) по благоустройству территорий районов | до 25 марта 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района |
| 3. | Проведение работ по благоустройству с участием работников организаций всех форм собственности | каждый четверг | администрации районов города, департамент Гагаринского района, структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Обращение к жителям города об участии в мероприятиях по благоустройству территории города | еженедельно | комитет по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Организация ремонта, окраски контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и контейнерных площадок | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района |
| 6. | Уборка дворовых территорий многоквартирных домов от твердых коммунальных отходов и организация регулярного вывоза мусора | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», управляющие организации (по согласованию) |
| 7. | Уборка территорий образовательных организаций и прилегающих к ним территорий | до 19 апреля 2023 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций (по согласованию) |
| 8. | Организация обрезки деревьев, посадки деревьев и кустарников, уборки парков, скверов, бульваров, садов, зеленых зон | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района |
| 9. | Уборка остановок общественного транспорта | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района |
| 10. | Работы по благоустройству объектов размещения рекламы, витрин магазинов | до 8 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района, комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций (по согласованию) |
| 11. | Приведение строительных площадок в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» | до 19 апреля 2023 года | комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов города, департамент Гагаринского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Приведение тротуаров и дворовых территорий в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», управляющие организации (по согласованию) |
| 13. | Проведение ремонта цоколей домов, заборов, изгородей, торговых павильонов | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района, руководители организаций (по согласованию) |
| 14. | Организация уборки территорий, прилегающих к рынкам | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района, руководители рынков (по согласованию) |
| 15. | Ликвидация отходов с несанкционированных мест | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 16. | Организация работ по благоустройству территорий речного, железнодорожного вокзалов и автовокзала (за счет средств собственника) | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города |
| 17. | Организация работ по благоустройству кладбищ | до 19 апреля 2023 года | МКУ «Администрация кладбищ» |
| 18. | Проведение работ по благоустройству Набережной Космонавтов, новой набережной, скверов, бульваров, парков | до 19 апреля 2023 года | администрации районов города, департамент Гагаринского района |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Очистка от объявлений и граффити опор уличных светильников, ремонт и замена светильников | до 19 апреля 2023 года | МУПП «СГЭТ», МУП «Саргорсвет» |

.