21 марта 2012 года № 384

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 14 октября 2010 года № 2425 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Развитие материально-технической базы

физической культуры и массового спорта в городе Саратове

на 2011-2015 гг.»

В соответствии со статьёй 36 Устава муниципального образования «Город Саратов», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 422 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2010 года № 2425 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»						                     А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 21 марта 2012 года № 384

Долгосрочная целевая программа

«Развитие материально-технической базы физической

культуры и массового спорта в городе Саратове»

на 2011-2015 гг.

Паспорт программы

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | распоряжение администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5 июля 2010 года № 137-р «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» |
| Муниципальный заказчик-координатор | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Основные разработчики Программы | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями; задачи: строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; проведение капитального ремонта спортивных сооружений; содержание спортивных сооружений; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | количество вновь строящихся спортивных сооружений – 3; количество спортивных сооружений, введённых в эксплуатацию, – 1; количество реконструированных спортивных сооружений, – 2; количество спортивных сооружений, в отношении которых проведён капитальный ремонт, – 7; количество восстановленных и обустроенных открытых спортивных площадок – 12; количество объектов спорта, оснащённых противопожарной сигнализацией, – 3; количество объектов спорта, оснащённых специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями, – 11; количество приобретённого инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения деятельности учреждений - 2103; количество плоскостных спортивных сооружений, содержание которых осуществляется в рамках Программы, – 15 |
| Сроки и этапы реализации Программы | в течение 2011-2015 годов |
| Объёмы и источники финансирования | объём финансирования Программы составляет 573580,3 тыс. руб., в том числе по источникам: бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 548091,3 тыс. руб., федеральный бюджет (прогноз) – 25489,0 тыс. руб. |
| Исполнители основных мероприятий | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - управление по физической культуре и спорту); управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - управление капитального строительства); |
|  | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрации районов); муниципальное автономное учреждение «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муниципального образования «Город Саратов» (далее – МАУ «ДФОСС»); муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» (далее - МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»); муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 14 «Волга» (далее - МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 14 «Волга»); муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центральная детско-юношеская спортивная школа» (далее - МОУ ДОД «ЦДЮСШ») |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек в смену; увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами - с 4,7 до 5,7%; социальный эффект от реализации Программы - увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счёт расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями; экономический эффект от реализации Программы - сокращение расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности |
| Система реализации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, управление по физической культуре и спорту, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

В настоящее время на территории города Саратова расположено                 26 муниципальных спортивных сооружений, в том числе:

- стадионов с трибунами на 1500 мест – 4;

- дворцов спорта – 2;

- бассейнов – 2;

- ФОКов – 2;

- легкоатлетических манежей – 2;

- тиров – 1;

- лыжных баз – 1;

- прочих объектов физической культуры и спорта – 12.

Существующая сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений характеризуется следующими основными показателями:

- Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от          19 октября 1999 г. № 1683-р, фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности по уточнённым данным на 2010 год составляет:

| Обеспеченность, % |
| --- |
| Виды спортивных сооружений: | г. Саратов | Саратовская область | Россия |
| спортивные залы | 32,7 | 42,0 | 47,4 |
| бассейны* | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| плоскостные сооружения | 21,8 | 69,7 | 87,2 |

* не учтены 2 бассейна, расположенные на объектах с ограниченным доступом: Артиллерийское училище и УС-14.

В сравнении с другими городами Приволжского федерального округа фактическая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:

- спортивные залы – в г. Пензе - 38,7%, в г. Казани - 40,9%;

- бассейны – в г. Пензе - 23,4%, в г. Самаре - 12%, в г. Волгограде - 10,4%;

- плоскостные сооружения – в г. Пензе - 41,1%, в г. Казани - 38%.

- Недостаточная техническая оснащённость спортивных сооружений.

Основная часть крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений была введена в эксплуатацию около 30-40 лет назад, оснащена энергоёмким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 80%) износ строительных конструкций и инженерных систем и на данный момент нуждается в реконструкции (стадионы «Спартак», «Авангард», СК «Строитель» и др.).

- Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.

В настоящее время ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в активно застраиваемых микрорайонах города                      (пос. Юбилейный) и в отдельных микрорайонах существующей жилой застройки (пос. Жасминный, Поливановка) спортивные сооружения практически отсутствуют.

- Наличие объектов незавершённого строительства физической культуры и спорта.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лыжный стадион на 5-й Дачной, водно-спортивная база в пос. Затон, ФОК в пос. Юбилейном являются объектами незавершённого строительства. Ряд муниципальных объектов строительства, например лыжный стадион на 5-й Дачной и водно-спортивная база в пос. Затон, не финансировались с 2003 года, что ведёт к физическому износу строительных конструкций и разрушению объектов.

При отсутствии применения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексное решение поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно с другими влияет на достижение поставленной цели.

Использование программно-целевого метода обеспечит следующие преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- координацию действий структурных и территориальных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов» при выполнении мероприятий Программы;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

- Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Цели Программы:

- улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта;

- приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.

Задачи Программы:

- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- проведение капитального ремонта спортивных сооружений;

- содержание спортивных сооружений;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.

Решение поставленных задач планируется осуществить путём реализации перечня мероприятий, представленных в приложении № 1 к Программе.

Сроки решения поставленных задач запланированы на 2011-2015 годы.

- Ресурсное обеспечение Программы

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в               2010 году, в соответствии с утверждённой сметной документацией на строительство ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, сметными расчётами с учётом применения утверждённых сметных нормативов, с учётом планируемых видов работ в соответствии с приложением № 2 к Программе.

Объём финансирования Программы составляет 573580,3 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

| Исполнитель программных мероприятий | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление по физической культуре и спорту | 10252,7 | 21296,0 | 71750,0 | 35300,0 | 29816,9 | 168415,6 |
| Управление капитального строительства | 75305,9 | 95000,0 | 39625,0 | 107000,0 | 85000,0 | 401930,9 |
| Администрация Волжского района | 0 | 24,6 | 26,0 | 30,0 | 33,0 | 113,6 |
| Администрация Заводского района | 0 | 203,9 | 221,0 | 259,0 | 292,0 | 975,9 |
| Администрация Кировского района | 0 | 94,4 | 101,0 | 112,0 | 125,0 | 432,4 |
| Администрация Ленинского района | 95 | 280,1 | 301,0 | 337,0 | 375,0 | 1388,1 |
| Администрация Октябрьского района | 0 | 70,8 | 76,0 | 84,0 | 93,0 | 323,8 |
| ИТОГО | 85653,6 | 116969,8 | 112100,0 | 143122,0 | 115734,9 | 573580,3 |

Источники финансирования Программы: бюджет муниципального образования «Город Саратов» – 548091,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 25489,0 тыс. руб. (183,1 тыс. руб. - мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (далее – ФК и С) инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями и 25305,9 тыс. руб. – субсидии из федерального бюджета на приобретение оборудования и металлоконструкций для строительства ФОКа в                   пос. Юбилейном Волжского района).

- Организация управления реализацией Программы

и контроль за ходом её выполнения

Управление по физической культуре и спорту осуществляет следующие функции организации и контроля:

- координирует выполнение мероприятий Программы;

- осуществляет непосредственную реализацию программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг экономической и социальной эффективности Программы;

- направляет предложения по корректировке Программы, в том числе по результатам оценки эффективности её реализации, проведённой в соответствии с постановлением главы администрации города Саратова от           14 ноября 2008 года № 1384 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»;

- представляет в комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» информацию о ходе выполнения Программы.

Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», являющиеся исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закреплённых за ними мероприятий Программы (приложение № 2 к Программе), обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию, представляют в установленном порядке необходимую отчётную информацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

- Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе и предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений, а также решение вопросов организации их эксплуатации.

Перечень объектов и видов работ, планируемых к реализации в рамках Программы по исполнителям мероприятий, отражен в приложении № 2 к Программе.

- Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации Программы

В результате проведённых мероприятий будет введён в эксплуатацию ФОК в пос. Юбилейном (2012 год), продолжено проектирование и строительство лыжного стадиона на 5-й Дачной в Ленинском районе и водноспортивной базы «Затон», реконструированы стадионы «Салют» и «Авангард», капитально отремонтированы стадион в Детском парке, ФОК «Заводской», малый спортивный зал спортивного центра «Строитель» в Заводском районе, здания и сооружения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», восстановлено и обустроено 12 спортивных площадок, оснащено противопожарной сигнализацией три спортивных объекта, оснащено специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 11 спортивных объектов, приобретено 2004 единицы инвентаря и оборудования, проведены мероприятия по содержанию                       15 плоскостных сооружений.

По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек;

- увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами с 4,7 до 5,7%.

Важнейшим социальным результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счёт расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности.

Начальник управления

по физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования «Город Саратов»						        В.А. Гвоздев

Приложение № 1 к Программе

Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями |
| Задача 1. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений |
| 1.1. Строительство спортивных сооружений | управление капитального строительства, управление по физической культуре и спорту, МАУ «ДФОСС» | 2011 год | 78410,9 | количество строящихся спортивных сооружений | объект | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | 2012 год | 95375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 44125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 37000,0 | количество объектов, введённых в эксплуатацию | объект | - |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2015 год | 41000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 295910,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Реконструкция спортивных сооружений | управление капитального строительства, МАУ «ДФОСС», МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 14 «Волга» | 2011 год | 100,0 | количество спортивных сооружений | объект | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2013 год | 53800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 85800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 61000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 200700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2. Проведение капитального ремонта спортивных сооружений |
| Капитальный ремонт спортивных сооружений | МАУ «ДФОСС», МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 14 «Волга», МОУ ДОД «ЦДЮСШ» | 2011 год | 5188,7 | количество отремонтирован- ных спортивных сооружений | объект | - | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 |
|  |  | 2012 год | 20624,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 12150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 17900,0 | количество восстановленных спортивных площадок | ед. | 1 |  |  | 3 | 4 | 5 | 12 |
|  |  | 2015 год | 10800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 66662,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Содержание спортивных сооружений Задача 4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта |
| 3.1. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов | управление по физической культуре и спорту, МАУ «ДФОСС» | 2013 год | 250,0 | количество спортивных сооружений | объект | - |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 2014 год | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам ФКиС инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями | управление по физической культуре и спорту, МАУ «ДФОСС», МОУ ДОД «ЦДЮСШ» | 2011 год | 366,2 | количество спортивных сооружений | объект | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
|  |  | 2012 год | 297,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 1016,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2980,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных автономных и бюджетных учреждений | управление по физической культуре и спорту, МАУ «ДФОСС», МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», МОУ ДОД «ЦДЮСШ» | 2011 год | 1492,8 | количество спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения | ед. | - | 233 | 0 | 490 | 630 | 750 | 2103 |
|  |  | 2013 год | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 3242,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание плоскостных спортивных сооружений | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» | 2011 год | 95,0 | количество спортивных сооружений | объект | - | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 2012 год | 673,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 725,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 822,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 918,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 3233,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе | 2011 год | 85653,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 116969,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 112100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 143122,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 115734,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 573580,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень видов работ

по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и содержанию спортивных сооружений,

планируемых к реализации в рамках долгосрочной целевой Программы

| № п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Финан-совый год | Объём финансирования, тыс. руб. | Планируемые виды работ | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство (реконструкция) спортивных сооружений |
| 1.1. | ФОК в пос. Юбилейном Волжского района | 2011 | 75305,9 | строительство, приобретение и монтаж оборудования металлоконструкций; сдача объекта в эксплуатацию | управление капитального строительства |
|  |  | 2012 | 95000,0 |  |  |
|  |  | всего | 170305,9 |  |  |
| 1.2. | Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе | 2011 | 3105,0 | проектирование, проведение экспертизы проекта | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 375,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 39625,0 | строительство | управление капитального строительства |
|  |  | 2014 | 22000,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 24000,0 |  |  |
|  |  | всего | 89105,0 |  |  |
| 1.3. | Водно-спортивная база «Затон» | 2013 | 4500,0 | проектирование | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2014 | 15000,0 | строительство | управление капитального строительства |
|  |  | 2015 | 17000,0 |  |  |
|  |  | всего | 36500,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Реконструкция стадиона «Салют» | 2013 | 47000,0 | устройство трибун и подтрибунных помещений, легкоатлетических дорожек, плоскостных сооружений, административно-бытовых помещений, завершение устройства инженерных сетей, благоустройство территории | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2014 | 15800,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 17000,0 |  |  |
|  |  | всего | 79800,0 |  |  |
| 1.5. | Реконструкция стадиона «Авангард» по ул. Танкистов, б/н в Кировском районе | 2011 | 100,0 | проектирование | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2013 | 6800,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 70000,0 | подготовка площадки строительства, реконструкция здания манежа, устройство легкоатлетического ядра, плоскостных сооружений, устройство инженерных сетей, трибун, благоустройство территории | управление капитального строительства |
|  |  | 2015 | 44000,0 |  |  |
|  |  | всего | 120900,0 |  |  |
| Капитальный ремонт спортивных сооружений |
| 2.1. | Капитальный ремонт стадиона в Детском парке | 2011 | 995,0 | замена ограждения, ремонт беговых дорожек, трибун, системы освещения, футбольного поля, спортивного оборудования, благоустройство территории, устройство зон силовой подготовки | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 650,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 3000,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 3800,0 |  |  |
|  |  | всего | 8445,0 |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт ФОК «Заводской», ул. Парковая, 51 | 2011 | 300,0 | ремонт помещений и кровли бассейна (912 кв. м), ремонт и замена оборудования | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 380,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 3000,0 |  |  |
|  |  | всего | 3680,0 |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт малого спортивного зала спортивного центра «Строитель» в Заводском районе | 2012 | 1800,0 | капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, раздевальных помещений, отделочные работы, ремонт полов, кровли, оснащение спортивным оборудованием и инвентарём | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2013 | 1500,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 2600,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 2000,0 |  |  |
|  |  | всего | 7900,0 |  |  |
| 2.4. | Восстановление и обустройство открытых спортивных площадок | 2013 | 4800,0 | асфальтирование, устройство ограждения, укладка искусственного покрытия, выполнение разметки для игровых видов спорта, установка спортивного оборудования | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2014 | 7200,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 7400,0 |  |  |
|  |  | всего | 19400,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Капитальный ремонт МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» | 2011 | 3893,7 | капитальный ремонт 12 домиков, дебаркадера, подпорной стенки, инженерных систем, устройство скважины водоснабжения, благоустройство территории лагеря | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 7254,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 2850,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 1300,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 1400,0 |  |  |
|  |  | всего | 16697,7 |  |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт стадиона «Волга», пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н | 2012 | 2600,0 | ремонт ограждающих конструкций и кровли манежа, ограждения, трибун, системы освещения, футбольного поля, помещений, инженерных систем, благоустройство | управление по физической культуре и спорту |
| 2.7. | Капитальный ремонт СК «Юность», ул. Рабочая,106А | 2012 | 1000,0 | ремонт кровли и помещений спортивного комплекса, восстановление инженерных систем здания | управление по физической культуре и спорту |
| 2.8. | Капитальный ремонт объектов МОУ ДОД «ЦДЮСШ» | 2012 | 6940,0 | проектирование, ремонт помещений и инженерных систем, оснащение оборудованием подразделений № 7 (Ильинская пл., 1) и № 1 (ул. Астраханская, 87Б) | управление по физической культуре и спорту |
| Содержание спортивных сооружений |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности объектов | 2013 | 250,0 | устройство противопожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре, оснащение объектов первичными средствами пожаротушения, техническое обслуживание сигнализации | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2014 | 300,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 300,0 |  |  |
|  |  | всего | 850,0 |  |  |
| 3.2. | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам ФКиС инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями | 2011 | 366,2 | устройство пандусов, поручней, замена входных дверей, оснащение спортивных сооружений специализированным оборудованием и инвентарём, устройство парковочных мест для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2012 | 297,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 600,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 700,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 1016,9 |  |  |
|  |  | всего | 2980,1 |  |  |
| 3.3. | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных автономных и бюджетных учреждений | 2011 | 1492,8 | приобретение 233 ед. | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2013 | 450,0 | приобретение 490 ед. |  |
|  |  | 2014 | 600,0 | приобретение 630 ед. |  |
|  |  | 2015 | 700,0 | приобретение 750 ед. |  |
|  |  | всего | 3242,8 |  |  |

Содержание плоскостных спортивных сооружений в рамках долгосрочной целевой Программы по районам

| Контроль за исполнением | Количество спортивных площадок | Объём финансирования из бюджета муниципального образования «Город Саратов» по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого |
| Администрация Волжского района | 1 | 0 | 24,6 | 26,0 | 30,0 | 33,0 | 113,6 |
| Администрация Заводского района | 3 | 0 | 203,9 | 221,0 | 259,0 | 292,0 | 975,9 |
| Администрация Кировского района | 4 | 0 | 94,4 | 101,0 | 112,0 | 125,0 | 432,4 |
| Администрация Ленинского района | 4 | 95,0 | 280,1 | 301,0 | 337,0 | 375,0 | 1388,1 |
| Администрация Октябрьского района | 3 | 0 | 70,8 | 76,0 | 84,0 | 93,0 | 323,8 |
| Итого | 15 | 95,0 | 673,8 | 725,0 | 882,0 | 918,0 | 3233,8 |