# 13 сентября 2013 года № 1960

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября

# 2012 года № 2510 «Об утверждении ведомственной целевой

# программы «Капитальный ремонт зданий (помещений)

# муниципальных бань» на 2013 год»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от       10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта муниципальных бань в 2013 году и осуществления контроля за их расходованием

постановляю:

# 1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября 2012 года № 2510 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2013 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                              			 А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

13 сентября 2013 года № 1960

# Ведомственная целевая программа
«Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань»

# на 2013 год

# Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань; - задача - улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества услуг населению, оказываемых муниципальными банями; - обеспечение стабильной работы муниципальных бань |
| Целевые индикаторы | - количество отремонтированных общих отделений/зданий бань - 1/1; - количество отремонтированных душевых кабин/зданий бань - 4/1; - количество отремонтированных парикмахерских/зданий бань - 1/1; - количество отремонтированных внешних задних несущих кирпичных стен зданий бань - 1; - количество зданий бань, в отношении которых осуществлен строительный контроль, - 3 |
| Характеристика программных мероприятий | - проведение работ по капитальному ремонту общего отделения, душевых кабин, парикмахерской бань, внешней задней несущей кирпичной стены бани; - осуществление строительного контроля |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 3000,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

# 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

В городе услуги по помывке оказывают девять муниципальных бань. Самым старым зданиям, в которых расположены две муниципальные бани, более 100 лет, четырем зданиям - более 50 лет, трем - более 10 лет.

За год услугами муниципальных бань пользуются более 300 тысяч граждан, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах с частичными удобствами.

Учитывая социальную значимость муниципальных бань, для оказания более качественных услуг населению и обеспечения стабильной работы бань из бюджета муниципального образования «Город Саратов» выделяются средства на проведение капитального ремонта зданий муниципальных бань. С 2007 по 2011 годы выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных бань № 7, 21, 4, 8, 16, 1 на сумму 40434,5 тыс. руб. За счет выделенных средств проведен ремонт общих отделений, душевых номеров, саун и крыш. Согласно ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 ноября 2011 года № 2258, в 2012 году проведен капитальный ремонт бань № 11, 1, выполнены работы по ремонту крыш, общего отделения, парикмахерской, душевых номеров и общих душевых, проведены сантехнические, отделочные и общестроительные работы (замена дверных и оконных блоков, плиточных покрытий полов и стен с устройством гидроизоляции полов, замена электропроводки).

Для достижения намеченной Программой цели в 2013 году планируется выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных бань № 4, 21, 7, 10.

# 2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2013 году.

# 3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань.

Задачей Программы является улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань.

# 4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы планируется:

- повышение качества услуг населению, оказываемых муниципальными банями;

- обеспечение стабильной работы муниципальных бань.

# 5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы представлены в графе 9 приложения к Программе.

# 6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и направлена на проведение ряда работ по капитальному ремонту зданий, в которых расположены четыре муниципальные бани. В рамках Программы планируется отремонтировать:

- общее отделение бани № 4 (замена дверных и оконных блоков, плиточных покрытий полов и стен с устройством гидроизоляции полов, замена электропроводки, устройство подвесного потолка);

- парикмахерскую бани № 7 (устройство подвесного потолка, замена плиточных покрытий полов и стен, дверных блоков);

- душевые кабины бани № 21 (смена трапов, замена канализации, замена плиточных покрытий полов и стен с устройством гидроизоляции полов, установка перегородок из ПВХ профилей, замена электропроводки);

- внешнюю заднюю несущую кирпичную стену бани № 10.

Кроме того, с целью обеспечения соблюдения сроков выполнения строительно-монтажных работ, повышения их качества и соответствия требованиям технической документации специализированной организацией будет осуществляться строительный контроль.

# 7. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- увеличение стоимости выполнения работ на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов подрядчиками;

- форс-мажорные обстоятельства.

# 8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в средствах бюджета муниципального образования «Город Саратов» на капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань в 2013 году составляет 3000,0 тыс. руб.

Объем затрат, необходимый для проведения мероприятий, определен согласно дефектным ведомостям по укрупненному сметному расчету в ценах 2012 года и может уточняться.

При проведении капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных бань предусматривается:

- ремонт общего отделения на сумму 1657,786 тыс. руб.;

- ремонт душевых кабин на сумму 842,917 тыс. руб.;

- ремонт парикмахерской на сумму 240,328 тыс. руб.;

- ремонт внешней задней несущей кирпичной стены на сумму      196,115 тыс. руб.;

- осуществление строительного контроля - 62,854 тыс. руб., в том числе общее отделение - 39,673 тыс. руб., душевые кабины - 18,038 тыс. руб., парикмахерская - 5,143 тыс. руб.

# 9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по ЖКХ обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную документацию, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, комитет по ЖКХ и комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов» по городскому хозяйству                                     Д.А. Федотов

Приложение к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код классифи-кации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2013 год | целевое значение |
| Цель - создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань |
| Задача - улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань |
| 1. Проведение работ по капитальному ремонту общего отделения, в том числе санитарно-технических систем | комитет по ЖКХ | 117 0502 7954200 500 225, 226 | 1657,786 | количество общих отделений/ зданий бань | ед. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2. Проведение работ по капитальному ремонту душевых кабин |  |  | 842,917 | количество душевых кабин/ зданий бань | ед. | 26/1 | 4/1 | 4/1 |
| 3. Проведение работ по капитальному ремонту парикмахерской |  |  | 240,328 | количество парикмахерских/зданий бань | ед. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 4. Проведение работ по капитальному ремонту внешней задней несущей кирпичной стены |  |  | 196,115 | количество зданий бань | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 5. Осуществление строительного контроля |  |  | 62,854 | количество зданий бань | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Итого |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |