17 июня 2011 года № 259-р

О внесении изменения в распоряжение администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 11 марта 2011 года

№ 105-р «О заключении долгосрочных муниципальных контрактов»

# На основании постановления главы администрации г. Саратова от            12 мая 2008 года № 561 «Об утверждении Положения о форме и порядке принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» (с изменениями), решениями Саратовской городской Думы от         16.12.2010 № 58-706 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год», от 25.11.2010 № 57-690 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2011-2013 годы»:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования «Город Саратов» от 11 марта 2011 года № 105-р «О заключении долгосрочных муниципальных контрактов» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по архитектуре и капитальному строительству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                 А.Г. Буренин

Приложение

к распоряжению администрации муниципального образования «Город Саратов»

17 июня 2011 года № 259-р

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, длительность производственного цикла выполнения работ по которым

превышает  срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2011 год

| № п/п | Наименование объектов | Предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) | Планируемый результат выполнения работ | Описание состава работ | Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 19060,00 | 5922,00 | 6313,00 | 6825,00 | увеличение производительности работы скорых фильтров ВК-2 и повышение качества питьевой воды | реконструкция фильтров I, II, III очередей на ВК-2 с усилением оснований, замена дренажа, замена арматуры и трубопроводов | 20.12.2013 |
| 2. | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 25186,00 | 12191,00 | 12995,00 | - | увеличение производительности работы скорых фильтров ВК-3 и повышение качества питьевой воды | реконструкция фильтров на ВК-3 с заменой дренажных труб | 20.12.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 22579,00 | 11887,00 | 10692,00 | - | повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения | усиление железобетонных конструкций, днищ и стен емкостных сооружений, а также резервуаров чистой воды | 20.12.2012 |
| 4. | Коллектор 18-А | 40000,00 | 20000,00 | 20000,00 | - | увеличение пропускной способности системы канализации, обеспечение транспортировки на очистку дополнительных объемов сточных вод | прокладка канализационного коллектора протяженностью 172,6 м | 20.12.2012 |
|  | Итого | 106 825,00 | 50000,00 | 50000,00 | 6825,00 |  |  |  |

И.о. начальника управления капитального

строительства администрации

муниципального образования

«Город Саратов»																        А.Б. Блохин