13 июня 2013 года № 1092

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

«Город Саратов» от 14 октября 2010 года № 2424

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Расширение сети дошкольных образовательных

учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы»

В соответствии c постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 422 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2010 года          № 2424 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове»                на 2011-2015 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы:

1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели»:

- в дефисе 8 цифры «34» заменить цифрами «30»;

- дефис 10 изложить в новой редакции:

«- количество учреждений, в отношении которых проведено техническое обследование зданий, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, инженерные изыскания, работы по увеличению электрической мощности,               в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе расчеты пожарных рисков зданий - 56»;

- в дефисе 13 цифры «99» заменить цифрами «102»;

- в дефисе 14 цифры «98» заменить цифрами «92».

1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования» цифры «1381701,7», «296197,2» заменить цифрами «1384414,7», «298910,2» соответственно.

1.1.3. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» в дефисе 1 цифры «3030» заменить цифрами «3060».

1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.2.1. Цифры «1381701,7» заменить цифрами «1384414,7»;

1.2.2. Таблицу изложить в следующей редакции:

| Муниципальные заказчики | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего, в том числе за счет средств областного бюджета, федерального бюджета | 144245,7 | 349330,3 55000,0 230,0 | 298910,2 | 327743,4 | 264185,1 | 1384414,7 55000,0 230,0 |
| 1. Комитет по образованию | 4450,7 | 14052,1 | 6587,0 | 55543,3 | 31045,6 | 111678,7 |
| 2. Администрация Ленинского района, в том числе за счет средств областного бюджета | 25061,5 | 144568,9 35000,0 | 51075,0 | 50879,8 | 44075,1 | 315660,3 35000,0 |
| 3. Администрация Заводского района, в том числе за счет средств областного бюджета | 4092,3 | 41850,0 20000,0 | 26696,9 | 58584,2 | 26397,3 | 157620,7 20000,0 |
| 4. Администрация Октябрьского района | 5086,1 | 29871,8 | 14965,2 | 57480,1 | 18327,7 | 125730,9 |
| 5. Администрация Фрунзенского района | 9061,5 | 15968,8 | 4114,4 | 13282,6 | 12011,7 | 54439,0 |
| 6. Администрация Кировского района | 6173,8 | 12541,3 | 4732,5 | 26383,5 | 22662,5 | 72493,6 |
| 7. Администрация Волжского района, в том числе за счет средств федерального бюджета | 19494,1 | 75307,9 230,0 | 190739,2 | 8589,9 | 9665,2 | 303796,3 230,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. КУИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57000,0 | 100000,0 | 157000,0 |
| 9. УКС | 70825,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70825,7 |
| 10. Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству | 0,0 | 15169,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15169,5 |

1.2.3. В последнем абзаце исключить слова «2010 года».

1.3. Приложения № 1-4 к Программе изложить в новой редакции (приложения № 1-4).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на заместителя главы администрации муниципального образования           «Город Саратов» по социальной сфере.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

13 июня 2013 года № 1092

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты | Наименование показателя | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | тыс. руб. |  | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель - повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| Задача 1. Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1.1. Проектирование и строительство детских садов | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, администрации Ленинского, Заводского, Волжского районов, МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |
|  |  | 2012 | 71921,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 234000,0 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 2014 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  |  | 240 | 640 | 880 |
|  |  | всего | 325921,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | УКС, администрации Ленинского, Заводского Октябрьского районов, комитет по образованию | 2011 | 70825,7 | количество реконструируе-мых объектов | объект |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 6 |
|  |  | 2012 | 83411,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 9477,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 51900,0 | количество дополнительных мест | место |  | 80 | 310 |  | 200 | 80 | 670 |
|  |  | 2015 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 225614,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, администрация Октябрьского района | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |
|  |  | 2012 | 16535,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 6855,1 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | 2014 | 21647,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  | 20 |  | 20 | 40 |
|  |  | всего | 45037,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов | администрация Ленинского района, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество имущественных комплексов | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2012 | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  | 195 |  |  |  | 195 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Приобретение объектов недвижимости | комитет по управлению имуществом | 2011 | 0,0 | количество объектов недвижимости | объект |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 2012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 57000,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  |  | 100 | 240 | 340 |
|  |  | 2015 | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.6. Открытие дополнительных групп в образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 43420,0 | количество учреждений | ед. |  | 26 |  | 4 |  |  | 30 |
|  |  | 2012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 9246,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  | 775 |  | 160 |  |  | 935 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 52666,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2011 | 114245,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 231869,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 259578,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 150547,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 110000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 866240,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 2.1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 16 | 0 | 34 | 6 | 14 | 5 | 56 |
|  |  | 2012 | 3850,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 382,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 770,0 |  | % | 9,1 | 0,0 | 19,0 | 3,3 | 7,8 | 2,8 | 31,3 |
| по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмеритель-ные работы, осуществление анализа, в том числе расчеты пожарных рисков зданий |  | всего | 7273,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 30000,0 | количество учреждений | ед. | 105 | 43 | 118 | 60 | 109 | 112 | 173 |
|  |  | 2012 | 92578,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 33107,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 133846,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 129292,6 |  | % | 58,7 | 24,0 | 65,9 | 33,5 | 60,9 | 62,6 | 96,6 |
|  |  | всего | 418824,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в дошкольные образовательные учреждения | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 44 | 0 | 25 | 24 | 59 | 65 | 143 |
|  |  | 2012 | 9899,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2477,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 17976,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 11174,0 |  | % | 24,5 | 0,0 | 14,0 | 13,4 | 33,0 | 36,3 | 79,9 |
|  |  | всего | 41527,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 19 | 0 | 32 | 12 | 54 | 45 | 102 |
|  |  | 2012 | 8839,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1716,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 14404,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10948,5 |  | % | 10,6 | 0 | 17,9 | 6,7 | 30,2 | 25,1 | 57,0 |
|  |  | всего | 35908,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. Разработка проектной документации на строительство сооружений | администрации районов города | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2012 | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  | % | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
|  |  | всего | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2011 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 115717,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 37683,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 168496,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 152185,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 504083,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 3.1. Укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 113 | 0 | 24 | 41 | 28 | 15 | 92 |
|  |  | 2012 | 1743,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1648,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 8700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2000,0 |  | % | 63,1 | 0,0 | 13,4 | 22,9 | 15,6 | 8,4 | 51,4 |
|  |  | всего | 14091,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2011 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1743,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1648,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 8700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 14091,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Программе |  | 2011 | 144245,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 349330,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 298910,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 327743,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 264185,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1384414,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»															                      И.М. Архипова

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

13 июня 2013 года № 1092

Приложение № 2 к Программе

# Финансирование мероприятий

# по расширению сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Финансовый год | Объем финансирования, тыс. руб. | Планируемые виды работ | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проектирование и строительство детских садов |
| 1.1. | МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой | 2012 | 2978,8 | разработка проектно-сметной документации | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2012 | 180,1 | подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, строительство МДОУ на 120 мест | администрация Заводского района |
|  |  | 2013 | 10000,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | 2014 | 10000,0 |  |  |
|  |  | всего | 23158,9 |  |  |
| 1.2. | МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/ул. Огородной | 2012 | 3024,3 | разработка проектно-сметной документации | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2012 | 107,6 | подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, строительство МДОУ на 120 мест | администрация Заводского района |
|  |  | 2013 | 10000,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | 2014 | 10000,0 |  |  |
|  |  | всего | 23131,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | МДОУ в пос. Юбилейном Волжского района г. Саратова | 2012 | 4514,3 | разработка проектно-сметной документации | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2012 | 57000,0 | подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, строительство МДОУ на 320 мест | администрация Волжского района |
|  |  | 2013* | 49000,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 135000,0 | строительство МДОУ на 320 мест |  |
|  |  | всего | 245514,3 |  |  |
| 1.4. | МОУ СОШ № 61 детский сад «Солнышко» | 2012 | 4116,7 | разработка проектно-сметной документации | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2013 | 30000,0 | подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, инженерные изыскания, вынос теплотрассы, строительство МДОУ на 320 мест | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 34116,7 |  |  |
| Итого | 2012 | 71921,8 |  |  |
|  | 2013 | 234000,0 |  |  |
|  | 2014 | 20000,0 |  |  |
|  | всего | 325921,8 |  |  |
| * всего - 49000,0 тыс. руб., в том числе 24000,0 тыс. руб. за счет денежных средств, неиспользованных в 2012 году |
| 2. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений |
| 2.1. | Реконструкция здания МДОУ № 15 | 2011 | 70825,7 | реконструкция здания | УКС |
|  |  | всего | 70825,7 |  |  |
| 2.2. | Реконструкция здания детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 13 | 2014 | 25900,0 | реконструкция здания | комитет по образованию |
|  |  | 2015 | 10000,0 |  |  |
|  |  | всего | 35900,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 162» (бывший детский сад № 201, г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 13а, Ленинского района) | 2012 | 57564,9 | реконструкция здания, разработка и (или) экспертиза проектной документации, инженерные изыскания, получение технических условий, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, техинвентаризация, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, осуществление авторского надзора, приобретение и установка оборудования, приобретение мебели, инвентаря, других материальных запасов и основных средств | администрация Ленинского района |
|  |  | 2013 | 8477,1 |  |  |
|  |  | всего | 66042,0 |  |  |
| 2.4. | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 214» (бывший детский сад № 130, г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, 9а, Заводского района) | 2012 | 25847,0 | реконструкция здания | администрация Заводского района |
|  |  | 2013 | 1000,0 |  |  |
|  |  | всего | 26847,0 |  |  |
| 2.5. | Реконструкция здания бывшего детского сада № 38 | 2014 | 10000,0 | реконструкция здания | администрация Заводского района |
|  |  | всего | 10000,0 |  |  |
| 2.6. | Реконструкция здания бывшего детского сада № 269 | 2014 | 16000,0 | реконструкция здания | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 16000,0 |  |  |
| Итого | 2011 | 70825,7 |  |  |
|  | 2012 | 83411,9 |  |  |
|  | 2013 | 9477,1 |  |  |
|  | 2014 | 51900,0 |  |  |
|  | 2015 | 10000,0 |  |  |
|  | всего | 225614,7 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений |
| 3.1. | Пристройка к зданию МОУ СОШ № 82 | 2012 | 269,3 | разработка проектно-сметной документации | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | всего | 269,3 |  |  |
| 3.2. | Пристройка к МДОУ № 235 Октябрьского района | 2012 | 78,4 | корректировка проектно-сметной документации, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2014 | 21647,0 | строительство пристройки | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 21725,4 |  |  |
| 3.3. | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 2012 | 187,7 | корректировка проектно-сметной документации, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2012 | 16000,0 | строительство пристройки | администрация Октябрьского района |
|  |  | 2013 | 6855,1 |  |  |
|  |  | всего | 23042,8 |  |  |
| Итого | 2012 | 16535,4 |  |  |
|  | 2013 | 6855,1 |  |  |
|  | 2014 | 21647,0 |  |  |
|  | всего | 45037,5 |  |  |
| 4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов |
| 4.1. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 155 Ленинского района (МДОУ № 216) | 2012 | 60000,0 | получение кадастрового паспорта земельного участка, проверка сметной документации, проектно-изыскательские работы, изготовление межевого плана, получение технических условий, подключение к сетям инженерно-технического | администрация Ленинского района | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | всего | 60000,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обеспечения, проведение ремонтных работ, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора, приобретение и установка оборудования, приобретение мебели, инвентаря, других материальных запасов и основных средств |  |
| Итого | 2012 | 60000,0 |  |  |
|  | всего | 60000,0 |  |  |
| 5. Приобретение объектов недвижимости |
| 5.1. | Приобретение объектов недвижимости | 2014 | 57000,0 | приобретение объекта на 100 мест | КУИ |
|  |  | 2015 | 100000,0 | приобретение объекта на 240 мест |  |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |
| Итого | 2014 | 57000,0 |  |  |
|  | 2015 | 100000,0 |  |  |
|  | всего | 157000,0 |  |  |
| 6. Открытие дополнительных групп в образовательных учреждениях |
| 6.1. | МДОУ, подведомственные администрации Волжского района | 2011 | 17000,0 | открытие дополнительных групп на 40 мест | администрация Волжского района |
|  |  | всего | 17000,0 |  |  |
| 6.2. | МДОУ, подведомственные администрации Кировского района | 2011 | 2520,0 | открытие дополнительных групп на 80 мест | администрация Кировского района |
|  |  | всего | 2520,0 |  |  |
| 6.3. | МДОУ, подведомственные администрации Ленинского района | 2011 | 19800,0 | открытие дополнительных групп: в 2011 году – 580 мест, в 2013 - 20 мест | администрация Ленинского района |
|  |  | 2013 | 1452,4 |  |  |
|  |  | всего | 21252,4 |  |  |
| 6.4. | МДОУ, подведомственные администрации Фрунзенского района | 2011 | 3800,0 | открытие дополнительных групп на 60 мест | администрация Фрунзенского района |
|  |  | всего | 3800,0 |  |  |
| 6.5. | МДОУ, подведомственные комитету по образованию | 2011 | 300,0 | открытие дополнительных групп на 15 мест | комитет по образованию |
|  |  | всего | 300,0 |  |  |
| 6.6. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» Волжского района г. Саратова (разработка | 2013 | 1000,0 | капитальный ремонт здания учреждения, открытие групп дошкольной подготовки на 80 мест разработка и (или) экспертиза | администрация Волжского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания в целях открытия групп дошкольной подготовки, расположенных в МОУ) |  | 2500,0 | проектной документации, проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций здания, инженерные изыскания, получение технических условий, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, топографическая съемка |  |
|  |  | всего | 3500,0 |  |  |
| 6.7. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» (капитальный ремонт здания в целях открытия групп дошкольной подготовки, расположенных в МОУ) | 2013 | 343,0 | проектно-изыскательные работы | администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 3157,0 | капитальный ремонт здания учреждения, открытие групп дошкольной подготовки на 40 мест |  |
|  |  | всего | 3500,0 |  |  |
| 6.8. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 106» (капитальный ремонт здания в целях открытия групп дошкольной подготовки, расположенных в МОУ) | 2013 | 793,7 | капитальный ремонт здания, открытие группы дошкольной подготовки на 20 мест | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 793,7 |  |  |
|  | Итого | 2011 | 43420,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 9246,1 |  |  |
|  |  | всего | 52666,1 |  |  |

Председатель комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»															                      И.М. Архипова

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

13 июня 2013 года № 1092

Приложение № 3 к Программе

# Финансирование мероприятий

# по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование исполнителя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе расчеты пожарных рисков зданий |
| 1.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 11 | 1603,7 | 3 | 230,0 | 6 | 320,0 | 2 | 120,0 | 19 | 2273,7 |
| 1.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 8 | 924,9 | 2 | 131,9 | 2 | 300,0 | 2 | 300,0 | 14 | 1656,8 |
| 1.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1650,0 | 1 | 350,0 | 7 | 2000,0 |
| 1.4. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 10 | 800,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 800,0 |
| 1.5. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 5 | 522,0 | 1 | 20,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 542,6 |
| Итого | 0 | 0,0 | 34 | 3850,6 | 6 | 382,5 | 14 | 2270,0 | 5 | 770,0 | 56 | 7273,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях |
| 2.1. | Администрация Волжского района* | 5 | 2494,1 | 17 | 9068,2 | 14 | 1849,2 | 14 | 4569,9 | 12 | 5370,0 | 20 | 23351,4 |
| 2.2. | Администрация Заводского района | 5 | 4092,3 | 22 | 10832,1 | 7 | 4715,0 | 16 | 20000,0 | 14 | 18000,0 | 30 | 57639,4 |
| 2.3. | Администрация Кировского района | 1 | 3653,8 | 8 | 9765,8 | 5 | 4312,9 | 7 | 15146,5 | 5 | 19712,5 | 18 | 52591,5 |
| 2.4. | Администрация Ленинского района | 7 | 5261,5 | 37 | 22471,1 | 14 | 7766,7 | 36 | 45879,8 | 40 | 40075,1 | 57 | 121454,2 |
| 2.5. | Администрация Октябрьского района | 7 | 5086,1 | 5 | 13473,8 | 5 | 4610,1 | 15 | 19833,1 | 15 | 18327,7 | 16 | 61330,8 |
| 2.6. | Администрация Фрунзенского района | 9 | 5261,5 | 10 | 14326,8 | 7 | 4014,4 | 11 | 13282,6 | 11 | 12011,7 | 12 | 48897,0 |
| 2.7. | Комитет по образованию | 9 | 4150,7 | 19 | 12640,4 | 8 | 5838,8 | 10 | 15134,2 | 15 | 15795,6 | 20 | 53559,7 |
| Итого | 43 | 30000,0 | 118 | 92578,2 | 60 | 33107,1 | 109 | 133846,1 | 112 | 129292,6 | 173 | 418824,0 |
| * в 2012 году – 9068,2 тыс. руб., в том числе 460 тыс. руб. – средства на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, из них: 230 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 230 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в дошкольные образовательные учреждения |
| 3.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 7 | 4371,3 | 6 | 760,0 | 4 | 967,0 | 10 | 2124,0 | 20 | 8222,3 |
| 3.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 15 | 1000,0 | 15 | 1000,0 | 30 | 2050,0 |
| 3.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 1 | 2775,5 | 1 | 419,6 | 14 | 5200,0 | 5 | 1500,0 | 18 | 9895,1 |
| 3.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 11 | 2113,2 | 13 | 1098,0 | 16 | 5000,0 | 20 | 4000,0 | 51 | 12211,2 |
| 3.5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 1 | 398,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 398,0 |
| 3.6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 1 | 92,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 192,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 4 | 149,5 | 1 | 50,0 | 10 | 5809,1 | 15 | 2550,0 | 20 | 8558,6 |
| Итого | 0 | 0,0 | 25 | 9899,5 | 24 | 2477,6 | 59 | 17976,1 | 65 | 11174,0 | 143 | 41527,2 |
| 4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений |
| 4.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 6 | 2761,2 | 5 | 400,0 | 5 | 2733,0 | 8 | 2051,2 | 20 | 7945,4 |
| 4.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 12 | 3558,5 | 3 | 400,0 | 16 | 5284,2 | 14 | 5097,3 | 30 | 14340,0 |
| 4.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 4387,0 | 3 | 1100,0 | 15 | 5487,0 |
| 4.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 13 | 2319,8 | 3 | 239,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 2558,9 |
| 4.5. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 1 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 200,0 |
| 4.6. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 677,6 | 20 | 2000,0 | 20 | 2700,0 | 20 | 5377,6 |
| Итого | 0 | 0,0 | 32 | 8839,5 | 12 | 1716,7 | 54 | 14404,2 | 45 | 10948,5 | 102 | 35908,9 |
| 5. Разработка проектной документации на строительство сооружений |
| 5.1. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 1 | 550,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 550,0 |
| Итого | 0 | 0,0 | 1 | 550,0 | 0 | 00,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 550,0 |

Председатель комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»															                      И.М. Архипова

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

13 июня 2013 года № 1092

Приложение № 4 к Программе

# Финансирование мероприятий

# по укреплению безопасности дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование исполнителя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. |
| 1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 7 | 503,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 503,5 |
| 2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 8 | 399,8 | 8 | 400,0 | 15 | 2000,0 | 15 | 2000,0 | 30 | 4799,8 |
| 3. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 1 | 99,9 | 33 | 1248,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 1347,9 |
| 4. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 8 | 740,2 | 0 | 0,0 | 13 | 6700,0 | 0 | 0,0 | 21 | 7440,2 |
| Итого | 0 | 0,0 | 24 | 1743,4 | 41 | 1648,0 | 28 | 8700,0 | 15 | 2000,0 | 92 | 14091,4 |

Председатель комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»															                      И.М. Архипова