14 июня 2022 года № 2405

Об итогах отопительного периода

и мероприятиях по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

постановляю:

1. Признать работу теплоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных служб муниципального образования «Город Саратов»                     в осенне-зимний период 2021-2022 годов удовлетворительной.

2. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2022-2023 годов (приложение № 1).

3. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 2).

4. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже двух раз в месяц.

5. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению  в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК»,                     ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2022 года:

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов  к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2022-2023 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

7. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов», департаменту Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2022-2023 годов в соответствии с графиком.

8. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

9. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов», департаменту Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии                 с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта   2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

10. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» до 15 июня 2022 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду               2022-2023 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 15 июня 2022 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов объектов социальной сферы.

12. Рекомендовать ЗАО «СПГЭС» и ООО «КВС» обеспечить до                     10 сентября 2022 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2022-2023 годов.

13. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования          «Город Саратов».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                      М.А. Исаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 14 июня 2022 года № 2405

Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кировский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 625 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 93 | 1 октября | отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 23 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ЖСК, иные правообладатели ЦТП* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 48 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Б. Горной, 313, 315, ул. Б. Садовой, 129/135, 158, ул. Астраханской, 102, ул. им. Разина С.Т., 33/45, 41/43, ул. Железнодорожной, 74/78 | п. м | 440 | май- сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май- сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8 | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и утепление выпусков магистральных водоводов*** | км | 12 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 5,67 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 12,7 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 20 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 45 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 65 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 47 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 173 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 48 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,27 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 5 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 2 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 13 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов*** | км | 18,12 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Капитальный ремонт строительной части и оборудования ГРП*** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Приборное обследование подземных газопроводов*** | км | 18,1 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,6 кВт*** | шт. | 0,905 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий ВЛ-0,4 кВт с заменой проводов и опор*** | шт. | 0,82 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток) | шт. | 6 | III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части ТП, РП*** | шт. | 4 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 14 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 20 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Фрунзенский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 319 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 49 | 1 октября | отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, ЖСК*, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 44 | 1 октября | ТСЖ*, ЖСК*, УК* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 14 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы по ул. им. Дзержинского Ф.Э. | п. м | 639 | июнь - сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. им. Дзержинского Ф.Э., 20, просп. им. Петра Столыпина, 7, 23, 50, 52, ул. Рабочей, 122, 8143 | п. м | 277 | май -сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»,* ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и утепление выпусков магистральных водоводов*** | шт. | 4 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 2,93 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 9,8 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры на сетях и сооружениях*** | шт. | 10 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 20 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 40 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | ревизия и ремонт водоразборных колонок | шт. | 27 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | ремонт смотровых канализационных колодцев | шт. | 133 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 14 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,023 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 3 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов*** | км | 1,94 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Приборное обследование газопроводов на герметичность*** | км | 4,65 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт ВЛ-0,4 кВт с заменой проводов и опор*** | шт. | 0,417 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток) | шт. | 5 | III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части ТП, РП*** | шт. | 1 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Заводской район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 944 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 54 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 133 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ* |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 68 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. им. Чернышевского Н.Г., 4, 57, ул. Тульской, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, ул. Прудной, 7, ул. Энтузиастов, 53, 57, 61, ул. Томской, 18, ул. Пензенской, 25, 27, 29, 31, ул. Омской, 25 | п. м | 2369 | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и утепление выпусков магистральных водоводов*** | км | 10 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 7,74 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 20 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 55 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 70 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 58 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4. | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 189 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.5. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 14,2 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 68 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,147 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 3 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках** | шт. | 14 | апрель-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 7 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 5 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование подземных газопроводов*** | км | 21,65 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП и ШРП*** | шт. | 1 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Приборное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции*** | км | 28,5 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля: 6-10кВ 0,4 кВ*** | км км | 0,160 0,754 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой проводов и опор*** | км | 1,89 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 5 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 1 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 25 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 28 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Октябрьский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 520 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 16 | согласно графику | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 6 | май-июль | ООО УК «Рассвет»* |  |
| 1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения*** | шт. | 1 | июль-август | ООО УК «Рассвет»* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ТСЖ*, ЖСК*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 60 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, ООО «Техэнерго-Монтаж»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.8 | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.9. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Шелковичной, д. 12, 12а, 20/28, 23, ул. им. Разина С.Т., д. 2, 5, ул. Советской, д. 25а, ул. Б. Садовой, д. 100 Б, ул. 2-й Садовой, 104. ул. им. Горького А.М., 27 | п. м | 635 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.10. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 0,3 | апрель-август | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и утепление выпусков магистральных водоводов*** | км | 6 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 3,92 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры на сетях и сооружениях*** | шт. | 24 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 50 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
|  | ремонт водопроводных колодцев | шт | 65 | II-III кв | ООО «КВС»* |  |
|  | ревизия и ремонт водоразборных колонок | шт | 35 | II-III кв | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев | шт | 144 | II-III кв | ООО «КВС»* |  |
| 2.5. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 12,6 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 60 | май-сентябрь | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,021 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 4 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов*** | шт. | 1 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 3 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 3,46 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Приборное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции*** | км | 14,6 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельной линии с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ*** | км | 0,36 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой проводов и опор*** | км | 0,70 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 33 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
|  | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 43 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Волжский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 506 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 73 | 1 октября | отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*, министерство образования Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 20 | 1 октября | УК, ТСЖ, ЖСК* |  |
| 1.4. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 11 | 1 октября | ЖСК, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели ЦТП* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 52 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Московской, 31, 39; ул. им. Радищева А.Н., 14а, 24; ул. им. Чернышевского Н.Г., 152, 158, 180, 159/161, 160/164, 190/198; ул. Валовой 41/53; ул. им. Рамаева, 20; ул. им. Челюскинцев, 14, 16, 85; Троицкий взвоз, 16; ул. Князевский взвоз, 16; Набережной Космонавтов, 5, 6; ул. Вознесенской, 6; ул. им. Лермонтова М.Ю., 7, 9, 11/15, 21, 22, 25/1, 24/26; ул. Первомайской, 6/8; ул. Соляной, 5/7; Соборной пл., 11; ул. Соборной, 4/8, 21; ул. им. Мичурина И.В., 116; ул. Волжской, 16, 27, 34; ул. им. Григорьева Е.Ф., 53; ул. им. Котовского Г.И., 3; Обуховскому пер.,12; ул. Октябрьской | п. м | 3107 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 0,5 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и утепление выпусков магистральных водоводов*** | шт. | 4 | май- сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 6,16 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Ревизия и ремонт: |  |  | май- сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 22 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 40 | май- сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 55 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 45 | май- сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 123 | май- сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.5. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 13,37 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимний период | шт. | 52 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов** | км. | 0,134 | май- сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 1 | II кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты*** | шт. | 1 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 1 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 3 | II кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Диагностирование газопроводов*** | км | 6,16 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Приборный метод контроля газопроводов*** | км | 12,42 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой проводов и опор*** | км | 0,78 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
|  | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 6 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 3 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 21 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 18 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Ленинский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 1334 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, СТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 162 | 1 октября | отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе осенне-зимний период | шт. | 40 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 42 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. им. Бардина И.П., 2, 4, 6а, ул. им. Тархова С.Ф., 24, ул. им. Уфимцева К.Г., 3, ул. 2-й Прокатной, 23а | п. м | 1879 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | ** | апрель-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и утепление выпусков магистральных водоводов*** | км | 25 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 7,43 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 28 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 70 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 70 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 52 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 13,6 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 148 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимний период | шт. | 42 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,104 | июнь-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 3 | июнь-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт ЭХЗ*** | шт. | 8 | июнь-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 16 | июнь- сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6. | Диагностирование технического состояния подземных газопроводов*** | км | 17,15 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Диагностирование газорегуляторных пунктов*** | шт. | 1 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Приборное обследование на герметичность и сплошность изоляции*** | км | 22,4 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 6 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой проводов и опор*** | км | 0,120 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 6 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 1 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 49 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 50 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Саратовский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 222 | 1 октября | УК*, ТСЖ*, ТСН*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 88 | 1 октября | Отдел образования департамента Саратовского района муниципального образования «Город Саратов», МАУК «Центральная клубная система», ГУЗ СО «Саратовская районная больница» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 20 | 1 октября | УК*, ТСЖ*, ТСН*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 29 | 1 октября | МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»* |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»* |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 1246 | май-сентябрь | МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей** | км | 249,08 | май-сентябрь | ООО «Аква»*, ООО «Кристалл-2001»*,ООО «ПолиСнаб»*, АНО УЖКС «Красный Текстильщик»*, МУП «Саратовский коммунальный комплекс»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 224,06 | май-сентябрь | ООО «Аква»*, ООО «Кристалл-2001»*, АНО УЖКС «Красный Текстильщик»*, ООО «ПолиСнаб»*, МУП «Саратовский коммунальный комплекс»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 165,98 | май-сентябрь | ООО «Кристалл-2001»*, АНО УЖКС «Красный Текстильщик»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 29 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 2,888 | 1 сентября | ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»* |  |
| 3.3. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ*** | шт. | 1 | 1 сентября | ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»* |  |
| 3.4. | Приборный метод контроля газопроводов*** | км | 49,99 | 1 июля | ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 1 | 1 сентября | ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 3 | апрель-октябрь | АО «НЭСК»* |  |
| 4.2. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 4 | апрель-октябрь | АО «НЭСК»* |  |
| 4.3. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 5 | апрель-октябрь | АО «НЭСК»* |  |

*(по согласованию);

**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона                   2021-2022 годов, количество поврежденных участков магистральных и внутриквартальных теплотрасс будет выявлено в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации Территориальным управлением по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2021-2022 годов;

***по плану мероприятий предприятия.

Используемые сокращения:

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК – жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;

ШРП – шкафной распределительный пункт;

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                                                                                                   М.А. Сиденко

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 14 июня 2022 года № 2405

График

подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»

к отопительному периоду 2022-2023 годов

| Организации, осуществляющие управление жилищным фондом | Вид отопления | Всего домов | Срок подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| Кировский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 61 | 7 | 13 | 12 | 17 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 470 | 42 | 123 | 129 | 135 | 41 |
|  | печное | 392 | 45 | 110 | 129 | 76 | 32 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 81 | 2 | 14 | 25 | 27 | 13 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | печное | 297 | 50 | 71 | 80 | 70 | 26 |
| Всего по району | центральное | 625 | 51 | 154 | 170 | 183 | 67 |
|  | печное | 689 | 95 | 181 | 209 | 146 | 58 |
| Итого |  | 1314 | 146 | 335 | 379 | 329 | 125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 137 | 17 | 30 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 1077 | 69 | 300 | 300 | 398 | 10 |
|  | печное | 221 | 11 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 120 | 10 | 20 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 79 | 9 | 23 | 23 | 24 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1334 | 96 | 350 | 380 | 498 | 10 |
|  | печное | 300 | 20 | 93 | 93 | 94 | 0 |
| Итого |  | 1634 | 116 | 443 | 473 | 592 | 10 |
| Волжский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 72 | 5 | 10 | 25 | 23 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 369 | 28 | 67 | 115 | 121 | 38 |
|  | печное | 411 | 20 | 81 | 133 | 138 | 39 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 65 | 3 | 12 | 19 | 22 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 506 | 36 | 89 | 159 | 166 | 56 |
|  | печное | 411 | 20 | 81 | 133 | 138 | 39 |
| Итого |  | 917 | 56 | 170 | 292 | 304 | 95 |
| Заводской район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 36 | 0 | 5 | 7 | 15 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющие организации | центральное | 714 | 15 | 150 | 215 | 208 | 126 |
|  | печное | 57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 53 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 139 | 0 | 5 | 47 | 59 | 28 |
|  | печное | 208 | 0 | 30 | 59 | 94 | 25 |
| Всего по району | центральное | 944 | 20 | 167 | 281 | 297 | 179 |
|  | печное | 265 | 0 | 30 | 59 | 123 | 53 |
| Итого |  | 1209 | 20 | 197 | 340 | 420 | 232 |
| Октябрьский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 57 | 9 | 11 | 17 | 20 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 330 | 49 | 85 | 108 | 88 | 0 |
|  | печное | 340 | 72 | 76 | 93 | 99 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 97 | 12 | 14 | 34 | 37 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 33 | 2 | 6 | 10 | 15 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | печное | 42 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 |
| Всего по району | центральное | 520 | 72 | 116 | 170 | 162 | 0 |
|  | печное | 382 | 82 | 86 | 105 | 109 | 0 |
| Итого |  | 902 | 154 | 202 | 275 | 271 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзенский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 40 | 0 | 3 | 12 | 13 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 216 | 16 | 54 | 72 | 54 | 20 |
|  | печное | 154 | 29 | 36 | 50 | 28 | 11 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 63 | 0 | 6 | 17 | 24 | 16 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 73 | 0 | 0 | 24 | 32 | 17 |
| Всего по району | центральное | 319 | 16 | 63 | 101 | 91 | 48 |
|  | печное | 227 | 29 | 36 | 74 | 60 | 28 |
| Итого |  | 546 | 45 | 99 | 175 | 151 | 76 |
| Саратовский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 32 | 0 | 5 | 13 | 11 | 3 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 172 | 0 | 0 | 24 | 96 | 52 |
|  | печное | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Всего по району | центральное | 222 | 3 | 12 | 39 | 110 | 58 |
|  | печное | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Итого |  | 235 | 3 | 12 | 39 | 117 | 64 |

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»			     					                                                                                         М.А. Сиденко

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 14 июня 2022 года № 2405

# Должностной состав

# оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе

# в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| Руководитель оперативного штаба | - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Первый заместитель руководителя оперативного штаба | - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства и развития городской среды |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления коммунального хозяйства |
| Секретарь оперативного штаба | - консультант отдела обеспечения коммунальными ресурсами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Члены оперативного штаба: |

- первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель начальника департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»;

- консультант отдела экономики и технического контроля комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- главный инженер муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»;

- начальник отдела обеспечения коммунальными ресурсами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- начальник жилищного отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

- заведующий сектором межведомственного взаимодействия и развития материально-технической базы комитета по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- директор муниципального бюджетного учреждения «Городская аварийно-ремонтная служба - 05»;

- директор муниципального унитарного предприятия «Саратовский коммунальный комплекс»;

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов»;

- консультант отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта министерства здравоохранения Саратовской области (по согласованию);

- главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» (по согласованию);

- старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- руководитель группы режимов и наладки тепловых сетей Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию);

- заместитель директора по техническим вопросам Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);

- заместитель начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

- главный инженер ООО «ТЭГК» (по согласованию).

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                          М.А. Сиденко