15 апреля 2011 № 817

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Проведение ремонта автомобильных дорог

общего пользования муниципального образования «Город Саратов»

на территории Октябрьского района муниципального

образования «Город Саратов» на 2011 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова          от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год согласно приложению.

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

15 апреля 2011 № 817

Ведомственная целевая программа

«Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов»

на территории Октябрьского района муниципального образования

«Город Саратов» на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Срок реализации | - 2011 год |
| Цель и задача | - цель Программы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района; - задача Программы: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | - улучшение технического состояния 5,4% автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района |
| Целевые индикаторы | - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» - 33303,75 кв. м, в т.ч. проезжей части – 33303,75 кв. м; - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закрепленных таких дорог – 5,4%; - количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» - 17 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Объем и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы - 38513,5 тыс. руб.; - источники финансирования: субсидии федерального бюджета – 36587,81 тыс. руб., в т.ч. неиспользованный остаток субсидий федерального бюджета 2010 года – 12889,88 тыс. руб.; субсидии из федерального бюджета 2011 года – 23697,93 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 1925,69 тыс. руб., в т.ч. софинансирование работ по объектам, включенным в перечень, за счет неиспользованных субсидий федерального бюджета 2010 года – 678,42 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, включенным в перечень за счет субсидий федерального бюджета 2011 года, - 1247,27 тыс. руб. |

- Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне

Распоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от 08.04.2011 № 414-р «Об уточнении перечня автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» за администрацией Октябрьского района закреплены следующие объекты согласно таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улицы и дороги местного значения с усовершенствованным покрытием | 260886,02 |
| 2. | Улицы и дороги местного значения с грунтовым покрытием | 360369,3 |
|  | Итого | 621255,32 |

Настоящей Программой предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района.

- Cрок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

- Основные цель и задача Программы

Цель Программы - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных  за администрацией Октябрьского района.

Задача Программы - улучшение технического состояния  автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов».

- Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» общей площадью                  33303,75 кв. м, в т.ч. проезжей части – 33303,75 кв. м, что составит 5,4% от общей площади автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района.

- Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

- Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов».

Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», подлежащих ремонту, указан в приложении               № 2 к Программе.

- Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

- Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в                 2010 году, с учетом:

- проведенной в 2011 году оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района;

- категорийности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», планируемых к ремонту;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», планируемых к ремонту.

Общий объем финансирования Программы составляет                           38513,5 тыс. руб., в том числе субсидии федерального бюджета –                36587,81 тыс. руб. (неиспользованный остаток субсидий 2010 года –             12889,88 тыс. руб., субсидии 2011 года – 23697,93 тыс. руб.), софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 1925,69 тыс. руб. (софинансирование работ по объектам, включенным в перечень, за счет неиспользованных субсидий федерального бюджета 2010 года, - 678,42 тыс. руб., софинансирование работ по объектам, включенным в перечень за счет субсидий федерального бюджета 2011 года, -                               1247,27 тыс. руб.).

- Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов»                     по городскому хозяйству, администрация Октябрьского района, комитет по  дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации

Октябрьского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                      П.А. Филин

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задача, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2010 год) | 2011 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель – осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района |
| Задача – улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Мероприятия: |
| 1. Обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» за счет средств 2011 года | администрация Октябрьского района | 252-0503-3150206-500-225 (037) 252-0503-3150206-500-225 (041) | 23697,93 1247,27 | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | кв. м | 69987 | 19167,85, в том числе проезжая часть 19167,85 | 19167,85, в том числе проезжая часть 19167,85 |
|  |  |  |  | количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | объект | 32 | 14 | 14 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закрепленных таких дорог | % | 10,8 | 3,1 | 3,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» за счет неиспользованного остатка средств 2010 года | администрация Октябрьского района | 252-0503-3150206-500-225 (038) 252-0503-3150206-500-225 (042) | 12889,88 678,42 | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | кв. м | * | 14135,9, в том числе проезжая часть 14135,9 | 14135,9, в том числе проезжая часть 14135,9 |
|  |  |  |  | количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | объект | * | 3 | 3 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закрепленных таких дорог | % | * | 2,3 | 2,3 |
| Итого |  |  | 38513,5 |  |  |  |  |  |

*Базовые значения указаны в мероприятии № 1

Приложение № 2 к Программе

Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района, подлежащих ремонту в 2011 году

| № п/п | Название объекта | Планируемая площадь к ремонту, кв. м | В т.ч. площадь проезжей части, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень объектов, ремонтируемых за счёт средств 2011 года |
| 1. | 3-й Дегтярный проезд (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной) | 2824,0 | 2824,0 |
| 2. | 7-й проезд Первомайского поселка | 928,6 | 928,6 |
| 3. | Ул. им. Клочкова В.Г. (от ул. Лысогорской до 1-го Саратовского пр.) | 3128,0 | 3128,0 |
| 4. | Ул. Саратовская (от 1-го Саратовского пр. до ул. Самарской) | 2555,5 | 2555,5 |
| 5. | Ул. Самарская (от ул. Саратовской до ул. им. Клочкова В.Г.) | 920,0 | 920,0 |
| 6. | Весенний проезд (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Хользунова А.И.) | 896,0 | 896,0 |
| 7. | 1-й Весенний проезд (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Хользунова А.И.) | 679,0 | 679,0 |
| 8. | Ул. Дегтярная (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной) | 1853,1 | 1853,1 |
| 9. | Ул. 4-я Беговая (от ул. Политехнической до ул. Большой Садовой) | 945,0 | 945,0 |
| 10. | Ул. 2-я Садовая (от ул. Астраханской до ул. Железнодорожной) | 441,0 | 441,0 |
| 11. | Новосамарский проезд (от ул. им. Клочкова В.Г. до ул. 4-й Поперечной) | 1449,0 | 1449,0 |
| 12. | Ул. 2-я Детская (от ул. 2-й Садовой до ул. Вяземской) | 1458,0 | 1458,0 |
| 13. | 1-й проезд Первомайского поселка | 630,65 | 630,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | 4-й Комсомольский пр. (от 2-го Детского пр. до 1-го Детского пр.) | 460,0 | 460,0 |
|  | Итого | 19167,85 | 19167,85 |
|  | Перечень объектов, ремонтируемых за счёт неиспользованного остатка средств 2010 года |
| 1. | Дорога на Кумысную поляну по ул. Новоузенской (от ул. Маховой до ДОЛ «Березка») | 12040,0 | 12040,0 |
| 2. | Ул. им. Маркса К. (от ул. Вяземской до ул. им. Клочкова В.Г.) | 1479,5 | 1479,5 |
| 3. | Ул. 4-я Поперечная (от ул. им. Клочкова В.Г. до ФОКа) | 616,4 | 616,4 |
|  | Итого | 14135,90 | 14135,90 |
|  | Всего | 33303,75 | 33303,75 |