27 мая 2011 года № 1077

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 14 декабря 2010 года № 3094

В соответствии с постановлением администрации города Саратова         от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта муниципальных бань в 2011 году, и осуществления контроля за их расходованием

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 декабря 2010 года № 3094 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт муниципальных бань» на 2011 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Саратов»

27 мая 2011 года № 1077

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт муниципальных бань» на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Капитальный ремонт муниципальных бань» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2011 год |
| Цель и задача | - цель: создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании услуг муниципальных бань. Задача - улучшение санитарно-технического состояния муниципальных бань |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | - повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными банями; - обеспечение стабильной работы муниципальных бань |
| Целевые индикаторы | - количество бань, в которых отремонтирована крыша - 3 ед.; - количество отремонтированных общих отделений/ бань - 3/2 ед.; - количество отремонтированных номеров саун/бань - 3/2 ед.; - количество бань, в которых произведён ремонт фасадов - 2 ед.; - количество отремонтированных котельных/ бань - 1/1 ед. |
| Характеристика программных мероприятий | - проведение работ по капитальному ремонту крыш, общих отделений, номеров саун, фасадов зданий и котельных муниципальных бань |
| Объёмы и источники финансирования | - объём финансирования - 18530,0 тыс. руб., источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

1. Характеристика проблемы

В городе услуги по помывке оказывают девять муниципальных бань. Самым старым зданиям двух бань более 100 лет, четырём - более 50 лет,   трём - более 10 лет. Соответственно во всех банях требуется капитальный ремонт.

За год услугами муниципальных бань пользуются более 300 тысяч граждан, в основном социально незащищённые, проживающие в неблагоустроенных многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах.

Учитывая социальную значимость муниципальных бань, в целях оказания более качественных услуг населению и обеспечения надёжной работы бань из бюджета города с 2007 года выделяются средства на проведение реконструкции и капитального ремонта объектов.

В 2007 году выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции котельного оборудования на сумму 9110,4 тыс. руб. Заменены внутренняя система центрального отопления и баки химводоочистки и выполнены строительные работы зданий бань № 8, 10, 21. В бане № 7 установлен водоподогреватель, для бань № 4, 11 приобретены газовые счётчики и 2 котла, в банях № 8, 10 заменена система электроснабжения;

В 2008 году выполнены работы по реконструкции котельного оборудования на сумму 6415,5 тыс. руб.

В 2009 году на сумму 7832,9 тыс. руб. отремонтированы помещение котельной в бане № 4, одно помывочное отделение и заменена электропроводка в бане № 7, душевые кабины, два помывочных отделения и сауны в бане № 8.

В 2010 году на капитальный ремонт и реконструкцию предусмотрено 17801,4 тыс. руб. Ведутся работы по ремонту в четырех банях (ремонт общих отделений, ремонт крыши, номеров саун), разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию.

Для достижения намеченной Программой цели в 2011 году планируется продолжить работы по капитальному ремонту в муниципальных банях № 4, 7, 16, 21.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2011 году.

3. Цель и задача Программы

Целью Программы является создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании услуг муниципальных бань.

Задачей Программы является улучшение санитарно-технического состояния муниципальных бань.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы планируется:

- повышение качества коммунального обслуживания населения;

- обеспечение стабильной работы муниципальных бань.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы представлены в графе 9 приложения к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и направлена на проведение ряда работ по капитальному ремонту в четырёх муниципальных банях:

- проведение работ по капитальному ремонту крыш муниципальных бань № 4, 7, 16;

- проведение работ по капитальному ремонту общих отделений муниципальных бань - 1 отделение бани № 4, 2 отделения бани № 16;

- проведение работ по капитальному ремонту номеров саун муниципальных бань - 2 номера саун бани № 4, 1 номер сауны бани № 21;

- проведение работ по капитальному ремонту фасадов зданий муниципальных бань № 7 и 16;

- проведение работ по капитальному ремонту котельных муниципальных бань - котельная бани № 7.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы могут быть выражены в неисполнении Программы или в частичном неисполнении по следующим причинам:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- увеличение стоимости выполнения работ на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов исполнителями;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в средствах бюджета муниципального образования «Город Саратов» на капитальный ремонт бань составляет 18530,0 тыс. руб.

Объём затрат, необходимый для проведения мероприятий, определён согласно дефектным ведомостям по укрупнённому сметному расчёту в ценах текущего года и может уточняться.

При проведении капитального ремонта предусматривается:

- ремонт крыш бань на сумму 4011,787 тыс. руб.;

- проведение общестроительных работ по ремонту фасада зданий бань на сумму 1606,273 тыс. руб.;

- проведение сантехнических, отделочных и общестроительных работ в общих отделениях и номерах саун на сумму 10996,153 тыс. руб.;

- ремонт котельной на сумму 1915,787 тыс. руб.

Порядок расходования средств - проведение конкурсов и аукционов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Система управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по её корректировке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. председателя комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов» 					     М.В. Кузьмин

Приложение к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси-фикации | Финансовые затраты, млн.руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании услуг муниципальных бань |
| Задача - улучшение санитарно-технического состояния муниципальных бань |
| Мероприятия: |
| Проведение работ по капитальному ремонту крыш муниципальных бань | комитет по жилищно- коммунальному хозяйству | 117 0502 7954200 500 225 | 4011,787 | количество бань | ед. |  | 3 | 3 |
| Проведение работ по капитальному ремонту общих отделений муниципальных бань |  | 117 0502 7954200 500 225 | 7426,867 | количество общих отделений/ бань | ед. |  | 3/2 | 3/2 |
| Проведение работ по капитальному ремонту номеров саун муниципальных бань |  | 117 0502 7954200 500 225 | 3569,286 | количество номеров саун/ бань | ед. |  | 3/2 | 3/2 |
| Проведение работ по капитальному ремонту фасадов зданий муниципальных бань |  | 117 0502 7954200 500 225 | 1606,273 | количество бань | ед. |  | 2 | 2 |
| Проведение работ по капитальному ремонту котельных муниципальных бань |  | 117 0502 7954200 500 225 | 1915,787 | количество котельных/ бань | ед. |  | 1/1 | 1/1 |
| Итого |  |  | 18530,0 |  |  |  |  |  |