29 мая 2015 года  № 1370

Об итогах отопительного периода

и мероприятиях по подготовке

к осенне-зимнему периоду

2015-2016 годов

Отопительный период 2014-2015 годов прошел без длительных отключений системы теплоснабжения и потребителей тепловой энергии. Соответствующими службами города проведена работа, позволившая решить вопросы обеспечения объектов города теплом. В целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

постановляю:

1. Признать работу теплоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных служб муниципального образования «Город Саратов»                     в осенне-зимний период 2014-2015 годов удовлетворительной.

2. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2015-2016 годов (приложение № 1).

3. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению  в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2015 года:

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов  к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.

4. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение № 2).

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2015-2016 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

6. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить                             контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2015-2016 годов в соответствии с графиком.

7. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям;

- разработать Методические рекомендации по оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

8. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта               2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

9. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» до 5 июня 2015 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду          2015-2016 годов объектов социальной сферы.

10. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 5 июня 2015 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать ЗАО «Саратовское предприятие городских электросетей» и МУПП «Саратовводоканал» обеспечить до 10 сентября   2015 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2015-2016 годов.

12. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на заместителя главы администрации муниципального образования             «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                       					         А.Г. Буренин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 29 мая 2015 года  № 1370

Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок испол-нения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | коли-чество |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кировский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 592 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 82 | 1 октября | отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 23 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ЖСК, иные правообладатели ЦТП |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 51 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», иные правообладатели котельных |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | теплотрасса по ул. Артиллерийской, d 32 - d 219 | п. м | 276 | май-сентябрь | ОАО «РЭУ» |  |
|  | теплотрасса по ул. Танкистов, 191, d 57 - d 100 | п. м | 400 | июнь-июль | ООО «ТЭГК» |  |
|  | теплотрасса по ул. 1-й Гуселке, d 76 | п. м | 200 | июль | ООО «ТЭГК» |  |
|  | теплотрасса по ул. им. Осипова В.И., 20, d 108 - d 133 | п. м | 600 | июль | ООО «ТЭГК» |  |
| 1.7. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 1149 | май-октябрь | ОАО «РЭУ» |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 15 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 5,43 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 3,8 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 45 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 54 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 65 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 35 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 69 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 51 | согласно графику | правообладатели котельных |  |
| 3.2. | Ремонт газовых колодцев** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Замена задвижек** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4. | Ремонт ГРП** | шт. | 3 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов** | км | 4,4 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов** | км | 15,7 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт средств электрохимзащиты с заменой анодных заменителей** | шт. | 1 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП, ШРП** | шт. | 3 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ – 0,4 кВт** | шт. | 0,375 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт ВЛ – 0,4 кВт с заменой опор и проводов** | км | 1,366 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 18 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 25 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Ремонт строительной части ТП, РП** | шт. | 2 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Фрунзенский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 306 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 47 | 1 октября | отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ЖСК, иные правообладатели ЦТП |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период** | шт. | 39 | 1 октября | ТСЖ, ЖСК |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 16 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», иные правообладатели котельных |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | тепломагистраль № 5 по ул. им. Пугачева Е.И. между ул. им. Вавилова Н.И.и ул. Рабочей, ТК-908/12 - ТК-910, d 400 | п. м | 600 | июнь-июль | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
|  | тепломагистраль № 5 по ул. Железнодорожной между ул. им. Вавилова Н.И. и ул. им. Слонова И.А., ТК-5410А - ТК-916/4, d 300 | п. м | 560 | июнь-июль | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей** | км | 5 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 2,93 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 3,4 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 39 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 32 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 42 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 12 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 91 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 16 | согласно графику | правообладатели котельных |  |
| 3.2. | Замена задвижек** | шт. | 4 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3. | Ремонт газовых колодцев** | шт. | 1 | III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Диагностирование технического состояния подземных стальных газопроводов** | км | 13,9 | II- III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов** | км | 3,6 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Реконструкция оборудования ГРП, ШРП** | шт. | 3 | III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 1 | II кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ с заменой проводов и опор** | км | 0,5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт КЛ - 6,10 кВ с заменой проводов и опор** | км | 0,04 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 2 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 12 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 18 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Заводской район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 1095 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 115 | 1 октября | отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 49 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период** | шт. | 133 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 58 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных |  |
| 1.6. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | теплотрасса от котельной до многоквартирного дома по ул. Ново-Астраханской, 37/43, d 108 - d 159 | п. м | 126 | август-сентябрь | ООО «ТЭГК» |  |
|  | теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 33, d 159 | п. м | 200 | июль-август | ООО «ТЭГК» |  |
| 1.7. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 10 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 9,8 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 9,8 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 88 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 80 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 90 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 45 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 88 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 58 | 1 октября | правообладатели котельных |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 3 | 1 сентября | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Техническое перевооружение газовых сетей** | км | 6 | 1 декабря | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 7 | 1 августа | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 9,09 | 1 июля | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции** | км | 31,02 | 1 октября | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ с заменой проводов и опор** | км | 1,15 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 5 | I-II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 31 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 21 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Октябрьский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 518 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 19 | согласно графику | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период** | шт. | 19 | май- август | ООО УК «Центр-Дом» |  |
| 1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения** | шт. | 5 | июль-сентябрь | ООО УК «Центр-Дом» |  |
| 1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 65 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7. | Установка сужающих устройств в тепловых узлах многоквартирных домов | шт. | * | май-август | УК, ТСЖ, ЖСК, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.8. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | тепломагистраль № 3 по ул. Белоглинской, d 700 | п. м | 500 | согласно графику | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 690 | 1 октября | ООО «Техэнерго-Монтаж», ООО «ТЭГК» |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей | км | 5 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Ревизия и ремонт: ** |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 32 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 34 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 38 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 20 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 83 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 0,92 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 5 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Профилактическая прочистка внутриквартальных канализационных сетей и выпусков** |  |  | 1 октября | правообладатели внутриквартальных канализационных сетей и выпусков |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 65 | май-сентябрь | правообладатели котельных |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 1 | сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Вынос газопроводов** | п. м | 22 | август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 1 | май | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Техническое перевооружение ШРП** | шт. | 1 | июнь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Диагностирование газопроводов** | км | 3,9 | апрель-июнь | ОАО «Саратовгаз» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции** | км | 17,5 | апрель-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП, ШРП** | шт. | 1 | май | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.9. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 1 | апрель-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.10. | Замена задвижек** | шт. | 6 | апрель-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.11. | Приборный метод контроля газопроводов** | км | 31,02 | апрель-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт воздушной линии 0,4 кВ с заменой проводов и опор** | км | 1,49 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт кабельной линии 0,6; 10 кВ с заменой проводов и опор** | км | 0,785 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 3 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 22 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 20 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Волжский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 419 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 61 | 1 октября | отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области, министерство образования Саратовской области |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 11 | 1 октября | ЖСК, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», иные правообладатели ЦТП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период** | шт. | 20 | 1 октября | УК, ТСЖ |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 38 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | * | май- август | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | монтаж надземного теплового ввода в многоквартирный дом № 1 по ул. Федоровской, d 108 | п. м | 80 | май | ООО «ТЭГК» |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 41 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 54 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 60 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 33 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 67 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 7,16 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 3,4 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 5 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 38 | 1 октября | правообладатели котельных |  |
| 3.2. | Замена задвижек** | шт. | 8 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 6 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт ГРП** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Приборный метод обследования подземных стальных газопроводов** | шт. | 18,44 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование ГРП, ШРП** | шт. | 3 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 5,2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.9. | Реконструкция газопроводов** | км | 0,108 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 3 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 23 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 28 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | Ленинский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 1313 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 155 | 1 октября | отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 38 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 55 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», ЗАО «Технопромэнерго», иные правообладатели котельных |  |
| 1.5. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 113024 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» |  |
|  | теплотрасса по ул. Буровой к многоквартирным домам по ул. им. Благодарова К.В.: |  |  |  |  |  |
|  | d 219 | п. м | 194 | сентябрь | ОАО «НПП «Контакт», ООО «ТЭСКО» |  |
|  | d 159 | п. м | 162 | сентябрь | ОАО «НПП «Контакт», ООО «ТЭСКО» |  |
|  | d 108 | п. м | 268 | сентябрь | ОАО «НПП «Контакт», ООО «ТЭСКО» |  |
| 1.6. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 1450 | октябрь | ОАО «НПП «Контакт», ООО «ТЭСКО», ООО «ТЭГК» |  |
| 1.7. | Установка сужающих устройств | шт. | * | октябрь | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 80 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 92 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 130 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 35 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 95 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 15 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 9,23 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 9 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 55 | согласно графику | правообладатели котельных |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт ГРП** | шт. | 5 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 4 | апрель-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.4. | Реконструкция газопроводов** | км | 3,496 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.5. | Реконструкция оборудования ГРП, ШРП** | шт. | 1 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 9 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 8,82 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП** | шт. | 6 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.9. | Приборный метод контроля газопроводов** | км | 40,31 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 3.10. | Замена задвижек ** | шт. | 17 | июнь-август | ОАО «Саратовгаз» |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ с заменой проводов и опор** | км | 0,877 | апрель-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ - 0,4 кВ** | км | 0,68 | июль-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.3. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ - 6, 10 кВ** | км | 0,47 | июль-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 5 | апрель-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 59 | апрель-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 51 | апрель-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» |  |

*количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориальным управлением по теплоснабжению в г. Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» после окончания отопительного сезона 2014-2015 годов;

**по плану мероприятий предприятия

Используемые сокращения:

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК - жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ООО «ТЭГК» - ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»;

ЗАО «СПГЭС» - ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;

ШРП - шкафной распределительный пункт

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования «Город Саратов»										   А.Г. Халов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 29 мая 2015 года  № 1370

График

подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»

к отопительному периоду 2015-2016 годов

| Организации, осуществляющие управление жилищным фондом | Вид отопления | Всего домов | Срок подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кировский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 64 | 7 | 13 | 16 | 17 | 11 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 428 | 40 | 120 | 121 | 110 | 37 |
|  | печное | 383 | 45 | 110 | 120 | 76 | 32 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 81 | 2 | 14 | 25 | 27 | 13 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
|  | печное | 306 | 20 | 90 | 90 | 80 | 26 |
| Всего по району | центральное | 592 | 49 | 151 | 168 | 160 | 64 |
|  | печное | 689 | 65 | 200 | 210 | 156 | 58 |
| Итого |  | 1281 | 114 | 351 | 378 | 316 | 122 |
| Ленинский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 693 | 87 | 171 | 197 | 238 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 488 | 56 | 120 | 147 | 156 | 9 |
|  | печное | 294 | 69 | 70 | 78 | 77 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 120 | 10 | 20 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 47 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1313 | 153 | 314 | 388 | 449 | 9 |
|  | печное | 340 | 80 | 82 | 90 | 88 | 0 |
| Итого |  | 1653 | 233 | 396 | 478 | 538 | 9 |
| Волжский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 65 | 3 | 9 | 8 | 18 | 27 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 297 | 35 | 72 | 89 | 82 | 19 |
|  | печное | 411 | 38 | 67 | 78 | 102 | 126 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 57 | 3 | 9 | 11 | 12 | 22 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 419 | 41 | 90 | 108 | 112 | 68 |
|  | печное | 411 | 38 | 67 | 78 | 102 | 126 |
| Итого |  | 830 | 79 | 157 | 186 | 214 | 194 |
| Заводской район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 468 | 72 | 117 | 110 | 94 | 75 |
|  | печное | 145 | 7 | 38 | 33 | 41 | 26 |
| Управляющие организации | центральное | 559 | 40 | 111 | 125 | 157 | 126 |
|  | печное | 174 | 26 | 26 | 26 | 37 | 59 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1095 | 112 | 228 | 235 | 291 | 229 |
|  | печное | 319 | 33 | 64 | 59 | 78 | 85 |
| Итого |  | 1414 | 145 | 292 | 294 | 369 | 314 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Октябрьский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 62 | 6 | 14 | 18 | 18 | 6 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 323 | 39 | 71 | 93 | 103 | 32 |
|  | печное | 277 | 68 | 73 | 68 | 68 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 97 | 3 | 18 | 28 | 28 | 20 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 33 | 2 | 6 | 5 | 10 |  |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | печное | 108 | 0 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Всего по району | центральное | 518 | 50 | 109 | 145 | 161 | 53 |
|  | печное | 385 | 68 | 97 | 94 | 96 | 30 |
| Итого |  | 903 | 118 | 206 | 239 | 257 | 83 |
| Фрунзенский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 218 | 5 | 70 | 78 | 46 | 19 |
|  | печное | 241 | 0 | 33 | 95 | 88 | 25 |
| Управляющие организации | центральное | 22 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 59 | 0 | 4 | 20 | 20 | 15 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
|  | печное | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всего по району | центральное | 306 | 5 | 77 | 106 | 76 | 42 |
|  | печное | 247 | 0 | 33 | 95 | 94 | 25 |
| Итого |  | 553 | 5 | 110 | 201 | 170 | 67 |

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования «Город Саратов»										   А.Г. Халов