17 октября 2014 года № 3289

Об утверждении ведомственной

целевой программы «Благоустройство

территории Заводского района муниципального

образования «Город Саратов» на 2015 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова 
от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                 А.Г. Буренин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 17 октября 2014 года № 3289

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Заводского района

муниципального образования «Город Саратов»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - администрация Заводского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2015 год |
| Цели и задачи | - цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы | - количество/площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2 шт./521,8 кв. м; - количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 139 шт./3844,8 кв. м; - количество/площадь подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 3 шт./1177,4 кв. м; - количество/площадь отремонтированных подземных переходов - 1 шт./152,2 кв. м; - количество/площадь отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 2 шт./ 200,0 кв. м; - количество/площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 10 шт./411,2 кв. м; - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1120790,3 кв. м; - объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок, - 3000,0 куб. м; - площадь организованных цветников - 5000 кв. м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 144/100; - площадь восстановленных дорожек - 9000,0 кв. м; - площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв. м; - количество/площадь фонтанов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1 шт./251,3 кв. м; - площадь восстановленных металлических ограждений - 60 кв. м; - протяженность окрашенных металлических ограждений - 4536 п. м; - протяженность установленных металлических ограждений - 1500,0 п. м; - количество установленных прочих малых архитектурных форм - 274 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 30822,5 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год |

# 1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 июля 2014 года - 189,8 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова за администрацией Заводского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта, восстановления (в отношении зеленых насаждений – сноса и замены) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Остановочные пункты городского транспорта | 139 | 3844,8 | 1300,0 |
| 2. | Подземные переходы | 2 | 521,8 | 521,8 |
| 3. | Подпорные железобетонные стенки | 3 | 1177,4 | 200,0 |
| 4. | Стелы «Заводской район» | 3 | 79,5 | - |
| 5. | Металлические ограждения | 2 | 890,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Фонтан | 1 | 251,3 | - |
| 7. | Территории, занимаемые зелеными зонами и зелеными насаждениями, из них: | 107 | 1120790,3 | 746500,0 |
|  | дорожки в скверах и парках | 14 | 41020,6 | 10000,0 |

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

# 2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2015 года.

# 3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами.

# 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами Программы являются:

- количество/площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2 шт./521,8 кв. м;

- количество/площадь остановочных пунктов городского                транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, -             139 шт./3844,8 кв. м;

- количество/площадь подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 3 шт./1177,4 кв. м;

- количество/площадь отремонтированных подземных переходов - 
1 шт./152,2 кв. м;

- количество/площадь отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 2 шт./200,0 кв. м;

- количество/площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 10 шт./411,2 кв. м;

- площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1120790,3 кв. м;

- объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок, - 
3000,0 куб. м;

- площадь организованных цветников - 5000 кв. м;

- количество посаженных деревьев/кустарников - 144/100;

- площадь восстановленных дорожек - 9000,0 кв. м;

- площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв. м;

- количество/площадь фонтанов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1 шт./251,3 кв. м;

- площадь восстановленных металлических ограждений - 60 кв. м;

- протяженность окрашенных металлических ограждений - 4536 п. м;

- протяженность установленных металлических ограждений - 
1500,0 п. м;

- количество установленных прочих малых архитектурных форм - 274.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1             к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении 
139 остановочных пунктов общественного транспорта площадью 
3844,8 кв. м, двух подземных переходов площадью 521,8 кв. м, трех подпорных железобетонных стенок площадью 1177,4 кв. м;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: работы в отношении одного подземного перехода площадью 152,2 кв. м, двух подпорных железобетонных стенок  площадью 200,0 кв. м, десяти остановочных пунктов городского транспорта площадью 411,2 кв. м согласно приложению № 2 к Программе;

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, организация 5000 кв. м цветников,  посадка 144 деревьев, 100 кустарников, восстановление 9000 кв. м дорожек (согласно приложению № 2 к Программе), снос и обрезка сухих деревьев, вывоз 3000 куб. м мусора с несанкционированных свалок, содержание зеленых насаждений и занимаемых ими территорий в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- установку, ремонт, восстановление и содержание малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» (содержание малых архитектурных форм - 2370,0 кв. м, содержание фонтана - 251,3 кв. м, установка 1500,0 п. м металлических ограждений, установка 274 прочих малых архитектурных форм, восстановление 60 кв. м металлических ограждений, покраска                4536 п. м металлических ограждений) согласно приложению № 2                           к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет                 30822,5 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2014 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2015 году предусмотрены расходы на:

1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах -  237,9 руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 139 шт./3844,8 кв. м остановочных пунктов городского транспорта - 155,2 тыс. руб.;

- содержания 2 шт./521,8 кв. м подземных переходов - 66,4 тыс. руб.;

- содержания 3 шт./1177,4 кв. м подпорных железобетонных стенок - 16,3 тыс. руб.

2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах -                   1577,1 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- ремонта одного подземного перехода площадью 152,2 кв. м - 
661,3 тыс. руб.;

- ремонта двух подпорных железобетонных стенок площадью 
200,0 кв. м - 405,7 тыс. руб.;

- ремонта 10 шт./411,2 кв. м остановочных пунктов городского транспорта (1 кв. м - 1240,6 руб.) - 510,1 тыс. руб.

3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 18945,2 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 1120790,3 кв. м зеленых зон - 5239,9 тыс. руб.;

- вывоза 3000 куб. м несанкционированных свалок (1 куб. м -              325,0 руб.) - 975,1 тыс. руб.;

- посадки 5000 кв. м цветников (1 кв. м - 792,5 руб.) - 3962,5 тыс. руб.;

- посадки 144 деревьев (одно дерево - 3141,0 руб.) - 452,3 тыс. руб.;

- посадки 100 кустарников (один кустарник - 366,0 руб.) -                           36,6 тыс. руб.;

- восстановления 9000 кв. м дорожек (1 кв. м - 908,8 руб.) -                  8278,8 тыс. руб.

4. Установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах - 10062,3 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 2370 кв. м малых архитектурных форм - 20,3 тыс. руб.;

- содержания фонтана - 300,0 тыс. руб.;

- восстановления 60 кв. м ограждений (1 кв. м - 1630,0 руб.) –               97,8 тыс. руб.;

- покраски 4536 п. м металлических ограждений - 903,5 тыс. руб.;

- установки 1500,0 п. м ограждений - 6607,7 тыс. руб.;

- установки 136 урн (одна урна - 2500,0 руб.) - 340,0 тыс. руб.;

- установки 136 скамеек (одна скамейка - 10000,0 руб.) –                                 1360,0 тыс. руб.;

- установки двух детских, спортивных площадок - 433,0 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрация Заводского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Заводского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                             А.П. Каргин

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2014 год) | 2015 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1.1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Заводского района | 251 0409 7001Ф00 244 225, 226 (001) | 237,9 | количество/площадь подземных переходов | шт./ кв. м | 2/521,8 | 2/521,8 | 2/521,8 |
|  |  |  |  | количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта | шт./ кв. м | 135/ 3480,3 | 139/ 3844,8 | 139/ 3844,8 |
|  |  |  |  | количество/площадь подпорных железобетонных стенок | шт./ кв. м | 3/ 1177,4 | 3/ 1177,4 | 3/ 1177,4 |
| 1.2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Заводского района | 251 0409 7001Ф00 244 225, 226 (003) | 1577,1 | количество/площадь отремонтированных подземных переходов | шт./ кв. м | 1/369,6 | 1/152,2 | 1/152,2 |
|  |  |  |  | количество/площадь отремонтированных подпорных железобетонных стенок | шт./ кв. м | 1/188 | 2/200 | 2/200 |
|  |  |  |  | количество/площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта | шт./ кв. м | 19/1012,6 | 10/411,2 | 10/411,2 |
| Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами |
| 2.1. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий | администрация Заводского района | 251 0503 7001Ф00 244 225, 226, 310, 340 (008) | 18945,2 | площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями | кв. м | 1120790,3 | 1120790,3 | 1120790,3 |
|  |  |  |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок | куб. м | 5500 | 3000 | 3000 |
|  |  |  |  | площадь организованных цветников | кв. м | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | количество посаженных деревьев/кустарников | шт. /шт. | 17/- | 144/100 | 144/100 |
|  |  |  |  | площадь восстановленных дорожек | кв. м | 5500 | 9000 | 9000 |
| 2.2. Установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах | администрация Заводского района | 251 0503 7001Ф00 244 225, 226, 310, 340 (009) | 10062,3 | площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию | кв. м | 2370 | 2370 | 2370 |
|  |  |  |  | площадь фонтана, в отношении которого проводятся работы по содержанию | кв. м | - | 251,3 | 251,3 |
|  |  |  |  | площадь восстановленных металлических ограждений | кв. м | 100 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | протяженность окрашенных металлических ограждений | п. м | - | 4536 | 4536 |
|  |  |  |  | протяженность установленных металлических ограждений | п. м | 300 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  | количество установленных прочих малых архитектурных форм | шт. | 5 | 274 | 274 |
| Итого | 30822,5 |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень работ

по благоустройству территории Заводского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах |
| 1.1. | Ремонт подземных переходов |  |
| 1.1.1. | Подземный переход через проспект Энтузиастов в районе лицея № 15 | 152,2 кв. м |
| Всего | 152,2 кв. м |
| 1.2. | Ремонт подпорных железобетонных стенок |  |
| 1.2.1. | Ул. им. Чернышевского Н.Г. | 100 кв. м |
| 1.2.2. | Ул. Огородная | 100 кв. м |
| Всего | 200 кв. м |
| 1.3. | Ремонт остановочных пунктов городского транспорта |  |
| 1.3.1. | Остановочный пункт «Кладбище» (дорога в пос. Увек) | 69,8 кв. м |
| 1.3.2. | Остановочный пункт «Переход СПЗ» из центра (просп. Энтузиастов) | 62,1 кв. м |
| 1.3.3. | Остановочный пункт «Универсам» (ул. Тульская, 21а) | 43,6 кв. м |
| 1.3.4. | Остановочный пункт «Магазин» (поселок Юриш, Новая 9-я линия) | 30,9 кв. м |
| 1.3.5. | Остановочный пункт «Конечная» (Акмолинский проезд, 1) | 53,3 кв. м |
| 1.3.6. | Остановочный пункт «Брянская» (просп. Энтузиастов/ул. Брянская) | 55,7 кв. м |
| 1.3.7. | Остановочный пункт «Верхоянская» (просп. Энтузиастов/ул. Верхоянская) | 59,1 кв. м |
| 1.3.8. | Остановочный пункт «Магазин» (6-й Динамовский проезд) | 10,5 кв. м |
| 1.3.9. | Остановочный пункт «Нефтебаза» (дорога в пос. Увек) | 11,9 кв. м |
| 1.3.10. | Остановочный пункт «Конечная» (11-й Динамовский проезд/Сиреневый проезд) | 14,3 кв. м |
| Всего | 411,2 кв. м |
| 2. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий |
| 2.1. Организация цветников |  |
| 2.1.1. | Сквер «Дружба народов» | 1370 кв. м |
| 2.1.2. | Просп. Энтузиастов | 930 кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1.3. | Ул. им. Чернышевского Н.Г. | 640 кв. м |
| 2.1.4. | Сквер «Улыбка» | 200 кв. м |
| 2.1.5. | Ново-Астраханское шоссе | 350 кв. м |
| 2.1.6. | Сквер «Заводской» | 300 кв. м |
| 2.1.7. | Сквер им. Гагарина Ю.А. | 710 кв. м |
| 2.1.8. | Стела «Заводской район» на ул. Политехнической (завод силикатного кирпича) | 200 кв. м |
| 2.1.9. | Сквер у ДК «Химиков» | 300 кв. м |
| Всего | 5000 кв. м |
| 2.2. Посадка деревьев |  |
| 2.2.1. | Ул. Барнаульская | 114 шт. |
| 2.2.2. | Сквер им. Гагарина Ю.А. | 30 шт. |
| Всего | 144 шт. |
| 2.3. Посадка кустарников |  |
| 2.3.1. | Ул. Барнаульская | 100 шт. |
| Всего | 100 шт. |
| 2.4. Восстановление дорожек |  |
| 2.4.1. | Сквер им. Гагарина Ю.А. | 8198,2 кв. м |
| 2.4.2. | Просп. Энтузиастов | 300 кв. м |
| 2.4.3. | Ул. Барнаульская | 501,8 кв. м |
| Всего | 9000 кв. м |
| 3. Установка, ремонт, восстановление и содержание малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия в зеленых зонах |
| 3.1. | Восстановление металлических ограждений |  |
| 3.1.1. | Просп. Энтузиастов, ул. им. Чернышевского Н.Г. | 60 кв. м |
| Всего | 60 кв. м |
| 3.2. | Окраска металлических ограждений |  |
| 3.2.1. | Сквер «Заводской» | 584,5 п. м |
| 3.2.2. | Сквер «Дружба народов» | 746 п. м |
| 3.2.3. | Сквер им. Ленина В.И., сквер около ГЦНК | 301 п. м |
| 3.2.4. | Просп. Энтузиастов | 2904,5 п. м |
| Всего | 4536 п. м |
| 3.3. | Установка металлических ограждений |  |
| 3.3.1. | Сквер им. Гагарина Ю.А. | 1025 п. м |
| 3.3.2. | Просп. Энтузиастов | 205,4 п. м |
| 3.3.3. | Ул. Барнаульская | 269,6 п. м |
| Всего | 1500 п. м |
| 3.4. Установка прочих малых архитектурных форм |  |
| 3.4.1. | Установка урн |  |
| 3.4.1.1. | Сквер им. Гагарина Ю.А. | 96 шт. |
| 3.4.1.2. | Парк поселка СПЗ-3 | 18 шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.4.1.3. | Парк им. Кирова С.М. | 14 шт. |
| 3.4.1.4. | Просп. Энтузиастов | 8 шт. |
| Всего | 136 шт. |
| 3.4.2. | Установка скамеек |  |
| 3.4.2.1. | Сквер им. Гагарина Ю.А. | 96 шт. |
| 3.4.2.2. | Сквер им. Калинина С.М. | 18 шт. |
| 3.4.2.3. | Парк им. Кирова С.М. | 14 шт. |
| 3.4.2.4. | Просп. Энтузиастов | 8 шт. |
| Всего | 136 шт. |
| 3.4.3. | Установка детских, спортивных площадок |  |
| 3.4.3.1. | Сквер им. Гагарина Ю.А. | 1 шт. |
| 3.4.3.2. | Парк им. Кирова С.М. | 1 шт. |
| Всего | 2 шт. |