13 июня 2013 года № 1090

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов, расположенных на территории Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от                     10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

13 июня 2013 года № 1090

Ведомственная целевая программа

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных

на территории Ленинского района муниципального образования

«Город Саратов» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района; - задача - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - приведение состояния проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - снижение физического износа дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы | - количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 7; - площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 18006,5 кв. м; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, требующих ремонта, - 0,48%; - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен контроль качества, - 7 |
| Характеристика программных мероприятий | - ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, и проведение контроля качества выполненных работ |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования - 26945,9 тыс. руб.; - источники финансирования: областной дорожный фонд - 26758,2 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 187,7 тыс. руб. |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним являются важной частью транспортной системы города. Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения.

На территории Ленинского района расположено 1653 многоквартирных дома, каждый из которых имеет дворовую территорию и проезды к ней. По состоянию на 01.05.2013 требуется провести ремонт в отношении               1470 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского района.

Распоряжением председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 29.05.2013 № 1584-р «О включении проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов» и в Сводный реестр объектов муниципальной казны» в сводный реестр объектов муниципальной казны включены проезды к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 18006,5 кв. м и определен держатель объектов - администрация Ленинского района.

В 2012 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, было выделено 31571,6 тыс. руб., в том числе: неиспользованный остаток субсидий федерального бюджета                     2011 года - 4896,7 тыс. руб.; областной дорожный фонд - 25774,3 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 900,6 тыс. руб.                  В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год было отремонтировано десять проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 26046,7 кв. м.

# В 2013 году ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов планируется осуществлять за счет средств субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирным домов (Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 189-ЗСО «О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» и средств бюджета муниципального образования «Город Саратов».

В рамках данной Программы будут проведены работы по ремонту, осуществлен контроль качества выполненных работ в отношении семи проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 18006,5 кв. м.

2. Cроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района.

Задача Программы - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- привести состояние проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- снизить физический износ дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, а также осуществление контроля качества выполненных работ.

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района, подлежащих ремонту в 2013 году, указан в приложении № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2012 году.

Общий объем финансирования Программы составляет                            26945,9 тыс. руб., в том числе: областной дорожный                                              фонд - 26758,2 тыс. руб., бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 187,7 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрация Ленинского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Ленинского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                              В.Н. Сараев

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района |
| Задача. Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 1. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация Ленинского района | 250-0409-5220610-500-225 (040) 250-0409-7955800-500-225 (043) | 26758,2 53,6 | количество отремонтированных проездов к дворовым территориям | ед. | 10 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв. м | 26046,7 | 18006,5 | 18006,5 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих ремонта | % | 0,68 | 0,48 | 0,48 |
| 2. Обеспечение проведения контроля качества выполненных работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация Ленинского района | 250-0409-7955800-500-226 (058) | 134,1 | количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен контроль качества | ед. | 10 | 7 | 7 |
| Итого |  |  | 26945,9 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

расположенных на территории Ленинского района,

подлежащих ремонту в 2013 году

| № п/п | Наименование | Планируемый объем работ, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 13, 15 по ул. Перспективной | 2973,0 |
| 2. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 36а по ул. им. Шехурдина А.П. | 2806,0 |
| 3. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 12, 12а по ул. им. Уфимцева К.Г. | 4516,0 |
| 4. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 4/2 по ул. им. Тулайкова Н.М. | 2861,0 |
| 5. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 3, 5 по ул. Майской | 1484,0 |
| 6. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Деловой | 2219,0 |
| 7. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 1 по Селекционному проезду | 1147,5 |
| Итого | 18006,5 |