12 сентября 2012 года № 2126

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

«Город Саратов» от 14 октября 2011 года № 2113

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Развитие учебно-материальной базы муниципальных

образовательных учреждений дополнительного

образования детей» на 2012-2014 годы»

В соответствии со статьёй 36 Устава муниципального образования «Город Саратов», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 422 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2011 года № 2113 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы» изменения, изложив приложения № 1, 2 к Программе в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                 А.Г. Буренин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Саратов»

от 12 сентября 2012 года № 2126

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты | Наименование показателя | Показатели результативности Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | базовое значение | 2012 год | 2013 год | 2014 год | целевое значение |
|  |  | год | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель – повышение доступности дополнительного образования детей, улучшение условий для их обучения и всестороннего развития |
| Задача 1. Сохранение и расширение действующей сети учреждений дополнительного образования детей |
| Проектирование и строительство зданий учреждений дополнительного образования детей | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, управление по культуре, администрация Октябрьского района, МОУДОД | 2012 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 2013 | 30510,0 | количество объектов, введённых в эксплуатацию | объект |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  | 2014 | 83100,0 | количество дополни- тельных мест для детей | место |  |  |  | 440 | 440 |
|  |  | всего | 113610,0 | количество дополни- тельных рабочих мест | место |  |  |  | 20 | 20 |
| Строительство пристроек к зданиям учреждений дополнительного образования детей | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, управление по культуре, МОУДОД | 2012 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 2013 | 2320,0 | количество объектов, введённых в эксплуатацию | объект |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2014 | 23200,0 | количество дополни- тельных мест для детей | место |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  | всего | 25520,0 | количество дополни- тельных рабочих мест | место |  |  |  | 40 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство дополнительных и реконструкция существующих объектов на базе учреждений дополнительного образования детей | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, управление по физической культуре и спорту, администрации районов, МОУДОД | 2012 | 0,0 | количество учреждений | ед. |  |  | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 2013 | 24578,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 8292,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 32870,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 57408,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 114592,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 172000,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Укрепление учебно-материальной базы учреждений дополнительного образования детей |
| 2.1. Техническое обследование зданий учреждений | управление по культуре, управление по физической культуре и спорту, администрации районов, МОУДОД | 2012 | 1039,2 | количество учреждений | ед. | 4 | 14 | 16 | 15 | 18 |
|  |  | 2013 | 1305,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 455,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2799,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного, технического и авторского надзора | управление по физической культуре и спорту, администрации районов, комитет по образованию, МОУДОД | 2012 | 19208,5 | количество учреждений | ед. | 2 | 6 | 9 | 11 | 12 |
|  |  | 2013 | 47763,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 23650,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 90621,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного, технического и авторского надзора | комитет по образованию, управление по культуре, управление по физической культуре и спорту, администрации районов, МОУДОД | 2012 | 41032,0 | количество учреждений | ед. | 35 | 39 | 36 | 36 | 47 |
|  |  | 2013 | 53015,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 39021,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 133068,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | комитет по образованию, управление по культуре, управление по физической культуре и спорту, администрации районов, МОУДОД | 2012 | 3854,3 | количество учреждений | ед. | 24 | 8 | 45 | 45 | 47 |
|  |  | 2013 | 34949,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 27198,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 66001,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Благоустройство прилегающих территорий | комитет по образованию, администрации районов, МОУДОД | 2012 | 449,9 | количество учреждений | ед. | 6 | 0 | 10 | 9 | 10 |
|  |  | 2013 | 6530,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 3740,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10719,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2012 | 65583,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 143563,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 94064,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 303211,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение безопасности функционирования учреждений дополнительного образования |
| 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений | комитет по образованию, управление по культуре, управление по физической культуре и спорту, администрации районов, МОУДОД | 2012 | 3053,2 | количество учреждений | ед. | 21 | 21 | 38 | 35 | 45 |
|  |  | 2013 | 12106,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 4884,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 20043,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2012 | 3053,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 12106,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 4884,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 20043,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 2012 | 68637,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 213077,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 213540,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 495255,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

мероприятий долгосрочной целевой Программы

| № п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Финан-совый год | Объём финансирования, тыс. руб. | Планируемые виды работ | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектирование и строительство зданий учреждений дополнительного образования детей |
| 1.1. | Строительство жилого комплекса МОУДОД «ДООЦ «Восход» Октябрьского района | 2013 | 3700,0 | разработка ПСД | комитет по градостроитель-ной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  |  | 20000,0 | строительство жилого комплекса на 40 мест | администрация Октябрьского района |
|  |  | 2014 | 15000,0 |  |  |
|  |  | всего | 38700,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство нового здания МОУДОД «ДМШ № 4» | 2013 | 2580,0 | разработка ПСД | комитет по градостроитель-ной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2014 | 25800,0 | строительство здания на 200 мест | управление по культуре |
|  |  | всего | 28380,0 |  |  |
| 1.3. | Строительство нового здания МОУДОД «ДМШ № 5» | 2013 | 4230,0 | разработка ПСД | комитет по градостроитель-ной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2014 | 42300,0 | строительство здания на 200 мест | управление по культуре |
|  |  | всего | 46530,0 |  |  |
| Строительство пристроек к зданиям учреждений дополнительного образования детей |
| 2.1. | Строительство пристройки к зданию МАОУДОД «ДШИ № 23 имени В.В. Ковалёва» | 2013 | 2320,0 | разработка ПСД | комитет по градостроитель-ной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2014 | 23200,0 | строительство пристройки на 100 мест | управление по культуре |
|  |  | всего | 25520,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство дополнительных и реконструкция существующих объектов на базе учреждений дополнительного образования детей |
| 3.1. | Строительство бассейна в ДОЛ «Лесная республика» Волжского района | 2013 | 150,0 | разработка ПСД | комитет по градостроитель-ной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2014 | 3000,0 | строительство бассейна | администрация Волжского района |
|  |  | всего | 3150,0 |  |  |
| 3.2. | Строительство объектов хозяйственного назначения на базе МОУДОД «ЦДТ» Кировского района | 2013 | 5000,0 | разработка ПСД | комитет по градостроитель-ной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  |  | 1500,0 | строительство объектов | администрация Кировского района |
|  |  | 2014 | 1350,0 | разработка ПСД | комитет по градостроитель-ной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  |  | 3442,0 | строительство объектов | администрация Кировского района |
|  |  | всего | 11292,0 |  |  |
| 3.3. | Реконструкция основного здания МОУДОД «ЦДОдД» Октябрьского района | 2013 | 500,0 | экспертиза ПСД | комитет по градостроитель-ной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  |  | 17428,9 | реконструкция здания | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 17928,9 |  |  |
| 3.4. | Реконструкция МОУДОД «ДООЦ «Восход» Октябрьского района | 2014 | 500,0 | реконструкция душевого павильона | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 500,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Техническое обследование зданий |
| 4.1. | МОУДОД ДШИ № 1, 10, 13, 17, 20, МАОУДОД «ДШИ № 23 имени В.В. Ковалёва», МОУДОД ДМШ № 5, 6, 7, 14, 22, МОУДОД «ДХШ имени М.В. Тельтевской», МОУДОД «ЦДМШ», МОУДОД «ДХШ» | 2012 | 940,0 | техническое обследование зданий учреждений | управление по культуре |
|  |  | 2013 | 880,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 355,0 |  |  |
|  |  | всего | 2175,0 |  |  |
| 4.2. | МОУДОД «ДЮЦ», МОУДОД «ДООЦ «Маяк» Фрунзенского района | 2013 | 125,0 | техническое обследование зданий учреждений | администрация Фрунзенского района |
|  |  | 2014 | 100,0 |  |  |
|  |  | всего | 225,0 |  |  |
| 4.3. | МОУДОД «СДЮШОР № 14 «Волга» | 2013 | 300,0 | техническое обследование зданий учреждений | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | всего | 300,0 |  |  |
| 4.4. | МОУДОД «ДООЦ «Дубки» Заводского района | 2012 | 99,2 | техническое обследование зданий учреждений | администрация Заводского района |
|  |  | всего | 99,2 |  |  |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений |
| 5.1. | МАОУДОД «ДТДиМ» | 2012 | 10788,6 | капитальный ремонт объектов учреждения, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | комитет по образованию |
|  |  | 2013 | 14500,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 5000,0 |  |  |
|  |  | всего | 30288,6 |  |  |
| 5.2. | МУДОД «ЦДЮСШ» | 2013 | 4449,0 | капитальный ремонт объектов учреждения, изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | всего | 4449,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3. | МОУДОД «ДДТ» Волжского района | 2013 | 5314,0 | капитальный ремонт объектов учреждения, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | администрация Волжского района |
|  |  | 2014 | 3300,0 |  |  |
|  |  | всего | 8614,0 |  |  |
| 5.4. | МОУДОД «ДООЦ «Дубки» Заводского района | 2012 | 1952,5 | капитальный ремонт объектов учреждения, изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля | администрация Заводского района |
|  |  | 2013 | 5000,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 5000,0 |  |  |
|  |  | всего | 11952,5 |  |  |
| 5.5. | МОУДОД «ЦДТ» Кировского района | 2012 | 1000,0 | капитальный ремонт объектов учреждения, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | администрация Кировского района |
|  |  | 2013 | 4000,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 2000,0 |  |  |
|  |  | всего | 7000,0 |  |  |
| 5.6. | МОУДОД «ЦДТ», МОУДОД «ДДТ «Солнечный», МОУДОД «ДООЦ «Мечта» Ленинского района | 2013 | 10300,0 | капитальный ремонт объектов учреждения, изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля | администрация Ленинского района |
|  |  | 2014 | 4100,0 |  |  |
|  |  | всего | 14400,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.7. | МОУДОД «ЦДОдД», МОУДОД «ДООЦ «Восход» Октябрьского района | 2012 | 5367,4 | капитальный ремонт объектов учреждения, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | администрация Октябрьского района |
|  |  | 2013 | 4200,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 4000,0 |  |  |
|  |  | всего | 13567,4 |  |  |
| 5.8. | МОУДОД «ДЮЦ», МОУДОД «ДООЦ «Маяк» Фрунзенского района | 2012 | 100,0 | капитальный ремонт объектов учреждения, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | администрация Фрунзенского района |
|  |  | 2014 | 250,0 |  |  |
|  |  | Всего | 350,0 |  |  |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 6.1. | МОУДОД «ЦДМШ», МОУДОД ДМШ № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 22, МОУДОД ДШИ № 1, 2, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, МОУДОД «ДШИ № 15 имени Л.Л. Христиансена», МАОУДОД «ДШИ № 23 имени В.В. Ковалёва», МОУДОД «ДХШ им. М.В. Тельтевской», МОУДОД «ДМШДиУИ», МОУДОД «ДХШ» | 2012 | 8750,0 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | управление по культуре |
|  |  | 2013 | 8003,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 8443,2 |  |  |
|  |  | всего | 25196,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2. | МАОУДОД «ДТДиМ», МОУДОД «ДЮЦМиСТП», МОУДОД «СЮТур», МОУДОД «ГорСЮТех», МОУДОД «ЦВР» | 2012 | 4300,0 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | комитет по образованию |
|  |  | 2013 | 15950,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 7270,0 |  |  |
|  |  | всего | 27520,0 |  |  |
| 6.3. | МОУДОД «СДЮШОР № 14 «Волга», МОУДОД «СДЮШОР № 3» | 2013 | 8319,6 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2014 | 2520,0 |  |  |
|  |  | всего | 10839,6 |  |  |
| 6.4. | МОУДОД «ДДТ», МОУДОД «ДООЦ «Романтик», МОУДОД «СДХШ «Антре» Волжского района | 2012 | 4300,1 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | администрация Волжского района |
|  |  | 2013 | 2413,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 3133,0 |  |  |
|  |  | всего | 9846,1 |  |  |
| 6.5. | МОУДОД «ЦДОД», МОУДОД «ДООЦ «Дубки» Заводского района | 2012 | 6848,3 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля | администрация Заводского района |
|  |  | 2013 | 13700,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 13200,0 |  |  |
|  |  | всего | 33748,3 |  |  |
| 6.6. | МОУДОД «ЦДТ» Кировского района | 2012 | 2711,4 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | администрация Кировского района |
|  |  | 2013 | 3350,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 3275,0 |  |  |
|  |  | всего | 9336,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.7. | МОУДОД «ЦДТ», МОУДОД «ДДТ «Солнечный», МОУДОД «ДООЦ «Мечта» Ленинского района | 2012 | 5694,0 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 5694,0 |  |  |
| 6.8. | МОУДОД «ЦДОдД», МОУДОД «ДООЦ «Восход» Октябрьского района | 2012 | 2400,0 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 2400,0 |  |  |
| 6.9. | МОУДОД «ДЮЦ», МОУДОД «ДООЦ «Маяк» Фрунзенского района | 2012 | 6028,2 | текущий ремонт объектов учреждений, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора | администрация Фрунзенского района |
|  |  | 2013 | 1280,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 1180,0 |  |  |
|  |  | всего | 8488,2 |  |  |
| Приобретение оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств |
| 7.1. | МАОУДОД «ДТДиМ», МОУДОД «ДЮЦМиСТП», МОУДОД «СЮТур», МОУДОД «ГорСЮТех», МОУДОД «ЦВР» | 2012 | 1000,0 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | комитет по образованию |
|  |  | 2013 | 5663,4 |  |  |
|  |  | 2014 | 2791,3 |  |  |
|  |  | всего | 9454,7 |  |  |
| 7.2. | МОУДОД «ЦДМШ», МОУДОД ДМШ № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 22, МОУДОД ДШИ № 1, 2, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, МОУДОД «ДШИ № 15 имени Л.Л. Христиансена», МАОУДОД «ДШИ № 23 имени В.В. Ковалёва», МОУДОД «ДХШ им. М.В. Тельтевской», МОУДОД «ДМШДиУИ», МОУДОД «ДХШ» | 2013 | 9431,0 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | управление по культуре |
|  |  | 2014 | 9949,7 |  |  |
|  |  | всего | 19380,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.3. | МОУДОД «СДЮШОР № 14 «Волга», МОУДОД «СДЮШОР № 3» | 2013 | 1895,0 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2014 | 658,0 |  |  |
|  |  | всего | 2553,0 |  |  |
| 7.4. | МОУДОД «ДДТ», МОУДОД «ДООЦ «Романтик», МОУДОД «СДХШ «Антре» Волжского района | 2012 | 750,0 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | администрация Волжского района |
|  |  | 2013 | 1404,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 729,0 |  |  |
|  |  | всего | 2883,0 |  |  |
| 7.5. | МОУДОД «ЦДОД», МОУДОД «ДООЦ «Дубки» Заводского района | 2012 | 1300,0 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | администрация Заводского района |
|  |  | 2013 | 11500,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 10400,0 |  |  |
|  |  | всего | 23200,0 |  |  |
| 7.6. | МОУДОД «ЦДТ» Кировского района | 2012 | 200,0 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | администрация Кировского района |
|  |  | 2013 | 700,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 500,0 |  |  |
|  |  | всего | 1400,0 |  |  |
| 7.7. | МОУДОД «ЦДТ», МОУДОД «ДДТ «Солнечный», МОУДОД «ДООЦ «Мечта» Ленинского района | 2012 | 475,3 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | администрация Ленинского района |
|  |  | 2013 | 3325,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 1520,0 |  |  |
|  |  | всего | 5320,3 |  |  |
| 7.8. | МОУДОД «ЦДОдД», МОУДОД «ДООЦ «Восход» Октябрьского района | 2012 | 82,2 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | администрация Октябрьского района |
|  |  | 2013 | 781,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 300,0 |  |  |
|  |  | всего | 1163,2 |  |  |
| 7.9. | МОУДОД «ДЮЦ», МОУДОД «ДООЦ «Маяк» Фрунзенского района | 2012 | 46,8 | приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств | администрация Фрунзенского района |
|  |  | 2013 | 250,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 350,0 |  |  |
|  |  | всего | 646,8 |  |  |
| Благоустройство прилегающих территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1. | МАОУДОД «ДТДиМ», МОУДОД «СЮТур», МОУДОД «ГорСЮТех», МОУДОД «ЦВР» | 2013 | 2830,0 | замена бордюрного камня, приобретение и установка забора, разбивка цветочных клумб, опиловка деревьев, асфальтирование территории учреждений | комитет по образованию |
|  |  | 2014 | 1340,0 |  |  |
|  |  | всего | 4170,0 |  |  |
| 8.2. | МОУДОД «ДДТ», МОУДОД «ДООЦ «Романтик» Волжского района | 2012 | 449,9 | асфальтирование территории учреждений, ремонт ограждения территории | администрация Волжского района |
|  |  | 2013 | 1800,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 2000,0 |  |  |
|  |  | всего | 4249,9 |  |  |
| 8.3. | МОУДОД «ЦДТ» Волжского района | 2013 | 400,0 | асфальтирование территории учреждения, игровых и спортивных площадок, установка беседок | администрация Кировского района |
|  |  | 2014 | 200,0 |  |  |
|  |  | всего | 600,0 |  |  |
| 8.4. | МОУДОД «ДООЦ «Восход» Октябрьского района | 2013 | 1300,0 | асфальтирование территории учреждения | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 1300,0 |  |  |
| 8.5. | МОУДОД «ДЮЦ», МОУДОД «ДООЦ «Маяк» Фрунзенского района | 2013 | 200,0 | асфальтирование территории учреждений, укладка бордюрного камня | администрация Фрунзенского района |
|  |  | 2014 | 200,0 |  |  |
|  |  | всего | 400,0 |  |  |
| Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования учреждений |
| 9.1. | МАОУДОД «ДТДиМ», МОУДОД «ДЮЦМиСТП», МОУДОД «СЮТур», МОУДОД «ГорСЮТех», МОУДОД «ЦВР» | 2012 | 400,0 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | комитет по образованию |
|  |  | 2013 | 3175,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 1075,0 |  |  |
|  |  | всего | 4650,0 |  |  |
| 9.2. | МОУДОД «ЦДМШ», МОУДОД ДМШ № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 22, МОУДОД ДШИ № 1, 2, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, МОУДОД «ДШИ № 15 имени Л.Л. Христиансена», МАОУДОД «ДШИ № 23 имени В.В. Ковалёва», МОУДОД «ДХШ им. М.В. Тельтевской», МОУДОД «ДМШДиУИ», МОУДОД «ДХШ» | 2012 | 1060,0 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | управление по культуре |
|  |  | 2013 | 1123,8 |  |  |
|  |  | 2014 | 1185,6 |  |  |
|  |  | всего | 3369,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.3. | МОУДОД «СДЮШОР № 14 «Волга» | 2013 | 350,0 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | управление по физической культуре и спорту |
|  |  | 2014 | 210,0 |  |  |
|  |  | всего | 560,0 |  |  |
| 9.4 | МОУДОД «ДДТ», МОУДОД «ДООЦ «Романтик» Волжского района | 2012 | 100,0 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | администрация Волжского района |
|  |  | 2013 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 100,0 |  |  |
|  |  | всего | 300,0 |  |  |
| 9.5. | МОУДОД «ЦДОД», МОУДОД «ДООЦ «Дубки» Заводского района | 2013 | 327,2 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | администрация Заводского района |
|  |  | 2014 | 163,6 |  |  |
|  |  | всего | 490,8 |  |  |
| 9.6. | МОУДОД «ЦДТ» Кировского района | 2012 | 1000,0 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | администрация Кировского района |
|  |  | 2013 | 3000,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 800,0 |  |  |
|  |  | всего | 4800,0 |  |  |
| 9.7. | МОУДОД «ЦДТ», МОУДОД «ДДТ «Солнечный», МОУДОД «ДООЦ «Мечта» Ленинского района | 2012 | 95,6 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | администрация Ленинского района |
|  |  | 2013 | 1100,0 |  |  |
|  |  | всего | 1195,6 |  |  |
| 9.8. | МОУДОД «ЦДОдД», МОУДОД «ДООЦ «Восход» Октябрьского района | 2012 | 297,6 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | администрация Октябрьского района |
|  |  | 2013 | 2430,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 900,0 |  |  |
|  |  | всего | 3627,6 |  |  |
| 9.9. | МОУДОД «ДЮЦ», МОУДОД «ДООЦ «Маяк» Фрунзенского района | 2012 | 100,0 | выполнение мероприятий (работ) по обеспечению безопасности функционирования учреждений | администрация Фрунзенского района |
|  |  | 2013 | 500,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 450,0 |  |  |
|  |  | всего | 1050,0 |  |  |

И.о. председателя комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»									        И.М. Архипова