5 ноября 2013 года № 2708

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Благоустройство территории

Кировского района муниципального

образования «Город Саратов» на 2014 год

# В соответствии с постановлением администрации города Саратова                    от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

# 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                 А.Г. Буренин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 5 ноября 2013 года № 2708

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Кировского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - администрация Кировского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2014 год |
| Цели и задачи | - цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов»; - задача - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), обустройству их малыми архитектурными формами и праздничному оформлению территории района |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение поддержания чистоты и порядка на территории района; - восстановление зеленых насаждений; - обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - обеспечение праздничного оформления территории района |
| Целевые индикаторы | - количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию,- 96 шт./3606,4 кв. м; - количество/площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1 шт./166,7 кв. м; - площадь отремонтированных посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта - 120 кв. м; - площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 797456,2 кв. м; - площадь организованных газонов/цветников -1000/3000 кв. м; - количество посаженных деревьев в зеленых зонах - 200; - площадь отремонтированных дорожек в зеленых зонах - 3093 кв. м; - количество установленных лавочек/урн в зеленых зонах - 40/40; - протяженность установленного ограждения - 100 п. м; - протяженность смонтированных гирлянд - 1133,0 п. м |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории района |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 20163,7 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Кировского района составляет                         33,6 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 октября 2013 года -                129,0 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 24.12.2010 № 1742-р «О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземного перехода»;

- от 28.07.2011 № 790-р «О включении смотровой площадки, расположенной по адресу: ул. Аэропорт, б/н, в Сводный реестр муниципальной казны»;

- от 06.12.2012 № 1926-р «О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов», включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны» (с изменениями от 18.03.2013 № 839-р, от 09.10.2013 № 3295-р);

- от 06.12.2012 № 1933-р «О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов», включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны»;

- от 05.08.2013 № 2844-р «О включении остановочных пунктов городского транспорта, расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов», в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов» и Сводный реестр объектов муниципальной казны»

за администрацией Кировского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены) |
| 1. | Подземный переход | 1 | 166,7 |  |
| 2. | Смотровая площадка | 1 | 1348 |  |
| 3. | Остановочные пункты городского транспорта | 96 | 3606,4 | 120 |
| 4. | Территории, занимаемые зелеными насаждениями (зеленые зоны), | 107 | 797456,2 | 3093 |
|  | из них: скверы, бульвары | 7 | 149900 |  |

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района всегда являются актуальными.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2014 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов».

Задачей Программы является выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), обустройству их малыми архитектурными формами и праздничному оформлению территории района.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- поддержание чистоты и порядка на территории района;

- восстановление зеленых насаждений;

- обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- праздничное оформление территории района.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» - работы                         в отношении 96 остановочных пунктов городского транспорта площадью 3606,4 кв. м и одного подземного перехода площадью 166,7 кв. м;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: осуществление ремонта 120 кв. м посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта;

- создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время,  организация газонов/цветников,  посадка зеленых насаждений (деревьев) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов» - работы                        в отношении 797456,2 кв. м территорий, занятых зелеными насаждениями;

- установку и ремонт малых архитектурных форм: работы в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- праздничное оформление территории района: монтаж 1133,0 п. м гирлянд.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет                       20163,7 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» и с учетом анализа уровня цен на товары, работы и услуги, действовавших в 2013 году:

1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - 2112,4 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 96 остановочных пунктов городского транспорта площадью 3606,4 кв. м - 2067,0 тыс. руб.;

- содержания одного подземного перехода площадью 166,7 кв. м -           45,4 тыс. руб.

2. Ремонт 120 кв. м посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта - 350,0 тыс. руб.

3. Создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий - 16182,1 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 797456,2 кв. м зеленых насаждений (зеленых зон) (покос травы, спил деревьев, вывоз мусора) - 10312,7 тыс. руб.;

- посадки 1000 кв. м газонов и 3000 кв. м цветников - 1971,9 тыс. руб.;

- посадки 200 деревьев (одно дерево – 929,5 руб.) - 185,9 тыс. руб.;

- ремонта 3093 кв. м дорожек в зеленых зонах - 3711,6 тыс. руб.

4. Установка и ремонт малых архитектурных форм - 1019,2 тыс. руб. - установка 40 лавочек/40 урн - 819,2 тыс. руб.

5. Праздничное оформление территории района (монтаж гирлянд) - 500,0 тыс. руб. (ориентировочная стоимость монтажа 1 п. м гирлянды составляет 441,0 руб.).

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Кировского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрацией Кировского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Кировского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                      С.В. Пилипенко

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2013 год) | 2014 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Задача. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), обустройству их малыми архитектурными формами и праздничному оформлению территории района |
| 1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Кировского района | 254 0409 7950015 500 225 226 310 340 (026) | 2112,4 | количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта | шт. | 91 | 96 | 96 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 3486,4 | 3606,4 | 3606,4 |
|  |  |  |  | количество/площадь подземных переходов | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| 2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Кировского района | 254 0409 7950015 500 225 226 310 340 (028) | 350,0 | площадь отремонтированных посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта | кв. м | 391 | 120 | 120 |
| 3. Создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий | администрация Кировского района | 254 0503 7950015 500 225 226 310 340 (033) | 16182,1 | площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями | кв. м | 773626,2 | 797456,2 | 797456,2 |
|  |  |  |  | площадь организованных газонов/цветников | кв. м | 4000/800 | 1000/3000 | 1000/3000 |
|  |  |  |  | количество посаженных деревьев | шт. | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных дорожек | кв. м | - | 3093 | 3093 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. Установка и ремонт малых архитектурных форм | администрация Кировского района | 254 0503 7950015 500 310 225 226 340 (034) | 1019,2 | количество установленных лавочек/урн | шт./шт. | 80/50 | 40/40 | 40/40 |
| 5. Праздничное оформление территории района | администрация Кировского района | 254 0503 7950015 500 310 340 225 226 (035) | 500,0 | протяженность смонтированных гирлянд | п. м | 3840 | 1133 | 1133 |
| Итого |  |  | 20163,7 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

работ в отношении территорий Кировского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ремонт посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта |
| 1.1. | Остановочный пункт «Магазин» (ул. им. Жуковского Н.Е., 23) | 18 кв. м |
| 1.2. | Остановочный пункт «Ул. им. Жуковского Н.Е.» (ул. Планерная) | 18 кв. м |
| 1.3. | Остановочный пункт «Ул. им. Посадского» (ул. им. Посадского, 171) | 36 кв. м |
| 1.4. | Остановочный пункт «Ул. им. Рахова В.Г.» (ул. Соколовая) | 24 кв. м |
| 1.5. | Остановочный пункт «КП ГАИ» (ул. Аэропорт) | 24 кв. м |
| 2. Организация газонов/цветников |
| 2.1. | Ул. Большая Казачья (от ул. им. Горького А.М. до ул. Астраханской) | 460/240 кв. м |
| 2.2. | Ул. Московская (от ул. им. Емлютина Д.В. до ул. Большой Садовой) | -/80 кв. м |
| 2.3. | Проспект им. 50 лет Октября | 100/360 кв. м |
| 2.4. | Сквер на Привокзальной площади | 300/80 кв. м |
| 2.5. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой) | 40/96 кв. м |
| 2.6. | Сквер у Д/К «Рубин» | -/530 кв.м |
| 2.7. | Смотровая площадка, расположенная по адресу: ул. Аэропорт, б/н | -/240 кв. м |
| 2.8. | Объездная дорога на аэропорт | -/1200 кв. м |
| 2.9. | Ул. им. Осипова В.И. | 100 /174 кв. м |
| 3. Посадка деревьев |
| 3.1. | Сквер у Д/К «Рубин» | 50 шт. |
| 3.2. | Бульвар по ул. Астраханской (ул. Большая Казачья - Колхозная площадь) | 50 шт. |
| 3.3. | Ул. им. Осипова В.И. | 20 шт. |
| 3.4. | Проспект им. 50 лет Октября | 20 шт. |
| 3.5. | Ул. Большая Садовая | 20 шт. |
| 3.6. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (ул. Большая Казачья – ул. Соколовая) | 40 шт. |
| 4. Ремонт дорожек |
| 4.1. | Проспект им. 50 лет Октября | 1100 кв. м |
| 4.2. | Ул. им. Осипова В.И. | 1993 кв. м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5. Установка малых архитектурных форм в зеленых зонах |
| 5.1. | Установка лавочек/урн на ул. им. Осипова В.И. | 20/20 шт. |
| 5.2. | Установка лавочек/урн на проспекте им. 50 лет Октября | 20/20 шт. |
| 6. Праздничное оформление территории района (монтаж гирлянд) |
| 6.1. | Смотровая площадка, расположенная по адресу: ул. Аэропорт, б/н | 690 п. м |
| 6.2. | Сквер на Привокзальной площади | 443 п. м |