26 декабря 2012 года  № 2985

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования «Город Саратов»

# от 21 ноября 2011 года № 2258 «Об утверждении

# ведомственной целевой программы

# «Капитальный ремонт зданий (помещений)

# муниципальных бань» на 2012 год»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от                 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год», постановлением администрации города Саратова от    10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств

постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 ноября 2011 года № 2258 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2012 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации 
муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 26 декабря 2012 года  № 2985

# Ведомственная целевая программа
«Капитальный ремонт зданий (помещений)

# муниципальных бань» на 2012 год

# Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - Комитет) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2012 год |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань; - задача - улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными банями; - обеспечение стабильной работы муниципальных бань |
| Целевые индикаторы | - количество зданий бань, в которых отремонтирована кровля, - 2; - количество отремонтированных общих отделений/зданий бань - 1/1; - количество отремонтированных номеров/зданий бань - 8/1; - количество отремонтированных душевых кабин/зданий бань - 27/1; - количество отремонтированных помещений парикмахерской/зданий бань - 1/1 |
| Характеристика программных мероприятий | - проведение работ по капитальному ремонту кровель зданий бань, общего отделения, номеров и душевых кабин, в том числе санитарно-технических систем помещения парикмахерской, расположенных в зданиях бань |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования – 7917,7 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

# 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

В городе услуги по помывке оказывают девять муниципальных бань. Самым старым зданиям, в которых расположены две муниципальные бани, более 100 лет, четырем зданиям - более 50 лет, трем - более 10 лет.

За год услугами муниципальных бань пользуются более 300 тысяч граждан, в основном социально незащищенные, проживающие в неблагоустроенных многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

Учитывая социальную значимость муниципальных бань, для оказания более качественных услуг населению и обеспечения стабильной работы бань из бюджета муниципального образования «Город Саратов» выделяются средства на проведение капитального ремонта зданий, в которых расположены муниципальные бани. С 2007 по 2011 годы выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных бань на сумму 40434,5 тыс. руб. Для достижения намеченной Программой цели в 2012 году планируется выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных бань № 1 и 11.

# 2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2012 году.

# 3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань.

Задачей Программы является улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань.

# 4. Описание ожидаемых результатов

# реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы планируется:

- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными банями;

- обеспечение стабильной работы муниципальных бань.

# 5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы представлены в графе 9 приложения к Программе.

# 6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и направлена на проведение ряда работ по капитальному ремонту зданий, в которых расположены две муниципальные бани. Планируется отремонтировать кровлю здания, в котором расположена баня № 1; общее отделение, 8 номеров, 27 душевых кабин, в том числе санитарно-технических систем, и помещение парикмахерской в бане № 11.

# 7. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- увеличение стоимости выполнения работ на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов исполнителями;

- форс-мажорные обстоятельства.

# 8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в средствах бюджета муниципального образования «Город Саратов» на капитальный ремонт зданий (помещений) бань составляет 7917,7 тыс. руб.

Объем затрат, необходимый для проведения мероприятий, определен согласно дефектным ведомостям по укрупненному сметному расчету в ценах 2011 года и может уточняться.

При проведении капитального ремонта зданий (помещений) бань предусматривается:

- ремонт кровли на сумму 1909,0 тыс. руб.;

- ремонт номеров и душевых кабин на сумму 2421,7 тыс. руб.;

- ремонт общего отделения на сумму 3242,0 тыс. руб.;

- ремонт помещения парикмахерской на сумму 345,0 тыс. руб.

# 9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную документацию, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, вносит предложения по корректировке Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. председателя комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»			                                                         А.В. Савицкий

Приложение к Программе

# Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси-фикации | Финансо-вые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2012 год | целевое значение |
| Цель - создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань |
| Задача. Улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань |
| 1. Проведение работ по капитальному ремонту кровель зданий бань | Комитет | 117 0502 7954200 500 225 | 1909,0 | количество зданий бань | ед. | 3 | 2 | 2 |
| 2. Проведение работ по капитальному ремонту общего отделения, в том числе санитарно-технических систем |  |  | 3242,0 | количество общих отделений/ зданий бань | ед. | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
| 3. Проведение работ по капитальному ремонту номеров и душевых кабин |  |  | 2421,7 | количество номеров/зданий бань | ед. | 3/2 | 8/1 | 8/1 |
|  |  |  |  | количество душевых кабин/зданий бань | ед. | - | 27/1 | 27/1 |
| 4. Проведение работ по капитальному ремонту помещения парикмахерской |  |  | 345,0 | количество зданий бань | ед. | - | 1 | 1 |
| Итого |  |  | 7917,7 |  |  |  |  |  |