31 мая 2021 года № 1383

Об итогах отопительного периода

и мероприятиях по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

постановляю:

1. Признать работу теплоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных служб муниципального образования «Город Саратов»                     в осенне-зимний период 2020-2021 годов удовлетворительной.

2. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2021-2022 годов (приложение № 1).

3. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 2).

4. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже                 двух раз в месяц.

5. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению  в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК»,            ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2021 года:

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов   к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных  домов, расположенных на территории муниципального образования             «Город Саратов», к отопительному периоду 2021-2022 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

7. Администрациям районов муниципального образования                    «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда                                  к отопительному периоду 2021-2022 годов в соответствии с графиком.

8. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному           периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций               в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

9. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии                 с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта   2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

10. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов до 4 июня 2021 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду               2021-2022 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 4 июня 2021 года разработать и утвердить график подготовки           к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов социальной сферы.

12. Рекомендовать ЗАО «СПГЭС» и ООО «КВС» обеспечить                      до 11 сентября 2021 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2021-2022 годов.

13. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на первого заместителя главы администрации муниципального образования              «Город Саратов».

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 31 мая 2021 года № 1383

Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кировский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 625 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 90 | 1 октября | отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 23 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ЖСК, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 48 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Ремонт теплотрассы по ул. им. Зарубина В.С. | п. м | 497 | июнь- сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Ремонт теплотрассы по ул. им. Рахова В.Г. | п. м | 700 | июнь- сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Ремонт теплотрассы по ул. им. Челюскинцев | п. м | 436 | июнь- сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Ремонт теплотрассы по ул. им. Киселева | п. м | 1040 | июнь- сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | июнь- сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 3912 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 10 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 5,67 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 3,8 | май-октябрь | ООО «КВС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 48 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 1 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 1 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Замена задвижек*** | шт. | 6 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов*** | км | 7,2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт строительной части и оборудования ГРП*** | шт. | 6 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Приборное обследование подземных газопроводов*** | км | 11,83 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП, ГШРП*** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,6 кВт*** | шт. | 0,360 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,4 кВт*** | шт. | 0,034 | III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт кабельных линий ВЛ-0,4 кВт с заменой проводов и опор*** | шт. | 0,295 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части ТП, РП*** | шт. | 4 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 26 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 31 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзенский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 318 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 47 | 1 октября | отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, ЖСК*, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 42 | 1 октября | ТСЖ*, ЖСК*, УК* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 14 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 808 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»,* ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей*** | км | 6 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 3 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 5,0 | II-III кв. | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 12 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газовых колодцев | шт. | 1 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Замена задвижек | шт. | 4 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов*** | км | 1,03 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов*** | км | 0,34 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,4 кВт*** | шт. | 0,222 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит*** | шт. | 8 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит*** | шт. | 12 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Заводской район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 974 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 122 | 1 октября | отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 54 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 133 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ* |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 66 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 94 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 12 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 7,74 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 9,8 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 66 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 1 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт строительной части ГРП*** | шт. | 3 | июль-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 6 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 1 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Замена задвижек*** | шт. | 11 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 12,2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП и ШРП*** | шт. | 3 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции*** | км | 6,9 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор*** | км | 0,21 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 2 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 32 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 41 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Октябрьский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 520 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 16 | согласно графику | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 6 | май-июль | ООО УК «Рассвет»* |  |
| 1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения*** | шт. | 1 | июль-август | ООО УК «Рассвет»* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ТСЖ*, ЖСК*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 60 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, ООО «Техэнерго-Монтаж»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.8. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Техническое перевооружение ТМ-3 от ГРЭС от ТК-320/3 до ТК-320/9, 2d 500-400, по ул. им. Симбирцева В.Н. от ул. Шелковичной до ул. Новоузенской | п. м | 317 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое перевооружение ТМ-1 от ГРЭС от ТК-708 до ТК-708/25, 2d 300 по ул. им. Шевченко Т.Г. между ул. им. Горького А.М. и ул. им. Рахова В.Г. | п. м | 800 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Строительство ТМ-4 ГВС от ЦТП по ул. Астраханской, 40 до многоквартирных домов № 10/20, 22/36, 38, 40 по ул. Астраханской; № 18/30, 6/16 по 5-му проезду Первомайского поселка; № 19/31 по 7-му проезду Первомайского поселка; № 39/53, 55 по ул. 2-й Садовой; № 21/23, 25 по 6-му проезду Первомайского поселка | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» * |  |
| 1.9. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплового ввода от ТК-344/6 до многоквартирного дома № 13 по ул. Дегтярной, 2d 79 | п. м | 82 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-811а до многоквартирного дома по ул. им. 53-й Стрелковой дивизии, по ул. Вольской до многоквартирного дома № 11а по ул. Вольской: - 2d 159; - 2d 108 | п. м п. м | 38 112 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-325а до многоквартирного дома № 49/63 по ул. Шелковичной, 2d 159 | п. м | 120 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы (тепловой ввод) к многоквартирному дому № 11 по ул. им. Радищева А.Н. от ТК-107/1 по ул. им. Мичурина И.В., 2d 108 | п. м | 84 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-311/19 по ул. им. 53-й Стрелковой дивизии – ул. Вольской до многоквартирного дома № 13 по ул. Вольской, 2d 108 | п. м | 142 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-708/17 по ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 24: - 2d 108; - 2d 57 | п. м п. м | 24 74 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-311/55 до МДОУ «Детский сад № 31» по ул. 2-й Садовой, д. № 19, 2d 89 | п. м | 118 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-108 до многоквартирного дома № 3/5 по ул. Советской: - 2d 159; - 2d 108 | п. м п. м | 17 168 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от многоквартирного дома по ул. Советской, 21/25 до многоквартирного дома по ул. Советской, 23: - 2d 159; - 2d 108 | п. м п. м | 139 15 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК по ул. Советской, 23/25 до многоквартирного дома по ул. Советской, 27: - 2d 159; - 2d 108 | п. м п. м | 82 70 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК до многоквартирного дома по ул. им. Чапаева В.И., 4: - 2d 159 - 2d 89 | п. м п. м | 334,5 10,5 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-319 до многоквартирного дома по ул. им. Чапаева В.И., д. № 11/13: - 2d 159; - 2d 108 | п. м п. м | 59 40 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-712/9 до многоквартирного дома по ул. Советской, 42: 2d 159 мм - 2d 108 мм | п. м | 96 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК по ул. Советской, 46 до многоквартирного дома по ул. им. Чапаева В.И., 52, 2d 108 | п. м | 110 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-712/1 до многоквартирного дома по ул. Советской, 20/28, 2d 159 | п. м | 89 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-328/9 до многоквартирного дома по ул. им. Рахова В.Г., 10/16, 2d 219 - 2d 108 | п. м | 131 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК по ул. 2-й Садовой, 6 до многоквартирного дома по ул. им. Симбирцева В.Н., 14, 2d 108 | п. м | 100 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы ТК до жилого дома по ул. 2-й Садовой, 4, 2d 108 | п. м | 110 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-328/3 до многоквартирного дома по ул. 2-й Садовой, 36/40, 2d 159 - 2d 108 | п. м | 74 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК-334/14 до ЦТП по ул. 2-й Садовой, д. № 65/71, 2d 219 | п. м | 92 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.10. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 8967,1 | апрель-август | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 13 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 3,92 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 4,0 | 1 октября | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 60 | май-сентябрь | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 1 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 2 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов*** | шт. | 1 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Замена задвижек*** | шт. | 6 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 2 | май-август | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 4,7 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции*** | км | 6,26 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор*** | км | 0,858 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт отмосток ТП, РП*** | шт. | 1 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 23 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 27 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Волжский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 506 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 73 | 1 октября | отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*, министерство образования Саратовской области* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 20 | 1 октября | УК, ТСЖ (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 11 | 1 октября | ЖСК, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 52 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, ООО «Техэнерго-Монтаж»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Техническое перевооружение участка тепловых сетей от ТК-5808 по ул. им. Зарубина В.С. до ТК-5812 по ул. им. Радищева А.Н., 2d 600 | п. м | 497 | июнь-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.9 | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 1427 | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 11 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 6 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 9 | май-сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимний период | шт. | 52 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов*** | км | 0,38 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП*** | шт. | 2 | II кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты*** | шт. | 6 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Замена задвижек*** | шт. | 8 | II кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 3,57 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ*** | шт. | 4 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.10. | Приборный метод контроля газопроводов*** | км | 30,67 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт отмосток ТП, РП*** | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 2 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит*** | шт. | 13 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит*** | шт. | 18 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Ленинский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 1326 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, СТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 158 | 1 октября | отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 40 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 42 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | ** | май-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов*** | п. м | 1052 | апрель-сентябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей*** | км | 18 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 9,43 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 9 | сентябрь | ООО «КВС»* |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 42 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов | км | 0,41 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП*** | шт. | 3 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП*** | шт. | 8 | июнь- сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 7 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 5 | июнь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Замена задвижек*** | шт. | 16 | май-июль | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 19,21 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ*** | шт. | 3 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 3.10. | Приборный метод контроля газопроводов*** | шт. | 22,46 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий 6-10 кВ с заменой дефектного кабеля*** | км | 0,25 | III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор*** | км | 1,030 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт кровли зданий ТП, РП*** | км | 5 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части РП, ТП** | км | 2 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 48 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.6. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 60 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |

*(по согласованию);

**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2020-2021 годов, количество поврежденных участков магистральных и внутриквартальных теплотрасс, будет выявлено                         в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации Территориальным управлением по теплоснабжению               в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2020-2021 годов;

***по плану мероприятий предприятия.

Используемые сокращения:

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК - жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК - тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;

ШРП - шкафной распределительный пункт;

ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной.

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»																	   Н.Б. Даниленко

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 31 мая 2021 года № 1383

График

подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»

к отопительному периоду 2021-2022 годов

| Организации, осуществляющие управление жилищным фондом | Вид отопления | Всего домов | Срок подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кировский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 61 | 7 | 13 | 12 | 29 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 465 | 42 | 119 | 129 | 165 | 10 |
|  | печное | 392 | 45 | 110 | 129 | 108 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 81 | 2 | 14 | 25 | 40 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | печное | 297 | 50 | 71 | 80 | 96 | 0 |
| Всего по району | центральное | 621 | 51 | 150 | 170 | 240 | 10 |
|  | печное | 689 | 95 | 181 | 209 | 204 | 0 |
| Итого | 1310 | 146 | 331 | 379 | 443 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 137 | 17 | 30 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 1096 | 69 | 300 | 300 | 390 | 10 |
|  | печное | 221 | 11 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 120 | 10 | 20 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 79 | 9 | 23 | 23 | 24 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1326 | 96 | 350 | 380 | 490 | 10 |
|  | печное | 300 | 20 | 93 | 93 | 94 | 0 |
| Итого | 1626 | 116 | 443 | 473 | 584 | 10 |
| Волжский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 72 | 4 | 11 | 27 | 20 | 10 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 369 | 27 | 69 | 112 | 121 | 40 |
|  | печное | 411 | 21 | 79 | 130 | 140 | 41 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 65 | 4 | 11 | 17 | 25 | 8 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 506 | 35 | 91 | 156 | 166 | 58 |
|  | печное | 411 | 21 | 79 | 130 | 140 | 41 |
| Итого | 917 | 56 | 170 | 286 | 306 | 99 |
| Заводской район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 36 | 0 | 5 | 7 | 15 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 711 | 15 | 150 | 215 | 205 | 126 |
|  | печное | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 53 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 172 | 0 | 25 | 60 | 59 | 28 |
|  | печное | 224 | 15 | 31 | 59 | 94 | 25 |
| Всего по району | центральное | 974 | 20 | 187 | 294 | 294 | 179 |
|  | печное | 283 | 15 | 31 | 59 | 125 | 53 |
| Итого | 1257 | 35 | 218 | 353 | 419 | 232 |
| Октябрьский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 57 | 10 | 12 | 16 | 19 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 329 | 51 | 85 | 108 | 85 | 0 |
|  | печное | 340 | 69 | 74 | 102 | 95 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 98 | 12 | 13 | 33 | 40 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 33 | 2 | 6 | 10 | 15 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | печное | 42 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 |
| Всего по району | центральное | 520 | 75 | 116 | 168 | 161 | 0 |
|  | печное | 382 | 79 | 84 | 114 | 105 | 0 |
| Итого | 902 | 154 | 200 | 282 | 266 | 0 |
| Фрунзенский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 40 | 0 | 3 | 12 | 13 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 211 | 16 | 55 | 71 | 49 | 20 |
|  | печное | 154 | 30 | 36 | 49 | 28 | 11 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 64 | 0 | 6 | 18 | 24 | 16 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 74 | 0 | 0 | 25 | 32 | 17 |
| Всего по району | центральное | 318 | 16 | 64 | 101 | 86 | 51 |
|  | печное | 228 | 30 | 36 | 74 | 60 | 28 |
| Итого | 546 | 46 | 100 | 175 | 146 | 79 |

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»			     					                                                                                              Н.Б. Даниленко

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 31 мая 2021 года № 1383

# Должностной состав

# оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе

# в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| Руководитель оперативного штаба | - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Первый заместитель руководителя оперативного штаба | - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления коммунального хозяйства |
| Секретарь оперативного штаба | - консультант отдела эксплуатации жилищного фонда комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Члены оперативного штаба: |

- первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»;

- консультант отдела экономики и технического контроля комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- начальник отдела инженерного обеспечения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- начальник отдела по взаимодействию с управляющими организациями комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- консультант сектора организационной работы и межведомственного взаимодействия управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- директор муниципального бюджетного учреждения «Городская  аварийно-ремонтная служба-05»;

- главный инженер муниципального унитарного предприятия  «Саратовский коммунальный комплекс»;

- директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов»;

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов»;

- консультант отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта министерства здравоохранения Саратовской области (по согласованию);

- главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» (по согласованию);

- заместитель начальника Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- технический директор - главный инженер Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиала «Саратовский»                 ПАО «Т Плюс» (по согласованию);

- директор Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);

- заместитель директора по техническим вопросам Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);

- инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования  Саратовского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

- руководитель группы учета тепловой энергии ООО «ТЭГК»                       (по согласованию).

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко