2 мая 2024 года № 2017

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования «Город Саратов» от 12 октября 2023 года № 4719 «Об утверждении муниципальной программы «Инженерная защита

территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

на 2024-2026 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043                    «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 12 октября 2023 года № 4719 «Об утверждении муниципальной программы «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на 2024-2026 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по строительству и инженерной защите.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»								  Л.М. Мокроусова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 2 мая 2024 года № 2017

Муниципальная программа

«Инженерная защита территории муниципального образования

«Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности

гидротехнических сооружений» на 2024-2026 годы

## Паспорт муниципальной программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; - постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта»; - приказ Министерства строительства Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 17-139 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов»; - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по строительству и инженерной защите) |
| Соисполнители муниципальной программы | - комитет по строительству и инженерной защите |
| Участники муниципальной программы | - комитет по строительству и инженерной защите |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма № 1 «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов»; - подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий» |
| Цели муниципальной программы | - эффективное функционирование гидротехнических сооружений, водных объектов, проведение противооползневых мероприятий и отведение поверхностных, грунтовых вод с территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - территория города) |
| Задачи муниципальной программы | - проведение комплекса мероприятий в отношении объектов инженерной защиты, гидротехнических сооружений, систем водоотведения и водных объектов на территории города |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2024-2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) | 225283,0 | 118883,0 | 53200,0 | 53200,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 463000,0 | 324100,0 | 138900,0 | - |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| Итого | 2521339,3 | 1726122,4 | 742016,9 | 53200,0 |
| Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирование муниципальной программы | - государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710; - государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 636-П |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - протяженность сетей ливневой канализации и дренажа общегородского назначения, по которым осуществлена транспортировка поверхностных и дренажных вод; - количество построенных объектов инженерной защиты; - количество объектов инженерной защиты, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество обследованных водных объектов/ участков, подверженных оползневым процессам; - количество гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов, которым ежегодно обеспечивается надлежащее содержание и эксплуатация; - количество объектов (гидротехнических сооружений), в отношении которых проведены мероприятия в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; - количество участков акватории, в отношении которых проведены мероприятия в соответствии с разрешительной документацией на водопользование |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - снижение негативного воздействия вод на здания, сооружения, дорожные покрытия, улучшение санитарного состояния водных объектов на территории города; - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; - предотвращение возникновения и развития оползневых процессов на территории города |

## 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на 2024-2026 годы обусловлена необходимостью проведения комплекса мероприятий в отношении объектов инженерной защиты, гидротехнических сооружений, систем водоотведения и водных объектов на территории города.

В соответствии с пунктами 4 и 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоотведения и охрана окружающей среды в границах городского округа относится к вопросам местного значения.

##### Мероприятия муниципальной программы также направлены на решение задач стратегической цели № 3 «Формирование инфраструктуры инновационного развития города Саратова» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102.

Одним из направлений реализации муниципальной программы является приведение в нормативное состояние и строительство объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод. Ливневая канализация является одним из элементов инженерной инфраструктуры на территории города, а также одновременно одним из элементов его инженерной защиты. Она предназначена для приема, транспортировки и сброса в водные объекты поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) и дренажных вод с территории города. Дренажная канализация на территории города обеспечивает отвод грунтовых вод для исключения заболачивания, подтопления подвалов и фундаментов зданий и сооружений.

В настоящее время выявлен ряд проблем в части организации водоотведения с территории города:

1. Новые микрорайоны муниципального образования «Город Саратов» не обеспечены системой водоотведения поверхностных и дренажных вод. Зачастую строительство систем водоотведения при строительстве новых микрорайонов осуществляется без постановки на баланс муниципального образования «Город Саратов». Впоследствии такие сети выявляются как безхозяйные и находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

2. Возраст подавляющей части ливневых коллекторов на территории города составляет более 40 лет, а их пропускная способность на ряде участков недостаточна и существенно ниже расчетной. Решение данной проблемы требует значительных капитальных вложений для разработки проектов реконструкции и строительства.

В целях уменьшения загрязнения и приведения к нормативным показателям сточных вод, формирующихся за счет поверхностного стока, дренажных и поливомоечных вод, в 2019 году администрацией муниципального образования «Город Саратов» был разработан проект на строительство очистных сооружений самого крупного на территории города ливневого коллектора Глебучева оврага. В 2022 году проведена корректировка проекта, осуществлен пересчет сметной стоимости, проведена экспертиза проектно-сметной документации, разработана рабочая документация.

В рамках ведомственной целевой программы «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27 сентября 2021 года № 2640, в 2021-2023 годах осуществлено строительство пяти объектов водоотведения.

Кроме того, реализация программы направлена на обеспечение безопасности, содержание гидротехнических сооружений и проведение противооползневых мероприятий. Водные объекты, расположенные на территории города, являются частью окружающей природной среды, а также приемниками ливневого стока, талого снега и сточных вод. В связи с этим качество воды в городских прудах не отвечает санитарным и экологическим требованиям. Загрязнения поверхностных вод в границах территории города фиксируются практически на всех водных объектах (прудах). В условиях растущей техногенной нагрузки реки и водоемы требуют целенаправленной охраны и защиты как объекты природного комплекса, способствующие формированию благоприятной экологической обстановки на территории города.

Ведомственные целевые программы, направленные на проведение обследования и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов реализуются с 2010 года. На день начала реализации муниципальной программы на территории города с учетом присоединенных территорий расположено 143 гидротехнических сооружения (плотин), прудов, различных запруд, по 18 объектам муниципальной казны держателем определен комитет по строительству и инженерной защите. Комитет по строительству и инженерной защите осуществляет мероприятия по содержанию и эксплуатации 15 объектов, пруд Монашенский в Волжском районе предоставлен в аренду с 2011 года по 2026 год. Перечень объектов (гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Оползневые процессы широко распространены на территории города. Общая площадь действующих оползней составляет более 500 га, а площадь оползнеопасных склонов, на которых возможно проявление оползневых процессов, составляет около 2700 га.

Большинство оползней относятся к старым и древним стабилизированным оползням, расположенным в основном на склонах Соколовогорского и Лысогорского массивов, в береговой полосе Волгоградского водохранилища, а также на склонах оврагов. Стабилизированное состояние оползней не исключает возможности возобновления их подвижек под влиянием техногенных или природных факторов. Предсказать время и место таких подвижек в настоящее время не представляется возможным (за исключением случаев техногенного воздействия). Эти территории относятся к категории оползнеопасных.

В рамках программ аналогичной направленности в 2018-2023 годах проведены обследования оползневых участков в районе пересечения                    1-го Сиреневого проезда и 4-го Лучевого проезда Заводского района, «Пчелка-2» в районе СНТ «Утес-1» Волжского района, в районе поселка Нефтяной Заводского района, по ул. Новоузенской, в районе примыкания                             ул. Лысогорской, ул. Моховой и левого склона Смирновского ущелья Октябрьского района г. Саратова, «Новогусельский» в районе Гусельского моста Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов». По результатам обследования получены заключения и рекомендации для стабилизации оползней и повышения устойчивости склонов. В 2023 году проведены противооползневые мероприятия в границах земельного участка «2-й микрорайон им. Пугачева Е.И., ул. 6-я Линия,                        д. № 148».

Еще одним направлением реализации муниципальной программы является обеспечение исполнения обязательств в соответствии с разрешительной документацией по водопользованию, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в том числе Волгоградского водохранилища.

Гидротехнические сооружения предназначены для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов. Собственник гидротехнического сооружения обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований по поддержанию в нормативном состоянии сооружения, заключать договоры об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта, разрабатывать декларацию безопасности гидротехнических сооружений, осуществлять мероприятия в соответствии с разрешительной документацией на водопользование. Перечень объектов (гидротехнических сооружений) и участков акватории представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

В рамках ведомственных целевых программ «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Волгоградского водохранилища, закрепленных за комитетом по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов»                       в 2020-2023 годах проведен капитальный ремонт объекта «Берегоукрепительные сооружения Волгоградского водохранилища в                      г. Саратове от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая II этап строительства от                      ул. Б. Взвоз до ул. Провиантская», осуществлялись работы по капитальному ремонту объекта «Сооружение - причальная стенка (инженерная городская защита), лит. I, протяженностью 642 п. м, по адресу: г. Саратов, Набережная Космонавтов, от примыкания двухъярусной набережной городского участка до примыкания к Казанскому мосту через Глебучев овраг, б/н» и иные мероприятия.

Муниципальная программа «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий                    и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на                               2024-2026 годы включает следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий».

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем, а также повысить прозрачность и эффективность расходования средств бюджета муниципального образования «Город Саратов».

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - эффективное функционирование гидротехнических сооружений, водных объектов, проведение противооползневых мероприятий и отведение поверхностных, грунтовых вод с территории города.

Задача муниципальной программы - проведение комплекса мероприятий в отношении объектов инженерной защиты, гидротехнических сооружений, систем водоотведения и водных объектов на территории города.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

## 4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

За время реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- снижение негативного воздействия вод на здания, сооружения, дорожные покрытия, улучшение санитарного состояния водных объектов на территории города;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- предотвращение возникновения и развития оползневых процессов на территории города.

Муниципальная программа реализуется в 2024-2026 годах.

## 5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых

## программ подпрограмм муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, которые обеспечивают достижение цели и решение задачи муниципальной программы.

Подпрограмма № 1 «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» состоит из следующих основных мероприятий:

- транспортировка поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории муниципального образования «Город Саратов», которое предусматривает возмещение части затрат по транспортировке поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории города;

- развитие сети ливневой канализации и дренажа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по проведению предпроектных, проектных работ, строительству объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в том числе строительство очистных сооружений.

Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий» состоит из следующих основных мероприятий:

- обследование, эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов включает работы по обследованию гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов (проведение инженерно-топографических изысканий с последующей подготовкой отчета, подготовка заключения о техническом состоянии пруда (техническая документация), проведению расчистки прилегающей территории от мусора, кустарника и мелколесья, проведению текущего ремонта плотин, дамб, водосбросных сооружений (в том числе проверка правильности применения расценок и индексов расчета при составлении сметной документации), промывке водопропускных устройств, проведению дезинсекции;

- проведение противооползневых мероприятий включает работы по обследованию оползневых участков, проведению инженерно-топографических изысканий с последующей подготовкой отчета; проведению инженерных изысканий с целью подготовки проектной документации;

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений включает мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности на опасных объектах, капитальному ремонту объектов (гидротехнических сооружений), разработке документации по безопасности, эксплуатации объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища;

- обеспечение исполнения обязательств по разрешительной документации на водопользование включает мероприятия по проведению водохозяйственных и водоохранных мероприятий на участках акватории Волгоградского водохранилища, плату за пользование водным объектом.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

## 6. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2023 году, с учетом дефляторов и запланированных                       на 2024-2026 годы объемов работ и составляет 2521339,3 тыс. руб., из них по годам:

- 2024 год – 1726122,4 тыс. руб.;

- 2025 год – 742016,9 тыс. руб.;

- 2026 год – 53200,0 тыс. руб.

По источникам финансирования:

бюджет города – 225283,0 тыс. руб., из них:

- 2024 год – 118883,0 тыс. руб.;

- 2025 год – 53200,0 тыс. руб.;

- 2026 год – 53200,0 тыс. руб.;

областной бюджет (прогнозно) – 463000,0 тыс. руб., из них:

- 2024 год – 324100,0 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» - 324100,0 тыс. руб.);

- 2025 год – 138900,0 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» - 138900,0 тыс. руб.);

- 2026 год – 0,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет (прогнозно) – 1833056,3 тыс. руб., из них:

- 2024 год – 1283139,4 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - 1283139,4 тыс. руб.);

- 2025 год – 549916,9 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - 549916,9 тыс. руб.);

- 2026 год – 0,0 тыс. руб.

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы не планируется.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»                            от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 7 к муниципальной программе.

## 7. Анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

.

## Приложение № 1

к муниципальной программе

### Паспорт подпрограммы № 1

муниципальной программы «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

| Наименование подпрограммы | - «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по строительству и инженерной защите |
| Участники подпрограммы | - комитет по строительству и инженерной защите |
| Цель подпрограммы | - защита дорожного покрытия, фундаментов зданий и сооружений от подтопления и заболачивания, очистка сточных вод |
| Задача подпрограммы | - организация водоотведения поверхностных и дренажных вод с территории города |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2024-2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| бюджет города | 179421,5 | 89421,5 | 45000,0 | 45000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 463000,0 | 324100,0 | 138900,0 | - |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| Итого | 2475477,8 | 1696660,9 | 733816,9 | 45000,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - протяженность сетей ливневой канализации, по которым осуществлена транспортировка поверхностных вод; - протяженность дренажа общегородского назначения, по которому осуществлена транспортировка дренажных вод; - количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество построенных объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - недопущение подтопления и суффозионных процессов, приводящих к преждевременному разрушению дорожного покрытия, зданий, сооружений; - обеспечение нормативного состояния сетей ливневой канализации и дренажа; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния акватории Волгоградского водохранилища |

## .

## Приложение № 2

к муниципальной программе

### Паспорт подпрограммы № 2

муниципальной программы «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

| Наименование подпрограммы | - «Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по строительству и инженерной защите |
| Участники подпрограммы | - комитет по строительству и инженерной защите |
| Цель подпрограммы | - уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях и водных объектах, поддержание их в нормативном состоянии, предупреждение и стабилизация проявлений оползневых процессов |
| Задачи подпрограммы | - техническая эксплуатация сооружений инженерной защиты и обеспечение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов водных объектов; - обеспечение безопасности проживания граждан в оползневых зонах; - соблюдение требований по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и проведению водохозяйственных мероприятий |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2024-2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| бюджет города | 45861,5 | 29461,5 | 8200,0 | 8200,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| Итого | 45861,5 | 29461,5 | 8200,0 | 8200,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - количество обследованных прудов; - количество обследованных оползневых участков; - количество гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов, в отношении которых проведены работы по эксплуатации и содержанию; - количество застрахованных объектов (гидротехнических сооружений); - количество объектов (гидротехнических сооружений), в отношении которых разработана документация по безопасности; - количество объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища, подлежащих эксплуатации; - количество объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту; - количество участков акватории Волгоградского водохранилища, в отношении которых проведены водохозяйственные и водоохранные мероприятия; - количество договоров, по которым осуществляется плата за пользование водным объектом |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях, проявлениями оползневых процессов; - улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки водных объектов; - увеличение продолжительности эксплуатации гидротехнических сооружений |

## Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий

и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год (базовый) | 2023 год (оценка) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» |
| 1. | Протяженность сетей ливневой канализации и дренажа общегородского назначения, по которым осуществлена транспортировка поверхностных и дренажных вод | км | 224,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 |
| 2. | Количество построенных объектов инженерной защиты | шт. | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 3. | Количество объектов инженерной защиты, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Количество обследованных водных объектов/ участков, подверженных оползневым процессам | шт. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
| 5. | Количество гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов, которым ежегодно обеспечивается надлежащее содержание и эксплуатация | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Количество объектов (гидротехнических сооружений), в отношении которых проведены мероприятия в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений | шт. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7. | Количество участков акватории, в отношении которых проведены мероприятия в соответствии с разрешительной документацией на водопользование | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма № 1 «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| 1.1. | Протяженность сетей ливневой канализации, по которым осуществлена транспортировка поверхностных вод | км | 202,5 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| 1.2. | Протяженность дренажа общегородского назначения, по которому осуществлена транспортировка дренажных вод | км | 21,7 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 1.3. | Количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 1.4. | Количество построенных объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод | шт. | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий» |
| 2.1. | Количество обследованных прудов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2.2. | Количество обследованных оползневых участков | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3. | Количество гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов, в отношении которых проведены работы по эксплуатации и содержанию | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.4. | Количество застрахованных объектов (гидротехнических сооружений) | шт. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.5. | Количество объектов (гидротехнических сооружений), в отношении которых разработана документация по безопасности | шт. | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
| 2.6. | Количество объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища, подлежащих эксплуатации | шт. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.7. | Количество объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8. | Количество участков акватории Волгоградского водохранилища, в отношении которых проведены водохозяйственные и водоохранные мероприятия | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.9. | Количество договоров, по которым осуществляется плата за пользование водным объектом | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## .

## Приложение № 4

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

«Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | год начала реализации | год окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма № 1 «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Задача 1.1. Организация водоотведения поверхностных и дренажных вод с территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Основное мероприятие «Транспортировка поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории муниципального образования «Город Саратов» | - комитет по строительству и инженерной защите | 2024 | 2026 |
| Основное мероприятие «Развитие сети ливневой канализации и дренажа» | - комитет по строительству и инженерной защите | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий» |
| Задача 2.1. Техническая эксплуатация сооружений инженерной защиты и обеспечение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов водных объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Обследование, эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов» | - комитет по строительству и инженерной защите | 2024 | 2026 |
| Задача 2.2. Обеспечение безопасности проживания граждан в оползневых зонах |
| Основное мероприятие «Проведение противооползневых мероприятий» | - комитет по строительству и инженерной защите | 2024 | 2026 |
| Задача 2.3. Соблюдение требований по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и проведению водохозяйственных мероприятий |
| Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | - комитет по строительству и инженерной защите | 2024 | 2026 |
| Основное мероприятие «Обеспечение исполнения обязательств по разрешительной документации на водопользование» | - комитет по строительству и инженерной защите | 2024 | 2026 |

.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Перечень

гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов,

в отношении которых обеспечено надлежащее содержание

и эксплуатация

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1. | Андреевский нижний, 9-я Дачная, пос. М. Поливановка |
| 2. | Андреевский верхний, 9-я Дачная, пос. М. Поливановка |
| 3. | Карамяновский, район ул. Буровой |
| 4. | Бахчев, северо-запад Ленинского района |
| 5. | В овраге Балагой, 10-я Дачная, ДЛО «Романтик» |
| 6. | С кадастровым номером 64:32:000000:20030, д. Новоалександровка |
| 7. | Плотина в центре села Багаевка |
| 8. | Бардинский, по ул. им. Тархова С.Ф., Ленинский район |
| 9. | Верхний, пос. Жасминный, Ленинский район |
| 10. | Нижний, пос. Жасминный, Ленинский район |
| 11. | Б/н № 1, пос. Дачный, Ленинский район |
| 12. | Б/н № 2, пос. Дачный, Ленинский район |
| 13. | Б/н № 3, пос. Дачный, Ленинский район |
| 14. | Б/н с реестровым номером 432114, западнее ул. Буровой, Ленинский район |
| 15. | Б/н с реестровым номером 432115, пос. Мещановка, Ленинский район |

.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Перечень

объектов (гидротехнических сооружений) и участков акватории,

в отношении которых проведены мероприятия в соответствии

с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений

и исполнены обязательства по разрешительной документации на водопользование

| № п/п | Перечень объектов (гидротехнических сооружений) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | «Сооружение берегоукрепления Волгоградского водохранилища (реконструкция) протяженностью 600 м, лит. I, входящее в состав вновь построенной набережной, по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, от ул. Бабушкин взвоз до ул. Б. Садовая (1 очередь строительства), от ул. Провиантская 500 метров вниз по течению» |
| 2. | «Комплекс - двухъярусная набережная, расположенная по адресу: г. Саратов, Волжский район, от ул. Бабушкин взвоз до ул. Революционной, Набережной Космонавтов» |
| 3. | «Берегоукрепительные сооружения Волгоградского водохранилища в г. Саратове от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая II этап строительства от ул. Б. Взвоз до ул. Провиантская» |
| 4. | «Сооружение гидротехническое - реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин взвоз до ул. Б. Садовая (3-й этап строительства). Участок 400 метров по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, от ул. Вольская до ул. Шелковичная» |
| 5. | «Сооружения гидротехнические (берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин взвоз до ул. Б. Садовая, III этап (участок от ул. Шелковичная до ул. 2-я Садовая)» |
| 6. | «Сооружение - причальная стенка (инженерная городская защита), лит. I, протяженностью 642 п. м по адресу: г. Саратов, Набережная Космонавтов, от примыкания двухъярусной набережной городского участка до примыкания к Казанскому мосту через Глебучев овраг, б/н» |
| 7. | «Сооружения гидротехнические – берегоукрепительные сооружения Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая III этап (участок от ул. 2-я Садовая до ул. Б. Садовая)» |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Перечень участков акватории |
| 1. | «Участок акватории Волгоградского водохранилища площадью 0,0018 кв. км для размещения плавающего фонтана в районе Набережной Космонавтов г. Саратова» |
| 2. | «Участок акватории Волгоградского водохранилища площадью 0,0065 кв. км для размещения плавающего фонтана в районе Набережной Космонавтов г. Саратова» |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий

и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | всего по программе | всего | 2521339,3 | 1726122,4 | 742016,9 | 53200,0 |
|  |  | бюджет города | 225283,0 | 118883,0 | 53200,0 | 53200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
|  |  | областной бюджет | 463000,0 | 324100,0 | 138900,0 | - |
|  | в том числе по участникам программы: |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 2521339,3 | 1726122,4 | 742016,9 | 53200,0 |
|  |  | бюджет города | 225283,0 | 118883,0 | 53200,0 | 53200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
|  |  | областной бюджет | 463000,0 | 324100,0 | 138900,0 | - |
| Подпрограмма № 1 «Комплексное развитие ливневой канализации и | всего по подпрограмме | всего | 2475477,8 | 1696660,9 | 733816,9 | 45000,0 |
|  |  | бюджет города | 179421,5 | 89421,5 | 45000,0 | 45000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» |  | областной бюджет | 463000,0 | 324100,0 | 138900,0 | - |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 2475477,8 | 1696660,9 | 733816,9 | 45000,0 |
|  |  | бюджет города | 179421,5 | 89421,5 | 45000,0 | 45000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
|  |  | областной бюджет | 463000,0 | 324100,0 | 138900,0 | - |
| 1.1. Основное мероприятие «Транспортировка поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории муниципального образования «Город Саратов» | всего по мероприятию | всего | 135000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
|  |  | бюджет города | 135000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 135000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
|  |  | бюджет города | 135000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
| 1.2. Основное мероприятие «Развитие сети ливневой канализации и дренажа» | всего по мероприятию | всего | 2340477,8 | 1651660,9 | 688816,9 | - |
|  |  | бюджет города | 44421,5 | 44421,5 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
|  |  | областной бюджет | 463000,0 | 324100,0 | 138900,0 | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 2340477,8 | 1651660,9 | 688816,9 | - |
|  |  | бюджет города | 44421,5 | 44421,5 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
|  |  | областной бюджет | 463000,0 | 324100,0 | 138900,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий» | всего по подпрограмме | всего | 45861,5 | 29461,5 | 8200,0 | 8200,0 |
|  |  | бюджет города | 45861,5 | 29461,5 | 8200,0 | 8200,0 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 45861,5 | 29461,5 | 8200,0 | 8200,0 |
|  |  | бюджет города | 45861,5 | 29461,5 | 8200,0 | 8200,0 |
| 2.1. Основное мероприятие «Обследование, эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов» | всего по мероприятию | всего | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | бюджет города | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | бюджет города | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2.2. Основное мероприятие «Проведение противооползневых мероприятий» | всего по мероприятию | всего | 21861,5 | 21461,5 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | бюджет города | 21861,5 | 21461,5 | 200,0 | 200,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 21861,5 | 21461,5 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | бюджет города | 21861,5 | 21461,5 | 200,0 | 200,0 |
| 2.3. Основное мероприятие «Обеспечение | всего по мероприятию | всего | 16466,1 | 5489,7 | 5488,2 | 5488,2 |
|  |  | бюджет города | 16466,1 | 5489,7 | 5488,2 | 5488,2 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| безопасности гидротехнических сооружений» | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 16466,1 | 5489,7 | 5488,2 | 5488,2 |
|  |  | бюджет города | 16466,1 | 5489,7 | 5488,2 | 5488,2 |
| 2.4. Основное мероприятие «Обеспечение исполнения обязательств по разрешительной документации на водопользование | всего по мероприятию | всего | 3033,9 | 1010,3 | 1011,8 | 1011,8 |
|  |  | бюджет города | 3033,9 | 1010,3 | 1011,8 | 1011,8 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 3033,9 | 1010,3 | 1011,8 | 1011,8 |
|  |  | бюджет города | 3033,9 | 1010,3 | 1011,8 | 1011,8 |

.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета | област-ного бюджета | бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 год |
| Комитет по строительству и инженерной защите |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова» | 41 362,2 | - | - | 41 362,2 |
| 2. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Система водоотведения от полосы отвода железной дороги до Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова» | 259,3 | - | - | 259,3 |
| 3. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага (г. Саратов)» | 1607239,4 | 1283139,4 | 324100,0 | - |
| 4. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Противооползневые сооружения оползня «Новогусельский» в районе Гусельского моста в Гагаринском административном районе муниципального образования «Город Саратов» | 21261,5 | - | - | 21261,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Система водоотведения вдоль ул. им. Шехурдина А.П. от онкологического диспансера до р. 1-я Гусёлка в Ленинском районе г. Саратова» | 2800,0 | - | - | 2800,0 |
| Всего | 1672922,4 | 1283139,4 | 324100,0 | 65683,0 |
| 2025 год |
| Комитет по строительству и инженерной защите |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага (г. Саратов)» | 688816,9 | 549916,9 | 138900,0 | - |
| Всего | 688816,9 | 549916,9 | 138900,0 | - |

.