18 февраля 2009 года № 75

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов

(тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии)

в многоквартирных домах города Саратова» на 2009-2011 гг.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г.         № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 13 мая, 22 июля, 1, 30 декабря 2008 г.) и  статьей 36 Устава муниципального образования «Город Саратов», принятого решением Саратовской городской Думы от 18.12.2005 № 67-649                            (с изменениями от 27.11.2008)

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах города Саратова» на 2009-2011 гг. (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города (Куликов А.В.) разработать порядок возмещения доли муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу Пилипенко С.В.

Глава администрации города                                                                В.Л. Сомов

Приложение

к постановлению

администрации города

от 18 февраля 2009 года  № 75

Ведомственная целевая программа

«Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов

(тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии)

в многоквартирных домах города Саратова»

на 2009-2011 гг.

Паспорт

ведомственной целевой программы

| Наименование структурного подразделения администрации города | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Саратова |
| --- | --- |
| Наименование программы | - ведомственная целевая программа «Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах города Саратова» на 2009-2011 гг. (далее по тексту Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации программы | - срок реализации Программы 2009-2011 годы |
| Цели и задачи программы | - целью Программы является упорядочение расчетов населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объемами потребления. Задача Программы - обеспечить установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов в 1799 многоквартирных домах: - тепловой энергии в количестве 1799 шт.; - холодной воды в количестве 1638 шт.; - электрической энергии в количестве 4323 шт. |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | - снижение расходов граждан, проживающих в 1799 многоквартирных домах, на оплату коммунальных услуг на 15-20% |
| Целевые индикаторы программы | - целевыми индикаторами Программы является установка 7760 приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в 1799 многоквартирных домах, в том числе: - 2009 год - 4592 прибора учета; - 2010 год - 950 приборов учета; - 2011 год - 2218 приборов учета |
| Характеристика программных мероприятий | - возмещение доли муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии); - выполнение работ по установке общедомовых приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) |
| Объемы и источники финансирования | - потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы определена в объеме 349,94 млн. руб. в т. ч: - 2009 год - 135,53 млн. руб., из них: средства собственников помещений - 130,53 млн. руб. (прогноз), средства бюджета города (доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных домах) - 5,0 млн. руб.; - 2010 год - 45,411 млн. руб., из них: средства собственников помещений - 3,254 млн. руб. (прогноз), средства бюджета города - 42,157 млн. руб. (в том числе доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных домах -0,97 млн. руб.); - 2011 год - 168,999 млн. руб., из них средства собственников помещений - 3,254 млн. руб. (прогноз), средства бюджета города - 165,745 млн. руб. (в том числе доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных домах - 0,97 млн. руб.) |

1. Характеристика проблемы

В настоящее время оплата населением коммунальных услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, электроэнергии производится по показаниям приборов учета, а при их отсутствии, исходя из нормативов потребления, установленных органами местного самоуправления.

Управляющие организации осуществляют расчеты за потребленные коммунальные ресурсы в соответствии с договорами, заключенными с ресурсоснабжающими организациями. В случае отсутствия общедомовых приборов учета в многоквартирных домах расчет производится с учетом оплаты за сверхнормативное потребление. В связи с этим возникают расходы управляющих организаций, не обеспеченные платежами граждан, начисленными  по установленным нормативам, что соответственно приводит к увеличению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, и, как следствие, ограничению (отключению) подачи ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

В 2008 году за счёт средств, выделенных из областного и городского бюджетов, освоены средства на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2007 год в сумме 330,0 млн. руб.,  за 2008 год - в сумме 240,0 млн. руб.

Одним из результативных способов снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является повсеместная установка общедомовых приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии). Однако в 1056 домах малоэтажной застройки (1-3-этажные здания) с центральным отоплением не имеется технической возможности установки приборов учета тепловой энергии в связи с отсутствием подвального помещения. Оборудование приборами учета тепловой энергии  1056 домов малоэтажной застройки сопряжено с необходимостью строительства помещения для размещения приборов учета тепловой энергии, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты. Затраты каждого из собственников в данных домах составят порядка 8-10 тыс. руб., что значительно выше чем затраты собственников в многоэтажных домах, порядка 700-1000 руб.

Кроме того, оборудование данных домов приборами учета холодной воды сопряжено с необходимостью строительства  колодцев для размещения приборов. Средняя стоимость строительства колодца и проведения монтажных работ по установке прибора учета холодной воды в домах малоэтажной застройки ориентировочно составит – 45,0 тыс. руб.

В связи со значительно высокими затратами собственников квартир и, учитывая социальный уровень проживающих в данных домах, необходимо выделение управляющим организациям, ТСЖ  средств из бюджета города для оснащения приборами учета тепловой энергии  и холодной воды домов 1-3-этажной застройки.

Мероприятия по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) по состоянию на 1 января 2009 года позволили охватить порядка 55%  многоквартирных домов.

В ходе проведеннного обследования жилищного фонда определена первоначальная  потребность на 2009-2011 гг. в установке 7760 приборов учета потребления ресурсов в 1799 многоквартирных домах, в том числе:

- тепловой энергии в количестве 1799 шт.;

- холодной воды в количестве 1638 шт.,

- электрической энергии в количестве 4323 шт.

Оснащение приборами учета позволит упорядочить расчеты населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объемами потребления.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета  потребления ресурсов  (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) рассчитана на период 2009 – 2011 гг.

3. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является упорядочение расчетов населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объемами потребления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечить установку 7760 общедомовых приборов учета потребления ресурсов в 1799 многоквартирных домах, в том числе:

- тепловой энергии в количестве 1799 шт.;

- холодной воды в количестве 1638 шт.;

- электрической энергии в количестве 4323 шт.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Оснащение 1799 многоквартирных домов приборами учета  потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) позволит снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг на 15-20%.

Установка общедомовых приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах и обеспечение должного контроля за их исправным состоянием позволит перейти к оплате за фактически потребленный объем ресурсов.

5. Целевые индикаторы

Целевыми индикаторами Программы является установка 7760 приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в 1799  многоквартирных домах (приложение № 1).

| Показатели | Потребность в установке приборов учета потребления ресурсов (шт.) | Установка приборов учета потребления ресурсов (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Приборы учета потребления ресурсов, в том числе: | 7760 | 4592 | 950 | 2218 |
| тепловой энергии | 1799 | 743 | 211 | 845 |
| холодной воды | 1638 | 582 | 211 | 845 |
| электрической энергии | 4323 | 3267 | 528 | 528 |

6. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на установку общедомовых приборов учёта тепловой энергии, холодной воды и электросчетчиков и предусматривает за счет средств бюджета города (приложение № 2):

- возмещение доли муниципального образования (далее по тексту - МО) в праве  общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах;

- выполнение работ по установке общедомовых приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) в многоквартирных домах малоэтажной застройки.

7. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий год значениями целевых индикаторов.

8. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

9. Обоснование потребностей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы определена в объеме  349,94 млн. руб., в т. ч:

- 2009 год:

Стоимость выполнения работ по установке 743 приборов                       учета тепловой энергии в многоквартирных домах составит                              96,59 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора 130,0 тыс. руб. х 743 прибора = 96590,0 тыс. руб.).

Стоимость выполнения работ по установке 582 приборов учета холодной воды в многоквартирных домах составит 12,8 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора  22,0 тыс. руб. х 582 прибора  = 12804,0 тыс. руб.).

Стоимость выполнения работ по установке 3267 приборов учета расхода электрической энергии составит 26,14 млн. руб.  (ориентировочная стоимость прибора 8,0 тыс. руб. х 3267 прибора  = 26136,0 тыс. руб.).

Итого в 2009 году: 135,53 млн. руб.

- 2010 год:

Стоимость выполнения работ по установке 211 приборов учета тепловой энергии в домах 1-3-этажной застройки с учетом дополнительных затрат, связанных  с обеспечением технической возможности, составит 31,7 млн. руб. (средняя стоимость установки прибора 150,2 тыс. руб. х 211 приборов  = 31692,0 тыс. руб.).

Стоимость выполнения работ по установке 211 приборов учета холодной воды в домах 1-3-этажной застройки с учетом дополнительных затрат, связанных  с обеспечением технической возможности установки, составит 9,5 млн. руб. (средняя стоимость установки прибора 45,0 тыс. руб. х 211 приборов  = 9495,0 тыс. руб.).

Возмещение доли МО в общей стоимости затрат по установке 528 приборов учета расхода электрической энергии составит 4,22 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора 8,0 тыс. руб. х 528 приборов =              4224,0 тыс. руб.).

Итого в 2010 году: 45,411 млн. руб.

- 2011 год:

Стоимость выполнения работ по установке 845 приборов учета тепловой энергии в домах 1-3-этажной застройки с учетом дополнительных затрат, связанных с обеспечением технической возможности установки, составит 126,75 млн. руб. (средняя стоимость установки прибора 150,0 тыс. руб. х 845 приборов  = 126750,0 тыс. руб.).

Стоимость выполнения работ по установке 845 приборов учета холодной воды в домах 1-3-этажной застройки с учетом дополнительных затрат, связанных с обеспечением технической возможности установки, составит 38,03 млн. руб. (средняя стоимость установки прибора 45,0 тыс. руб. х 845 приборов  = 38025,0 тыс. руб.);

Возмещение доли МО в общей стоимости затрат по установке 528 приборов учета расхода электрической энергии составит 4,22 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора  8,0 тыс. руб. х 528 приборов  = 4224,0 тыс. руб.).

Итого в 2011 году: 168,999 млн. руб.

Итого  по Программе: 349,94 млн. руб.

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов изложена в приложении № 2.

В период реализации Программы могут вноситься корректировки.

- Система управления  реализацией Программы

Организационное управление реализацией Программы осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города.

Финансирование мероприятий, предусматривающих возмещение доли муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество от общей стоимости  затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии), осуществляется в соответствии с Порядком,  предусматривающим возмещение доли муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии), разработанным в целях реализации Программы.

Финансирование мероприятий, предусматривающих выполнение работ по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) в многоквартирных домах, осуществляется  в соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом  реализации ведомственной целевой Программы осуществляется заместителем главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города.

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации города 		                              	                             А.В.Куликов

Приложение № 2

к Программе

Перечень программных  мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси -фикации | Финансовые затраты, млн. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | наиме-нование показа- теля | ед. изм. | базовое значение | 2009 | 2010 | 2011 | целевое значение |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель | Упорядочение расчетов населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объемами потребления |
| Задача | Обеспечение установки 1799 приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах |
| Мероприятия |
| Стоимость выполнения работ по установке 743 приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах | комитет по ЖКХ, управляющие организации, ТСЖ города | 117 05 01 7951700 006 242 | 96,59 |  |  | прибор учета | шт. | 2013 | 743 |  |  | 2756 |
| Стоимость выполнения работ по установке 1056 приборов учета тепловой энергии в домах 1-3-этажной застройки | комитет по ЖКХ, управляющие организации, ТСЖ города | 117 05 01 7951700 006 242 |  | 31,692 | 126,75 | прибор учета | шт. | 2756 |  | 211 | 845 | 3812 |

| Задача | Обеспечение установки 1638 приборов учета холодной воды в многоквартирных домах |
| --- | --- |
| Мероприятия |  |
| Стоимость выполнения работ по установке 582 приборов учета холодной воды в многоквартирных домах | комитет по ЖКХ, управляющие организации, ТСЖ города | 117 05 01 7951700 006 242 | 12,804 |  |  | прибор учета | шт. | 2033 | 582 |  |  | 2615 |
| Стоимость выполнения работ по установке 1056 приборов учета холодной воды в домах 1-3-этажной застройки | комитет по ЖКХ, управляющие организации, ТСЖ города | 117 05 01 7951700 006 242 |  | 9,495 | 38,025 | прибор учета | шт. | 2615 |  | 211 | 845 | 3671 |
| Задача | Обеспечение установки 4323 приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах |
| Мероприятия |  |
| Стоимость выполнения работ по установке 3267 приборов учета расхода электрической энергии в 2009 г. и возмещение доли МО в общей стоимости затрат по установке 4323 приборов учета расхода электрической энергии в 2010-2011 гг. | комитет по ЖКХ, управляющие организации, ТСЖ города | 117 05 01 7951700 006 242 | 26,136 | 4,224 | 4,224 | прибор учета | шт. | 2015 | 3267 | 528 | 528 | 6338 |
| Итого: |  |  | 135,53 | 45,411 | 168,999 |  |  |  | 4592 | 950 | 2218 |  |

Примечание:  предусмотреть  поквартальное исполнение мероприятий не представляется возможным, поскольку:

- мероприятия, связанные с выполнением работ по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии и холодной воды) в домах малоэтажной застройки, будут выполняться в соответствии с заключенными муниципальными контрактами согласно положениям Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- мероприятия, связанные с возмещением доли МО в общей стоимости затрат на установку приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах, будут выполняться в соответствии с Порядком возмещения доли МО в общей стоимости затрат на установку приборов учета потребления ресурсов по мере подготовки необходимых документов.

Приложение № 3

к Программе

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии,  горячей

и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных

(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках ведомственной целевой Программы

| Год | Вид коммунальных услуг | Многоквартирные дома, оснащенные приборами учета | Средства, затраченные на установку приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  | бюджет субъекта РФ | бюджет МО | потребители | прочие |
|  |  | процент | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008( (факт) | ТС | 25,34 | 1018 | 183439,5 |  | 42905,0 | 27860,0 | 112666,5 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 6,27 | 400 | 15895,0 |  | 4164,8 | 794,8 | 10935,4 |
|  | ЭС | 1,54 | 98 | 712,0 |  | 189,1 | 9,5 | 513,4 |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | ТС*** | 18,49 | 743 | 96590,0 |  | 3500,0 | 93090,0 |  |
|  | ГВС* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 9,13 | 582 | 12804,0 |  | 500,0 | 12304,0 |  |
|  | ЭС | 11,65 | 743 | 26136,0 |  | 1000,0 | 25136,0 |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | ТС*** | 5,25 | 211 | 31692,0 |  | 31692,0 ** |  |  |
|  | ГВС* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 3,31 | 211 | 9495,0 |  | 9495,0 ** |  |  |
|  | ЭС | 8,28 | 528 | 4224,0 |  | 970,0 | 3254,0 |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |

| 2011 | ТС*** | 21,03 | 845 | 126750,0 |  | 126750,0 ** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 13,25 | 845 | 38025,0 |  | 38025,0 ** |  |  |
|  | ЭС | 8,28 | 528 | 4224,0 |  | 970,0 | 3254,0 |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 28,21 | 1799 | 349940,0 |  | 212902,0 | 137038,0 | - |

Примечание:

*    - учет горячей воды ведется по 1619 приборам учета тепловой энергии

**  - в 2010 году-  предусмотрено установить 211 приборов учета тепловой энергии  и 211 приборов учета холодной воды  в малоэтажных домах. В 2011 году установить- 845 приборов учета тепловой энергии и 845 приборов учета холодной воды.  Средства из бюджета города рассчитаны, исходя из ориентировочной стоимости приборов учета тепловой энергии- 150,0 тыс. руб., холодной воды-  45,0 тыс. руб.  с учетом обеспечения  технических условий на установку.

***- % оснащенности приборами учета тепловой энергии рассчитан от количества домов с центральным отоплением ( 4018 многоквартирных домов)