16 февраля 2022 года № 433

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября

2017 года № 2938 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном

образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы»

- В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2938                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»  на 2018-2028 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      на первого заместителя главы администрации муниципального образования      «Город Саратов».

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# «Город Саратов»

от 16 февраля 2022 года № 433

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2028 годы

Паспорт муниципальной программы

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствую-щего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | - комитет по ЖКХ |
| Участники муниципальной программы | - комитет по ЖКХ; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта); - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); |
|  | - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района); - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите); - департамент Саратовского района администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - департамент Саратовского района) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» на 2018-2028 годы; - подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2028 годы; - подпрограмма № 3 «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» на 2019-2022 годы; - подпрограмма № 4 «Снос аварийного жилищного фонда» на 2020-2023 годы; - подпрограмма № 5 «Снос объектов муниципального нежилого фонда» на 2020-2021 годы |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение потребителей качественными жилищными и коммунальными услугами, а также услугами общегородского значения в соответствии с установленными полномочиями; - уменьшение объемов нежилого фонда, техническое состояние которого не соответствует требованиям действующего законодательства |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение и приведение жилищного фонда, объектов муниципальной коммунальной инфраструктуры и бытового обслуживания в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими потребителям комфортные и безопасные условия, а также обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города и строительство объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение высвобождения земельных участков для их дальнейшего использования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2018-2028 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 (прогнозно) |
| бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) | 2323849,1 | 122591,7 | 148630,1 | 146551,8 | 201860,0 | 234269,2 | 185397,9 | 232437,1 | 1052111,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 270835,5 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 24648,6 | 0,0 | 33292,6 | 124682,3 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 94742,8 | 10902,6 | 236,5 | 79876,7 | 503,1 | 0,0 | 679,4 | 2544,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2689427,4 | 221706,3 | 148866,6 | 226428,5 | 227011,7 | 234269,2 | 219369,9 | 359663,9 | 1052111,3 |
| Государствен-ные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирова- ние муници- пальной программы | - государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»); - государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»); |
|  | - национальный проект «Экология» федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; - национальный проект «Экология» федеральный проект «Чистая вода»; - государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» (постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 636-П); - государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» (постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 647-П); - государственная программа Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» (постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П); - государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» (постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 767-П) |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - площадь муниципальных жилых/нежилых помещений, которым ежегодно обеспечивается надлежащее содержание (не менее); - количество исполняемых решений суда по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; - количество организаций, обеспечивающих бесперебойное электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, бытовое обслуживание (услуги бань) населения, которым оказана финансовая поддержка (обеспечение) в рамках реализации программы; - количество объектов тепло-, водо-, электроснабжения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту (ремонту) и восстановлению, в том числе в рамках исполнения решений суда; - оснащенность производственным инвентарем (от потребности); - оснащенность машинами (от потребности); - количество организованных мусоросортировочных комплексов; - количество исполненных решений суда по замене объектов теплоснабжения; - количество отремонтированных участков газопровода; - количество исполненных решений суда по организации водоотведения от многоквартирных домов; - количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, обеспеченных коммунальной инфраструктурой; - количество/площадь подлежащих сносу расселенных аварийных многоквартирных домов; - количество подлежащих сносу объектов нежилого фонда; - количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда; - количество исполненных судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета; - количество объектов теплоснабжения/водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование; - количество многоквартирных домов, на которых размещены информационные щиты (баннеры); - количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов; - доля объектов бытового назначения, в отношении которых проведены работы по реконструкции и (или) капитальному ремонту, в том числе с разработкой проектно-сметной документации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда; - развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля; - исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры; - участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; - обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обеспечение оказания качественных услуг объектами бытового назначения; - ликвидация некомфортных для проживания зон на территории муниципального образования «Город Саратов» |

## 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из важных приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества городской среды для обеспечения комфортной жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и повышать качество жизни в целом.

Для организации своевременного и качественного обеспечения населения города услугами общегородского значения, а также прочими услугами требуется каждодневное внимание и принятие эффективных решений, необходимо создание условий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года (решение Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102). Муниципальная программа включает мероприятия, направленные на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

На день разработки муниципальной программы на территории муниципального образования «Город Саратов» общее количество многоквартирных домов составляло 6849, из которых 1333 многоквартирных дома имеют износ более 70%. В составе жилищного фонда имеется доля муниципального образования «Город Саратов». За администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» как за держателями объектов имущественной части муниципальной казны закреплены жилые помещения в количестве 26822 площадью 1065,4 тыс. кв. м. Доля муниципального образования «Город Саратов» в общем имуществе многоквартирного дома составляет порядка 4,5%.

На протяжении последних нескольких лет сложилась практика оказания финансовой поддержки организациям, обеспечивающим бесперебойное электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение и бытовое обслуживание населения (услуги бань). Поддержка организациям оказывается в целях возмещения затрат, недополученных доходов и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. В рамках реализации муниципальной программы планируется оказать финансовую поддержку трем таким организациям.

Одним из направлений реализации стратегической задачи по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города является строительство и реконструкция системы коммунальной инфраструктуры.            В целях выполнения задачи социально-экономического развития города муниципальной программой предусмотрено выполнение работ по реконструкции объектов теплоснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Учитывая ограниченное финансирование, данные работы будут выполняться в рамках исполнения судебных решений. В 2017 году за счет средств бюджета города разработана рабочая документация по реконструкции 14 объектов теплоснабжения.

Кроме судебных решений по реконструкции объектов теплоснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения на исполнении в комитете по ЖКХ находятся вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области об обязании проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. На день разработки программы выполнены работы в двух многоквартирных домах по двум судебным решениям, в законную силу вступили 23 решения. Учитывая высокую затратность, работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах целесообразно выполнить с применением программно-целевого метода.

Проблемой организации теплоснабжения города является состояние внутриквартальных тепловых сетей, износ которых достигает более 70%.            В целях обеспечения качественным и бесперебойным теплоснабжением, подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в межотопительный и отопительный периоды необходимо выполнить работы по замене тепловых сетей. Из-за отсутствия финансирования на протяжении последних нескольких лет работы по замене внутриквартальных тепловых сетей не выполнялись, что привело к возникновению обязательств по решениям районных судов г. Саратова. В настоящее время на исполнении в комитете по ЖКХ находятся шесть решений судов.

Одной из наиболее острых проблем муниципального образования «Город Саратов» остаются вопросы благоустройства и санитарного состояния территории города. Основным показателем поддержания надлежащего санитарного состояния территории и улучшения уровня благоустройства города является показатель качества оказываемых услуг по вывозу отходов. В целях улучшения качества оказываемых услуг с 2008 года за счет средств бюджета города в рамках проведения мероприятий по обновлению материально-технической базы муниципальных предприятий приобретено 139 единиц техники и оборудования, а также 3920 единиц производственного инвентаря. Оснащенность организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, коммунальной (специализированной) техникой и производственным инвентарем не достигает должного уровня.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г.     № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января 2017 года захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, запрещенных к захоронению, установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р.

Для соблюдения законодательства в сфере обращения твердых коммунальных отходов необходимо осуществлять сортировку отходов с помощью мусоросортировочного комплекса, который планируется создать на территории полигона по утилизации отходов в Александровском карьере (Заводской район г. Саратова). Организация мусоросортировочного комплекса направлена на реализацию задачи Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» - способствование внедрению экологически чистых и эффективных технологий в промышленном производстве, на транспорте, в строительстве,  в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы состоит из пяти подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»                   (приложение № 1 к муниципальной программе);

- подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства»                        (приложение № 4 к муниципальной программе);

- подпрограмма № 3 «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования                «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры»                (приложение № 5 к муниципальной программе);

- подпрограмма № 4 «Снос аварийного жилищного фонда» (приложение № 6 к муниципальной программе);

- подпрограмма № 5 «Снос объектов муниципального нежилого фонда» (приложение № 8 к муниципальной программе).

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:

- большой физический износ жилищного фонда;

- предельная изношенность коммунальных сетей;

- низкие темпы реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

- недостаточность бюджетных ресурсов города для удовлетворения потребностей населения в качественных коммунальных услугах;

- отсутствие средств внебюджетных источников.

Программный подход в решении обозначенных задач целесообразен, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня достижения предусмотренных муниципальной программой конечных результатов.

### 1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1

Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» на                    2018-2028 годы предусматривает два основных мероприятия:

- содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля;

- исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

В соответствии с жилищным законодательством собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Собственник обязан также вносить плату за коммунальные услуги.

В рамках полномочий в сфере владения, пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и создания условий для управления многоквартирными домами держателями объектов имущественной части муниципальной казны являются администрации районов города.

Для исполнения указанных полномочий администрации районов города обязаны обеспечить перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, взносов на содержание, коммунальные услуги, ремонт общего имущества многоквартирного дома в период отсутствия договора социального найма, выполнение мероприятий                 по обследованию многоквартирных домов, вентиляционных каналов и дымоходов и ремонту муниципальных квартир (в том числе ремонт газовых печей, газового оборудования, установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов).

На день формирования муниципальной программы количество муниципальных жилых помещений составляло 26822, из них                            1050 помещений - свободные от прав третьих лиц. Количество таких помещений постоянно меняется как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Кроме жилых помещений в Сводном реестре объектов муниципальной казны числятся объекты нежилого фонда, количество которых на день формирования муниципальной программы составляло 608, из них в отношении 344 объектов действовали договоры аренды муниципального имущества и безвозмездного пользования объектами муниципального нежилого фонда. Мониторинг движения (поступление или выбытие) объектов нежилого фонда показал, что площадь нежилых помещений по состоянию на 1 января 2014 года составляла 60,2 тыс. кв. м, на 1 января         2015 года - 78,6 тыс. кв. м, на 1 января 2016 года - 72,8 тыс. кв. м, на 1 января 2017 года - 75,5 тыс. кв. м.

Важнейшей проблемой жилищно-коммунальной сферы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Старый жилищный фонд снижает инвестиционную привлекательность города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, ухудшает качество предоставляемых услуг. По состоянию на 1 октября 2017 года в результате проведенных мероприятий по обследованию жилищного фонда на аварийность и непригодность для проживания на территории муниципального образования «Город Саратов» 384 многоквартирных дома признаны в соответствии с действующим законодательством аварийными.         За 10 месяцев 2017 года переведено в разряд аварийного и непригодного для проживания 46 многоквартирных домов, за последние три года переведено 286 многоквартирных домов.

Для создания комфортных условий проживания граждан необходимо обеспечивать проведение ремонта (в том числе капитального) муниципального жилищного фонда. В 2017 году проведения ремонтных работ требовали пять муниципальных жилых помещений, а в течение последних трех лет - 22 жилых помещения. Ввиду отсутствия бюджетного финансирования данные работы при наличии потребности не выполнялись.

На территории города имеются случаи возгорания жилых помещений          с печным отоплением. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием и проникновением дыма внутрь жилых помещений с газовым печным отоплением, необходимо проводить обследование вентиляционных каналов и дымоходов.

На территории Октябрьского района города Саратова располагаются                                       153 муниципальных жилых помещения с печным отоплением, в которых необходимо обследовать вентиляционные каналы и дымоходы.

На исполнении в комитете по ЖКХ находятся вступившие в законную силу решения судебных органов об обязании за счет средств бюджета города провести капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Согласно решениям капитальный ремонт общего имущества необходимо выполнить в 92 многоквартирных домах.

Правовым основанием для реализации мероприятий подпрограммы являются судебные решения:

- от 2 февраля 2016 года № А57-27695/2014;

- от 21 июня 2016 года № А57-13847/2015;

- от 21 июня 2016 года № А57-8143/2015;

- от 10 октября 2016 года № А57-8156/2015;

- от 10 октября 2016 года № А57-10396/2015;

- от 10 октября 2016 года № А57-9040/2015;

- от 17 октября 2016 года № А57-13851/2015;

- от 18 октября 2016 года № А57-8160/2015;

- от 18 октября 2016 года № А57-7128/2015;

- от 18 октября 2016 года № А57-8157/2015;

- от 25 октября 2016 года № А57-8155/2015;

- от 8 ноября 2016 года № А57-13844/2015;

- от 30 ноября 2016 года № А57-13848/2015;

- от 2 декабря 2016 года № А57-9039/2015;

- от 5 декабря 2016 года № А57-10390/2015;

- от 28 декабря 2016 года № А57-8154/2015;

- от 28 декабря 2016 года № А57-10361/2015;

- от 10 января 2017 года № А57-10387/2015;

- от 10 января 2017 года № А57-8977/2015;

- от 18 января 2017 года № А57-8971/2015;

- от 29 марта 2017 года № А57-24089/2016;

- от 29 марта 2017 года № А57-15601/2016;

- от 13 апреля 2017 года № А57-24088/2016;

- от 18 декабря 2017 года № 2-5999/2017;

- от 27 сентября 2017 года № 33-5585;

- от 10 сентября 2020 года № 2а-1361/2020.

В 2017 году в рамках ведомственной целевой программы (постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 16 сентября 2016 года № 2768) работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений выполнены по двум судебным решениям в двух многоквартирных домах.

Реализация подпрограммы № 1 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

### 1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2

Своевременное и качественное обеспечение населения города коммунальными услугами и услугами общегородского значения определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Комитет по ЖКХ является держателем таких объектов имущественной части муниципальной казны, как объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Расходы на содержание объектов имущественной части муниципальной казны, не находящихся в пользовании третьих лиц, финансируются за счет средств бюджета города и осуществляются держателями объектов.

При эксплуатации данных объектов, а также при подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительном периоде имеются случаи многочисленных аварий. В связи с этим возникает необходимость проведения ремонтных работ.

На протяжении многих лет за счет средств бюджета города возмещается часть затрат в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Услуги по аварийному обслуживанию проводятся на объектах различных форм собственности в круглосуточном режиме. По состоянию на 1 октября 2017 года услуги по аварийному обслуживанию оказаны в количестве 462 час., в 2016 году - 841,5 час., в 2015 году -               978,5 час.

На территории муниципального образования «Город Саратов» в установленном порядке выявляются бесхозяйные участки сетей коммунальной инфраструктуры, для признания права муниципальной собственности на такие сети организованы мероприятия в рамках действующего законодательства.

В целях решения вопросов местного значения городского округа, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения необходимо обеспечивать содержание, надлежащую эксплуатацию и устранение аварий на бесхозяйных сетях, принятых на учет в едином государственном реестре недвижимости          (далее – ЕГРН). Данное мероприятие реализуется в рамках муниципального задания. Для осуществления производственной деятельности муниципального учреждения необходимо приобрести автомобиль для перевозки работников, материалов и инструментов.

В целях обеспечения эксплуатации централизованных и (или) нецентрализованных систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, а также предоставления потребителям коммунальных услуг создано муниципальное унитарное предприятие «Саратовский коммунальный комплекс». На день начала реализации программы в хозяйственном ведении муниципального предприятия находилось 54 объекта теплоснабжения и 145 объектов водоснабжения и водоотведения. Потребителями услуг является население, организации социальной сферы (поликлиники, школы и детские сады) и прочие организации. Услуги предоставляются по тарифам, утвержденным комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области. При утверждении тарифов на водоснабжение, теплоснабжение и передачу тепловой энергии затраты учтены не в полном объеме. Доходы от оказания услуг не позволяют муниципальному предприятию покрыть расходы и рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями в полном объеме, что является причиной необходимости оказания ему финансовой поддержки.

Бытовое обслуживание населения в части оказания банно-прачечных услуг осуществляет МУП «Банно-прачечное хозяйство» г. Саратова. Ежегодно услугами бань пользуется около 240 тысяч посетителей, из них около 26% - льготные категории граждан. В связи с тем, что фактический пропуск посетителей ниже количества, учтенного при расчете тарифов на услуги муниципальных бань, возникает потребность в возмещении выпадающих доходов. В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 22.11.2001 № 14-113 «Об утверждении Перечня категорий граждан, пользующихся льготами на услуги муниципальных бань» муниципальным предприятием предоставляются льготы по оплате услуг бань: пенсионерам в размере 30%; инвалидам и детям до 15 лет - 50%; детям до 7 лет - 100%. Предоставление льгот гражданам является причиной возникновения выпадающих доходов, в связи с этим возникает потребность в бюджетном финансировании предприятия.

В целях обеспечения бесперебойной работы муниципальных объектов в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году приобретены:

- два котла КПа-0,63 для бани № 4, в связи с необходимостью замены ранее установленных котлов ввиду истечения срока полезного использования, а также предотвращения внештатной ситуации и остановки работы муниципальной бани;

- три котла марки RSА-300, два циркуляционных и один рециркуляционный насос для котельной МУП «СКК», установка которых  позволит обеспечить увеличение скорости циркуляции теплоносителя по трубам, безопасность, избежать тепловых потерь и сократить затраты на содержание обслуживающего персонала.

Кроме того, планируется выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных бань, объектов теплоснабжения (котельных, топочных). При необходимости в рамках запланированных работ будет разработана проектно-сметная документация.

На исполнении в комитете по ЖКХ находятся вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области об обязании за счет средств бюджета города провести реконструкцию, модернизацию, строительство объектов тепло-, электроснабжения и восстановление циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановление сетей электроснабжения.

Использование открытой системы горячего водоснабжения приводит к постоянному обновлению теплоносителя в магистралях системы теплоснабжения города Саратова. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» температура горячей воды, подаваемая потребителям, должна находиться в интервале 60-75оC. Отсутствие четвертой циркуляционной трубы ведет к предоставлению услуги горячего водоснабжения ненадлежащего качества. Использование тупиковых схем горячего водоснабжения приводит к повышению социальной напряженности, так как индивидуальные приборы учета потребления горячей воды в жилых помещениях считают расход независимо от температуры потребляемой воды.

Решением проблемы подачи качественного горячего водоснабжения является использование закрытой системы горячего водоснабжения путем проведения мероприятий по восстановлению, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения (ЦТП, котельных и циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения).

Реконструкция, модернизация ЦТП и котельных включает замену старого оборудования на новое и установку дополнительных узлов и агрегатов для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения.

Кроме того, Арбитражным судом Саратовской области вынесено решение об обязании администрации муниципального образования             «Город Саратов» подготовить проектную документацию по восстановлению кабельной линии от ТП-783 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов,             ул. Кавказская, д. № 4, провести восстановительные работы кабельной линии в соответствии с действующими нормами правил устройства электроустановок (ПЭУ-7).

В целях проведения мероприятий, позволяющих обеспечить население города услугами горячего водоснабжения надлежащего качества, предлагается выполнить работы не только в отношении объектов, указанных в решениях судебных органов, но и на технологически взаимосвязанных объектах. В рамках реализации подпрограммы № 2 планируется исполнить следующие судебные решения:

- от 23.10.2014 № А57-16412/2013;

- от 15.12.2014 № А57-6021/2014;

- от 15.12.2014 № А57-6022/2014;

- от 20.02.2015 № А57-6466/2014;

- от 20.02.2015 № А57-6467/2014;

- от 20.02.2015 № А57-6469/2014;

- от 26.02.2015 № А57-6468/2014;

- от 18.11.2015 № 2-4462/2015;

- от 03.12.2015 № А57-1954/2015;

- от 20.05.2016 № А57-4251/2015;

- от 21.06.2016 № А57-29491/2015;

- от 28.06.2016 № А57-24451/2015;

- от 30.08.2016 № А57-27344/2015;

- от 13.10.2016 № А57-16795/2016;

- от 13.10.2016 № А57-5297/2016;

- от 23.12.2016 № 2А-6385/2016;

- от 26.12.2016 № 2а-5/2017;

- от 29.12.2016 № А57-12618/2016;

- от 01.06.2017 № А57-21447/2016;

- от 06.06.2017 № А57-22705/2016;

- от 27.07.2017 № А57-21125/2016;

- от 03.10.2017 № А57-33412/2016;

- от 11.10.2017 № А57-33228/2016;

- от 27.10.2017 № А57-33413/2016;

- от 25.06.2018 № А57-27318/2017;

- от 04.09.2018 № А57-27617/2017;

- от 22.01.2019 № А57-481/2018;

- от 16.04.2019 № 2-27/2019;

- от 27.06.2019 № А57-27554/2018;

- от 31.07.2019 № А57-14649/2018;

- от 03.08.2019 № А57-21891/2018.

В 2017 году разработана рабочая документация по 14 объектам теплоснабжения в рамках исполнения пяти решений суда.

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территории города с 2008 года за счет средств бюджета города в рамках проведения мероприятий по обновлению материально-технической базы муниципальных предприятий на день начала реализации программы приобретено 3920 единиц производственного инвентаря. Производственный инвентарь имеет короткий срок службы и в процессе эксплуатации быстро приходит в негодность. В связи с этим требуется его ежегодное обновление. Потребность в контейнерах и бункерах-накопителях составляет 92 единицы. Для обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов также требуется дополнительная техника - мусоровозы.

Для соблюдения законодательства в сфере обращения твердых коммунальных отходов на территории полигона по утилизации отходов               в Александровском карьере (Заводской район г. Саратова) за счет средств федерального и областного бюджетов планируется создать мусоросортировочный комплекс. Мусоросортировочный комплекс обеспечит сортировку отходов с выделением следующих полезных компонентов: полиэтилен (ПЭТ), бумага, картон, стекло, черный металл, цветной металл.

Комплекс позволит получать до 1,2 тонны отсортированной продукции в смену.

Основной проблемой организации теплоснабжения города является состояние внутриквартальных тепловых сетей, износ которых составляет более 70%. Средний срок эксплуатации всех внутриквартальных трубопроводов составляет 38,5 лет. Половина всех повреждений происходит на участках старше 35 лет. В 76% случаев повреждение трубопровода возникает из-за интенсивной внутренней и наружной коррозии трубопроводов (заиливание и затопление водой теплопроводов, капель                   с перекрытий и проникновение атмосферных осадков).

Как результат - повышенная аварийность в тепловых сетях во время отопительного периода. В связи с этим имеют место повышенные тепловые потери, перерасход энергоресурсов, неполучение потребителем теплоносителя нужной температуры.

В целях замедления процесса старения внутриквартальных тепловых сетей необходимо выполнить работы по замене тепловых сетей для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в межотопительный и отопительный периоды. Замена объектов теплоснабжения позволит снизить потери тепловой энергии и обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение населения.

Из-за отсутствия финансирования на протяжении последних нескольких лет работы по замене (реконструкции) внутриквартальных тепловых сетей не выполнялись, вследствие этого возникли обязательства по решениям районных судов г. Саратова по исполнению указанных работ.               В настоящее время на исполнении находятся следующие решения судов:

- от 14.09.2017 № 2А-6393/2017;

- от 02.10.2017 № 2А-7208/2017;

- от 20.11.2017 № 2А-8187/2017;

- от 22.01.2018 № 2А-4879/2017 (2А-12/18);

- от 06.07.2018 № 2А-1561/2018 (33А-7681/18);

- от 17.07.2018 № 2А-1644/2018.

В целях обеспечения соответствующими услугами жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Саратов,                           ул. Артиллерийская, д. № 11; ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 24, 26, необходимо выполнить работы по ремонту поврежденных участков газопроводов, закрепленных за комитетом по ЖКХ и обеспечивающих газоснабжением данные многоквартирные дома, с привлечением специализированной организации.

В целях соблюдения требований действующего законодательства и исполнения решений судов по обеспечению организации водоотведения многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Совхоз ЦДК,                 а также многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, ул. Молодежная,              д. № 29 принято решение об организации водоотведения указанных многоквартирных домов путем подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения                            ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» по индивидуальным проектам.               В настоящее время на исполнении находятся следующие решения судов:

- от 11.05.2018 № 2а-780/2018;

- от 22.03.2018 № 33а-1837.

Решением Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-330                 «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы                      от 25.10.2007 № 21-202 «О Положении о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», на основании подпункта 4 статьи 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» комитет по ЖКХ определен уполномоченным органом по определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; созданию и согласованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; формированию и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

  - В целях улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города за счет средств бюджета города планируется создание контейнерных площадок.

  - Конкретное расположение планируемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов определено по обращениям жителей             о необходимости обустройства мест (площадок), а также в ходе обсуждений с жителями данных территорий.

  - В 2021 году в рамках государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» и федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» предусмотрена реализация  мероприятий для выстраивания эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в части организации раздельного сбора. Внедрение раздельного сбора отходов позволит увеличить выделение чистых потоков вторичных материальных ресурсов, уменьшить количество мусора на объектах захоронения и в целом улучшить экологическую обстановку.

В 2021 году ряд муниципальных образований Саратовского района были преобразованы и присоединены к муниципальному образованию «Город Саратов». В рамках решения вопросов местного значения, определенных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части организации водоснабжения и водоотведения в ряде населенных пунктов требуется выполнение работ  по капитальному ремонту и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения), а также их строительству.

Реализация подпрограммы № 2 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

Масштабность проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства обусловливает необходимость применения программно-целевого метода. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

### 1.3. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3

В соответствии с Законом Саратовской области от 30 сентября          2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», решением Саратовской городской Думы от 20.12.2011 № 10-126 «О мерах по реализации положений Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,             в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» органы местного самоуправления формируют и утверждают перечни земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, семьи которых признаются многодетными в соответствии с Законом Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», принимают решения о предоставлении в собственность земельных участков, включенных в указанные перечни.

В целях создания условий, необходимых для обеспечения жизнедеятельности указанных категорий граждан на предоставляемых им для индивидуального жилищного строительства земельных участках, требуется обеспечение соответствующей территории объектами коммунальной инфраструктуры путем строительства объектов электро-,   газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Реализация подпрограммы № 3 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

### 1.4. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4

На территории муниципального образования «Город Саратов» по состоянию на 1 декабря 2019 года имеется 905 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Наличие аварийных многоквартирных домов, техническое состояние инженерных сетей которых характеризуется высоким уровнем износа, постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность города. Эффективное развитие строительного комплекса в области жилищного строительства возможно при условии снижения тенденции старения существующего жилищного фонда, а также уменьшения количества аварийных многоквартирных домов.

Наибольшая доля аварийных домов, подлежащих сносу, это малоэтажные (до трех этажей) строения, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети достигли предельного износа.

За время выполнения ведомственных целевых программ по переселению граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда было расселено значительное количество многоквартирных домов.

Например, в соответствии с ведомственной целевой программой «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347, подлежали расселению               377 аварийных домов.

Ведомственной целевой программой «Переселение граждан                города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля 2019 года № 1184, запланировано расселение                    318 многоквартирных домов.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, сформирован на основании сведений, представленных администрациями районов города, комитетом по управлению имуществом города Саратова. Многоквартирные дома, снос которых реализуется в рамках подпрограммы № 4, расселены, все жилые помещения в них принадлежат на праве собственности муниципальному образованию «Город Саратов».

Реализация подпрограммы № 4 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

### 1.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5

В рамках подпрограммы № 5 на территории муниципального образования «Город Саратов» осуществляется снос объектов муниципального нежилого фонда, в том числе находящихся в аварийном состоянии, проведение капитального ремонта или реконструкции которых нецелесообразно, а также объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

Наличие аварийных нежилых объектов постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность города.

Перечень объектов нежилого фонда, подлежащих сносу, сформирован на основании сведений, представленных участниками подпрограммы № 5.

Реализация подпрограммы № 5 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

## 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение потребителей качественными жилищными и коммунальными услугами, а также услугами общегородского значения в соответствии с установленными полномочиями;

- уменьшение объемов нежилого фонда, техническое состояние которого не соответствует требованиям действующего законодательства.

Задачи муниципальной программы:

- сохранение и приведение жилищного фонда, объектов муниципальной коммунальной инфраструктуры и бытового обслуживания в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими потребителям комфортные и безопасные условия, а также обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение высвобождения земельных участков для их дальнейшего использования.

Достижение целей муниципальной программы и решение поставленных задач обеспечивается реализацией системы мероприятий, предусмотренных в подпрограммах:

- подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»;

- подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства»;

- подпрограмма № 3 «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования              «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры»;

- подпрограмма № 4 «Снос аварийного жилищного фонда»;

- подпрограмма № 5 «Снос объектов муниципального нежилого фонда».

## 3. Целевые показатели (индикаторы)

## муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы указаны в приложении № 14 к муниципальной программе.

## 4. Прогноз ожидаемых конечных результатов

## муниципальной программы, сроки и этапы реализации

## муниципальной программы

За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда;

- развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля;

- исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- обеспечение оказания качественных услуг объектами бытового назначения;

- ликвидация некомфортных для проживания зон на территории муниципального образования «Город Саратов».

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2018-2028 годах.

## 5. Перечень основных мероприятий и ведомственных

целевых программ подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма № 1 предусматривает два основных мероприятия.

Основное мероприятие «Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления           в жилищной сфере и общественного жилищного контроля» включает:

- оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования                          «Город Саратов»;

- проведение капитального ремонта (ремонта) муниципальных квартир (комнат), в том числе в целях исполнения судебных решений (при необходимости с обследованием муниципальных квартир (комнат), приспособлением жилого помещения с учетом потребности инвалида, разработкой проектной (сметной) документации, проверкой достоверности определения сметной стоимости, осуществлением технического надзора);

- проведение капитального ремонта (ремонта) муниципальных нежилых помещений, в том числе проведение текущего ремонта нежилых помещений, переданных на праве безвозмездного пользования (при необходимости с обследованием муниципальных нежилых помещений, разработкой проектной (сметной) документации, проверкой достоверности определения сметной стоимости, осуществлением технического надзора);

- проведение мероприятий по обследованию жилищного фонда на аварийность и непригодность для проживания;

- проведение мероприятий по обследованию муниципальных жилых помещений на непригодность для проживания;

- оплату взносов за содержание и коммунальные услуги за жилые помещения в период отсутствия договора социального найма;

- оплату взносов за содержание и коммунальные услуги за нежилые помещения в период отсутствия договора аренды или безвозмездного пользования;

- обследование вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования;

- исполнение судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета;

- обследование аварийных объектов культурного наследия;

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет;

- изготовление информационных щитов (баннеров) для размещения на многоквартирных домах, признаных аварийными и подлежащим расселению;

- установку индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях.

Кроме того, данное основное мероприятие подпрограммы № 1 включает организационные мероприятия, проводимые комитетом по ЖКХ. Перечень организационных мероприятий представлен в приложении № 2              к муниципальной программе.

Основное мероприятие «Исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений                  в многоквартирных домах» направлено на исполнение решений                      судов, предъявленных к администрации муниципального образования                         «Город Саратов».

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых проводится капитальный ремонт общего имущества собственников помещений, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Организационные мероприятия по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по решениям судов включают:

- дополнительное обследование и сверку объемов работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- уточнение локальных сметных расчетов по судебным решениям;

- проведение электронных аукционов по определению организации по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (при необходимости);

- заключение муниципальных контрактов по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (при необходимости);

- проверку сметной стоимости капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- проведение электронных аукционов по определению организации на выполнение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- заключение муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- приспособление мест общего пользования многоквартирного дома        с учетом потребности инвалидов;

- осуществление строительного контроля, авторского надзора (при необходимости) в процессе капитального ремонта.

Подпрограмма № 2 предусматривает шесть основных мероприятий.

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения,         электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных сетей, принятых на учет в ЕГРН, проведения аварийно-восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов» включает:

- финансовое обеспечение части затрат в связи с проведением аварийно-восстановительных работ;

- финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы.  В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением (приложение № 13                    к муниципальной программе);

- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг категориям граждан, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань;

- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг муниципальных бань;

- финансовое обеспечение затрат на обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в части предупреждения ситуаций прекращения или ограничения подачи энергоресурсов к таким объектам;

- обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных сетей, принятых на учет в ЕГРН, проведение аварийно-восстановительных работ;

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет;

- приобретение котельного оборудования для нужд муниципальных предприятий;

- ремонт поврежденных участков газопроводов, обеспечивающих газоснабжением многоквартирные дома;

- проведение обследования объектов водоснабжения с целью определения вида и объема ремонтных работ;

- выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и других инженерных изысканий;

- проведение электронных аукционов по определению организации по разработке проектно-сметной документации (при необходимости) на проведение капитального ремонта (ремонта), реконструкции объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- заключение муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации (при необходимости) на проведение капитального ремонта (ремонта), реконструкции объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- проведение экспертизы проектно-сметной документации (при необходимости) в отношении объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (ремонта), реконструкции объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- проведение электронных аукционов по определению организации на выполнение капитального ремонта (ремонта), реконструкции объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- заключение муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта (ремонта), реконструкции объектов бытового назначения,  электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- проведение капитального ремонта (ремонта), реконструкции объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (приложение № 11 к муниципальной программе);

- заключение муниципальных контрактов для обеспечения надлежащего состояния и бесперебойного функционирования очистных сооружений водоотведения;

- проведение технического обследования объекта водоотведения                 с целью определения мероприятий по восстановлению работоспособности;

- осуществление строительного контроля (при необходимости) в процессе выполнения работ.

Основное мероприятие включает комплекс организационных мероприятий: разработка и утверждение положений о предоставлении соответствующих субсидий (постановления администрации муниципального образования «Город Саратов»); формирование перечня объектов, требующих приведения в надлежащее технически исправное состояние; создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания (услуги бань); осуществление закупки и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту газопроводов и приобретению котлов.

Кроме того, в целях урегулирования ситуации по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы основное мероприятие включает мероприятия, проводимые комитетом по ЖКХ по организации и участию в заседаниях комиссий (межведомственных комиссий) по вопросам расчетов управляющих организаций за топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями и взыскания задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе за вывоз твердых коммунальных отходов.

Основное мероприятие «Создание мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования «Город Саратов» включает:

- осуществление закупки и заключение муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса;

- передачу мусоросортировочного комплекса муниципальному предприятию;

- технологическое присоединение мусоросортировочного комплекса к электрическим сетям.

Основное мероприятие «Замена объектов теплоснабжения» (приложение № 12 к муниципальной программе) включает:

- проведение торгов (аукционов) по определению организации на выполнение работ по замене объектов теплоснабжения;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по замене объектов теплоснабжения.

Основное мероприятие «Исполнение судебных решений по реконструкции, модернизации, строительству объектов тепло-, электроснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов, восстановлению сетей электроснабжения, организации водоотведения от многоквартирных домов» (приложения № 10, 11                             к муниципальной программе) включает:

- организационно-технические мероприятия, которыми предусмотрено дополнительное обследование ЦТП, котельных и циркуляционных трубопроводов, уточнение сметных расчетов в отношении объектов;

- разработку (корректировку) проектной (рабочей) документации, проведение экспертизы проектной (рабочей) документации в отношении объектов;

- проведение работ по восстановлению, реконструкции и модернизации в отношении объектов теплоснабжения;

- проведение работ по восстановлению кабельной линии            (приложение № 11 к муниципальной программе);

- организацию водоотведения от многоквартирных домов            (приложение № 11 к муниципальной программе);

- осуществление строительного контроля в процессе проведения работ.

Основное мероприятие «Приобретение машин и производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципального образования               «Город Саратов».

Организационные мероприятия по приобретению машин и производственного инвентаря (не требующие финансирования) включают следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков машин и производственного инвентаря;

- заключение муниципальных контрактов на поставку машин и производственного инвентаря;

- передача машин и производственного инвентаря муниципальным предприятиям, учреждению.

Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» включает:

- обследование и определение объемов работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- уточнение локальных сметных расчетов;

- разработку проектов межевания территории;

- разработку проектной (рабочей) документации (при необходимости);

- проверку достоверности определения сметной стоимости локальных сметных расчетов;

- проведение электронных аукционов по определению организации для проведения строительно-монтажных работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- проведение электронных аукционов по определению поставщика контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов, исполнителя кадастровых работ и наклеек на контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) на проведение кадастровых работ, строительно-монтажных работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, поставку контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов, поставку и установку контейнерных шкафов для приема и хранения твердых коммунальных отходов, наклеек на контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- проведение строительно-монтажных работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- установку контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов на места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;

- осуществление строительного контроля в процессе проведения работ.

### Подпрограммой № 2 предусмотрена реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Планируется закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

### Организационные мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (не требующие финансирования) включают следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- заключение муниципальных контрактов на поставку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- передача администрациям районов города контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Подпрограмма № 3 предусматривает одно основное мероприятие «Обеспечение объектами электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям», которое включает:

- разработку (при необходимости) проектов планировки территории          с проектами межевания в их составе;

- выполнение инженерных изысканий и других необходимых работ;

- подготовку проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- оформление земельных участков для строительства объектов инженерной инфраструктуры;

- заключение договоров на технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ.

Подпрограмма № 4 предусматривает одно основное мероприятие «Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов», которое включает:

- проведение торгов (аукционов) по определению организации для проведения работ по разработке проектов межевания территории, проектов организации работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов, по сносу многоквартирных домов;

- заключение муниципальных контрактов на проведение работ по разработке проектов межевания территории, проектов организации работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов, по сносу многоквартирных домов;

- разработку проектов межевания территории (при необходимости);

- постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, подлежащие сносу (при необходимости);

- разработку проектов организации работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов;

- выполнение работ по сносу многоквартирных домов;

- работы по врезке (обрезке) газопровода (при необходимости);

- осуществление строительного контроля (технического надзора)                   в отношении работ по сносу многоквартирных домов;

- подготовку актов обследования многоквартирных домов;

- снятие аварийных многоквартирных домов с государственного кадастрового учета.

Подпрограмма № 5 предусматривает одно основное мероприятие «Организация работ по осуществлению сноса объектов муниципального нежилого фонда», которое включает:

- проведение торгов (аукционов) по определению организации для проведения работ по разработке проектов межевания территории, проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов нежилого фонда;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) на проведение работ по разработке проектов межевания территории, проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов нежилого фонда;

- разработку проектов межевания территории (при необходимости);

- постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены объекты нежилого фонда, подлежащие сносу (при необходимости);

- разработку проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов нежилого фонда;

- выполнение работ по сносу объектов нежилого фонда;

- осуществление строительного контроля в отношении работ по сносу объектов нежилого фонда;

- подготовку актов обследования объектов нежилого фонда;

- снятие объектов нежилого фонда с государственного кадастрового учета.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении № 15 к муниципальной программе.

## 6. Финансовое обеспечение реализации

## муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов, а также запланированных на 2018-2028 годы объемов работ и составляет (прогнозно)                           2689427,4 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 221706,3 тыс. руб.;

- 2019 год - 148866,6 тыс. руб.;

- 2020 год - 226428,5 тыс. руб.;

- 2021 год - 227011,7 тыс. руб.;

- 2022 год – 234269,2 тыс. руб.;

- 2023 год – 219369,9 тыс. руб.;

- 2024 год – 359663,9 тыс. руб.;

- 2025-2028 годы – 1052111,3 тыс. руб.;

в том числе по источникам:

средства бюджета города:

- 2018 год - 122591,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 148630,1 тыс. руб.;

- 2020 год - 146551,8 тыс. руб.;

- 2021 год - 201860,0 тыс. руб.;

- 2022 год – 234269,2 тыс. руб.;

- 2023 год – 185397,9 тыс. руб.;

- 2024 год – 232437,1 тыс. руб.;

- 2025-2028 годы (прогнозно) – 1052111,3 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 88212,0 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» - 88212,0 тыс. руб.);

- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 24648,6 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» национальный проект «Экология» федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - 24654,8 тыс. руб.);

- 2022 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 33292,60,0 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» национальный проект «Экология» федеральный проект «Чистая вода»);

- 2024 года – 124682,3 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» национальный проект «Экология» федеральный проект «Чистая вода»);

- 2025-2028 годы - 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 10902,6 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» -                         10902,6 тыс. руб.);

- 2019 год - 236,5 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» -           236,5 тыс. руб.);

- 2020 год - 79876,7 тыс. руб. (в том числе государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» - 1126,7 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» - 8750,0 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» - 70000,0 тыс. руб.);

- 2021 год - 503,1 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» национальный проект «Экология» федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - 503,2 тыс. руб.);

- 2022 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 679,4 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»);

- 2024 год -2544,5 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»);

- 2025-2028 годы - 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 16                                к муниципальной программе.

## 7. Анализ социальных, финансово-экономических

## и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»					        М.А. Сиденко

## Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 1

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2028 годы

| Наименование подпрограммы | - «Развитие жилищного хозяйства» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по ЖКХ |
| Участники подпрограммы | - комитет по ЖКХ; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района; - комитет по строительству и инженерной защите |
| Цели подпрограммы | - улучшение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде; - улучшение технического состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение сохранности, оценки состояния и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества в многоквартирном доме, а также развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля; - обеспечение исполнения судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2028 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 год | 2025-2028 (прогнозно) |
| бюджет города | 735856,1 | 56304,3 | 93783,6 | 80794,6 | 93333,3 | 110053,8 | 107106,0 | 161430,0 | 33050,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 735856,1 | 56304,3 | 93783,6 | 80794,6 | 93333,3 | 110053,8 | 107106,0 | 161430,0 | 33050,5 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - среднемесячная площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов; - количество муниципальных квартир (комнат), в которых проведен капитальный ремонт (ремонт), в том числе в целях исполнения судебных решений; - количество муниципальных нежилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт (ремонт); - количество обследованных многоквартирных домов на аварийность; - количество обследованных муниципальных жилых помещений на непригодность для проживания; - среднемесячное количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора социального найма; - среднемесячное количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора аренды или безвозмездного пользования; - количество обследованных вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях; - количество исполненных судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета (по муниципальным помещениям); - количество обследованных аварийных объектов культурного наследия (многоквартирный дом); - количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с решениями судов, в том числе многоквартирные дома, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт; - количество информационных щитов (баннеров) размещенных на многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащих расселению; - количество муниципальных жилых помещений, в которых установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - создание благоприятных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях; - информированность о состоянии жилищного фонда для принятия дальнейших решений; - развитие инициатив жителей многоквартирных домов по управлению общим имуществом; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах; - исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, предъявленных к администрации муниципального образования «Город Саратов» |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

организационных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Профилактика нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля |
| 1. | Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: - разработка и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований; - проведение семинаров и конференций; - проведение устных консультаций |
| Развитие самоуправления в жилищной сфере |
| 2. | Консультирование граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | Проведение встреч с жителями |
| 4. | Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. | Размещение информационных материалов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации |
| 6. | Распространение информационных материалов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства среди населения |
| 7. | Проведение совещаний с организациями по управлению жилищным фондом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| 8. | Проведение семинаров (лекций) для собственников помещений и председателей советов многоквартирных домов |
| 9. | Участие в обучающих тематических курсах и семинарах по тематике жилищно-коммунального хозяйства |
| 10. | Участие в эфирах программы «ЖКХ в вопросах и ответах» на радио «Эхо Москвы в Саратове» |
| 11. | Проведение заседаний Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 12. | Проведение конкурса «Лучший дом, лучший двор, лучшая улица» |

## Приложение № 3

к муниципальной программе

Перечень

многоквартирных домов, в отношении которых проводится капитальный ремонт общего имущества собственников помещений

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ул. Гвардейская, д. № 22 | 2018 |
| 2. | Ул. Ипподромная, д. № 19 | 2018 |
| 3. | Ул. Студеная, д. № 6 | 2018-2019 |
| 4. | Ул. им. Крылова Н.И., д. № 1 | 2018-2021 |
| 5. | Ул. Олимпийская, д. № 3 | 2019 |
| 6. | Ул. Ламповая, д. № 1 | 2019 |
| 7. | Ул. Ламповая, д. № 4а | 2019 |
| 8. | Просп. Строителей, д. № 13 | 2019 |
| 9. | Ул. Студеная, д. № 3а | 2019 |
| 10. | Ул. Гвардейская, д. № 9а | 2019 |
| 11. | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 17 | 2019-2022 |
| 12. | Ул. Гвардейская, д. № 2 | 2019-2022 |
| 13. | Ул. Гвардейская, д. № 4 | 2019-2020 |
| 14. | Ул. Брянская, д. № 15 | 2019-2020 |
| 15. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 18 | 2020-2021 |
| 16. | Ул. Гвардейская, д. № 22а | 2020, 2022 |
| 17. | Ул. Спартака, д. № 7 | 2020, 2022 |
| 18. | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 11 | 2020-2022 |
| 19. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 21 | 2021-2022 |
| 20. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 16 | 2020-2022 |
| 21. | Просп. Строителей, д. № 13а | 2020-2022 |
| 22. | 3-й Студеный пр., д. № 4 | 2020-2022 |
| 23. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 29 | 2025-2028 |
| 24. | Ул. Ламповая, д. № 4 | 2021-2022 |
| 25. | Ул. Студеная, д. № 8 | 2021-2022 |
| 26. | Ул. Осенняя, д. № 4а | 2021-2022 |
| 27. | Ул. Бульварная, д. № 16 | 2021-2022 |
| 28. | Просп. Строителей, д. № 11 | 2021-2022 |
| 29. | Ул. Бульварная, д. № 12 | 2021-2022 |
| 30. | Ул. Мира, д. № 20 | 2022-2023 |
| 31. | Ул. Гвардейская, д. № 18а | 2021-2022 |
| 32. | 3-й пр. им. Панфилова И.В., д. № 1 | 2021-2022 |
| 33. | Ул. Мира, д. № 19 | 2023 |
| 34. | Ул. Мира, д. № 20б | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 |
| 35. | Ул. Мира, д. № 19а | 2022-2023 |
| 36. | Ул. Мира, д. № 21 | 2023 |
| 37. | Ул. Мира, д. № 15 | 2022-2023 |
| 38. | Ул. Гвардейская, д. № 9 | 2022-2023 |
| 39. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 60а | 2023 |
| 40. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 48 | 2024 |
| 41. | Ул. Бульварная, д. № 4а | 2022-2023 |
| 42. | Ул. Осенняя, д. № 6а | 2024 |
| 43. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 21 | 2022-2023 |
| 44. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 58 | 2022-2023 |
| 45. | Ул. Олимпийская, д. № 11 | 2023-2024 |
| 46. | Ул. Гвардейская, д. № 30а | 2022-2024 |
| 47. | Ул. Гвардейская, д. № 28 | 2022-2024 |
| 48. | Ул. им. Попова А.С., д. № 11а | 2023-2024 |
| 49. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 14а | 2023-2024 |
| 50. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 19 | 2022-2024 |
| 51. | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 12а | 2023-2024 |
| 52. | Ул. Спартака, д. № 1 | 2023-2024 |
| 53. | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 13 | 2023-2024 |
| 54. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 21а | 2024 |
| 55. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 56 | 2024 |
| 56. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 46 | 2024 |
| 57. | Ул. Бульварная, д. № 3 | 2023-2024 |
| 58. | Ул. Бульварная, д. № 4 | 2024 |
| 59. | Ул. Бульварная, д. № 10 | 2024 |
| 60. | Ул. Ламповая, д. № 3а | 2024 |
| 61. | Просп. Строителей, д. № 9 | 2024 |
| 62. | 3-й Студеный пр., д. № 2 | 2024 |
| 63. | 2-й Студеный пр., д. № 5 | 2024 |
| 64. | Ул. Студеная, д. № 9 | 2024 |
| 65. | Ул. Бульварная, д. № 5 | 2024 |
| 66. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 25 | 2024 |
| 67. | Ул. Студеная, д. № 5 | 2024 |
| 68. | Ул. Студеная, д. № 10 | 2024 |
| 69. | Ул. Студеная, д. № 4 | 2024 |
| 70. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 42 | 2024 |
| 71. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 64 | 2024 |
| 72. | Ул. Мира, д. № 30б | 2024 |
| 73. | Ул. Мира, д. № 30 | 2024 |
| 74. | Ул. Мира, д. № 15а | 2024 |
| 75. | Ул. Гвардейская, д. № 3а | 2024 |
| 76. | Ул. Гвардейская, д. № 1а | 2024 |
| 77. | Ул. Международная, д. № 20а | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |
| 78. | Ул. Международная, д. № 20 | 2024 |
| 79. | Ул. Международная, д. № 40 | 2024 |
| 80. | Ул. Мира, д. № 17г | 2024-2028 |
| 81. | Ул. Мира, д. № 21а | 2024-2028 |
| 82. | Ул. Мира, д. № 29 | 2024-2028 |
| 83. | Ул. Мира, д. № 27 | 2025-2028 |
| 84. | Ул. Мира, д. № 25а | 2025-2028 |
| 85. | Ул. Мира, д. № 17в | 2024-2028 |
| 86. | Ул. Мира, д. № 17б | 2024-2028 |
| 87. | Ул. Мира, д. № 30а | 2021-2022, 2024-2028 |
| 88. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 62 | 2025-2028 |
| 89. | Ул. Ламповая, д. № 6 | 2025-2028 |
| 90. | Ул. Гвардейская, д. № 26а | 2025-2028 |
| 91. | Ул. Большая Горная, д. № 282 (лит. А) | 2023, 2025-2028 |
| 92. | Ул. Гвардейская, д. № 44а | 2021 |

## Приложение № 4

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 2

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2028 годы

| Наименование подпрограммы | - «Развитие коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по ЖКХ; |
| Участники подпрограммы | - комитет по ЖКХ; - комитет по строительству и инженерной защите; - департамент Саратовского района |
| Цели подпрограммы | - своевременное и качественное обеспечение населения города коммунальными услугами и услугами общегородского значения; - повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов и организациям социальной сферы, расположенным на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обеспечение надлежащего санитарного состояния города в сфере обращения твердых коммунальных отходов |
| Задачи подпрограммы | - организация деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, бытового обслуживания населения и участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обеспечение исполнения судебных решений по реконструкции, модернизации объектов тепло-, электроснабжения, восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обновление машин и производственного инвентаря |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2028 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 (прогнозно) |
| бюджет города | 1449495,3 | 66287,4 | 54676,4 | 53823,2 | 64016,0 | 94256,1 | 48414,5 | 48960,9 | 1019060,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 270835,5 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 24648,6 | 0,0 | 33292,6 | 124682,3 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 24742,8 | 10902,6 | 236,5 | 9876,7 | 503,1 | 0,0 | 679,4 | 2544,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1745073,6 | 165402,0 | 54912,9 | 63699,9 | 89167,7 | 94256,1 | 82386,5 | 176187,7 | 1019060,8 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - объем аварийно-восстановительных работ; - количество отремонтированных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы; - количество человек, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань; - количество объектов, оказывающих жителям города услуги муниципальных бань; - количество приобретенного котельного оборудования; - количество объектов теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование; |
|  | - количество разработанной проектной (рабочей) документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов бытового назначения, водоснабжения, водоотведения, центральных тепловых пунктов, котельных; - количество разработанной проектной (рабочей) документации на восстановление циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения к многоквартирным домам; - количество восстановленных сетей и объектов, от которых восстановлены циркуляционные трубопроводы сетей горячего водоснабжения; - количество восстановленных кабельных линий; - количество приобретаемого производственного инвентаря; - количество приобретаемых машин; - создание мусоросортировочного комплекса; - прирост мощности оборудования; - количество мусоросортировочных комплексов, подключенных к электрическим сетям; - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых выполнены работы по замене; - количество многоквартирных домов, которым обеспечено газоснабжение; - количество многоквартирных домов, присоединенных к централизованной системе водоотведения; - количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых выполняются работы по обустройству; - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда; - количество исполненных судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета, вынесенных в отношении объектов теплоснабжения; - количество объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в отношении которых проведен капитальный ремонт (ремонт); |
|  | - количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, переданных в пользование |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обеспечение бытового обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Саратов» (услуги бань); - участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов»; - соблюдение требований к качеству предоставления услуг по горячему водоснабжению; - исполнение судебных решений по реконструкции, модернизации объектов тепло-, электроснабжения, восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, организации водоотведения от многоквартирных домов, предъявленных к администрации муниципального образования «Город Саратов»; - повышение уровня обеспеченности коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов» производственным инвентарем |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 3

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2028 годы

| Наименование подпрограммы | - «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по ЖКХ |
| Участники подпрограммы | - комитет по ЖКХ |
| Цели подпрограммы | - обеспечение условий для подключения (технологического присоединения) объектов, расположенных на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, к объектам коммунальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | - строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, объектами электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2019-2022 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет города | 3013,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3013,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - количество обеспеченных коммунальной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям; - количество разработанных проектов планировки территории; - количество разработанной проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - получение качественных коммунальных услуг электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения многодетными семьями, которым предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующим законодательством |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 4

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2028 годы

| Наименование подпрограммы | - «Снос аварийного жилищного фонда» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по ЖКХ |
| Участники подпрограммы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района |
| Цели подпрограммы | - предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с наличием расселенных аварийных многоквартирных домов |
| Задачи подпрограммы | - сокращение расселенного аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2020-2024 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| бюджет города | 132346,7 | 9971,9 | 40570,3 | 29880,9 | 29877,4 | 22046,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 70000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 202346,7 | 79971,9 | 40570,3 | 29880,9 | 29877,4 | 22046,2 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - количество/площадь снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - образование земельных участков под многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в целях их дальнейшего использования |

Приложение № 7

к муниципальной программе

## Перечень

## многоквартирных домов, подлежащих сносу (за счет средств

## бюджета муниципального образования «Город Саратов»)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2020 год |
| 1. | Ул. Клубная, д. № 1 |
| 2. | Ул. Клубная, д. № 2 |
| 3. | Ул. Клубная, д. № 4 |
| 4. | Ул. Клубная, д. № 6 |
| 5. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 1 |
| 6. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 2 |
| 7. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 3 |
| 8. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 4 |
| 9. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 8 |
| 10. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 10 |
| 11. | Ул. 2-я Степная, д. № 5 |
| 12. | Ул. 3-я Степная, д. № 3 |
| 13. | Ул. Мало-Елшанская, д. № 12 |
| 14. | Просп. Строителей, д. № 34А* |
| 15. | Ул. Елшанская, д. № 12 |
| 16. | Барнаульский туп., д. № 2 |
| 17. | Барнаульский туп., д. № 4 |
| 18. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 176 лит. А, Б |
| 19. | Ул. им. Хользунова А.И., д. № 36 лит. И |
| 20. | Ул. им. Разина С.Т., д. № 38 лит. А |
| 21. | Ул. им. Хвесина Т.Е., д. № 4 лит. А |
| 22. | Ул. Учительская, д. № 6 |
| 23. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 6 |
| 24. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 12 |
| 25. | Ул. Перспективная, д. № 10Б* |
| 26. | Ул. Производственная, д. № 13А* |
| 27. | Ул. Большая Горная, д. № 32 лит. А, В |
| 28. | Ул. Большая Горная, д. № 34 лит. А |
| 29. | Просп. Строителей, д. № 38Б* |
| 30. | Просп. Строителей, д. № 38А* |
| 31. | Ул. Большая Казачья, д. № 10 лит. В |
| 32. | Ул. Газонная, д. № 4** |
| 1 | 2 |
| 2021 год |
| 1. | Ул. Соколовая, д. № 59 лит. А |
| 2. | Ул. им. Посадского, д. № 123 |
| 3. | Ул. им. Посадского, д. № 121 лит. А |
| 4. | Ул. им. Посадского, д. № 121 лит. Б |
| 5. | Ул. Валовая, д. № 94 |
| 6. | Ул. Первомайская, д. № 25 лит. Б **** |
| 7. | 1- й Глебучев пр., д. № 6**** |
| 8. | Ул. Бабушкин взвоз, д. № 12 лит. Б**** |
| 9. | Ул. Кузнечная, д. № 5 лит. А**** |
| 10. | Ул. Кузнечная, д. № 5 лит. В**** |
| 11. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 2 |
| 12. | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 17/11**** |
| 13. | Ул. Огородная, д. № 166/2 **** |
| 14. | 2-й Московский проезд, д. № 16А |
| 15. | Ул. Кленовая, д. № 13А |
| 16. | Ул. Барнаульская, д. № 10 |
| 17. | Ул. Барнаульская, д. № 12 |
| 18. | Ул. Барнаульская, д. № 14 |
| 19. | Ул. Барнаульская, д. № 16 |
| 20. | Ул. Омская, д. № 11 |
| 21. | Ул. им. Азина В.М., д. № 27 |
| 22. | 2-й Брянский туп., д. № 6 |
| 23. | Брянский пр., д. № 6 |
| 24. | Ул. им. Омская, д. № 13 |
| 25. | Ул. Миллеровская, д. № 37 |
| 26. | Ул. им. Азина В.М., д. № 25 |
| 27. | Ул. им. Азина В.М., д. № 37 лит. А1 |
| 28. | Ново-Астраханское шоссе, д. № 1 лит. К |
| 29. | Ул. Кленовая, д. № 9**** |
| 30. | Ул. Кленовая, д. № 11**** |
| 31. | Ул. Кленовая, д. № 13**** |
| 32. | Озерный тупик, д. № 8А **** |
| 33. | Киевский проезд, д. № 1А **** |
| 34. | Просп. Энтузиастов, д. № 6**** |
| 35. | Ул. Омская, д. № 3**** |
| 36. | Ул. Омская, д. № 7**** |
| 37. | Ул. им. Азина В.М., д. № 45**** |
| 38. | Ул. им. Азина В.М., д. № 53**** |
| 39. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 4**** |
| 40. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 16**** |
| 41. | Пос. Юнгеровка 3-й проезд, д. № 1**** |
| 42. | 3-й Лесопильный проезд, д. № 18**** |
| 1 | 2 |
| 43. | 4-й Московский проезд, д. № 13**** |
| 44. | 1-й Амурский проезд, д. № 7/16**** |
| 45. | Ул. Перспективная, д. № 10Б*** |
| 46. | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 57**** |
| 47. | Ул. Газонная, д. № 4 |
| 48. | Ул. Советская, д. № 49 лит. Г |
| 49. | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 49 лит. Ж |
| 50. | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 130/75 |
| 51. | Ул. им. Хользунова А.И., д. № 43 лит. С |
| 52. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 76 лит. АА1 |
| 2022 год |
| 1. | Ул. Первомайская, д. № 25 лит. Б |
| 2. | Ул. Первомайская, д. № 32 лит.А |
| 3. | Ул. Первомайская, д. № 32 лит. Б |
| 4. | 1-й Глебучев пр., д. № 6 |
| 5. | Ул. Бабушкин взвоз, д. № 12 лит. Б |
| 6. | Ул. Кузнечная, д. № 5 лит. А |
| 7. | Ул. Кузнечная, д. № 5 лит. В |
| 8. | Ул. Кузнечная, д. № 33 лит. А |
| 9. | Ул. им. Зарубина В.С., 33 лит. А |
| 10 | Ул. им. Зарубина В.С., 33 лит. Б |
| 11. | Ул. Огородняя, д. 166/2 |
| 12. | Ул. им. Понамарева П.Т., д. № 17/11 |
| 13. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 16 |
| 14. | Ул. Аткарская, д. № 33 лит. А |
| 15. | 6-й Мурманский проезд, д. № 14 |
| 16. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 146 |
| 17. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181 лит. А |
| 18. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181 лит. В |
| 19. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181 лит. С |
| 20. | Вольский тракт, д. № 1 |
| 21. | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 57 |
| 22. | Ул. Международная, д. № 8 лит. А |
| 23. | Универсальная база ОПС, д. № 1 |
| 24. | Ул. Астраханская, д. № 8 |
| 25. | Ул. Вольская, д. № 35 лит. Д |
| 26. | Ул. Провиантская, д. № 15 лит. Б |
| 27. | Ул. Рабочая, д. № 5 лит. В |
| 28. | Ул. Большая Казачья, д. № 21 лит. В |
| 29. | Ул. Большая Казачья, д. № 21 лит. Д |
| 2023 год |
| 1. | Ул. Большая Горная, д. № 121 лит. Б, Г |
| 2. | Ул. Большая Горная, д. № 85 лит. А |
| 1 | 2 |
| 3. | Ул. Большая Горная, д. № 85 лит. Б |
| 4. | Ул. Вознесенская, д. № 6 лит. Б |
| 5. | Ул. Вознесенская, д. № 43 |
| 6. | Ул. Кузнечная, д. № 52 |
| 7. | Ул. им. Рогожина В.А., д. № 46 лит. А |
| 8. | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 67 лит. А |
| 9. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 76 лит. В |
| 10. | Ул. Миллеровская, д. № 31 |
| 11. | Озерный тупик, д. № 12 |
| 12. | Больничный проезд, д. № 2 |
| 13. | Ул. Большая Садовая, д. № 237 лит. АА1 |
| 14. | Ул. Вольская, д. № 125 лит. А |
| 15. | Ул. Волская, д. № 135 лит. А |
| 16. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 33 лит. АА1 |
| 17. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 46 лит. АА2 |
| 18. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 83 лит. А |
| 19. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 99 лит. А, Б |
| 20. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 102 лит. А |
| 21. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 104 лит. А |
| 22. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 33 |
| 23. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 126 |
| 24. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 150 |
| 25. | Ул. Московская, д. № 154 |
| 26. | Ул. Московская, д. № 154 а |
| 27. | Ул. им. Посадского, д. № 160 |
| 28. | Ул. им. Посадского, д. № 162 лит. Г |
| 29. | 1-й Придорожный проезд, д. № 1а |
| 30. | 1-й Придорожный проезд, д. № 2а |
| 31. | Смурский переулок, д. № 8 лит. А, С |
| 32. | Смурский переулок, д. № 10 лит. А, Е |
| 33. | Ул. Соколовая, д. № 294 лит. АА1А2А3 |
| 34. | Ул. Танкистов, д. № 17 |
| 35. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 122 лит. А, ББ1, ВВ1, Г |
| 36. | Просп. Строителей, д. № 29в |
| 37. | Ул. 4-я Беговая, д. № 9 лит. А, Б |
| 38. | Ул. Советская, д. № 15 лит. М |
| 39. | 1-й Станционный проезд, д. № 18 |
| 40. | Ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 13 |
| 41. | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 9/26 |
| 2024 год |
| 1. | Ул. Мясницкая, д № 10 |
| 2. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 100 лит. Б |
| 3. | Ул. Октябрьская, д. № 49 |
| 1 | 2 |
| 4. | Ул. Тулупная, д. № 2 лит. Е |
| 5. | Ул. Тулупная, д. № 7 лит. А |
| 6. | Больничный проезд, д. № 9 |
| 7. | Ул. Динамовская, д. № 13 |
| 8. | Ул. Миллеровская, д. № 17 |
| 9. | Озерный тупик, д. № 8 |
| 10. | 3-й Нагорный проезд, д. № 58 |
| 11. | Ул. Международная, д. № 13 |
| 12. | 4-й Волжский проезд, д. № 5 |
| 13. | 3-я Силикатная, д. № 74 |
| 14. | Ул. Сызранская, д. № 130 |
| 15. | Ул. Ульяновская, д. № 60 лит. В |
| 16. | Ул. Большая Казачья, д. № 29 лит. В |
| 17. | Просп. им. Кирова С.М., д. № 15 лит. Е |
| 18. | Мирный переулок, д. № 14 лит. Б |
| 19. | 2-й Панкратьевский проезд, д. № 10 |
| 20. | Ул. Рабочая, д. № 89 лит. Б |

## *многоквартирные дома, по которым разработка проектов организации работ по сносу или демонтажу осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», выполнение работ по сносу – за счет средств областного бюджета;

## **многоквартирный дом, в отношении которого в 2020 году  разработан проект на выполнение работ по сносу;

## ***многоквартирный дом, который подлежит сносу в 2020-2021 годах;

## ****многоквартирный дом, в отношении которого в 2021 году предусмотрена разработка проекта на выполнение работ по сносу,                   в 2022 году - снос

## Перечень

## многоквартирных домов, подлежащих сносу

## (за счет средств областного бюджета)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2020 год |
| 1. | Ул. Соборная, д. № 32 лит. А |
| 2. | 5-й Лесопильный пр., д. № 11 |
| 3. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 1 лит. Б |
| 4. | 5-й Лесопильный пр., д. № 53 |
| 5. | 5-й Лесопильный пр., д. № 57 |
| 6. | Ул. Мясницкая, д. № 7 лит. В |
| 7. | 1-й Нефтяной пр., д. № 55 |
| 8. | 1-й Нефтяной пр., д. № 55В |
| 9. | Ул. Красновая, д. № 24 лит. А |
| 10. | 3-й Нефтяной пр., д. № 44 |
| 11. | Совхоз «Комбайн», д. № 10 лит. А |
| 12. | Нескучный переулок, д. № 13 лит. А |
| 13. | Нескучный переулок, д. № 13 лит. Б |
| 14. | 3-й Нефтяной пр., д. № 64 |
| 15. | Ул. Барнаульская, д. № 11 |
| 16. | Фруктовый пр., д. № 7А |
| 17. | Ул. Мясницкая, д. № 22 лит. Б |
| 18. | Ул. им. Посадского, д. № 112 лит. А, Л, В |
| 19. | Ул. Энергетиков, д. № 3 |
| 20. | 1-й Амурский пр., д. № 5 |
| 21. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 2А |
| 22. | Пос. Юнгеровка, 3-й пр., д. № 5 |
| 23. | Ул. Вологодская, д. № 8 |
| 24. | Ул. Соборная, д. № 49 лит. А, Б, Д, Л, Г, Ж, З |
| 25. | Ул. Северная, д. № 7 лит. Б |
| 26. | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 50А |
| 27. | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 52 лит. А, Г |
| 28. | Ул. Огородная, д. № 172 |
| 29. | 1-й Кавказский туп., д. № 2 |
| 30. | Кавказский пр., д. № 7 лит. А2 |
| 31. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 19 |
| 32. | Пос. Юриш, ул. 8-я Линия, д. № 7 (двор лесокомбината) |
| 33. | Пос. Юриш, ул. 1-я Линия, д. № 32 |
| 34. | 3-й Артельный пр., д. № 7 лит. А |
| 35. | Ул. Динамовская, д. № 11 |
| 36. | Ул. Ново-Крекингская, д. № 2А |
| 1 | 2 |
| 37. | Ул. Ново-Крекингская, д. № 20А |
| 38. | 4-й Артельный пр., д. № 8 |
| 39. | Ул. Малая Приморская, д. № 11 |
| 40. | Ул. Энергетиков, д. № 1 |
| 41. | Большой Динамовский пр., д. № 2 |
| 42. | Ул. Малая Приморская, д. № 7 |
| 43. | Ул. Малая Приморская, д. № 9 |
| 44. | Ул. Омская, д. № 5 |
| 45. | Ул. им. Шилинского А.П., д. № 25 |
| 46. | Кавказский пр., д. № 3 |
| 47. | Просп. Энтузиастов, д. № 82 |
| 48. | Ул. Огородная, д. № 27 |
| 49. | 1-й Кавказский туп., д. № 5 |
| 50. | 1-й Кавказский туп., д. № 6 |
| 51. | 2-й Кавказский туп., д. № 2 |
| 52. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 29А |
| 53. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 23А |
| 54. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 6 |
| 55. | Ул. Миллеровская, д. № 38 |
| 56. | Ул. Заречная, д. № 23 |
| 57. | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 4 |
| 58. | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 4А |
| 59. | Ул. Киевская, д. № 2 |
| 60. | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 22 |
| 61. | Ул. Южно-Зеленая, д. № 3 |
| 62. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/4Б |
| 63. | Просп. Энтузиастов, д. № 65 |
| 64. | Ул. Карьерная, д. № 5 |
| 65. | Ново-Астраханское шоссе, д. № 57 |
| 66. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/4А |
| 67. | 5-й Нагорный проезд, д. № 2/1 |
| 68. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 9 |
| 69. | Ул. им. Азина В.М., д. № 15 |
| 70. | Ул. им. Киселева, д. № 1 лит. В |
| 71. | Ул. им. Посадского, д. № 159 лит. А |
| 72. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 78 лит. А |
| 73. | Ул. Симбирская, д. № 26 лит. А, Е |
| 74. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 5 |
| 75. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 14 |
| 76. | 1-й Телеграфный пр., 10 |
| 77. | Ул. Курдюмская, д. № 73 |
| 78. | Ул. 4-я Дачная, д. № 2Б |
| 79. | Просп. Строителей, д. № 38А* |
| 1 | 2 |
| 80. | Просп. Строителей, д. № 38Б* |
| 81. | Просп. Строителей, д. № 34А* |
| 82. | Ул. Производственная, д. № 13А* |
| 83. | Ул. Перспективная, д. № 10Б* |
| 84. | Ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 4 лит. Г |
| 85. | Ул. Новоузенская, д. № 228 |
| 86. | 16-й Белоглинский пр., д. № 7 |
| 87. | 1-й пр. Энергетиков, д. № 8 |
| 88. | Ул. Ново-Крекингская, д. № 51 |
| 89. | Ул. Киевская, д. № 8 |

## * многоквартирные дома, по которым разработка проектов организации работ по сносу или демонтажу осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», выполнение работ по сносу – за счет средств областного бюджета

## Приложение № 8

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 5

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2028 годы

| Наименование подпрограммы | - «Снос объектов муниципального нежилого фонда» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по ЖКХ |
| Участники подпрограммы | - администрация Заводского района; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| Цели подпрограммы | - предотвращение чрезвычайных ситуаций |
| Задачи подпрограммы | - сокращение объектов нежилого фонда, подлежащих сносу на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2020-2021 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам (прогнозно) | расходы (тыс. руб.) |
|  | всего | 2020 | 2021 |
| бюджет города | 3138,0 | 880,0 | 2258,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3138,0 | 880,0 | 2258,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - количество снесенных объектов нежилого фонда |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - образование земельных участков под объектами нежилого фонда в целях их дальнейшего использования |

Приложение № 9

к муниципальной программе

## Перечень

## объектов нежилого фонда, подлежащих сносу

| № п/п | Адрес объекта нежилого фонда |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2020 год |
| 1. | Ул. Огородная, д. № 152 |
| 2. | Ул. Огородная, д. № 154 |
| 3. | Мирный пер., д. № 10А |
| 4. | Мирный пер., д. № 10Б |
| 5. | Мирный пер., д. № 10В |
| 6. | Ул. им. Вавилова Н.И., д. № 2Б (площадь 12,0 кв. м) |
| 2021 год |
| 1. | Ул. им. Вавилова Н.И., д. № 2А |
| 2. | Ул. им. Вавилова Н.И., д. № 2б (площадь 48,0 кв. м) |
| 3. | Ул. им. Вавилова Н.И., д. № 2б (площадь 53,1 кв. м) |
| 4. | Ул. им. Вавилова Н.И., д. № 2б (площадь 48,2 кв. м) |
| 5. | Ул. им. Вавилова Н.И., д. № 2б (площадь 96,0 кв. м) |
| 6. | Пересечение ул. им. Вавилова Н.И. и ул. им. Рахова В.Г. |
| 7. | Ул. Омская, д. № 10 |
| 8. | Ул. 2-я Садовая, д. № 2 (площадь 48 кв. м) |
| 9. | Ул. 2-я Садовая, д. № 2 (площадь 399,2 кв. м) |
| 10. | Набережная Космонавтов, б/н (площадь 24,5 кв. м) |
| 11. | Ул. Набережная, б/н, помещение № 30, 31 (площадь 36,1 кв. м) |
| 12. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 27, 28, 29 (площадь 56,5 кв. м) |
| 13. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 26, лит. Г2 (площадь 22,4 кв. м) |
| 14. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 19, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 15. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 18, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 16. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 17, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 17. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 13, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 18. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 11 (площадь 24,4 кв. м) |
| 19. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 10, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 1 | 2 |
| 20. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 8, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 21. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 7, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 22. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 4, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 23. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 3, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 24. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 2, лит. Г1 (площадь 20,1 кв. м) |
| 25. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 15, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 26. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 12, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 27. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 6, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 28. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 5, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 29. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж с погребом № 1 (площадь 28,8 кв. м) |
| 30. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 9, лит. Г (площадь 24,4 кв. м) |
| 31. | Ул. Набережная, б/н, ГСК «Фара», гараж № 14 (площадь 24,4 кв. м) |
| 32. | Ул. 2-я Садовая, 1, помещение № 1, 2 (площадь 22,1 кв. м) |
| 33. | Ул. 2-я Садовая, 2 (площадь 18,2 кв. м) |
| 34. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1, помещение № 45 (площадь 27,0 кв. м) |
| 35. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1, помещение № 38 (площадь 26,7 кв. м) |
| 36. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1 (площадь 27,1 кв. м) |
| 37. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1, помещение № 44 (площадь 26,0 кв. м) |
| 38. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1, помещение № 37 (площадь 26,8 кв. м) |
| 39. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1, помещение № 36 (площадь 26,7 кв. м) |
| 40. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1 (площадь 27,4 кв. м) |
| 41. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1, помещение № 41 (площадь 27,8 кв. м) |
| 42. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1, помещение № 39 (площадь 27,2 кв. м) |
| 43. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 100/1 (площадь 66,7 кв. м) |
| 1 | 2 |
| 44. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, помещение № 90 (площадь 20,7 кв. м) |
| 45. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, помещение № 92 лит. А (площадь 20,7 кв. м) |
| 46. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, ГСК «Ветеран-92», лит. Б, гараж № 82 (площадь 20,7 кв. м) |
| 47. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, помещение № 100 (площадь 21,1 кв. м) |
| 48. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, б/н (площадь 21,2 кв. м) |
| 49. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, помещение № 86 (площадь 21,5 кв. м) |
| 50. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, б/н (площадь 21,4 кв. м) |
| 51. | Нежилое помещение ГСК «Ветеран-92», гараж № 112, лит. А (площадь 21,6 кв. м) |
| 52. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, помещение № 114, лит. А (площадь 21,2 кв. м) |
| 53. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, помещение № 105, лит. А (площадь 21,2 кв. м) |
| 54. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, ГСК «Ветеран-92», лит. А (площадь 21,0 кв. м) |
| 55. | Нежилое помещение, ГСК «Ветеран-92», гараж № 103, лит. А (площадь 20,5 кв. м) |
| 56. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, лит. А (площадь 21,2 кв. м) |
| 57. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, ГСК «Ветеран-92», гараж 78 (площадь 20,5 кв. м) |
| 58. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, помещение № 95 (площадь 21,2 кв. м) |
| 59. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, помещение № 83 (площадь 21,1кв. м) |
| 60. | Нежилое помещение в полосе отчуждения железной дороги на ст. Саратов-порт, ГСК «Ветеран-92» (площадь 20,3 кв. м) |
| 61. | Нежилое здание на ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н (площадь 31,2 кв. м) |

## Приложение № 10

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наимено- вание организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города |
|  |  |  |  | проектная (рабочая) документация, экспертиза проектной (рабочей) документации | строи-тельно-монтаж-ные работы | проектная (рабочая) документация, экспертиза проектной (рабочей) документации | строи-тельно-монтаж-ные работы | проектная (рабочая) докумен-тация, экспертиза проектной (рабочей) докумен-тации | строи-тельно-монтаж-ные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |
| Комитет по ЖКХ |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика Антонова О.К., д. 10б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 3, 5 по ул. им. Блинова Ф.А.; № 55 по ул. им. Лебедева-Кумача В.И.» | 617,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Электронная, д. 10а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 10А по ул. Электронной» | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,4 | 0,0 |
| 3. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 29а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10, 12, 12А по ул. им. Уфимцева К.Г.; № 29 по ул. им. Тархова С.Ф.» | 589,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,4 | 0,0 |
| 4. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г.; МДОУ «Детский сад № 106» по ул. им. Уфимцева К.Г., 8; МОУ «СОШ № 63 с УИП» по ул. им. Уфимцева К.Г., 4А» | 664,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Теплоцентр по адресу: г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 9е» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 9, 11 по ул. им. Батавина П.Ф.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» по ул. им. Батавина П.Ф., 15» | 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,6 | 0,0 |
| 6. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 33/35» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4, 6, 10 по ул. им. Батавина П.Ф.; № 31, 33, 35 по ул. им. Тархова С.Ф.; № 7, 9 по ул. Топольчанской; МДОУ «Детский сад № 17» по ул. им. Тархова С.Ф., 35А; МОУ «СОШ № 60» по ул. им. Батавина П.Ф., 6А» | 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,4 | 0,0 |
| 7. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4 по ул. им. Уфимцева К.Г.» | 648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция котельной № 10 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 24 и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 3, 5, 5А, 8, 8А, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 по ул. Ипподромной; № 26, 28 по ул. им. Шехурдина А.П.» | 783,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,1 | 0,0 |
| 9. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение № 2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 15, 17, 19 по ул. 4-й Прокатной» | 591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,3 | 0,0 |
| 10. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 11А, 16, 18 по ул. Измайлова; № 17 по ул. им. Загороднева В.И.; № 10А по ул. им. Ломоносова М.В.; № 16, 20 по ул. 4-й Прокатной» | 767,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31, до многоквартирных домов № 29, 31 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 6, 8, 10, 12 по ул. Перспективной» | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,6 | 0,0 |
| 12. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: ул. Соколовая, д. № 44/62» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 44/62 по ул. Соколовая» | 585,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,7 | 0,0 |
| 13. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 40» и восстановление (реконструкция и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10/20, 22/36, 38, 40 по ул. Астраханской; № 18/30, 6/16 по 5-му проезду Первомайского поселка; № 19/31 по 7-му проезду Первомайского поселка; № 39/53, 55 по ул. 2-й Садовой; № 21/23, 25 по 6-му проезду Первомайского поселка» | 701,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,6 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 8» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. им. Чернышевского Н.Г.; № 1, 4, 6, 8, по 4-му пр. им. Чернышевского Н.Г.» | 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,3 | 0,0 |
| 15. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление циркуляционного трубопровода от центрального теплового пункта, расположенного по адресу: просп. Энтузиастов, д. 56/1, до ввода в многоквартирный дом № 8 по Барнаульскому тупику» | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | 0,0 |
| 16. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: ул. им. Ломоносова М.В., 1, и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 6 по ул. Зеркальной; № 5, 11, 25, 25А по ул. 1-й Прокатной; № 3А, 4, 8, 19 по ул. 2-й Прокатной; № 7 по ул. Измайлова» | 363,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,5 | 0,0 |
| 17. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования (в части горячего водоснабжения) центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аптечная, 49/53» | 396,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 23, 25, 29, 27, 31 по ул. Пензенской; № 18 по ул. Томской» | 621,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,7 | 0,0 |
| 19. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 18 по ул. Волгоградской» | 565,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,9 | 0,0 |
| 20. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 41/45» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18/40 по ул. Соколовой; № 33/39, 27/31, 41/45 по ул. Малой Горной; № 4/20 по ул. Малой Затонской» | 656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,4 | 0,0 |
| 21. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 34» и восстановление тепловых сетей до | 761,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,7 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | многоквартирных жилых домов № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. М. Расковой; № 34, 34а по ул. Крымской; № 60, 62 по Ново-Астраханскому шоссе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 12569,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12569,6 | 0,0 |
| 2020 год |
| Комитет по ЖКХ |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: ул. им. Ломоносова М.В., 1, и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 6 по ул. Зеркальной; № 5, 11, 25, 25А по ул. 1-й Прокатной; № 3А, 4, 8, 19 по ул. 2-й Прокатной; № 7 по ул. Измайлова» | 2276,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2276,8 |
| Итого | 2276,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2276,8 |
| 2021 год |
| Комитет по ЖКХ |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино» | 1007,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,5 | 0,0 |
| 2. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка» | 674,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,9 | 0,0 |
| 3. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция участка системы водоснабжения села Поповка» | 1696,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1696,5 | 0,0 |
| Итого | 3378,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3378,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2022 год |
| Комитет по ЖКХ |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино» | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 |
| 2. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробъевка» | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 3. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция котельной по адресу: ул. Вокзальная, д. 4а» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 4. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция котельной по адресу: ул. им. Чапаева В.И., д. 7» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 5. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция системы отопления бани № 7 по адресу: ул. им. Кутякова И.С., д. 44» | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 |
| 6. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция системы отопления бани № 8 по адресу: 2-й Комсомольский пр., д. 8» | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 |
| 7. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция топочной по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 10» | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 |
| Итого | 2158,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2158,4 | 0,0 |
| 2023 год |
| Комитет по ЖКХ |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения и водоотведения на присоединенных территориях» | 33972,0 | 0,0 | 33292,6 | 0,0 | 679,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 33972,0 | 0,0 | 33292,6 | 0,0 | 679,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2024 год |
| Комитет по ЖКХ |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения и водоотведения на присоединенных территориях» | 127226,8 | 0,0 | 124682,3 | 0,0 | 2544,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 127226,8 | 0,0 | 124682,3 | 0,0 | 2544,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2028 годы (прогнозно) |
| Комитет по ЖКХ |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. № 7» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения многоквартирных домов по ул. им. Куприянова А.И., д. № 8, 7, 7А, 5; просп. Строителей, д. № 2, 2А, 4; ул. им. Шехурдина А.П., д. № 28А, 28Б, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38» | 45956,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45956,3 |
| 2. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных | 42821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42821,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | домов № 1, 1А, 1Б по ул. Топольчанской; № 2, 4 по ул. им. Чехова А.П.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» по адресу: ул. им. Чехова А.П., 2; ГБОУ СО «СКШ № 2 им. В.В. Талалихина» по адресу: ул. им. Чехова А.П., 4А» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. 33а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 33, 33А по ул. им. Академика О.К. Антонова» | 6277,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6277,1 |
| 4. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Бардина И.П., д. 1» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 1 по ул. им. Бардина И.П.» | 14855,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14855,9 |
| 5. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, | 31243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31243,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ул. Центральная, д. 10а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 5, 6, 10 по ул. Центральной; № 4А, 6, 6А, 8А, 16А по просп. Строителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Бардина И.П., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водо-снабжения до многоквартирных домов № 2, 4, 6 по ул. им. Бардина И.П.; № 24 по ул. им. Тархова С.Ф.; № 2, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. 2-й Электронной; МДОУ «Детский сад № 53» по ул. им. Бардина И.П., 6А; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159» по ул. им. Бардина И.П., 8; МОУ «СОШ № 61» по ул. им. Бардина И.П., 3» | 43430,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43430,1 |
| 7. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 3» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного | 14311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14311,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 3 по ул. им. Уфимцева К.Г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Гусельская, д. 6б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18, 20 по просп. Строителей; № 31 по ул. Черниговской; № 4, 4А, 6 по ул. Гусельской; № 2, 4 по ул. Песочной» | 33092,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33092,5 |
| 9. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика Антонова О.К., д. 10б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 3, 5 по ул. им. Блинова Ф.А.; № 55 по ул. им. Лебедева-Кумача В.И.» | 13042,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13042,1 |
| 10. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Электронная, д. 10а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 10А по ул. Электронной» | 11326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11326,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 29а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10, 12, 12А по ул. им. Уфимцева К.Г.; № 29 по ул. им. Тархова С.Ф.» | 17055,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17055,5 |
| 12. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснаб жения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г.; МДОУ «Детский сад № 106» по ул. им. Уфимцева К.Г., 8; МОУ «СОШ № 63 с УИП» по ул. им. Уфимцева К.Г., 4А» | 21875,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21875,5 |
| 13. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Теплоцентр по адресу: г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 9е» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 9, 11 по ул. им. Батавина П.Ф.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» по ул. им. Батавина П.Ф., 15» | 16189,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16189,8 |
| 14. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. | 42410,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42410,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Тархова С.Ф., д. 33/35» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4, 6, 10 по ул. им. Батавина П.Ф.; № 31, 33, 35 по ул. им. Тархова С.Ф.; № 7, 9 по ул. Топольчанской; МДОУ «Детский сад № 17» по ул. им. Тархова С.Ф., 35А; МОУ «СОШ № 60» по ул. им. Батавина П.Ф., 6А» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4 по ул. им. Уфимцева К.Г.» | 16812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16812,4 |
| 16. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция котельной № 10 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 24 и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 3, 5, 5А, 8, 8А, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 по ул. Ипподромной; № 26, 28 по ул. им. Шехурдина А.П.» | 82716,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82716,1 |
| 17. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение № 2 по адресу: | 18760,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18760,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 15, 17, 19 по ул. 4-й Прокатной» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 11А, 16, 18 по ул. Измайлова; № 17 по ул. им. Загороднева В.И.; № 10А по ул. им. Ломоносова М.В.; № 16, 20 по ул. 4-й Прокатной» | 33417,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33417,1 |
| 19. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП (в районе многоквартирных домов № 1, 1а по ул. им. Тархова С.Ф.)» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП (ул. им. Тархова С.Ф.) до многоквартирных домов № 1, 1А по ул. им. Тархова С.Ф.» | 6994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6994,1 | 0,0 |
| 20. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31, | 17239,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17239,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | до многоквартирных домов № 29, 31 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 6, 8, 10, 12 по ул. Перспективной» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: ул. Соколовая, д. № 44/62» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 44/62 по ул. Соколовая» | 21302,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21302,5 |
| 22. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 40» и восстановление (реконструкция и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10/20, 22/36, 38, 40 по ул. Астраханской; № 18/30, 6/16 по 5-му проезду Первомайского поселка; № 19/31 по 7-му проезду Первомайского поселка; № 39/53, 55 по ул. 2-й Садовой; № 21/23, 25 по 6-му проезду Первомайского поселка» | 35807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35807,0 |
| 23. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 8» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных | 28307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28307,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. им. Чернышевского Н.Г.; № 1, 4, 6, 8, по 4-му пр. им. Чернышевского Н.Г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление циркуляционного трубопровода от центрального теплового пункта, расположенного по адресу: просп. Энтузиастов, д. 56/1, до ввода в многоквартирный дом № 8 по Барнаульскому тупику» | 3412,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,2 |
| 25. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования (в части горячего водоснабжения) центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аптечная, 49/53» | 18348,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18348,7 |
| 26. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 23, 25, 29, 27, 31 по ул. Пензенской; № 18 по ул. Томской» | 24326,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24326,5 |
| 27. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 18 по ул. Волгоградской» | 30860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30860,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 41/45» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18/40 по ул. Соколовой; № 33/39, 27/31, 41/45 по ул. Малой Горной; № 4/20 по ул. Малой Затонской» | 33421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33421,6 |
| 29. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. 2 Пионерская, д. 30/36» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 61/67 по ул. Ново-Астраханской; № 36/42 по ул. Огородной; № 30/36 по ул. 2 Пионерской» | 756,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756,5 | 0,0 |
| 30. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Усиевича Г.А., д. 17/1» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водо-снабжения до многоквартирного дома № 17/1 по ул. им. Усиевича Г.А.» | 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,0 | 0,0 |
| 31. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Усиевича Г.А., д. 33а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 31, 33а, 35а по ул. им. Усиевича Г.А.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, д. 12/14» и восстановление внутриквартальных тепловых сетей до вводов в жилые дома № 12/14 по ул. Аткарской; № 13/31 по ул. им. Степана Разина с условием обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях» | 786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,3 | 0,0 |
| 33. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, 2 Детский пр., д. 9/11» и восстановление тепловых сетей до вводов в жилые дома № 52/64 по ул. Клочкова; № 9/11, 13/17 по 2-му Детскому проезду; № 25 по 3-му Комсомольскому проезду; № 6/10 по 3-му Детскому проезду с условием обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях» | 755,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,7 | 0,0 |
| 34. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 16/24» и восстанов- | 799,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,3 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 10 по ул. М. Расковой; № 16/24, 32а по ул. Крымской» |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 21» и восстановление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 21, 23, 25 по ул. Крымской» | 763,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 0,0 |
| 36. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП по адресу: ул. 1-я Пионерская, 69/75 до вводов в жилые дома № 61/67, 69/75 по ул. 1-я Пионерская; № 76/78б, 78/90 по ул. Огородной; № 7/15 по 5 Нагорному проезду» | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838,0 | 0,0 |
| 37. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП по адресу: ул. Огородная, 87 до вводов в жилые дома № 83, 87а, 87б, 89 по ул. Огородной; № 3а по 1 Прессовому пр.» | 757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,0 | 0,0 |
| 38. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Огородная, 91 до вводов в жилые дома № 91б, 91в, 91г по ул. Огородной» | 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,0 | 0,0 |
| 39. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. 20/32» и | 859,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | восстановление (модернизация и тепловая изоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 37 по ул. Луговой» |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., д. 7» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водо-снабжения до многоквартирного жилого дома № 7 по 4-му пр. им. Чернышевского Н.Г.» | 671,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,8 | 0,0 |
| 41. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 6А, 8, 12А» | 811,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,7 | 0,0 |
| 42. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 34/40» и циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 34/40 по просп. Энтузиастов» | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,8 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 43. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 15» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных жилых домов № 15, 15А по ул. Томской» | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 | 0,0 |
| 44. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция системы теплоснабжения жилых домов по адресу: г. Саратов, ул. Парковая д. № 42/1 и ул. Химическая д. № 9/1» | 800,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,8 | 0,0 |
| 45. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 34» и восстановле-ние тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. М. Расковой; № 34, 34а по ул. Крымской; № 60, 62 по Ново-Астраханскому шоссе» | 37902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37902,6 |
| 46. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31А» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водо-снабжения до многоквартирных домов № 23, 31А по просп. Энтузиастов» | 765,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,6 | 0,0 |
| 47. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | просп. Энтузиастов, д. № 56/1» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водо-снабжения до многоквартирного дома № 56/1 по просп. Энтузиастов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 47 по просп. Энтузиастов» | 764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764,3 | 0,0 |
| 49. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. № 12» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 12, 14, 16 по ул. Томская, № 6 по ул. Кавказская» | 808,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 808,4 | 0,0 |
| 50. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 14» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабже-ния до многоквартирных домов № 2, 4 по ул. им. Мамонтовой В.Н.; № 14 по ул. Днепропетровской; № 5, | 31416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31416,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 3, 3А по ул. Топольчанской; № 8 по ул. им. Чехова А.П. и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 156» по ул. Топольчанской, 3Б» |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Рижская, д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 2А по ул. Рижской» | 4826,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4826,8 |
| 52. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 25а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 25, 27 по ул. Школьной; № 25А, 27 по ул. Лунной» | 23757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23757,1 |
| 53. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 12а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. Днепропетровской; № 1 по | 34550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34550,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ул. им. Чехова А.П.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 158» по ул. Днепропетровской, 4А и МОУ «СОШ № 55» по ул. им. Чехова А.П., 1А» |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Тверская, д. 45а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 29, 31, 33 по ул. Лунной; № 51 по ул. Тверской и МОУ «СОШ № 41» по ул. Тверской, 45» | 14557,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14557,1 |
| 55. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 5» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 26, 26А по ул. Деловой; № 5 по ул. Лунной» | 10892,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10892,9 |
| 56. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования (в части горячего водоснабжения) центрального теплового пункта «Нежилое помещение ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Слонова И.А., 22/26» | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Прудная, д. 7» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 7 по ул. Прудная, № 8, 10, 10а, 12, 14, 16 по ул. Тульская» | 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,0 | 0,0 |
| 58. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция объекта «Нежилое здание бойлерная по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 9» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 8 по ул. 3-я Степная» | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 |
| 59. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: ул. им. Ломоносова М.В., 1, и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 6 по ул. Зеркальной; № 5, 11, 25, 25А по ул. 1-й Прокатной; № 3А, 4, 8, 19 по ул. 2-й Прокатной; № 7 по ул. Измайлова» | 8424,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8424,4 |
| Итого | 909102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24157,1 | 884945,5 |
| Всего | 1090685,1 | 0,0 | 157974,9 | 0,0 | 3223,9 | 42264,0 | 887222,3 |

## Приложение № 11

к муниципальной программе

Перечень

объектов, в отношении которых выполняются

работы по восстановлению электроснабжения,

организации теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и бытового назначения

| № п/п | Наименование объекта | Сумма (тыс. руб.) | Год выпол- нения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Восстановление кабельной линии от ТП-783 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Кавказская, д. № 4» | 299,2 | 2020 | восстановление электро-снабжения |
| 2. | «Ремонт поврежденного участка газопровода, обеспечивающего газоснабжением многоквартир-ный дом, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. № 11» | 126,5 | 2019 | организация газоснабжения и горячего водоснабжения |
| 3. | «Ремонт поврежденного участка газопровода, обеспечивающего газоснабжением многоквартир-ные дома, расположенные по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 24, № 26» | 220,6 | 2019 | организация газоснабжения |
| 4. | «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Совхоз ЦДК» | 22070,7 (прогноз-но) | 2024-2028 | организация водоотведения |
| 5. | «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Молодежная, д. № 29» | 24988,7 (прогноз-но) | 2024-2028 | организация водоотведения |
| 6. | «Капитальный ремонт (ремонт) объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения» | 15150,6 | 2021-2022 | организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объекта коммунальной инфраструктуры: сооружения очистные водоотведения, расположенные по адресу: г. Саратов, п. Латухино» | 6173,4 | 2021- 2022 | организация водоотведения |
| 8. | «Капитальный ремонт (ремонт) объектов бытового назначения» | 3000,0 | 2022 | организация бытового назначения |

## Приложение № 12

к муниципальной программе

Перечень

объектов теплоснабжения, в отношении

которых проводится замена

| № п/п | Наименование объекта | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от тепловой камеры до жилого дома № 23а по ул. 2-й Прокатной» | 2025-2028 |
| 2. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от тепловой камеры 643/4 до жилого дома № 41/45 по ул. Малой Горной» | 2025-2028 |
| 3. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от жилого дома № 11 по ул. им. Тулайкова Н.М.» | 2025-2028 |
| 4. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод в жилой дом № 26 по ул. им. Шехурдина А.П.» | 2025-2028 |
| 5. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от места врезки до МДОУ «Детский сад № 76» по ул. Строителей, 12а, пос. Жасминный» | 2025-2028 |
| 6. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от узла трубопровода 707/1 до жилого дома № 4 по ул. им. Чехова А.П.» | 2025-2028 |
| 7. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса до МОУ «СОШ № 105» по ул. Строителей, б/н, пос. Жасминный» | 2025-2028 |
| 8. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от ЦТП до жилого дома № 25 по ул. Омской» | 2025-2028 |
| 9. | «Замена и нанесение антикоррозийного покрытия на объекты теплоснабжения - теплотрассы (ввод) жилых домов № 4, 15, 13, 18 по ул. Малой Елшанской; теплотрассы (ввод) жилых домов № 5, 7, 12 по ул. Таганрогской; теплотрасса (ввод) жилого дома № 9 по Таганрогскому переулку; теплотрассы (ввод) жилых домов № 24, 20, 18, 18а, 22а, 26, 26а по Московскому шоссе» | 2025-2028 |
| 10. | «Замена объекта - теплотрасса от жилого дома № 186 по ул. Огородной» | 2025-2028 |
| 11. | «Замена объекта - теплотрасса от котельной по ул. Южной, д. № 38/40» | 2025-2028 |
| 12. | «Замена объекта, теплотрасса от У-106 до ЦТП по ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 12а» | 2025-2028 |

## Приложение № 13

к муниципальной программе

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими

организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных

услуг (выполнение работ) на 2018-2024 годы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (работ) | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» |
| Наименование муниципальной услуги (работы) - обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных сетей, принятых на учет в ЕГРН, проведения аварийно-восстановительных работ |
| Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - работа в целом (1 единица)* |
| Всего по подпрограмме № 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 30334,2 | 31326,7 | 27750,0 | 33461,3 | 34500,1 | 34944,1 |
| в том числе в рамках основного мероприятия «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных сетей, принятых на учет в ЕГРН, проведения аварийно- | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 30334,2 | 31326,7 | 27750,0 | 33461,3 | 34500,1 | 34944,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 4 «Снос аварийного жилищного фонда» |
| Наименование муниципальной услуги (работы) - снос расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также иных зданий, строений и сооружений |
| Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов (кв. м) |
| Всего по подпрограмме № 4 | х | х | 41077,6 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в рамках основного мероприятия «Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов» | x | x | 41077,6 | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 5 «Снос объектов муниципального нежилого фонда» |
| Наименование муниципальной услуги (работы) - снос расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также иных зданий, строений и сооружений |
| Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь снесенных расселенных объектов нежилого фонда (кв. м) |
| Всего по подпрограмме № 5 в том числе в рамках основного мероприятия «Организация работ по осуществлению сноса муниципального нежилого фонда» | х | х | 222,7 | 2137,7 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 1590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x | x | x | x | х | 0,0 | 30334,2 | 66023,1 | 29340,9 | 33461,3 | 34500,1 | 34944,1 |

* муниципальное задание бюджетному учреждению утверждено на выполнение работы в целом, в связи с этим количественный показатель объема оказания муниципальной услуги (работы) - 1 единица

Приложение № 14

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2028 годы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (базовый) | 2017 год (оценка) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2028 годы | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» |
| 1. | Площадь муниципальных жилых/нежилых* помещений, которым ежегодно обеспечивается надлежащее содержание (не менее) | тыс. кв. м | 1113,2 | 1074,7 | 1026,2 | 1008,7/ 30,1* | 971,7/ 27,8 | 886,1/ 24,9 | 997,1/ 27,8 | 975,6/ 27,8 | 973,1/27,8 | - | 973,1/27,8* |
| 2. | Количество исполняемых решений суда по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | ед. | - | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 26 |
| 3. | Количество организаций, обеспечивающих бесперебойное электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, бытовое обслуживание (услуги бань) населения, которым оказана финансовая поддержка (обеспечение) в рамках реализации программы | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Количество объектов тепло-, водо-, электроснабжения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту (ремонту) и восстановлению, в том числе в рамках исполнения решений суда | ед. | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | - | 35 |  | 45 |
| 5. | Оснащенность производственным инвентарем (от потребности) | % | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 6. | Оснащенность машинами (от потребности) | % | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Количество организованных мусоросортировочных комплексов | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Количество исполненных решений суда по замене объектов теплоснабжения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 9. | Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в отношении которых проводятся работы в том числе многодетным семьям, обеспеченных коммунальной инфраструктурой | ед. | - | - | - | - | - | - | 1297 | - | - | - | 1297 |
| 10. | Количество отремонтированных участков газопровода | ед. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |  | 2 |
| 11. | Количество исполненных решений суда по организации водоотведения от многоквартирных домов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12. | Количество/площадь подлежащих сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | ед./ тыс. кв. м | - | - | - | - | 115/ 101,4 | 28/- | 29/- | 41/- | 20/- | - | 232/101,4 |
| 13. | Количество подлежащих сносу объектов нежилого фонда | ед. | - | - | - | - | 6 | 61 | - | - | - | - | 67 |
| 14. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | - | - | - | - | 41 | 99 | 7 | 7 | 6 | - | 160 |
| 15. | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минималь-ного размера оплаты труда | чел. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Количество исполненных судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 17. | Количество объектов теплоснабжения****/ водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 29****/1- | - | - | - | 29****/1 |
| 18. | Количество многоквартирных домов, на которых размещены информационные щиты (баннеры) | ед. | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19. | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | ед. | - | - | - | - | - | 2024 | - | - | - | - | 2024 |
| 20. | Доля объектов бытового назначения, в отношении которых проведены работы по реконструкции и (или) капитальному ремонту, в том числе с разработкой проектно-сметной документации | % | - | - | - | - | - | - | 42,9 | - | - | - | 42,9 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» |
| 1.1. | Среднемесячная площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-тирных домов | тыс. кв. м | 661,24 | 592,59 | 531,87 | 511,64 | 489,6 | 465,4 | 456,9 | 449,5 | 440,2 | - | 440,2 |
| 1.2. | Количество муниципальных квартир (комнат), в которых проведен капитальный ремонт (ремонт), в том числе в целях исполнения судебных решений | ед. | 1 | 2 | 27 | 64 | 58 | 51 | 44 | 31 | 31 | - | 306 |
| 1.3. | Количество муниципальных нежилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт (ремонт) | ед. | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Количество обследованных многоквартирных домов на аварийность | ед. | 114 | 4 | 120 | 61 | 46 | 48 | 71 | 63 | 63 | - | 472 |
| 1.5. | Количество обследованных муниципальных жилых помещений на непригодность для проживания | ед. | - | - | - | 2*** | 1 | - | - | - | - | - | 3*** |
| 1.6. | Среднемесячное количество жилых помещений, находящихся | ед. | - | - | 327 | 257 | 236 | 207 | 229 | 228 | 229 | - | 229 |
|  | в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Среднемесячное количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора аренды или безвозмездного пользования | ед. | - | - | - | 168 | 172 | 117 | 167 | 167 | 167 | - | 167 |
| 1.8. | Количество обследованных вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях | ед. | - | - | 54 | 392 | 213 | 213 | 180 | 180 | 180 | - | 1412 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.9. | Количество исполненных судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета (по муниципальным помещениям) | ед. | - | - | - | 134 | 21 | 28 | - | - | - | - | 183 |
| 1.10. | Количество обследованных аварийных объектов культурного наследия (многоквартирный дом) | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.11. | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с решениями судов, в том числе многоквар-тирные дома, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | - | 2 | 4 | 12 | 12 | 19 | 29 | 22 | 43 | 13 | 92 |
| 1.12. | Количество информационных щитов (баннеров), размещенных на многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих расселению | ед. | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - |  | 48 |
| 1.13 | Количество муниципальнх жилых помещений, в которых установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов | ед. | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - | - | 249 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» |
| 2.1. | Объем аварийно-восстановительных работ | час. | 841,5 | 1200 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | 465 |
| 2.2. | Количество отремонтированных объектов тепло-, газо-, водо-снабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы | ед. | 144 | 169 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | 216 |
| 2.3. | Количество человек, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань | тыс. чел. | 67 | 66,6 | 65,8 | 63,7 | 43,5 | 45,4 | 41,7 | 55,7 | 55,7 | - | 371,5 |
| 2.4. | Количество объектов, оказывающих жителям города услуги муниципальных бань** | ед. | 9 | 9 | 8 | 8** | 7** | 7** | 7 | 7 | 7 | - | 7*** |
| 2.5. | Количество объектов тепло-снабжения/водоснабжения и водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование | ед. | - | 73/145 | 54/145 | 81/152 | - | 0/1 | 29/1 | - | - | - | 110/153 |
| 2.6. | Количество разработанной проектной (рабочей) документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов бытового назначения, водоснабжения, водоотведения, центральных тепловых пунктов, котельных | ед. | - | 14 | 19 | - | - | 1 | 6 | - | - | 20 | 46 |
| 2.7. | Количество разработанной проектной (рабочей) документации на восстановле- | ед. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ние циркуляционных трубопро-водов сетей горячего водо-снабжения к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Количество восстановленных сетей и объектов, от которых восстановлены циркуляцион-ные трубопроводы сетей горячего водоснабжения | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 2.9. | Количество восстановленных кабельных линий | ед. | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.10. | Количество приобретаемого производственного инвентаря | ед. | - | 10 | 92 | 57 | - | - | - | - | - | - | 149 |
| 2.11. | Количество приобретаемых машин | ед. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 2.12. | Создание мусоросортировочного комплекса | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.13. | Прирост мощности оборудования | тыс. тонн | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 2.14. | Количество мусоросортировочных комплексов, подключенных к электрическим сетям | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.15. | Количество объектов теплоснабжения, в отношении которых выполнены работы по замене | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 2.16. | Количество многоквартирных домов, которым обеспечено газоснабжение | ед. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17. | Количество многоквартирных домов, присоединенных к централизованной системе водоотведения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 2.18. | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых выполняются работы по обустройству | ед. | - | - | - | - | 41 | 99 | 7 | 7 | 6 | - | 160 |
| 2.19. | Количество приобретенного котельного оборудования | ед. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 2.20. | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минималь-ного размера оплаты труда | чел. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. | Количество исполненных судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета, вынесенных в отношении объектов теплоснабжения | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.22. | Количество объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в отношении которых проведен капитальный ремонт (ремонт) | ед. | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 |
| 2.23. | Количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, переданных в пользование | ед. | - | - | - | - | - | 2024 | - | - | - | - | 2024 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» |
| 3.1. | Количество подлежащих обеспечению коммунальной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям | ед. | - | - | - | - | - | - | 1297 | - | - | - | 1297 |
| 3.2. | Количество разработанных проектов планировки территории | ед. | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 3.3. | Количество разработанной проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Подпрограмма № 4 «Снос аварийного жилищного фонда» |
| 4.1. | Количество/площадь снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов | ед./ тыс. кв. м | - | - | - | - | 115/ 101,4 | 28/- | 29/- | 41/- | 20/- | - | 232/101,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 5 «Снос объектов муниципального нежилого фонда» |
| 5.1. | Количество снесенных объектов нежилого фонда | ед. | - | - | - | - | 6 | 61 | - | - | - | - | 67 |

* раздельный учет введен с 2019 года;

** количественный показатель уменьшен на 1 ед. в 2019 году и на 1 ед. в 2020 году в связи с расторжением договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

*** показатель введен с 2019 года

****показатель введен с 2022 года

## Приложение № 15

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | год начала реализации | год окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» |
| Задача 1.1. Обеспечение сохранности, оценки состояния и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества в многоквартирном доме, а также развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля |
| Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля | - комитет по ЖКХ; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района; - комитет по строительству и инженерной защите | 2018 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1.2. Обеспечение исполнения судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | - комитет по ЖКХ | 2018 | 2028 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» |
| Задача 2.1. Организация деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, бытового обслуживания населения и участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных сетей, принятых на учет в ЕГРН, проведения аварийно-восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов | - комитет по ЖКХ; - комитет по строительству и инженерной защите; - департамент Саратовского района | 2018 | 2024 |
| Создание мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования «Город Саратов» | - комитет по ЖКХ | 2018 | 2019 |
| Замена объектов теплоснабжения | - комитет по ЖКХ | 2025 | 2028 |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | - комитет по ЖКХ | 2020 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G2 «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | - комитет по ЖКХ | 2021 | 2021 |
| F5 «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Чистая вода» | - комитет по ЖКХ | 2023 | 2024 |
| Задача 2.2. Обеспечение исполнения судебных решений по реконструкции, модернизации объектов тепло-, электроснабжения, восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Исполнение судебных решений по реконструкции, модернизации, строительству объектов тепло-, электроснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов, восстановлению сетей электроснабжения, организации водоотведения от многоквартирных домов | - комитет по ЖКХ | 2018 | 2028 |
| Задача 2.3. Обновление машин и производственного инвентаря |
| Приобретение машин и производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов» | - комитет по ЖКХ | 2018 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» |
| Задача 3.1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, объектами электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| Обеспечение объектами электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям | - комитет по ЖКХ | 2019 | 2022 |
| Подпрограмма № 4 «Снос аварийного жилищного фонда» |
| Задача 4.1. Сокращение расселенного аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района | 2020 | 2024 |
| Подпрограмма № 5 «Снос объектов муниципального нежилого фонда» |
| Задача 5.1. Сокращение объектов нежилого фонда, подлежащих сносу на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Организация работ по осуществлению сноса объектов муниципального нежилого фонда | - администрация Заводского района; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2020 | 2021 |

## Приложение № 16

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2028 годы

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финанси-рования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2028 годы (прогнозно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муници-пальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-ного хозяйства в муници-пальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы | всего по программе | всего | 2689427,4 | 221706,3 | 148866,6 | 226428,5 | 227011,7 | 234269,2 | 219369,9 | 359663,9 | 1052111,3 |
|  |  | бюджет города | 2323849,1 | 122591,7 | 148630,1 | 146551,8 | 201860,0 | 234269,2 | 185397,9 | 232437,1 | 1052111,3 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 270835,5 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 24648,6 | 0,0 | 33292,6 | 124682,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 94742,8 | 10902,6 | 236,5 | 79876,7 | 503,1 | 0,0 | 679,4 | 2544,5 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 7349,0 | 0,0 | 7349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 7349,0 | 0,0 | 7349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам программы: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 1980784,0 | 169902,7 | 74228,4 | 82130,3 | 103346,7 | 97767,3 | 126284,8 | 275012,5 | 1052111,3 |
|  |  | бюджет города | 1685205,7 | 70788,1 | 73991,9 | 72253,6 | 78195,0 | 97767,3 | 92312,8 | 147785,7 | 1052111,3 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 270835,5 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 24648,6 | 0,0 | 33292,6 | 124682,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 24742,8 | 10902,6 | 236,5 | 9876,7 | 503,1 | 0,0 | 679,4 | 2544,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 56014,4 | 3049,4 | 3155,0 | 5679,6 | 9953,8 | 11392,2 | 11392,2 | 11392,2 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 56014,4 | 3049,4 | 3155,0 | 5679,6 | 9953,8 | 11392,2 | 11392,2 | 11392,2 | 0,0 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 36365,1 | 47,4 | 30,4 | 34696,4 | 1590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 1865,6 | 47,4 | 30,4 | 196,9 | 1590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Волжского района | всего | 73694,5 | 7381,1 | 6423,3 | 11866,0 | 20559,5 | 8668,9 | 6721,7 | 12074,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 70194,5 | 7381,1 | 6423,3 | 8366,0 | 20559,5 | 8668,9 | 6721,7 | 12074,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Заводского района | всего | 176121,4 | 10974,0 | 25332,3 | 36585,1 | 31809,9 | 27573,5 | 19988,2 | 23858,4 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 159120,9 | 10974,0 | 25332,3 | 19584,6 | 31809,9 | 27573,5 | 19988,2 | 23858,4 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 17000,5 | 0,0 | 0,0 | 17000,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 3692,1 | 0,0 | 3692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3692,1 | 0,0 | 3692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Кировского района | всего | 79432,6 | 5961,6 | 4399,9 | 6090,9 | 5615,6 | 22362,1 | 29160,8 | 5841,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 79432,6 | 5961,6 | 4399,9 | 6090,9 | 5615,6 | 22362,1 | 29160,8 | 5841,7 | 0,0 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 42841,3 | 4480,0 | 4730,4 | 4731,8 | 6697,5 | 6422,8 | 6508,8 | 9270,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 42841,3 | 4480,0 | 4730,4 | 4731,8 | 6697,5 | 6422,8 | 6508,8 | 9270,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | администрация Ленинского района | всего | 183662,7 | 18865,2 | 26967,7 | 41639,0 | 40663,5 | 22136,8 | 16127,9 | 17262,6 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 168662,7 | 18865,2 | 26967,7 | 26639,0 | 40663,5 | 22136,8 | 16127,9 | 17262,6 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 3355,4 | 0,0 | 3355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3355,4 | 0,0 | 3355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 22193,6 | 1044,9 | 3565,7 | 3009,4 | 3333,5 | 3102,1 | 3185,5 | 4952,5 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 22193,6 | 1044,9 | 3565,7 | 3009,4 | 3333,5 | 3102,1 | 3185,5 | 4952,5 | 0,0 |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 6206,9 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 3440,8 | 2732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 6206,9 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 3440,8 | 2732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | департамент Саратовского района | всего | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» | всего по подпрограммме | всего | 735856,1 | 56304,3 | 93783,6 | 80794,6 | 93333,3 | 110053,8 | 107106,0 | 161430,0 | 33050,5 |
|  |  | бюджет города | 735856,1 | 56304,3 | 93783,6 | 80794,6 | 93333,3 | 110053,8 | 107106,0 | 161430,0 | 33050,5 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 7047,5 | 0,0 | 7047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 7047,5 | 0,0 | 7047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 270981,7 | 4500,7 | 19145,4 | 17348,3 | 15937,4 | 38276,3 | 43898,3 | 98824,8 | 33050,5 |
|  |  | бюджет города | 270981,7 | 4500,7 | 19145,4 | 17348,3 | 15937,4 | 38276,3 | 43898,3 | 98824,8 | 33050,5 |
|  | комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 56014,4 | 3049,4 | 3155,0 | 5679,6 | 9953,8 | 11392,2 | 11392,2 | 11392,2 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 56014,4 | 3049,4 | 3155,0 | 5679,6 | 9953,8 | 11392,2 | 11392,2 | 11392,2 | 0,0 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 77,8 | 47,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 77,8 | 47,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | администрация Волжского района | всего | 53224,8 | 7381,1 | 6423,3 | 7309,0 | 19133,3 | 5261,5 | 3933,5 | 3783,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 53224,8 | 7381,1 | 6423,3 | 7309,0 | 19133,3 | 5261,5 | 3933,5 | 3783,1 | 0,0 |
|  | администрация Заводского района | всего | 130377,3 | 10974,0 | 25332,3 | 17923,6 | 16892,6 | 20927,8 | 18823,9 | 19503,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 130377,3 | 10974,0 | 25332,3 | 17923,6 | 16892,6 | 20927,8 | 18823,9 | 19503,1 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 3692,1 | 0,0 | 3692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3692,1 | 0,0 | 3692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Кировского района | всего | 37704,8 | 5961,6 | 4399,9 | 4791,3 | 5026,9 | 5841,7 | 5841,7 | 5841,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 37704,8 | 5961,6 | 4399,9 | 4791,3 | 5026,9 | 5841,7 | 5841,7 | 5841,7 | 0,0 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 33679,0 | 4480,0 | 4730,4 | 4731,8 | 4268,3 | 5437,2 | 5261,3 | 4770,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 33679,0 | 4480,0 | 4730,4 | 4731,8 | 4268,3 | 5437,2 | 5261,3 | 4770,0 | 0,0 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 138634,2 | 18865,2 | 26967,7 | 21412,7 | 20700,8 | 20362,6 | 15462,6 | 14862,6 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 138634,2 | 18865,2 | 26967,7 | 21412,7 | 20700,8 | 20362,6 | 15462,6 | 14862,6 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 3355,4 | 0,0 | 3355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3355,4 | 0,0 | 3355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 15128,6 | 1044,9 | 3565,7 | 1598,3 | 1420,2 | 2554,5 | 2492,5 | 2452,5 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 15128,6 | 1044,9 | 3565,7 | 1598,3 | 1420,2 | 2554,5 | 2492,5 | 2452,5 | 0,0 |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание, | всего по мероприятию | всего | 464911,5 | 51803,6 | 74638,2 | 63446,3 | 77433,0 | 71777,5 | 63207,7 | 62605,2 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 464911,5 | 51803,6 | 74638,2 | 63446,3 | 77433,0 | 71777,5 | 63207,7 | 62605,2 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ремонт (в том числе капиталь-ный) муници-пального имущества в многоквартир-ном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправле-ния в жилищной сфере и общественного жилищного контроля» | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 7047,5 | 0,0 | 7047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 7047,5 | 0,0 | 7047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 56014,4 | 3049,4 | 3155,0 | 5679,6 | 9953,8 | 11392,2 | 11392,2 | 11392,2 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 56014,4 | 3049,4 | 3155,0 | 5679,6 | 9953,8 | 11392,2 | 11392,2 | 11392,2 | 0,0 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 77,8 | 47,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 77,8 | 47,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Волжского района | всего | 53224,8 | 7381,1 | 6423,3 | 7309,0 | 19133,3 | 5261,5 | 3933,5 | 3783,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 53224,8 | 7381,1 | 6423,3 | 7309,0 | 19133,3 | 5261,5 | 3933,5 | 3783,1 | 0,0 |
|  | администрация Заводского района | всего | 130377,3 | 10974,0 | 25332,3 | 17923,6 | 16892,6 | 20927,8 | 18823,9 | 19503,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 130377,3 | 10974,0 | 25332,3 | 17923,6 | 16892,6 | 20927,8 | 18823,9 | 19503,1 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 3692,1 | 0,0 | 3692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3692,1 | 0,0 | 3692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Кировского района | всего | 37704,8 | 5961,6 | 4399,9 | 4791,3 | 5026,9 | 5841,7 | 5841,7 | 5841,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 37704,8 | 5961,6 | 4399,9 | 4791,3 | 5026,9 | 5841,7 | 5841,7 | 5841,7 | 0,0 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 33679,0 | 4480,0 | 4730,4 | 4731,8 | 4268,3 | 5437,2 | 5261,3 | 4770,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 33679,0 | 4480,0 | 4730,4 | 4731,8 | 4268,3 | 5437,2 | 5261,3 | 4770,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 138634,2 | 18865,2 | 26967,7 | 21412,7 | 20700,8 | 20362,6 | 15462,6 | 14862,6 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 138634,2 | 18865,2 | 26967,7 | 21412,7 | 20700,8 | 20362,6 | 15462,6 | 14862,6 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 3355,4 | 0,0 | 3355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3355,4 | 0,0 | 3355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 15128,6 | 1044,9 | 3565,7 | 1598,3 | 1420,2 | 2554,5 | 2492,5 | 2452,5 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 15128,6 | 1044,9 | 3565,7 | 1598,3 | 1420,2 | 2554,5 | 2492,5 | 2452,5 | 0,0 |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в много-квартирных домах» | всего по мероприятию | всего | 270944,6 | 4500,7 | 19145,4 | 17348,3 | 15900,3 | 38276,3 | 43898,3 | 98824,8 | 33050,5 |
|  |  | бюджет города | 270944,6 | 4500,7 | 19145,4 | 17348,3 | 15900,3 | 38276,3 | 43898,3 | 98824,8 | 33050,5 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 270944,6 | 4500,7 | 19145,4 | 17348,3 | 15900,3 | 38276,3 | 43898,3 | 98824,8 | 33050,5 |
|  |  | бюджет города | 270944,6 | 4500,7 | 19145,4 | 17348,3 | 15900,3 | 38276,3 | 43898,3 | 98824,8 | 33050,5 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» | всего по подпрограмме | всего | 1745073,6 | 165402,0 | 54912,9 | 63699,9 | 89167,7 | 94256,1 | 82386,5 | 176187,7 | 1019060,8 |
|  |  | бюджет города | 1449495,3 | 66287,4 | 54676,4 | 53823,2 | 64016,0 | 94256,1 | 48414,5 | 48960,9 | 1019060,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 270835,5 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 24648,6 | 0,0 | 33292,6 | 124682,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 24742,8 | 10902,6 | 236,5 | 9876,7 | 503,1 | 0,0 | 679,4 | 2544,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 1706789,3 | 165402,0 | 54912,9 | 63699,9 | 85726,9 | 59412,6 | 82386,5 | 176187,7 | 1019060,8 |
|  |  | бюджет города | 1411211,0 | 66287,4 | 54676,4 | 53823,2 | 60575,2 | 59412,6 | 48414,5 | 48960,9 | 1019060,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 270835,5 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 24648,6 | 0,0 | 33292,6 | 124682,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 24742,8 | 10902,6 | 236,5 | 9876,7 | 503,1 | 0,0 | 679,4 | 2544,5 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 6173,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,8 | 2732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 6173,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,8 | 2732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | департамент Саратовского района | всего | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функциониро-вания объектов бытового назначения, электро-, | всего по мероприятию | всего | 358432,2 | 52786,5 | 50534,6 | 48580,0 | 44899,6 | 84256,1 | 38414,5 | 38960,9 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 357069,0 | 52786,5 | 50298,1 | 47453,3 | 44899,6 | 84256,1 | 38414,5 | 38960,9 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1363,2 | 0,0 | 236,5 | 1126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 320147,9 | 52786,5 | 50534,6 | 48580,0 | 41458,8 | 49412,6 | 38414,5 | 38960,9 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 318784,7 | 52786,5 | 50298,1 | 47453,3 | 41458,8 | 49412,6 | 38414,4 | 38960,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| тепло-, газо-, водоснабжения и водо-отведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных сетей, принятых на учет в ЕГРН, проведения аварийно-восстанови-тельных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов» |  | областной бюджет (прогнозно) | 1363,2 | 0,0 | 236,5 | 1126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 301,5 | 0,0 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 6173,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,8 | 2732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 6173,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,8 | 2732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | департамент Саратовского района | всего | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Исполнение судебных решений по реконструкции, модернизации, строительству объектов тепло-, электро- снабжения и | всего по мероприятию | всего | 974679,7 | 12569,6 | 0,0 | 2576,0 | 3372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956162,0 |
|  |  | бюджет города | 974679,7 | 12569,6 | 0,0 | 2576,0 | 3372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956162,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 974679,7 | 12569,6 | 0,0 | 2576,0 | 3372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956162,0 |
|  |  | бюджет города | 974679,7 | 12569,6 | 0,0 | 2576,0 | 3372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956162,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| восстанов-лению циркуля-ционных трубо-проводов сетей горячего водоснабжения, а также технологически присоединен-ных к ним объектов, восстановле-нию сетей электро-снабжения, организации водоотведения от многоквар-тирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Приобретение машин и производствен-ного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципаль-ного образования «Город Саратов» | всего по мероприятию | всего | 7767,0 | 931,3 | 927,2 | 5908,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 2661,8 | 931,3 | 927,2 | 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 5105,2 | 0,0 | 0,0 | 5105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 7767,0 | 931,3 | 927,2 | 5908,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 2661,8 | 931,3 | 927,2 | 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 5105,2 | 0,0 | 0,0 | 5105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Создание мусоросорти-ровочного комплекса на территории муниципаль-ного образования «Город Саратов» | всего по мероприятию | всего | 102565,7 | 99114,6 | 3451,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3451,1 | 0,0 | 3451,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 102565,7 | 99114,6 | 3451,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3451,1 | 0,0 | 3451,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Замена объектов теплоснабже-ния» | всего по мероприятию | всего | 62898,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62898,8 |
|  |  | бюджет города | 62898,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62898,8 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 62898,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62898,8 |
|  |  | бюджет города | 62898,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62898,8 |
| Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | всего по мероприятию | всего | 52379,7 | 0,0 | 0,0 | 6635,4 | 15744,3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 48734,9 | 0,0 | 0,0 | 2990,6 | 15744,3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3644,8 | 0,0 | 0,0 | 3644,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 52379,7 | 0,0 | 0,0 | 6635,4 | 15744,3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 48734,9 | 0,0 | 0,0 | 2990,6 | 15744,3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3644,8 | 0,0 | 0,0 | 3644,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G2 «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения | всего по мероприятию | всего | 25151,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25151,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 24648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| задач федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | комитет по ЖКХ | всего | 25151,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25151,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 24648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| F5 «Реализа-ция региональ-ного проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Чистая вода» | всего по мероприятию | всего | 161198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33972,0 | 127226,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 157974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33292,6 | 124682,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3223,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,4 | 2544,5 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 161198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33972,0 | 127226,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 157974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33292,6 | 124682,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3223,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,4 | 2544,5 | 0,0 |
| Подпрограм-ма № 3 «Обеспечение земельных участков для индивидуаль- ного жилищного строительства, в том числе предоставлен- ных многодет-ным семьям на территории | всего по подпрограмме | всего | 3013,0 | 0,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3013,0 | 0,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 3013,0 | 0,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3013,0 | 0,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| муниципаль-ного образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструк-туры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение объектами электро-, газо-, водоснабжения и водоотведе-ния земельных участков для индивидуаль- ного жилищного строительства, в том числе предоставлен- ных многодет-ным семьям» | всего по мероприятию | всего | 3013,0 | 0,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3013,0 | 0,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 3013,0 | 0,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3013,0 | 0,0 | 170,1 | 1082,1 | 1682,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего по подпрограмме | всего | 202346,7 | 0,0 | 0,0 | 79971,9 | 40570,3 | 29880,9 | 29877,4 | 22046,2 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 132346,7 | 0,0 | 0,0 | 9971,9 | 40570,3 | 29880,9 | 29877,4 | 22046,2 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 4 «Снос аварийного жилищного фонда» | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Волжского района | всего | 20469,7 | 0,0 | 0,0 | 4557,0 | 1426,2 | 3407,4 | 2788,2 | 8290,9 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 16969,7 | 0,0 | 0,0 | 1057,0 | 1426,2 | 3407,4 | 2788,2 | 8290,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Заводского района | всего | 44393,9 | 0,0 | 0,0 | 17978,4 | 14250,2 | 6645,7 | 1164,3 | 4355,3 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 27393,4 | 0,0 | 0,0 | 977,9 | 14250,2 | 6645,7 | 1164,3 | 4355,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 17000,5 | 0,0 | 0,0 | 17000,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Кировского района | всего | 41727,8 | 0,0 | 0,0 | 1299,6 | 588,7 | 16520,4 | 23319,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 41727,8 | 0,0 | 0,0 | 1299,6 | 588,7 | 16520,4 | 23319,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 9162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2429,2 | 985,6 | 1247,5 | 4500,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 9162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2429,2 | 985,6 | 1247,5 | 4500,0 | 0,0 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 45028,5 | 0,0 | 0,0 | 20226,3 | 19962,7 | 1774,2 | 665,3 | 2400,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 30028,5 | 0,0 | 0,0 | 5226,3 | 19962,7 | 1774,2 | 665,3 | 2400,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 7065,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,1 | 1913,3 | 547,6 | 693,0 | 2500,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 7065,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,1 | 1913,3 | 547,6 | 693,0 | 2500,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартир-ных домов» | всего по мероприятию | всего | 202346,7 | 0,0 | 0,0 | 79971,9 | 40570,3 | 29880,9 | 29877,4 | 22046,2 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 132346,7 | 0,0 | 0,0 | 9971,9 | 40570,3 | 29880,9 | 29877,4 | 22046,2 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 34499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Волжского района | всего | 20469,7 | 0,0 | 0,0 | 4557,0 | 1426,2 | 3407,4 | 2788,2 | 8290,9 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 16969,7 | 0,0 | 0,0 | 1057,0 | 1426,2 | 3407,4 | 2788,2 | 8290,9 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | администрация Заводского района | всего | 44393,9 | 0,0 | 0,0 | 17978,4 | 14250,2 | 6645,7 | 1164,3 | 4355,3 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 27393,4 | 0,0 | 0,0 | 977,9 | 14250,2 | 6645,7 | 1164,3 | 4355,3 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 17000,5 | 0,0 | 0,0 | 17000,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Кировского района | всего | 41727,8 | 0,0 | 0,0 | 1299,6 | 588,7 | 16520,4 | 23319,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 41727,8 | 0,0 | 0,0 | 1299,6 | 588,7 | 16520,4 | 23319,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 9162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2429,2 | 985,6 | 1247,5 | 4500,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 9162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2429,2 | 985,6 | 1247,5 | 4500,0 | 0,0 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 45028,5 | 0,0 | 0,0 | 20226,3 | 19962,7 | 1774,2 | 665,3 | 2400,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 30028,5 | 0,0 | 0,0 | 5226,3 | 19962,7 | 1774,2 | 665,3 | 2400,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 7065,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,1 | 1913,3 | 547,6 | 693,0 | 2500,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 7065,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,1 | 1913,3 | 547,6 | 693,0 | 2500,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 5 «Снос объектов муниципаль- ного нежилого фонда» | всего по подпрограмме | всего | 3138,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 2258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3138,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 2258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
|  | администрация Заводского района | всего | 1350,2 | 0,0 | 0,0 | 683,1 | 667,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 1350,2 | 0,0 | 0,0 | 683,1 | 667,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 1787,8 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 1590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 1787,8 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 1590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Организация работ по | всего по мероприятию | всего | 3138,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 2258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3138,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 2258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| осуществлению сноса объектов муниципаль-ного нежилого фонда» | администрация Заводского района | всего | 1350,2 | 0,0 | 0,0 | 683,1 | 667,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 1350,2 | 0,0 | 0,0 | 683,1 | 667,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 1787,8 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 1590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 1787,8 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 1590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 17

к муниципальной программе

Реестр

мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2020 год |
| 1. | Ул. Симбирская, 83 |
| 2. | Ул. Симбирская, 99 |
| 3. | Ул. Симбирская, 117 |
| 4. | Ул. Малая Соляная, 21 |
| 5. | Микрорайон Затон, 19 |
| 6. | Ул. Цветочная (вблизи Усть-Курдюмского шоссе, 20/1) |
| 7. | Ул. Ивантеевская (пересечение со 2-м Усть-Курдюмским проездом) |
| 8. | Ул. Вольская, 227 |
| 9. | Ул. им. Муленкова А.П., 19/2 |
| 10. | Ул. Техническая, 3а |
| 11. | Ул. Вокзальная, 15а |
| 12. | Ул. Шелковичная, 168 |
| 13. | Микрорайон Новый Увек, ул. 2-я Линия (пересечение с ул. Увекской) |
| 14. | Ул. Увекская, 83 |
| 15. | Ул. Увекская, 110 |
| 16. | 2-й Нефтяной проезд, 28* |
| 17. | Ул. Трудовая, 9а |
| 18. | 5-й Лесопильный проезд, 11 |
| 19. | Ул. Сиреневая (остановка общественного транспорта) |
| 20. | Большой Динамовский проезд, 25 |
| 21. | Ул. Свирская, 31 |
| 22. | Микрорайон Юриш, ул. 8-я Линия, 6 |
| 23. | Ул. Техническая, 7а |
| 24. | 1-й микрорайон им. Пугачева Е.И., 6-й проезд, 9а |
| 25. | Ул. Молодежная, 5 |
| 26. | 3-й Зерновой проезд, 1 |
| 27. | 1-й Елшанский проезд, 2в |
| 28. | 4-й Малый Поливановский тупик, 27а |
| 29. | Ул. Елшанская, 22а |
| 30. | Пос. Большевиков |
| 31. | Пересечение ул. им. Спицына Б.В. и ул. Вольская петля |
| 32. | 2-й Трофимовский проезд, 9 |
| 1 | 2 |
| 33. | Пересечение ул. Романтиков и ул. Черниговской |
| 34. | Ул. Сызранская, 28 |
| 35. | Ул. 2-я Силикатная, 80 |
| 36. | Ул. 3-я Силикатная (пересечение с ул. 8-й Линией) |
| 37. | Ул. Ново-Астраханская, 9* |
| 38. | Ул. им. Клочкова В.Г., 26 |
| 39. | Ул. им. Клочкова В.Г., 41 |
| 40. | Ул. им. Клочкова В.Г., 55 |
| 41. | Ул. им. Клочкова В.Г., 87 |
| 42. | Смирновское ущелье, 1б |
| 43. | Ул. Лесопильная, 96 |
| 44. | 2-й Пугачевский поселок, ул. 4-я Линия, 128* |
| 45. | Мочиновский проезд между улицами им. Маркина Н.Г. и 2-м Мочиновским проездом* |
| 2021 год |
| 1. | Ул. Казанская, 28 |
| 2. | Ул. Нижняя Сорговая |
| 3. | Ул. Свирская, 4 |
| 4. | Ул. Токмаковская, 24/1 |
| 5. | Ул. Князевская, 1 |
| 6. | Ул. Князевская, 66 |
| 7. | 1-й Князевский проезд, 25 |
| 8. | 4-й Князевский проезд, 38 |
| 9. | Ул. Прессовая, 49 |
| 10. | Ул. Прессовая, 78 |
| 11. | Ул. им. Маркина Н.Г., 1 |
| 12. | Ул. Тепловозная, 4 |
| 13. | Ул. 2-я Земляная, 2 |
| 14. | Ул. Краевая, 85/3 |
| 15. | Ул. Дачная, 3 |
| 16. | Ул. Украинская, 10А |
| 17. | Ул. Украинская, 8 |
| 18. | Ул. Волгоградская, 5 |
| 19. | Ул. Танкистов, 123 |
| 20. | Микрорайон Жасминный, ул. Молодежная, 7 |
| 21. | Ул. Гвардейская, 86 |
| 22. | Просп. Большой Дачный, 1 |
| 23. | Пересечение ул. Мостовой и ул. Широкой |
| 24. | Пересечение ул. Спортивной и ул. Малой Поливановской |
| 25. | 5-й Елшанский тупик, 7 |
| 26. | Ул. им. Чкалова В.П., 52 |
| 27. | Ул. Гусельская, 21 |
| 28. | Ул. Гусельская, 76 |
| 1 | 2 |
| 29. | Ул. Политехническая, 43/45 |
| 30. | Микрорайон Первомайский, 5-й проезд, 18/30 |
| 31. | Дегтярная площадь, 48 |
| 32. | Ул. Новоузенская, 179 |
| 33. | Ул. 3-я Силикатная, 59 |
| 34. | Микрорайон Октябрьский, ул. 4-я Линия, 20/35 |
| 35. | Ул. Рабочая, 172 |
| 36. | Ул. Новоузенская, 166/168 |
| 37. | Ул. Рабочая, 197 |
| 38. | Ул. Белоглинская, 134 |
| 39. | Поселок Красный Текстильщик, ул. Октябрьская, 17 |
| 40. | Поселок Красный Текстильщик, ул. Калинина, 5 |
| 41. | Поселок Хмелевка, ул. Школьная, 32 |
| 42. | Село Багаевка, ул. Мичурина, 32 |
| 43. | Пересечение ул. Алексеевской и ул. им. Генерала Захарова Г.Ф. |
| 44. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., 31 |
| 45. | Ул. им. Некрасова Н.А., 39 |
| 46. | Ул. им. Челюскинцев, 85 |
| 47. | Ул. Комсомольская, 45 |
| 48. | Ул. Соборная, 40 |
| 49. | Ул. Соляная, 17 |
| 50. | Ул. Соляная, 28 |
| 51. | Ул. Большая Казачья, 76 |
| 52. | Переулок Мирный, 23 |
| 53. | Пересечение ул. Мясницкой и ул. им. Кутякова И.С. |
| 54. | Ул. им. Кутякова И.С., 46 |
| 55. | Ул. им. Кутякова И.С., 60 |
| 56. | Ул. им. Кутякова И.С., 80 |
| 57. | Пересечение ул. им. Кутякова И.С. и ул. им. Пугачева Е.И. |
| 58. | Ул. Большая Горная, 83 |
| 59. | Ул. Веселая, 33 |
| 60. | Пересечение ул. Соколовой и Соколовского переулка |
| 61. | Ул. Соколовая, 120 |
| 62. | Пересечение ул. Мясницкой и ул. Соколовой |
| 63. | Ул. им. Горького А.М., 115 |
| 64. | Ул. им. Мичурина И.В., 91 |
| 65. | Ул. Соколовая, 292 |
| 66. | Ул. Соколовая, 219 |
| 67. | Ул. Октябрьская, 78 А |
| 68. | Ул. Комсомольская, 90 |
| 69. | Ул. им. Некрасова Н.А., 100Б |
| 70. | Ул. Большая Горная, 250 |
| 71. | Ул. им. Мичурина И.В., 117 |
| 1 | 2 |
| 72. | Ул. им. Мичурина И.В., 128 |
| 73. | Ул. Соколовая, 298 |
| 74. | Пересечение ул. им. Чапаева В.И. и ул. им. Гоголя Н.В. |
| 75. | Ул. Симбирская, 28 |
| 76. | Ул. им. Гоголя Н.В., 89 |
| 77. | Ул. им. Мичурина И.В., 35 |
| 78. | Ул. Рабочая, 110 |
| 79. | Пересечение ул. им. Зарубина В.С и ул. им. Горького А.М. |
| 80. | Ул. им. Зарубина В.С., 73 |
| 81. | Ул. им. Гоголя Н.В., 61 |
| 82. | Ул. им. Гоголя Н.В., 49 |
| 83. | Ул. им. Гоголя Н.В., 23 |
| 84. | Ул. им. Зарубина В.С., 1 |
| 85. | Пересечение ул. им. Радищева А.Н. и ул. Кузнечной |
| 86. | Ул. им. Яблочкова П.Н., 23 |
| 87. | Ул. им. Яблочкова П.Н., 5 |
| 88. | Ул. им. Дзержинского Ф.Э., 2 |
| 89. | Ул. им. Дзержинского Ф.Э., 21 |
| 90. | Ул. им. Дзержинского Ф.Э., 47 |
| 91. | Ул. им. Григорьева Е.Ф., 28 |
| 92. | 6-й Динамовский проезд |
| 93. | 1-й Сиреневый проезд, 35 |
| 94. | ул. Абрикосовая, 6а |
| 95. | Пересечение ул. Приволжской и 1-го проезда им. Бабочкина Б.А. |
| 96. | Ул. Молодежная, 9 |
| 97. | Микрорайон Зональный, ул. Нижнегусельская* |
| 98. | Ул. Вешняя, 24 |
| 99. | Ул. Актюбинская, 1 |
| 100. | Ул. Новоузенская, 163 |
| 2022 год |
| 1. | Ул. им. Пархоменко А.П., 53б |
| 2. | Ул. Вольская, 96 |
| 3. | Микрорайон Дачный, ул. Мелиораторов, 1а |
| 4. | 4-й Лучевой проезд, 82 |
| 5. | Ул. Парковая, 4 |
| 6. | 1-й Нефтяной проезд, 55 |
| 7. | 1-й Нефтяной проезд, 49 |
| 2023 год |
| 1. | 3-й Нефтяной проезд, 61 |
| 2. | Ул. Мостовая, 29а |
| 3. | 1-й Санаторный проезд, 28 |
| 4. | 7-й Ново-Автобусный тупик, 2 |
| 5. | 8-й Ново-Автобусный тупик, 4а |
| 1 | 2 |
| 6. | Ул. 9-я Дачная |
| 7. | Ул. Абрикосовая, 33 |
| 2024 год |
| 1. | Ул. Молодежная, 29 |
| 2. | Ул. Парковая, 38 |
| 3. | Ул. Парковая, 4 |
| 4. | Ул. Зерновая, 1 |
| 5. | Ул. Шахматная, 1 |
| 6. | ул. Соловьиная, 32 |

* по указанным адресам мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов выполнены подготовительные работы в части осуществления кадастровой съемки и схем размещения, экспертиза сметной стоимости