27 мая 2013 года № 1012

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов, расположенных

на территории Кировского района муниципального

образования «Город Саратов» на 2013 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                            А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

27 мая 2013 года № 1012

Ведомственная целевая программа

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района муниципального образования

«Город Саратов» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Кировского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района; - задача - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - приведение состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - снижение физического износа дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы | - количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 9; - площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 7596,0 кв. м; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района, требующих ремонта, - 0,9%; - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен контроль качества, - 9; |
| Характеристика программных мероприятий | - ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района, и проведение контроля качества выполненных работ |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования – 12887,2 тыс. руб.; - областной дорожный фонд –12797,4 тыс. руб., бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 89,8 тыс. руб. |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним являются важной частью транспортной системы города. Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения.

На территории Кировского района расположено 1249 многоквартирных домов, каждый из которых имеет дворовую территорию и проезды к ней. По состоянию на 01.04.2013 требуется провести ремонт в отношении                  970 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района.

В 2012 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района, были предусмотрены средства: остаток субсидий федерального бюджета 2011 года – 2833,5 тыс. руб., областной дорожный фонд – 12277,0 тыс. руб., бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 457,9 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счет неиспользованного остатка субсидий федерального бюджета 2011 года, - 164,0 тыс. руб., софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счет областного дорожного фонда, -                293,9 тыс. руб.).

В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в 2012 году было отремонтировано шесть проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 13640,0 кв. м.

В 2013 году предусмотрен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирным домов из областного дорожного фонда (Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 189-ЗСО «О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов») и софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов».

В рамках данной Программы будут проведены ремонтные работы и осуществлен контроль за качеством выполненных работ в отношении девяти проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 7596,0 кв. м.

2. Cроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района.

Задача Программы - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- привести состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- снизить физический износ дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района, а также осуществление контроля качества выполненных работ.

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района, подлежащих ремонту в 2013 году, отражен в приложении № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в             2012 году, с учетом:

- проведенной в 2013 году оценки технического состояния дорожного полотна проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района, планируемых к ремонту.

Общий объем финансирования Программы составляет 12887,2 тыс. руб., в том числе: областной дорожный фонд – 12797,4 тыс. руб., бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 89,8 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Кировского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрация Кировского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Кировского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                       С.В. Пилипенко

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района |
| Задача. Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 1. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация Кировского района | 254 0409 5220610 500 225 (040) 254 0409 7956200 500 225 (043) | 12797,4 25,7 | количество отремонтированных проездов к дворовым территориям | ед. | 6 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв. м | 13640 | 7596 | 7596 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района, требующих ремонта | % | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Обеспечение проведения контроля качества выполненных работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация Кировского района | 254 0409 7956200 500 226 (058) | 64,1 | количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен контроль качества | ед. | 6 | 9 | 9 |
| Итого |  |  | 12887,2 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

расположенных на территории Кировского района,

подлежащих ремонту в 2013 году

| № п/п | Наименование | Планируемый объем работ, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 67 по ул. Танкистов | 651,00 |
| 2. | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 3а по ул. им. Академика Навашина С.Г., № 65а по ул. Танкистов | 1610,00 |
| 3. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 65 по ул. Танкистов | 694,00 |
| 4. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 63а по ул. Танкистов | 950,00 |
| 5. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 63 по ул. Танкистов | 513,00 |
| 6. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 59 по ул. Танкистов | 554,00 |
| 7. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 51 по ул. им. Емлютина Д.В. | 947,00 |
| 8. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 156а по ул. им. Кутякова И.С. | 947,00 |
| 9. | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 10 по 2-му Украинскому пр. | 730,00 |
|  | Итого | 7596,00 |