14 февраля 2011 года № 222

Об образовании паводковой комиссии

муниципального образования «Город Саратов»

Руководствуясь пунктами 8, 28 части 1 статьи 16 Федерального закона                 от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и осуществления мероприятий по защите населения и территорий муниципального образования «Город Саратов» от чрезвычайных ситуаций природного характера

постановляю:

1. Образовать паводковую комиссию и утвердить её состав:

| Васильев В.И. | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Копылов Н.В. | - начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов», заместитель председателя комиссии |
| Шапин В.А. | - старший инженер управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов», ответственный секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Борисов А.Ю. | - начальник жилищного отдела администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |

| Касьянов К.В. | - первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Логинов В.Н. | - первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Филин П.А. | - первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Челышев В.А. | - и.о. первого заместителя главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Червяков С.В. | - и.о. первого заместителя главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Данилин В.Ю. | - председатель комитета дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Кузьмин М.В. | - и.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Овчинников П.А. | - начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Белобров П.А. | - директор по эксплуатации МУПП «Саратовводоканал» |
| Медведев А.И. | - заместитель генерального директора по эксплуатации МУПП «Саратовгорэлектротранс» |
| Никонов А.А. | - главный инженер МУП «Водосток» |
| Бедзюра С.С. | - начальник ОБГ и ГО штаба УВД по г. Саратову (по согласованию) |
| Борзов А.Г. | - заместитель начальника центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Саратовской области (по согласованию) |
| Васильев В.В. | - начальник службы безопасности и отстоя флота ОАО «Саратовское речное транспортное предприятие» (по согласованию) |
| Егунов С.В. | - военный комендант Саратовского территориального гарнизона (по согласованию) |
| Меньшенина И.В. | - главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области в городе Саратове (по согласованию) |
| Реймер В.Д. | - главный инженер ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (по согласованию) |
| Фитисов И.В. | - заместитель директора СГТС Саратовского филиала ОАО «ВолгаТелеком» (по согласованию) |
| Широкий С.Г. | - заместитель начальника Саратовского отдела инфраструктуры Привожской дирекции инфраструктуры - стуктурного подразделения Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| Шмыров В.И. | - начальник участка ООО «Зоринка» (по согласованию) |

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории муниципального образования «Город Саратов»                      в 2011 году (приложение).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 15 февраля 2010 года         № 551 «Об образовании паводковой комиссии муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                           А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 14 февраля 2011 года № 222

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

муниципального образования «Город Саратов» в 2011 году

| № п/п | Название мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание районных комиссий по обеспечению пропуска паводковых вод под председательством заместителей глав администраций районов | до 18 февраля | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 2. | Разработка и утверждение планов мероприятий районов муниципального образования «Город Саратов» по обеспечению пропуска паводковых вод в 2011 году и представление их в паводковую комиссию муниципального образования «Город Саратов» | до 21 февраля | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Саратовской области плана мероприятий муниципального образования «Город Саратов» по обеспечению пропуска паводковых вод в 2011 году | до 21 февраля | ответственный секретарь паводковой комиссии муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Заслушивание отчетов администраций районов муниципального образования «Город Саратов» о выполнении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод | весь период | паводковая комиссия муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Корректировка разделов единого информационного электронного документа «Паспорт территории муниципального образования «Город Саратов» | до 20 февраля | комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 6. | Разработка перечня организационно-технических мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений прудов, расположенных на территориях районов, к беспрепятственному пропуску паводковых вод, предотвращению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, подтопления и затопления застроенных территорий | до 10 марта | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Водосток», администрации Волжского, Кировского, Октябрьского, Ленинского, Заводского районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 7. | Разработка графиков проведения работ по расчистке русел существующих оврагов и отрогов к ним на территории районов муниципального образования «Город Саратов» для пропуска паводковых вод | до 21 февраля | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Водосток», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 8. | Уточнение плана действий муниципального образования «Город Саратов» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состав городских сил и средств, запасы материальных и технических ресурсов | до 21 февраля | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Организация проведения мероприятий по предотвращению подтопления жилых домов, подвалов и других заниженных мест | до 10 марта | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с управляющими организациями, эксплуатирующими жилищный фонд |
| 10. | Составление списков объектов, которые могут быть заилены или разрушены паводковыми водами и принятие мер по их сохранению | до 1 марта | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 11. | Организация необходимых мер по сохранности устоев мостов через Глебучев овраг, обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на подступах к автодорожному мосту Саратов-Энгельс | весь период | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Городские дороги плюс» |
| 12. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе подтопления | до 10 марта | управление по инженерной защите, управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 13. | Укомплектование необходимого количества аварийных бригад и организация (при необходимости) их круглосуточного дежурства с привлечением автомашин и спецтехники | до 25 февраля | МУП «Водосток», МУПП «Саратовводоканал», МУП «АРС 05», МУП «Городские дороги плюс», МУП «Саргорсвет», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | до 10 марта | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 15. | Подготовка необходимого количества мешков с песком, щебня, шанцевого инструмента, веревок, деревянных трапов | до 10 марта | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов», МУП «Водосток», МУПП «Саратовводоканал» |
| 16. | Очистка подъездных путей и создание у плотин и дамб аварийных запасов строительных материалов | до 10 марта | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов», МУП «Водосток», МУП «Городские дороги плюс» |
| 17. | Представление в ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России по Саратовской области ежедневных сведений о паводковой обстановке по установленной форме | весь период | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 18. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о паводковой обстановке и правилах поведения | весь период | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Подготовка к пропуску паводковых вод ливневой и дренажной системами в городе и недопущение их засорения (в том числе водовыпусков в Волгоградское водохранилище) | с 1 марта и до конца паводка | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Водосток» |
| 20. | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов, водопропускных труб железнодорожных насыпей и прилегающих к ним территорий | март и до конца паводка 2011 года | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 21. | Организация систематического наблюдения за состоянием опор линий телеграфных, электрических и других сетей и проведение при необходимости работ по их укреплению | март и до конца паводка 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с представителями собственников сетей |
| 22. | Организация расширенной продажи населению водозащитной одежды и обуви | весь период | комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 23. | Обеспечение пропуска весенних вод по всем ливневым канализациям и коллекторам по оврагам: Глебучеву, Белоглинскому, Мясницкому, Мутный ключ, Токмаковскому, Гусельскому, Залетаевскому, Назаровскому, Вакуровскому, 2-му Вакуровскому, Кооперативному и отрогам к ним | март и до конца паводка 2011 года | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Водосток», МУП «Городские дороги плюс» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Организация контроля пропуска паводковых вод на всех путепроводах, обеспечение водоотвода с конусов путепроводов и мостов | весь период | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Городские дороги плюс» |
| 25. | Установление контроля за состоянием оползневых зон в пос. Затон, пос. Нефтяной, Глебучевом овраге, пос. Князевка, пос. Новый Увек, г. Алтынная, Смирновском и Октябрьском ущельях | весь период | управление по инженерной защите, управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 26. | Назначение ответственных за состоянием бесхозяйных прудов и гидротехнических сооружений на территориях районов города, для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | до 1 марта | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 27. | Обеспечение ежедневного мониторинга в период весеннего паводка за состоянием гидротехнических сооружений прудов и обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод | весь период | управление по инженерной защите, управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Приведение в готовность спасательных и водолазных команд для обеспечения безопасности людей в период ледохода | до 25 февраля | МБУ «Саратовская городская служба спасения» |
| 29. | Организация принятия мер по предупреждению от размыва и разрушения траншей при прокладке коммуникаций | до 14 марта | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с руководителями строительных организаций |
| 30. | Обеспечение пропуска паводковых вод с территорий полигона ТБО и городской станции аэрации | весь период | МУП БКО «Специальное автохозяйство по уборке города», администрации Ленинского и Заводского районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 31. | Контроль за состоянием инженерных сооружений набережной р. Волги и берегоукреплением Волгоградского водохранилища | весь период | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 32. | Обеспечение пропуска паводковых вод с трамвайных путей | весь период | МУПП «Саратовгорэлектротранс» |
| 33. | Обеспечение своевременного отвода паводковых вод с территорий насосных станций | до 10 марта | МУПП «Саратовводоканал» |
| 34. | Заготовка обязательного резерва коагулянта для ВК-2, ВК-3, ВК-4 и жидкого хлора | до 4 марта | МУПП «Саратовводоканал» |
| 35. | Проведение ревизии и ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на станциях | до 10 марта | МУПП «Саратовводоканал» |
| 36. | Обеспечение пропуска паводковых вод с территории кладбищ | весь период | МБУ «Администрация кладбищ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | Подготовка выпусков, водопроводных колодцев и камер на магистральных водоводах | до 16 марта | МУПП «Саратовводоканал» |
| 38. | Обследование резервуаров «Пролетарский», «Корольковский», очистка их по периметру от снега | до 5 марта | МУПП «Саратовводоканал» |
| 39. | Организация наблюдения за канализационными коллекторами и сетями с целью недопущения сброса в них талых вод, снега, мусора | март и до конца паводка | МУПП «Саратовводоканал» |
| 40. | Представление в паводковую комиссию муниципального образования «Город Саратов» информации о выполнении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2011 год | в соответствии с планом | управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 41. | Корректировка планов эвакуации населения из зон возможного затопления в пункты временного размещения и первоочередное жизнеобеспечение населения | до 10 марта | управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов», эвакуационные комиссии районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 42. | Рассмотрение вопроса подготовки к безопасному пропуску паводковых вод на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Город Саратов» | до 25 февраля | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Начальник управления защиты населения и территорий города

от чрезвычайных ситуаций администрации   муниципального

образования «Город Саратов»													       Н.В. Копылов