25 декабря 2013 года № 3497

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 28 декабря 2012 года № 3008 «Об утверждении

ведомственной целевой программы «Благоустройство

территории Заводского района муниципального

образования «Город Саратов» на 2013 год»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова            от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 декабря 2012 года № 3008 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                А.Г. Буренин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 25 декабря 2013 года  № 3497

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Заводского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год

Паспорт

ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - администрация Заводского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы | - площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 521,8 кв. м; - площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 3011,3 кв. м; - площадь отремонтированных подземных переходов - 521,8 кв. м; - количество установленных пандусов для детских колясок - 2; - площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 600,0 кв. м; - площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1120790,3 кв. м; - площадь организованных газонов/цветников - 3000/5000 кв. м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 180/1500; - площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв. м; - протяженность установленных металлических ограждений - 298,5 п. м; - количество восстановленных лестничных маршей - 4; - площадь восстановленных металлических ограждений - 100 кв. м; - количество установленных прочих малых архитектурных форм - 288; - количество восстановленных объектов благоустройства - 1; - количество изготовленных технических паспортов на объекты благоустройства - 7; - количество установленных детских игровых площадок - 1; - количество установленных памятных стел - 1; - протяженность смонтированных гирлянд - 3270 п. м; - количество арендованных биотуалетов - 5 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 40707,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

# 1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2013 года – 190,4 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 06.12.2012 № 1930-р «О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны»;

- от 06.12.2012 № 1932-р «О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны»;

- от 08.12.2010 № 1594-р «О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземных переходов»;

- от 17.12.2010 № 1658-р «О включении объектов, находящихся на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны»

за администрацией Заводского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений – сноса и замены) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Остановочные пункты городского транспорта | 130 | 3011,3 | 1459,0 |
|  | Подземные переходы | 2 | 521,8 | 521,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпорные железобетонные стенки | 2 | 1017,4 | - |
|  | Стелы «Заводской район» | 3 | 79,5 | - |
|  | Металлические ограждения | - | 890,0 | 380,0 |
|  | Территории, занимаемые зелеными насаждениями (зеленые зоны) | 106 | 1120790,3 | 969483,0 |

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

# 2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

# 3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

# 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

# 5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

Целевыми индикаторами Программы являются:

- площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 521,8 кв. м;

- площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 3011,3 кв. м;

- площадь отремонтированных подземных переходов - 521,8 кв. м;

- количество установленных пандусов для детских колясок - 2;

- площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 600,0 кв. м;

- площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), в отношении которых проводятся работы по содержанию, -              1120790,3 кв. м;

- площадь организованных газонов/цветников - 3000/5000 кв. м;

- количество посаженных деревьев/кустарников - 180/1500;

- площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв. м;

- протяженность установленных металлических ограждений -           298,5 п. м;

- количество восстановленных лестничных маршей - 4;

- площадь восстановленных металлических ограждений - 100 кв. м;

- количество установленных прочих малых архитектурных форм - 288;

- количество восстановленных объектов благоустройства - 1;

- количество изготовленных технических паспортов на объекты благоустройства - 7;

- количество установленных детских игровых площадок - 1;

- количество установленных памятных стел - 1;

- протяженность смонтированных гирлянд - 3270 п. м;

- количество арендованных биотуалетов - 5.

# 6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1             к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении 521,8 кв. м подземных переходов, 3011,3 кв. м остановочных пунктов городского транспорта;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: работы в отношении 521,8 кв. м подземных переходов, 600,0 кв. м остановочных пунктов городского транспорта согласно приложению № 2 к Программе;

- установку пандусов для детских колясок в подземном переходе: установка двух пандусов для детских колясок на объекте согласно приложению № 2 к Программе;

- создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении 1120790,3 кв. м зеленых зон, организация 3000 кв. м газонов, 5000 кв. м цветников, посадка 180 деревьев, 1500 кустарников в живую изгородь согласно приложению № 2 к Программе;

- установку, восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» (содержание малых архитектурных форм - 2370,0 кв. м, установка 298,5 п. м металлических ограждений, 288 прочих малых архитектурных форм, одной детской игровой площадки, одной памятной стелы, восстановление четырех лестничных маршей, 100 кв. м металлических ограждений, одного объекта благоустройства (шахматный клуб), изготовление технических паспортов на семь объектов благоустройства) в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- обустройство мест массового отдыха населения: монтаж 3270 п. м гирлянд в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе, аренда пяти биотуалетов для поддержания мест проведения массовых мероприятий в чистоте.

# 7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет                 40707,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2012 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2013 году предусмотрены расходы на:

1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах –  1187,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 3011,3 кв. м остановочных пунктов городского транспорта - 1156,7 тыс. руб.;

- содержания 521,8 кв. м подземных переходов - 30,3 тыс. руб.

2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах                    1034,2 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- ремонта 600,0 кв. м остановочных пунктов городского транспорта - 527,0 тыс. руб.;

- ремонта 521,8 кв. м подземных переходов - 507,2 тыс. руб.

3. Установку двух пандусов для детских колясок в подземном переходе - 92,8 тыс. руб.

4. Создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий - 31441,3 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 1120790,3 кв. м зеленых зон - 28321,0 тыс. руб.;

- посадки 180 деревьев (одно дерево - 1127 руб.) - 202,9 тыс. руб.;

- посадки 3000 кв. м газонов - 171,4 тыс. руб.;

- посадки 5000 кв. м цветников - 2500,0 тыс. руб.;

- посадки 1500 кустарников - 246,0 тыс. руб.

5. Установку и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах - 5477,7 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 2370 кв. м малых архитектурных форм - 80,2 тыс. руб.;

- установки 298,5 п. м ограждений (1 п. м - 3082,1 руб.) –                   920,0 тыс. руб.;

- восстановления четырех лестничных маршей - 500,0 тыс. руб.;

- восстановления 100 кв. м ограждений - 179,1 тыс. руб.;

- установки 22 вазонов (один вазон - 4181 руб.) - 92,0 тыс. руб.;

-  установки 146 урн (одна урна - 3452,1 руб.) - 504,0 тыс. руб.;

- установки 120 скамеек (одна скамейка - 13062 руб.) - 1567,4 тыс. руб.;

- восстановления одного объекта благоустройства - 75,0 тыс. руб.;

- установки одной детской игровой площадки - 500,0 тыс. руб.;

- установки одной памятной стелы - 1000,0 тыс. руб.;

- изготовления технических паспортов БТИ на семь объектов благоустройства - 60,0 тыс. руб.

6. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения -            1474,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- монтажа 3270 п. м гирлянд (1 п. м гирлянды - 408 руб.) -                      1334 тыс. руб.;

- аренды пяти биотуалетов (доставка и установка одного биотуалета – 1261,2 руб., содержание одного биотуалета - 26738,8 руб.) - 140,0 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрация Заводского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации

Заводского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                     А.П. Каргин

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1.1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Заводского района | 251 0409 7952200 500 225, 226 (026) | 1187,0 | площадь подземных переходов | кв. м | 521,8 | 521,8 | 521,8 |
|  |  |  |  | площадь остановочных пунктов городского транспорта | кв. м | 1141,3 | 3011,3 | 3011,3 |
| 1.2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Заводского района | 251 0409 7952200 500 225 (028) | 1034,2 | площадь отремонтированных подземных переходов | кв. м | - | 521,8 | 521,8 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта | кв. м | - | 600,0 | 600,0 |
| 1.3. Установка пандусов для детских колясок в подземном переходе | администрация Заводского района | 251 0409 7952200 500 225, 226, 310 (030) | 92,8 | количество установленных пандусов для детских колясок | шт. | - | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами |
| 2.1. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 500 225, 226, 310, 340 (033) | 31441,3 | площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями | кв. м | 1120790,3 | 1120790,3 | 1120790,3 |
|  |  |  |  | площадь организованных газонов/цветников | кв. м | 10000/ 6000 | 3000/ 5000 | 3000/ 5000 |
|  |  |  |  | количество посаженных деревьев/кустарников | шт./шт. | 200/9000 | 180/1500 | 180/1500 |
| 2.2. Установка, восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 500 225, 226, 310, 340 (034) | 5477,7 | площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию | кв. м | - | 2370,0 | 2370,0 |
|  |  |  |  | протяженность установленных металлических ограждений | п. м | - | 298,5 | 298,5 |
|  |  |  |  | количество восстановленных лестничных маршей | шт. | - | 4 | 4 |
|  |  |  |  | площадь восстановленных металлических ограждений | кв. м | - | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | количество установленных прочих малых архитектурных форм | шт. | 220 | 288 | 288 |
|  |  |  |  | количество восстановленных объектов благоустройства | шт. | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  | количество изготовленных технических паспортов на объекты благоустройства | шт. | - | 7 | 7 |
|  |  |  |  | количество установленных детских игровых площадок | шт. | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  | количество установленных памятных стел | шт. | - | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| 3.1. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 500 224, 226, 310 (035) | 1474,0 | протяженность смонтированных гирлянд | п. м | 2700,0 | 3270,0 | 3270,0 |
|  |  |  |  | количество арендованных биотуалетов | шт. | - | 5 | 5 |
| Итого | 40707,0 |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень работ

по благоустройству территории Заводского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1.1. | Ремонт подземных переходов |  |
| 1.1.1. | Подземный переход через проспект Энтузиастов на остановке «Завод СПЗ» | 369,6 кв. м |
| 1.1.2. | Подземный переход через проспект Энтузиастов в районе лицея № 15 | 152,2 кв. м |
| Всего | 521,8 кв. м |
| 1.2. | Ремонт остановочных пунктов городского транспорта |  |
| 1.2.1. | Остановочный пункт «Переход СПЗ» (в центр) | 52,3 кв. м |
| 1.2.2. | Остановочный пункт «Переход СПЗ» (из центра) | 108,6 кв. м |
| 1.2.3. | Остановочный пункт «Стадион «Волга» | 14,4 кв. м |
| 1.2.4. | Остановочный пункт трамвайного маршрута «4-й жилучасток» | 424,7 кв. м |
| Всего | 600 кв. м |
| 2. Установка пандусов для детских колясок в подземном переходе |
| 2.1. | Подземный переход через проспект Энтузиастов в районе лицея № 15 | 2 шт. |
| Всего | 2 шт. |
| 3. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий |
| 3.1. Организация газонов |  |
| 3.1.1. | Ул. им. Пономарева П.Т. | 230 кв. м |
| 3.1.2. | Просп. Энтузиастов | 2770 кв. м |
| Всего | 3000 кв. м |
| 3.2. Организация цветников |
| 3.2.1. | Сквер «Дружба народов» | 1370 кв. м |
| 3.2.2. | Просп. Энтузиастов | 930 кв. м |
| 3.2.3. | Ул. им. Чернышевского Н.Г. | 640 кв. м |
| 3.2.4. | Сквер «Улыбка» | 200 кв. м |
| 3.2.7. | Ново-Астраханское шоссе | 350 кв. м |
| 3.2.8. | Сквер «Заводской» | 300 кв. м |
| 3.2.9. | Сквер им. Гагарина Ю.А. | 710 кв. м |
| 3.2.10. | Стела «Заводской район» по ул. Политехнической (завод силикатного кирпича) | 200 кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.2.11. | Ул. им. Маркина Н.Г. | 300 кв. м |
| Всего | 5000 кв. м |
| 3.3. Посадка деревьев |  |
| 3.3.1. | Парк поселка СПЗ-3 | 32 шт. |
| 3.3.2. | Сквер «Улыбка» | 59 шт. |
| 3.3.3. | Сквер «Дружба народов» | 50 шт. |
| 3.3.4. | Ул. Лесная | 9 шт. |
| 3.3.5. | Ул. им. Чернышевского Н.Г. | 30 шт. |
| Всего | 180 шт. |
| 3.4. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь |  |
| 3.4.1. | Ново-Астраханское шоссе | 1500 шт. |
| Всего | 1500 шт. |
| 4. Установка, восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах |
| 4.1. | Установка металлических ограждений |  |
| 4.1.1. | Сквер им. Ленина В.И., сквер около ГЦНК | 298,5 п. м |
| Всего | 298,5 п. м |
| 4.2. Восстановление лестничных маршей |  |
| 4.2.1. | Зеленая зона по ул. им. Чернышевского Н.Г., в районе жилого дома № 15 | 1 объект |
| 4.2.2. | Зеленая зона по ул. Огородной, в районе жилого дома № 29 | 1 объект |
| 4.2.3. | Зеленая зона по ул. Карьерной, в районе жилого дома № 3 | 1 объект |
| 4.2.4. | Зеленая зона по просп. Энтузиастов, в районе жилого дома № 90 | 1 объект |
| Всего | 4 объекта |
| 4.3. Восстановление металлических ограждений |  |
| 4.3.1. | Просп. Энтузиастов, ул. им. Чернышевского Н.Г. | 100 кв. м |
| Всего | 100 кв. м |
| 4.4. Установка малых архитектурных форм |  |
| 4.4.1. | Установка урн | 146 шт. |
| 4.4.2. | Установка скамеек | 120 шт. |
| 4.4.3. | Установка вазонов бетонных | 22 шт. |
| Всего | 288 шт. |
| 4.5. Восстановление объектов благоустройства |  |
| 4.5.1. | Шахматный клуб в сквере «Дружба народов» | 1 объект |
| Всего | 1 объект |
| 4.6. Изготовление технических паспортов на объекты благоустройства |  |
| 4.6.1. | Шахматный клуб в сквере «Дружба народов» | 1 шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.6.2. | Фонтан в сквере «Дружба народов» с водопроводными сетями | 1 шт. |
| 4.6.3. | Декоративная чаша фонтана в сквере «Заводской» | 1 шт. |
| 4.6.4. | Лестничный марш по ул. им. Чернышевского Н.Г., в районе жилого дома № 15 | 1 шт. |
| 4.6.5. | Лестничный марш по ул. Огородной, в районе жилого дома № 29 | 1 шт. |
| 4.6.6. | Лестничный марш по ул. Карьерной, в районе жилого дома № 3 | 1 шт. |
| 4.6.7. | Лестничный марш по просп. Энтузиастов, в районе жилого дома № 90 | 1 шт. |
| Всего | 7 шт. |
| 4.7. Установка детских игровых площадок |  |
| 4.7.1. | Зеленая зона по ул. Брянской, в районе жилого дома № 10 | 1 шт. |
| Всего | 1 шт. |
| 4.8. Установка памятных стел |  |
| 4.8.1. | Сквер «Улыбка» | 1 шт. |
| Всего | 1 шт. |
| 5. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения |
| 5.1. | Монтаж гирлянд |  |
| 5.1.1. | Парк им. Кирова С.М. | 3270 п. м |
| Всего | 3270 п. м |