16 марта 2018 года № 524

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 5 октября

2017 года № 2803 «Об утверждении ведомственной целевой

программы «Содержание гидротехнических сооружений

водных объектов (прудов)» на 2018 год»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова      от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ     и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5 октября 2017 года № 2803                      «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2018 год» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обследование  и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), противооползневые мероприятия» на 2018 год».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      на заместителя главы администрации муниципального образования      «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 16 марта 2018 года № 524

Ведомственная целевая программа

«Обследование и содержание гидротехнических сооружений водных

объектов (прудов), противооползневые мероприятия» на 2018 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утвержденные приказом Министерства строительства Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 17-139 |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - управление по инженерной защите) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - управление по инженерной защите |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Обследование и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), противооползневые мероприятия» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2018 год |
| Цели и задачи | цели Программы: - создание условий для эффективного функционирования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) и получение информации о состоянии прудов; - получение информации о состоянии оползневых территорий; задачи Программы: - обеспечение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, улучшение экологической обстановки водных объектов (прудов); - обеспечение безопасности проживания граждан в оползневых зонах |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки водных объектов; - увеличение продолжительности эксплуатации гидротехнических сооружений водных объектов (прудов); - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях водных объектов (прудов); - поддержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) в нормативном состоянии; - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлениями оползневых процессов |
| Целевые индикаторы | - количество обследованных объектов - 2; - количество гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), в отношении которых проведены работы по содержанию, - 15; - количество обследованных оползневых участков - 1 |
| Характеристика программных мероприятий | - обследование прудов; - содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов); - обследование оползневого участка |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 1100,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2018 год |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Водные объекты, расположенные на территории города Саратова, являются частью окружающей природной среды города. Пруды являются приемниками ливневого стока и талого снега, а также сточных вод. Качество воды в городских прудах не отвечает санитарным и экологическим требованиям.

На территории муниципального образования «Город Саратов» расположен 21 пруд, из них 16 находятся в собственности муниципального образования «Город Саратов».

Загрязнения поверхностных вод в границах муниципального образования «Город Саратов» фиксируются практически на всех водных объектах (прудах) города Саратова.

В условиях растущей техногенной нагрузки реки и водоемы требуют целенаправленной охраны и защиты как объекты природного комплекса, способствующие формированию благоприятной экологической обстановки            в городе.

Применение программно-целевого метода обусловлено необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества экологической обстановки,          а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы            на ликвидацию последствий аварийных ситуаций.

Ведомственные целевые программы, направленные на проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), реализуются с 2010 года. По итогам выполнения программных мероприятий были обследованы пруды Карамяновский, Андреевский верхний, Андреевский нижний, СПЗ (парк 60-летия Октября), Бахчев, Семхоз,              в овраге Балагой. Согласно полученным заключениям выявлено,                 что дальнейшее использование этих прудов возможно в рекреационных целях после выполнения работ по очистке прудов и благоустройству прилегающих территорий. В 2013-2017 годах были выделены средства         на содержание семи гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), находящихся в собственности муниципального образования  «Город Саратов». В 2017 году распоряжением председателя комитета          по управлению имуществом города Саратова от 07.09.2017 № 814-р           еще восемь прудов включены в Сводный реестр объектов муниципальной казны, по которым управление по инженерной защите определено держателем объектов.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий       по обследованию прудов Бардинский, без названия № 1, содержанию прудов Андреевский нижний, Карамяновский, в овраге Балагой, Бахчев, Андреевский верхний, СПЗ (парк 60-летия Октября), Семхоз, Бардинский, без названия № 1, 2, 3, Верхний, Нижний, без названия реестровый номер 432114, реестровый номер 432115, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов».

Оползневые процессы широко развиты на территории г. Саратова.       В настоящее время на территории города имеется более 30 современных оползней, находящихся в разной стадии активности. Из них 13 оползней являются активными, т.е. на них отмечаются смещения разного масштаба.

Большинство оползней относятся к старым и стабилизированным оползням, расположенным в основном на склонах Соколовогорского              и Лысогорского массивов, в береговой полосе Волгоградского водохранилища, а также на склонах оврагов. Стабилизированное      состояние оползней не исключает возможность возобновления их подвижек под влиянием техногенных или природных факторов. Предсказать время           и место таких подвижек в настоящее время не представляется возможным   (за исключением случаев техногенного воздействия). Эти территории относятся к категории оползнеопасных.

Общая площадь действующих оползней составляет более 500 га,           а площадь оползнеопасных склонов, на которых возможно проявление оползневых процессов, составляет около 2700 га.

В настоящее время угрозу представляет оползень по ул. Сиреневой. Здесь продолжается формирование оползня, наблюдается просадка грунтов по трещине-заколу в верхней части бровки склона. В угрожаемой зоне находится четыре частных жилых дома и опора ВЛ 100 кВ. Программа предусматривает обследование оползневого участка в районе пересечения   1-го Сиреневого проезда и 4-го Лучевого проезда в Заводском районе              г. Саратова.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2018 год.

3. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- создание условий для эффективного функционирования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) и получение информации о состоянии прудов;

- получение информации о состоянии оползневых территорий.

Задачи Программы:

- обеспечение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, улучшение экологической обстановки водных объектов (прудов);

- обеспечение безопасности проживания граждан в оползневых зонах.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки водных объектов;

- увеличение продолжительности эксплуатации гидротехнических сооружений водных объектов (прудов);

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных           с авариями на гидротехнических сооружениях водных объектов (прудов);

- поддержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) в нормативном состоянии;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлениями оползневых процессов.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач отражены                 в приложении к Программе.

6. Программные мероприятия

Система программных мероприятий представлена в приложении           к Программе и предусматривает:

1. Обследование прудов:

- инженерно-топографические изыскания с последующей подготовкой отчета;

- инженерно-геологические изыскания с последующей подготовкой отчета;

- заключение о техническом состоянии гидротехнического сооружения водного объекта (техническая документация).

2. Содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов):

- расчистка прилегающей территории от мусора, кустарника                  и мелколесья;

- текущий ремонт плотин;

- промывка водопропускных устройств;

- комароистребительные мероприятия.

3. Обследование оползневого участка:

- инженерно-топографические изыскания с последующей подготовкой отчета;

- инженерно-геологические изыскания с последующей подготовкой отчета;

- заключение об инженерно-геологических условиях оползневого участка.

7. Финансово-экономическое обоснование

Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов».

Необходимый объем средств на реализацию Программы -                     1100,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ    и услуг, действовавших в 2017 году, в соответствии со сметными расчетами     с учетом применения территориальных единичных расценок и нормативов.

В результате реализации программных мероприятий планируется:

1. Обследование прудов - 200,0 тыс. руб., в том числе:

- инженерно-топографические изыскания с последующей подготовкой отчета - 18,3 тыс. руб.;

- инженерно-геологические изыскания с последующей подготовкой отчета - 85,4 тыс. руб.;

- заключение о техническом состоянии гидротехнического сооружения водного объекта (техническая документация) - 96,3 тыс. руб.

2. Содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) - 700,0 тыс. руб., в том числе:

- содержание водного объекта (пруда) Андреевский нижний -                  45,1 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Карамяновский - 135,6 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) в овраге Балагой -                         37,3 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Бахчев - 148,7 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Андреевский верхний -                    86,5 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) СПЗ (парк 60-летия Октября) - 55,6 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Семхоз - 58,3 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Бардинский - 40,2 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) без названия № 1 - 10,4 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) без названия № 2 - 11,6 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) без названия № 3 - 9,3 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Верхний - 18,3 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Нижний - 17,4 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) без названия реестровый номер 432114 - 12,9 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) без названия реестровый номер 432115 - 12,8 тыс. руб.

3. Обследование оползневого участка - 200,0 тыс. руб., в том числе:

- инженерно-топографические изыскания с последующей подготовкой отчета - 14,5 тыс. руб.;

- инженерно-геологические изыскания с последующей подготовкой отчета - 86,8 тыс. руб.;

- заключение об инженерно-геологических условиях оползневого участка - 98,7 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Управление по инженерной защите обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Управление по инженерной защите выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок на выполнение работ, оказание  услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.                   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг     для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет     заместитель главы администрации муниципального образования                «Город Саратов» по городскому хозяйству, управление по инженерной защите, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Начальник управления по инженерной

защите администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                    П.А. Овчинников

Приложение к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси-фикации | Финан-совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2017 год) | 2018 год | целевое значение |
| Цели: - создание условий для эффективного функционирования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) и получение информации о состоянии прудов; - получение информации о состоянии оползневых территорий |
| Задача 1. Обеспечение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, улучшение экологической обстановки водных объектов (прудов) |
| 1.1. Обследование прудов | управление по инженерной защите | 122 04 06 20Б000М000 244 226 | 200,0 | количество обследованных прудов | шт. | - | 2 | 2 |
| 1.2. Содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) | управление по инженерной защите | 122 04 06 20Б000М000 244 225 | 700,0 | количество гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) | шт. | 7 | 15 | 15 |
| Задача 2. Обеспечение безопасности проживания граждан в оползневых зонах |
| 2.1. Обследование оползневого участка | управление по инженерной защите | 122 04 12 20Б000М000 244 226 | 200,0 | количество обследованных оползневых участков | шт. | - | 1 | 1 |
| Итого |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |