27 февраля 2019 года № 317

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 13 октября 2017 года № 2938 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании

«Город Саратов» на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043                            «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

- постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2938                    «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»  на 2018-2022 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      на заместителя главы администрации муниципального образования      «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 27 февраля 2019 года № 317

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

Паспорт муниципальной программы

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ) |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - комитет по ЖКХ; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта); - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района) |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» на 2018-2022 годы; - подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение потребителей качественными жилищными и коммунальными услугами, а также услугами общегородского значения в соответствии с установленными полномочиями |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение и приведение жилищного фонда, объектов муниципальной коммунальной инфраструктуры и бытового обслуживания в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими потребителям комфортные и безопасные условия, а также обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) | 1542231,9* | 122591,7* | 165710,9 | 190239,6 | 170575,3 | 898602,1* |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1641346,5* | 221706,3* | 165710,9 | 190239,6 | 170575,3 | 898602,1* |
| Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирова-ние муници-пальной программы | - государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» (постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 636-П) |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - площадь муниципальных жилых помещений, которым ежегодно обеспечивается надлежащее содержание, - не менее 1001,8 тыс. кв. м; - количество исполненных решений суда по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах - 23; - количество организаций, обеспечивающих бесперебойное электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, бытовое обслуживание (услуги бань) населения, которым оказана финансовая поддержка в рамках реализации программы, - 3; - количество объектов тепло-, электроснабжения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, модернизации, строительству и восстановлению в рамках исполнения решений суда, - 30; - оснащенность производственным инвентарем - 100%; - количество организованных мусоросортировочных комплексов - 1; - количество исполненных решений суда по замене объектов теплоснабжения – 6 |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда; - развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля; - исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры; - участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; - обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из важных приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества городской среды для обеспечения комфортной жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и повышать качество жизни в целом.

Для организации своевременного и качественного обеспечения населения города услугами общегородского значения, а также прочими услугами требуется каждодневное внимание и принятие эффективных решений, необходимо создание условий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на                            2018-2022 годы сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года (решение Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102). Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

На день разработки муниципальной программы на территории муниципального образования «Город Саратов» общее количество многоквартирных домов составило 6849, из которых 1333 многоквартирных дома имеют износ более 70%. В составе жилищного фонда имеется доля муниципального образования «Город Саратов». За администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» как за держателями объектов имущественной части муниципальной казны закреплены жилые помещения в количестве 26822 площадью 1065,4 тыс. кв. м. Доля муниципального образования «Город Саратов» в общем имуществе многоквартирного дома составляет порядка 4,5%.

- На протяжении последних нескольких лет сложилась практика оказания финансовой поддержки организациям, обеспечивающим бесперебойное  электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение и бытовое обслуживание населения (услуги бань). Поддержка организациям оказывается в целях возмещения затрат, недополученных доходов и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. В рамках реализации муниципальной программы планируется оказать финансовую поддержку трем таким организациям.

- Одним из направлений реализации стратегической задачи по   модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города является строительство и реконструкция системы коммунальной инфраструктуры. В целях выполнения задачи социально-экономического развития города муниципальной программой предусмотрено выполнение работ по реконструкции объектов теплоснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Учитывая ограниченное финансирование, данные работы будут выполняться в рамках исполнения судебных решений. В 2017 году за счет средств бюджета города разработана рабочая документация по реконструкции 14 объектов теплоснабжения.

Кроме судебных решений по реконструкции объектов теплоснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения на исполнении комитета по ЖКХ находятся вступившие                   в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области об обязании проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. На день разработки программы выполнены работы в двух многоквартирных домах,                           по двум судебным решениям, в законную силу вступили 23 решения. Учитывая высокую затратность, работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах целесообразно выполнить с применением программно-целевого метода.

Проблемой организации теплоснабжения города является состояние внутриквартальных тепловых сетей, износ которых достигает более 70%. В целях обеспечения качественным и бесперебойным теплоснабжением, подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в межотопительный и отопительный периоды необходимо выполнить работы по замене тепловых сетей. Из-за отсутствия финансирования на протяжении последних нескольких лет работы по замене внутриквартальных тепловых сетей не выполнялись, что привело к возникновению обязательств по решениям районных судов г. Саратова. В настоящее время на исполнении комитета по ЖКХ находятся 6 решений суда.

Одной из наиболее острых проблем муниципального образования «Город Саратов» остаются вопросы благоустройства и санитарного состояния территории города. Основным показателем поддержания надлежащего санитарного состояния территории и улучшения уровня благоустройства города является показатель качества оказываемых услуг по вывозу отходов. В целях улучшения качества оказываемых услуг с 2008 года                 за счет средств бюджета города в рамках проведения мероприятий                 по обновлению материально-технической базы муниципальных предприятий приобретено 139 единиц техники и оборудования, а также 3920 единиц производственного инвентаря. Оснащенность организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, коммунальной (специализированной) техникой и производственным инвентарем не достигает должного уровня.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г.            № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января 2017 года захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, запрещенных к захоронению, установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р.

- Для соблюдения законодательства в сфере обращения твердых коммунальных отходов необходимо осуществлять сортировку отходов с помощью мусоросортировочного комплекса, который планируется создать на территории полигона по утилизации отходов в Александровском карьере (Заводской район г. Саратова). Организация мусоросортировочного комплекса направлена на реализацию задачи Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» - способствование внедрению экологически чистых и эффективных технологий в промышленном производстве, на транспорте, в строительстве,  в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2022 годы состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»                    (приложение № 1 к муниципальной программе);

- подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства»                          (приложение № 4 к муниципальной программе).

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:

- большой физический износ жилищного фонда;

- предельная изношенность коммунальных сетей;

- низкие темпы реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

- недостаточность бюджетных ресурсов города для удовлетворения потребностей населения в качественных коммунальных услугах;

- отсутствие средств внебюджетных источников.

Программный подход в решении обозначенных задач целесообразен, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленный на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня достижения предусмотренных муниципальной программой конечных результатов.

- 1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1

Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» на                  2018-2022 годы предусматривает два основных мероприятия:

- содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального  имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля;

- исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

В соответствии с жилищным законодательством собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Также собственник обязан вносить плату за коммунальные услуги.

В рамках полномочий в сфере владения, пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и создания условий для управления многоквартирными домами держателями объектов имущественной части муниципальной казны являются администрации районов города.

Для исполнения указанных полномочий администрации районов города обязаны обеспечить перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, взносов на содержание,  коммунальные услуги, ремонт общего имущества многоквартирного дома в период отсутствия договора социального найма, выполнение мероприятий по обследованию многоквартирных домов, вентиляционных каналов и дымоходов и ремонту муниципальных квартир (в том числе ремонт газовых печей, газового оборудования, установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов).

На день формирования муниципальной программы количество муниципальных жилых помещений составляло 26822, из них                             1050 помещений - свободные от прав третьих лиц. Количество таких помещений постоянно меняется как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Кроме жилых помещений в сводном реестре объектов муниципальной казны числятся объекты нежилого фонда, количество которых на день формирования муниципальной программы составляло 608, из них в отношении 344 объектов действовали договоры аренды муниципального имущества и безвозмездного пользования объектами муниципального нежилого фонда. Мониторинг движения (поступление или выбытие) объектов нежилого фонда показал, что площадь нежилых помещений по состоянию на 1 января 2014 года составляла 60,2 тыс. кв. м; на 1 января           2015 года - 78,6 тыс. кв. м; на 1 января 2016 года - 72,8 тыс. кв. м; на 1 января 2017 года - 75,5 тыс. кв. м.

Важнейшей проблемой жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Старый жилищный фонд не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых услуг, повышает социальную напряженность в обществе. По состоянию           на 1 октября 2017 года на территории муниципального образования «Город Саратов» 384 многоквартирных дома признаны в соответствии с действующим законодательством аварийными. За 10 месяцев 2017 года переведено в разряд аварийного и непригодного для проживания                          46 многоквартирных домов. За последние три года переведено 286 многоквартирных домов.

Для создания комфортных условий проживания граждан                         в муниципальном жилье необходимо обеспечивать проведение ремонта              (в том числе капитального) муниципального жилищного фонда. В 2017 году проведения ремонтных работ требовали 5 муниципальных жилых помещений, а в течение последних трех лет – 22 помещения. Ввиду отсутствия бюджетного финансирования данные работы не выполнялись при наличии потребности.

На территории города имеются случаи возгорания жилых помещений            с печным отоплением. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием и проникновением дыма внутрь жилых помещений с газовым печным отоплением, необходимо проводить обследование вентиляционных каналов и дымоходов.

На территории Октябрьского района располагаются                              153 муниципальных жилых помещения с печным отоплением, в которых необходимо обследовать вентиляционные каналы и дымоходы.

На исполнении комитета по ЖКХ находятся вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области об обязании              за счет средств бюджета города провести капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Согласно решениям капитальный ремонт общего имущества необходимо выполнить в 89 многоквартирных домах.

Правовым основанием для реализации мероприятий подпрограммы являются судебные решения:

- от 2 февраля 2016 года № А57-27695/2014;

- от 21 июня 2016 года № А57-13847/2015;

- от 21 июня 2016 года № А57-8143/2015;

- от 10 октября 2016 года № А57-8156/2015;

- от 10 октября 2016 года № А57-10396/2015;

- от 10 октября 2016 года № А57-9040/2015;

- от 17 октября 2016 года № А57-13851/2015;

- от 18 октября 2016 года № А57-8160/2015;

- от 18 октября 2016 года № А57-7128/2015;

- от 18 октября 2016 года № А57-8157/2015;

- от 25 октября 2016 года № А57-8155/2015;

- от 8 ноября 2016 года № А57-13844/2015;

- от 30 ноября 2016 года № А57-13848/2015;

- от 2 декабря 2016 года № А57-9039/2015;

- от 5 декабря 2016 года № А57-10390/2015;

- от 28 декабря 2016 года № А57-8154/2015;

- от 28 декабря 2016 года № А57-10361/2015;

- от 10 января 2017  года № А57-10387/2015;

- от 10 января 2017 года № А57-8977/2015;

- от 18 января 2017 года № А57-8971/2015;

- от 29 марта 2017 года № А57-24089/2016;

- от 29 марта 2017 года № А57-15601/2016;

- от 13 апреля 2017 года № А57-24088/2016.

В 2017 году в рамках ведомственной целевой программы (постановление от 16 сентября 2016 года № 2768) работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений выполнены в двух многоквартирных домах, исполняя обязательства по двум судебным решениям.

Реализация подпрограммы № 1 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

- 1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2

Своевременное и качественное обеспечение населения города коммунальными услугами и услугами общегородского значения определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Комитет по ЖКХ является держателем объектов имущественной части муниципальной казны. За комитетом по ЖКХ закреплены объекты тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Расходы на содержание объектов имущественной части муниципальной казны, не находящихся в пользовании третьих лиц, финансируются за счет средств бюджета города и осуществляются держателями объектов.

При эксплуатации данных объектов, а также при подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительном периоде имеются случаи многочисленных аварий. В связи с этим возникает необходимость проведения ремонтных работ.

На протяжении многих лет за счет средств бюджета города возмещается часть затрат в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Услуги по аварийному обслуживанию проводятся на объектах различных форм собственности в круглосуточном режиме.                По состоянию на 1 октября 2017 года услуги по аварийному обслуживанию оказаны в количестве 462 час., в 2016 году - 841,5 час., в 2015 году -                 978,5 час.

В целях обеспечения эксплуатации централизованных и (или) нецентрализованных систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения                и водоотведения, а также предоставления потребителям коммунальных услуг создано муниципальное унитарное предприятие «Саратовский коммунальный комплекс». В хозяйственном ведении муниципального предприятия находятся 54 объекта теплоснабжения и 154 объекта водоснабжения и водоотведения. Потребителями услуг является население, организации социальной сферы (поликлиники, школы и детские сады) и прочие организации. Услуги предоставляются по тарифам, утвержденным комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области. При утверждении тарифов на водоснабжение, теплоснабжение и передачу тепловой энергии затраты учтены не в полном объеме. Доходы от оказания услуг не позволяют муниципальному предприятию покрыть расходы и рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями в полном объеме, что является причиной необходимости оказания ему финансовой поддержки.

Бытовое обслуживание населения в части оказания банно-прачечных услуг осуществляет МУП «Банно-прачечное хозяйство» г. Саратова,               в ведении которого находится 9 муниципальных бань. Ежегодно услугами бань пользуется около 240 тысяч посетителей, из них около 26% - льготные категории граждан. В связи с тем, что фактический пропуск посетителей ниже количества, учтенного при расчете тарифов на услуги муниципальных бань, возникает потребность в возмещении выпадающих доходов.                  В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 22.11.2001                     № 14-113 «Об утверждении Перечня категорий граждан, пользующихся льготами на услуги муниципальных бань» муниципальным предприятием  предоставляются льготы по оплате услуг бань: пенсионерам в размере 30%; инвалидам и детям до 15 лет - 50%; детям до 7 лет - 100%. Предоставление льгот гражданам является причиной возникновения выпадающих доходов,         в связи с этим возникает потребность в бюджетном финансировании предприятия.

На исполнении комитета по ЖКХ находятся вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области об обязании за счет средств бюджета города провести реконструкцию, модернизацию, строительство объектов тепло-, электроснабжения и восстановление циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановление сетей электроснабжения.

Использование открытой системы горячего водоснабжения приводит к постоянному обновлению теплоносителя в магистралях системы теплоснабжения города Саратова. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» температура горячей воды, подаваемая потребителям, должна находиться в интервале 600-750С. Отсутствие 4-й циркуляционной трубы ведет к предоставлению услуги горячего водоснабжения ненадлежащего качества. Использование тупиковых схем горячего водоснабжения приводит к повышению социальной напряженности, так как индивидуальные приборы учета потребления горячей воды в жилых помещениях считают расход независимо от температуры потребляемой воды.

Решением проблемы подачи качественного горячего водоснабжения является использование закрытой системы горячего водоснабжения путем проведения мероприятий по восстановлению, реконструкции                            и модернизации объектов теплоснабжения (ЦТП, котельных                            и циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения).

Реконструкция, модернизация ЦТП и котельных включает замену старого оборудования на новое и установку дополнительных узлов и агрегатов для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения.

Кроме того, Арбитражным судом Саратовской области вынесено решение об обязании администрации муниципального образования «Город Саратов» подготовить проектную документацию по восстановлению кабельной линии от ТП-783 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов,                ул. Кавказская, д. № 4, провести восстановительные работы кабельной линии в соответствии с действующими нормами правил устройства электроустановок (ПЭУ-7).

В целях проведения мероприятий, позволяющих обеспечить население города услугами горячего водоснабжения надлежащего качества,  предлагается выполнить работы не только в отношении объектов, указанных в судебных решениях Арбитражного суда Саратовской области, но и на технологически взаимосвязанных объектах. В рамках реализации подпрограммы № 2 планируется исполнить следующие судебные решения:

- от 23.10.2014 № А57-16412/2013;

- от 15.12.2014 № А57-6021/2014;

- от 15.12.2014 № А57-6022/2014;

- от 20.02.2015 № А57-6466/2014;

- от 20.02.2015 № А57-6467/2014;

- от 20.02.2015 № А57-6469/2014;

- от 26.02.2015 № А57-6468/2014;

- от 18.11.2015 № 2-4462/2015;

- от 03.12.2015 № А57-1954/2015;

- от 20.05.2016 № А57-4251/2015;

- от 21.06.2016 № А57-29491/2015;

- от 28.06.2016 № А57-24451/2015;

- от 30.08.2016 № А57-27344/2015;

- от 13.10.2016 № А57-16795/2016;

- от 13.10.2016 № А57-5297/2016;

- от 23.12.2016 № 2А-6385/2016;

- от 26.12.2016 № 2а-5/2017;

- от 29.12.2016 № А57-12618/2016;

- от 01.06.2017 № А57-21447/2016;

- от 06.06.2017 № А57-22705/2016;

- от 27.07.2017 № А57-21125/2016;

- от 03.10.2017 № А57-33412/2016;

- от 11.10.2017 № А57-33228/2016;

- от 27.10.2017 № А57-33413/2016;

- от 25.06.2018 № А57-27318/2017;

- от 04.09.2018 № А57-27617/2017.

В 2017 году разработана рабочая документация по 14 объектам теплоснабжения в рамках исполнения пяти решений суда.

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территории города с 2008 года за счет средств бюджета города в рамках проведения мероприятий по обновлению материально-технической базы муниципальных предприятий приобретено 3920 единиц производственного инвентаря. Производственный инвентарь имеет короткий срок службы                    и в процессе эксплуатации быстро приходит в негодность. В связи с этим требуется его ежегодное обновление. Потребность в контейнерах и бункерах-накопителях составляет 92 единицы.

Для соблюдения законодательства в сфере обращения твердых коммунальных отходов на территории полигона по утилизации отходов в Александровском карьере (Заводской район г. Саратова) за счет средств федерального и областного бюджетов планируется создать мусоросортировочный комплекс. Мусоросортировочный комплекс обеспечит сортировку отходов с выделением следующих полезных компонентов:

- полиэтилен (ПЭТ);

- бумага, картон;

- стекло;

- черный металл;

- цветной металл.

Комплекс позволит получать до 1,2 тонны отсортированной продукции в смену.

Основной проблемой организации теплоснабжения города является состояние внутриквартальных тепловых сетей, износ которых составляет более 70%. Средний срок эксплуатации всех внутриквартальных трубопроводов составляет 38,5 лет. Половина всех повреждений  происходит на участках старше 35 лет. В 76% случаев повреждение трубопровода возникает из-за интенсивной внутренней и наружной коррозии трубопроводов (заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков).

Как результат - повышенная аварийность в тепловых сетях во время отопительного периода. В связи с этим имеют место повышенные тепловые потери, перерасход энергоресурсов, неполучение потребителем теплоносителя нужной температуры.

В целях замедления процесса старения внутриквартальных тепловых сетей необходимо выполнить работы по замене тепловых сетей для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в межотопительный и отопительный периоды. Замена объектов теплоснабжения позволит снизить потери тепловой энергии и обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение населения.

Из-за отсутствия финансирования на протяжении последних нескольких лет работы по замене (реконструкции) внутриквартальных тепловых сетей не выполнялись, вследствие этого возникли обязательства           по решениям районных судов г. Саратова по исполнению указанных работ.                В настоящее время на исполнении находятся следующие решения суда:

- от 14.09.2017 № 2А-6393/2017;

- от 02.10.2017 № 2А-7208/2017;

- от 20.11.2017 № 2А-8187/2017;

- от 22.01.2018 № 2А-4879/2017 (2А-12/18);

- от 06.07.2018 № 2А-1561/2018 (33А-7681/18);

- от 17.07.2018 № 2А-1644/2018.

Реализация подпрограммы № 2 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

Масштабность проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства  обусловливает необходимость применения программно-целевого метода. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение потребителей качественными жилищными и коммунальными услугами, а также услугами общегородского значения в соответствии с установленными полномочиями.

Задача муниципальной программы - сохранение и приведение жилищного фонда, объектов муниципальной коммунальной инфраструктуры и бытового обслуживания в соответствие с санитарными, техническими        и иными требованиями, обеспечивающими потребителям комфортные              и безопасные условия, а также обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города.

- Достижение цели муниципальной программы и решение  поставленной задачи обеспечивается реализацией системы мероприятий, предусмотренных в подпрограммах:

- - подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» на                2018-2022 годы;

- - подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2022 годы.

- 3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы указаны в приложении № 9 к муниципальной программе.

- 4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда;

- развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного  жилищного контроля;

- исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах                    и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- - обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов».

- Муниципальная программа реализуется в один этап в 2018-2022 годах.

- 5. Перечень основных мероприятий и ведомственных

- целевых программ подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма № 1 предусматривает два основных мероприятия:

Основное мероприятие «Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля» включает:

- оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Саратов»;

- проведение капитального ремонта (ремонта) муниципальных квартир, в том числе в целях исполнения судебных решений (при необходимости с обследованием муниципальных квартир, разработкой проектной (сметной) документации, проверкой достоверности определения сметной стоимости, осуществлением технического надзора);

- проведение мероприятий по обследованию жилищного фонда           на предмет аварийности и непригодности для проживания;

- оплату взносов за содержание и коммунальные услуги за жилые помещения в период отсутствия договора социального найма;

- оплату взносов за содержание и коммунальные услуги за нежилые помещения в период отсутствия договора аренды или безвозмездного пользования;

- обследование вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования.

Кроме того, данное основное мероприятие подпрограммы № 1 включает организационные мероприятия, проводимые комитетом по ЖКХ. Перечень организационных мероприятий представлен в приложении № 2           к муниципальной программе.

Основное мероприятие «Исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» направлено на исполнение решений судов, предъявленных к администрации муниципального образования «Город Саратов».

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых проводится капитальный ремонт общего имущества собственников помещений, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Организационные мероприятия по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах                  по решениям суда включают:

- дополнительное обследование и сверку объемов работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- уточнение локальных сметных расчетов по судебным решениям;

- проведение электронных аукционов по определению организации    по разработке рабочей документации на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (при необходимости);

- заключение муниципальных контрактов по разработке рабочей документации на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (при необходимости);

- проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества собственников помещений              в многоквартирных домах;

- проведение электронных аукционов по определению организации    по проведению капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- заключение муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- осуществление строительного контроля, авторского надзора             (при необходимости) в процессе капитального ремонта.

Подпрограмма № 2 предусматривает пять основных мероприятий.

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, объектов бытового назначения, находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов» включает:

- финансовое обеспечение части затрат в связи с проведением аварийно-восстановительных работ;

- финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы.  В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением (приложение № 8                    к муниципальной программе);

- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг категориям граждан, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань;

- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг муниципальных бань;

- финансовое обеспечение затрат на обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения                         и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в части предупреждения ситуаций прекращения или ограничения подачи энергоресурсов к таким объектам.

Также основное мероприятие включает комплекс организационных мероприятий: разработка и утверждение положений о предоставлении соответствующих субсидий (постановления администрации муниципального образования «Город Саратов»); формирование перечня объектов, требующих приведения в надлежащее технически исправное состояние; создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания (услуги бань).

Кроме того, в целях урегулирования ситуации по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы основное мероприятие включает мероприятия, проводимые комитетом по ЖКХ            по организации и участию в заседаниях комиссий (межведомственных комиссий) по вопросам расчетов управляющих организаций за топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями                и взыскания задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе за вывоз твердых коммунальных отходов.

Основное мероприятие «Создание мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования «Город Саратов» включает следующие этапы:

- осуществление закупки и заключение муниципального контракта        на поставку мусоросортировочного комплекса;

- передача мусоросортировочного комплекса муниципальному предприятию;

- технологическое присоединение мусоросортировочного комплекса к электрическим сетям.

Основное мероприятие «Замена объектов теплоснабжения»  (приложение № 7 к муниципальной программе) включает следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению организации на выполнение работ по замене объектов теплоснабжения;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по замене объектов теплоснабжения.

Основное мероприятие «Исполнение судебных решений по реконструкции, модернизации, строительству объектов тепло-, электроснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов на территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 5 к муниципальной программе) включает:

- организационно-технические мероприятия, которыми предусмотрено дополнительное обследование ЦТП, котельных и циркуляционных трубопроводов, уточнение сметных расчетов в отношении объектов;

- разработку (корректировку) проектной (рабочей) документации, проведение экспертизы проектной (рабочей) документации в отношении объектов;

- проведение работ по восстановлению, реконструкции                           и модернизации в отношении объектов теплоснабжения;

- проведение работ по восстановлению кабельной линии             (приложение № 6 к муниципальной программе).

Основное мероприятие «Приобретение производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов».

Организационные мероприятия по приобретению производственного инвентаря (не требующие финансирования) включают следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков производственного инвентаря;

- заключение муниципальных контрактов на поставку производственного инвентаря;

- передача производственного инвентаря муниципальным предприятиям.

- Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении № 10 к муниципальной программе.

- 6. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов, а также запланированных на 2018-2022 годы объемов работ и составляет 1641346,5 тыс. руб.*, из них:

- 2018 год - 221706,3 тыс. руб.;

- 2019 год - 165710,9 тыс. руб.;

- 2020 год - 190239,6 тыс. руб.;

- 2021 год - 170575,3 тыс. руб.;

- 2022 год - 898602,1 тыс. руб.;

в том числе по источникам:

средства бюджета города:

- 2018 год - 122591,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 165710,9 тыс. руб.;

- 2020 год - 190239,6 тыс. руб.;

- 2021 год - 170575,3 тыс. руб.;

- 2022 год - 898602,1 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 88212,0 тыс. руб.;

- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2022 год - 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 10902,6 тыс. руб.;

- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2022 год - 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в  установленном порядке.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 11                                    к муниципальной программе.

*В 2018 году расторгнуты муниципальные контракты на разработку рабочей документации в отношении 8 объектов. Выполнение данных работ запланировано в 2022 году. Во избежание задвоенности объема реализации мероприятия общие итоги в приложениях № 5 и 11 к муниципальной программе уменьшены на сумму 5487,7 тыс. руб.

7. Анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному

хозяйству администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                  А.Н. Мышев

Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 1

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы | - «Развитие жилищного хозяйства» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет по ЖКХ; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - улучшение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде; - улучшение технического состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение сохранности, оценки состояния и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества в многоквартирном доме, а также развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля; - обеспечение исполнения судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет города | 392885,6 | 56304,3 | 66631,8 | 75842,5 | 57945,2 | 136161,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 392885,6 | 56304,3 | 66631,8 | 75842,5 | 57945,2 | 136161,8 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - - площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлены ежемесячные выплаты по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, - 505,23 тыс. кв. м; - - количество муниципальных квартир, в которых проведен капитальный ремонт (ремонт), - 78; - - количество обследованных многоквартирных домов на предмет аварийности и непригодности для проживания - 279; - - количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора социального найма, - 7; - - количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора аренды или безвозмездного пользования, - 198; - - количество обследованных вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования - 54; - - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, - 89 |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - создание благоприятных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях; - информированность о состоянии жилищного фонда для принятия дальнейших решений; - развитие инициатив жителей многоквартирных домов по управлению общим имуществом; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах; - исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, предъявленных к администрации муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

организационных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Профилактика нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля |  |
| 1. | Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля, в том числе: - разработка и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований; - проведение семинаров и конференций; - проведение разъяснительной работы; - обобщение практики в сфере муниципального жилищного контроля; - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов; - проведение устных консультаций |
| 2. | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| 3. | Разработка программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля |
| Развитие самоуправления в жилищной сфере |  |
| 4. | Консультирование граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. | # Проведение встреч с жителями |
| 6. | # Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 7. | Размещение информационных материалов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации |
| 8. | Распространение информационных материалов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства среди населения |
| 9. | ## Проведение совещаний с организациями по управлению жилищным фондом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| 10. | Проведение семинаров (лекций) для собственников помещений и председателей советов многоквартирных домов |
| 1 | 2 |
| 11. | Участие в обучающих тематических курсах и семинарах по тематике жилищно-коммунального хозяйства |
| 12. | Участие в эфирах программы «ЖКХ в вопросах и ответах» на радио «Эхо Москвы в Саратове» |
| 13. | Проведение заседаний координационного совета по развитию самоуправления в жилищной сфере |
| 14. | Проведение конкурса «Лучший дом, лучший двор, лучшая улица» |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Перечень

многоквартирных домов, в отношении которых проводится

капитальный ремонт общего имущества собственников помещений

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ул. Студеная, д. № 6 | 2018-2019 |
| 2. | Ул. Гвардейская, д. № 22 | 2018 |
| 3. | Ул. Ипподромная, д. № 19 | 2018 |
| 4. | Ул. им. Крылова Н.И., д. № 1 | 2018-2019 |
| 5. | Ул. Олимпийская, д. № 3 | 2019 |
| 6. | Ул. Ламповая, д. № 1 | 2019 |
| 7. | Ул. Ламповая, д. № 4а | 2019 |
| 8. | Просп. Строителей, д. № 13 | 2019 |
| 9. | Ул. Студеная, д. № 3а | 2019 |
| 10. | Ул. Гвардейская, д. № 9а | 2019 |
| 11. | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 17 | 2019-2020 |
| 12. | Ул. Гвардейская, д. № 18а | 2020 |
| 13. | Ул. Гвардейская, д. № 2 | 2020 |
| 14. | Ул. Гвардейская, д. № 4 | 2020 |
| 15. | 3-й пр. им. Панфилова И.В., д. № 1 | 2020 |
| 16. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 18 | 2020 |
| 17. | Ул. Гвардейская, д. № 22а | 2020 |
| 18. | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 11 | 2020 |
| 19. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 21 | 2020 |
| 20. | Ул. Спартака, д. № 7 | 2020 |
| 21. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 16 | 2020 |
| 22. | Просп. Строителей, д. № 13а | 2020 |
| 23. | Ул. Мира, д. № 17г | 2020 |
| 24. | Ул. Мира, д. № 29 | 2020 |
| 25. | Ул. Мира, д. № 21а | 2020-2021 |
| 26. | Ул. Мира, д. № 27 | 2021 |
| 27. | Ул. Мира, д. № 25а | 2021 |
| 28. | Ул. Мира, д. № 17в | 2021 |
| 29. | Ул. Мира, д. № 17б | 2021 |
| 30. | Ул. Мира, д. № 30а | 2021 |
| 31. | 3-й Студеный пр., д. № 4 | 2021 |
| 32. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 29 | 2021 |
| 33. | Ул. Ламповая, д. № 4 | 2021 |
| 34. | Ул. Студеная, д. № 8 | 2021 |
| 35. | Ул. Осенняя, д. № 4а | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| 36. | Ул. Бульварная, д. № 16 | 2021 |
| 37. | Просп. Строителей, д. № 11 | 2021 |
| 38. | Ул. Бульварная, д. № 12 | 2021 |
| 39. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 60а | 2021 |
| 40. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 48 | 2021 |
| 41. | Ул. Бульварная, д. № 4а | 2021-2022 |
| 42. | Ул. Осенняя, д. № 6а | 2022 |
| 43. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 21 | 2022 |
| 44. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 58 | 2022 |
| 45. | Ул. Бульварная, д. № 5 | 2022 |
| 46. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 25 | 2022 |
| 47. | Ул. Студеная, д. № 5 | 2022 |
| 48. | Ул. Студеная, д. № 10 | 2022 |
| 49. | Ул. Студеная, д. № 4 | 2022 |
| 50. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 42 | 2022 |
| 51. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 64 | 2022 |
| 52. | Ул. Мира, д. № 19 | 2022 |
| 53. | Ул. Мира, д. № 19а | 2022 |
| 54. | Ул. Мира, д. № 20 | 2022 |
| 55. | Ул. Мира, д. № 20б | 2022 |
| 56. | Ул. Мира, д. № 21 | 2022 |
| 57. | Ул. Мира, д. № 15 | 2022 |
| 58. | Ул. Гвардейская, д. № 9 | 2022 |
| 59. | Ул. Олимпийская, д. № 11 | 2022 |
| 60. | Ул. Гвардейская, д. № 30а | 2022 |
| 61. | Ул. Гвардейская, д. № 28 | 2022 |
| 62. | Ул. им. Попова А.С., д. № 11а | 2022 |
| 63. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 14а | 2022 |
| 64. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 19 | 2022 |
| 65. | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 12а | 2022 |
| 66. | Ул. Спартака, д. № 1 | 2022 |
| 67. | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 13 | 2022 |
| 68. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 21а | 2022 |
| 69. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 56 | 2022 |
| 70. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 46 | 2022 |
| 71. | Ул. Бульварная, д. № 3 | 2022 |
| 72. | Ул. Бульварная, д. № 4 | 2022 |
| 73. | Ул. Бульварная, д. № 10 | 2022 |
| 74. | Ул. Ламповая, д. № 3а | 2022 |
| 75. | Просп. Строителей, д. № 9 | 2022 |
| 76. | 3-й Студеный пр., д. № 2 | 2022 |
| 77. | 2-й Студеный пр., д. № 5 | 2022 |
| 78. | Ул. Студеная, д. № 9 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| 79. | Ул. Мира, д. № 30б | 2022 |
| 80. | Ул. Мира, д. № 30 | 2022 |
| 81. | Ул. Мира, д. № 15а | 2022 |
| 82. | Ул. Гвардейская, д. № 3а | 2022 |
| 83. | Ул. Гвардейская, д. № 1а | 2022 |
| 84. | Ул. Международная, д. № 20а | 2022 |
| 85. | Ул. Международная, д. № 20 | 2022 |
| 86. | Ул. Международная, д. № 40 | 2022 |
| 87. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 62 | 2022 |
| 88. | Ул. Ламповая, д. № 6 | 2022 |
| 89. | Ул. Гвардейская, д. № 26а | 2022 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 2

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы | - «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - своевременное и качественное обеспечение населения города коммунальными услугами и услугами общегородского значения; - повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов и организациям социальной сферы, расположенным на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обеспечение надлежащего санитарного состояния города в сфере обращения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - организация деятельности в сфере тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, бытового обслуживания населения и участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обеспечение исполнения судебных решений по реконструкции, модернизации объектов тепло-, электроснабжения, восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обновление производственного инвентаря |  |  |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет города | 1149346,3* | 66287,4* | 99079,1 | 114397,1 | 112630,1 | 762440,3* |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1248460,9* | 165402,0* | 99079,1 | 114397,1 | 112630,1 | 762440,3* |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - объем аварийно-восстановительных работ - 465 час.; - количество отремонтированных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы, - 216; - количество человек, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань, - 278,8 тыс.; - количество объектов, оказывающих жителям города услуги муниципальных бань, - 9; - количество объектов теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование, - 54/145; - количество разработанной проектной (рабочей) документации на реконструкцию, модернизацию центральных тепловых пунктов (ЦТП), котельных и объектов - 33; - количество разработанной проектной (рабочей) документации на восстановление циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения к многоквартирным домам - 5; - количество объектов, к которым восстановлены циркуляционные трубопроводы сетей горячего водоснабжения, - 33; - количество объектов по восстановлению кабельных линий - 1; - количество единиц приобретаемого производственного инвентаря - 281; - создание мусоросортировочного комплекса - 1; - прирост мощности оборудования - 75 тыс. тонн; - количество мусоросортировочных комплексов, подключенных к электрическим сетям, - 1; - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых выполнены работы по замене, - 12 |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - обеспечение бесперебойного тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов»; - обеспечение бытового обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Саратов» (услуги бань); - участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов»; - соблюдение требований к качеству предоставления услуг по горячему водоснабжению; - исполнение судебных решений по реконструкции, модернизации объектов тепло-, электроснабжения, восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, предъявленных к администрации муниципального образования «Город Саратов»; - повышение уровня обеспеченности коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов» производственным инвентарем |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности

и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наимено- вание органи- зации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | бюджета города |  |
|  |  |  |  | проектная (рабочая) докумен-тация, экспертиза проектной (рабочей) докумен-тации | строи-тельно-монтаж-ные работы | проектная (рабочая) докумен-тация, экспертиза проектной (рабочей) докумен-тации | строи-тельно-мон-тажные работы | проектная (рабочая) докуме-нтация, экспертиза проектной (рабочей) докумен-тации | строи-тельно-монтаж-ные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика Антонова О.К., д. 10б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 3, 5 по ул. им. Блинова Ф.А.; № 55 по ул. им. Лебедева-Кумача В.И.» | 617,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,5 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Электронная, д. 10а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 10А по ул. Электронной» | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,4* | 0,0 |
| 3. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 29а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10, 12, 12А по ул. им. Уфимцева К.Г.; № 29 по ул. им. Тархова С.Ф.» | 589,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,4 | 0,0 |
| 4. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г.; МДОУ «Детский сад № 106» по ул. им. Уфимцева К.Г., 8; МОУ «СОШ № 63 с УИП» по ул. им. Уфимцева К.Г., 4А» | 664,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,5* | 0,0 |
| 5. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Теплоцентр по адресу: г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 9е» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 9, 11 по ул. им. Батавина П.Ф.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» по ул. им. Батавина П.Ф., 15» | 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,6* | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 33/35» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4, 6, 10 по ул. им. Батавина П.Ф.; № 31, 33, 35 по ул. им. Тархова С.Ф.; № 7, 9 по ул. Топольчанской; МДОУ «Детский сад № 17» по ул. им. Тархова С.Ф., 35А; МОУ «СОШ № 60» по ул. им. Батавина П.Ф., 6А» | 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,4* | 0,0 |
| 7. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4 по ул. им. Уфимцева К.Г.» | 648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,5* | 0,0 |
| 8. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция котельной № 10 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 24 и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 3, 5, 5А, 8, 8А, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 по ул. Ипподромной; № 26, 28 по ул. им. Шехурдина А.П.» | 783,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,1* | 0,0 |
| 9. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение № 2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 15, 17, 19 по ул. 4-й Прокатной» | 591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,3 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 11А, 16, 18 по ул. Измайлова; № 17 по ул. им. Загороднева В.И.; № 10А по ул. им. Ломоносова М.В.; № 16, 20 по ул. 4-й Прокатной» | 767,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,5* | 0,0 |
| 11. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31, до многоквартирных домов № 29, 31 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 6, 8, 10, 12 по ул. Перспективной» | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,6 | 0,0 |
| 12. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: ул. Соколовая, д. № 44/62» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 44/62 по ул. Соколовая» | 585,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,7* | 0,0 |
| 13. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 40» и восстановление (реконструкция и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10/20, 22/36, 38, 40 по ул. Астраханской; № 18/30, 6/16 по 5-му проезду Первомайского поселка; № 19/31 по 7-му проезду Первомайского поселка; № 39/53, 55 по ул. 2-й Садовой; № 21/23, 25 по 6-му проезду Первомайского поселка» | 701,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,6 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 8» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. им. Чернышевского Н.Г.; № 1, 4, 6, 8, по 4-му пр. им.Чернышевского Н.Г.» | 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,3 | 0,0 |
| 15. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление циркуляционного трубопровода от центрального теплового пункта, расположенного по адресу: просп. Энтузиастов, д. 56/1, до ввода в многоквартирный дом № 8 по Барнаульскому тупику» | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | 0,0 |
| 16. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: ул. им. Ломоносова М.В., 1, и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 6 по ул. Зеркальной; № 5, 11, 25, 25А по ул. 1-й Прокатной; № 3А, 4, 8, 19 по ул. 2-й Прокатной; № 7 по ул. Измайлова» | 363,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,5 | 0,0 |
| 17. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования (в части горячего водоснабжения) центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аптечная, 49/53» | 396,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,9 | 0,0 |
| 18. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 23, 25, 29, 27, 31 по ул. Пензенской; № 18 по ул. Томской» | 621,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,7 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 18 по ул. Волгоградской» | 565,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,9 | 0,0 |
| 20. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 41/45» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18/40 по ул. Соколовой; № 33/39, 27/31, 41/45 по ул. Малой Горной; № 4/20 по ул. Малой Затонской» | 656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,4 | 0,0 |
| 21. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 34» и восстановление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. М. Расковой; № 34, 34а по ул. Крымской; № 60, 62 по Ново-Астраханскому шоссе» | 761,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,7 | 0,0 |
| Итого |  |  | 12569,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12569,6 | 0,0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. № 7» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения многоквартирных домов по ул. им. Куприянова А.И., д. № 8, 7, 7А, 5; просп. Строителей, д. № 2, 2А, 4; ул. им. Шехурдина А.П., д. № 28А, 28Б, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38» | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 |
| Итого |  |  | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 14» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4 по ул. им. Мамонтовой В.Н.; № 14 по ул. Днепропетровской; № 5, 3, 3А по ул. Топольчанской; № 8 по ул. им. Чехова А.П. и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 156» по ул. Топольчанской, 3Б» | 31416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31416,1 |
| 24. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Рижская, д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 2А по ул. Рижской» | 4826,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4826,8 |
| 25. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 25а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 25, 27 по ул. Школьной; № 25А, 27 по ул. Лунной» | 23757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23757,1 |
| Итого |  |  | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 12а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) | 34550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34550,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. Днепропетровской; № 1 по ул. им. Чехова А.П.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 158» по ул. Днепропетровской, 4А и МОУ «СОШ № 55» по ул. им. Чехова А.П., 1А» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Тверская, д. 45а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 29, 31, 33 по ул. Лунной; № 51 по ул. Тверской и МОУ «СОШ № 41» по ул. Тверской, 45» | 14557,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14557,1 |
| 28. | комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 5» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 26, 26А по ул. Деловой; № 5 по ул. Лунной» | 10892,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10892,9 |
| Итого |  |  | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. № 7» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения много-квартирных домов по ул. им. Куприянова А.И., д. № 8, 7, 7А, 5; просп. Строителей, д. № 2, 2А, 4; ул. им. Шехурдина А.П., д. № 28А, 28Б, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38» | 5956,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5956,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 1, 1А, 1Б по ул. Топольчанской; № 2, 4 по ул. им. Чехова А.П.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» по адресу: ул. им. Чехова А.П., 2; ГБОУ СО «СКШ № 2 им. В.В. Талалихина» по адресу: ул. им. Чехова А.П., 4А» | 42821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42821,9 |
| 31. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. 33а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до много-квартирных домов № 33, 33А по ул. им. Академика О.К. Антонова» | 6277,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6277,1 |
| 32. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Бардина И.П., д. 1» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 1 по ул. им. Бардина И.П.» | 14855,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14855,9 |
| 33. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Центральная, д. 10а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 5, 6, 10 по ул. Центральной; № 4А, 6, 6А, 8А, 16А по просп. Строителей» | 31243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31243,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Бардина И.П., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4, 6 по ул. им. Бардина И.П.; № 24 по ул. им. Тархова С.Ф.; № 2, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. 2-й Электронной; МДОУ «Детский сад № 53» по ул. им. Бардина И.П., 6А; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159» по ул. им. Бардина И.П., 8; МОУ «СОШ № 61» по ул. им. Бардина И.П., 3» | 43430,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43430,1 |
| 35. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 3» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до много-квартирного дома № 3 по ул. им. Уфимцева К.Г.» | 14311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14311,1 |
| 36. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Гусельская, д. 6б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18, 20 по просп. Строителей; № 31 по ул. Черниговской; № 4, 4А, 6 по ул. Гусельской; № 2, 4 по ул. Песочной» | 33092,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33092,5 |
| 37. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика Антонова О.К., д. 10б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 3, 5 по ул. им. Блинова Ф.А.; № 55 по ул. им. Лебедева-Кумача В.И.» | 13042,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13042,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Электронная, д. 10а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 10А по ул. Электронной» | 11902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,4* | 11326,2 |
| 39. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 29а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10, 12, 12А по ул. им.Уфимцева К.Г.; № 29 по ул. им. Тархова С.Ф.» | 17055,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17055,5 |
| 40. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г.; МДОУ «Детский сад № 106» по ул. им. Уфимцева К.Г., 8; МОУ «СОШ № 63 с УИП» по ул. им. Уфимцева К.Г., 4А» | 22540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,5* | 21875,5 |
| 41. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Теплоцентр по адресу: г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 9е» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 9, 11 по ул. им. Батавина П.Ф.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» по ул. им. Батавина П.Ф., 15» | 16865,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,6* | 16189,8 |
| 42. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 33/35» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего | 43196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,4* | 42410,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4, 6, 10 по ул. им. Батавина П.Ф.; № 31, 33, 35 по ул. им. Тархова С.Ф.; № 7, 9 по ул. Топольчанской; МДОУ «Детский сад № 17» по ул. им. Тархова С.Ф., 35А; МОУ «СОШ № 60» по ул. им. Батавина П.Ф., 6А» |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4 по ул. им. Уфимцева К.Г.» | 17460,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,5* | 16812,4 |
| 44. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция котельной № 10 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 24 и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 3, 5, 5А, 8, 8А, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 по ул. Ипподромной; № 26, 28 по ул. им. Шехурдина А.П.» | 83499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,1* | 82716,1 |
| 45. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение № 2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 15, 17, 19 по ул. 4-й Прокатной» | 18760,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18760,1 |
| 46. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего | 34184,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,5* | 33417,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжения до многоквартирных домов № 11А, 16, 18 по ул. Измайлова; № 17 по ул. им. Загороднева В.И.; № 10А по ул. им. Ломоносова М.В.; № 16, 20 по ул. 4-й Прокатной» |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП (в районе многоквартирных домов № 1, 1а по ул. им. Тархова С.Ф.)» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП (ул. им. Тархова С.Ф.) до многоквартирных домов № 1, 1А по ул. им. Тархова С.Ф.» | 6994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6994,1 | 0,0 |
| 48. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31, до многоквартирных домов № 29, 31 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 6, 8, 10, 12 по ул. Перспективной» | 17239,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17239,7 |
| 49. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: ул. Соколовая, д. № 44/62» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 44/62 по ул. Соколовая» | 21888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,7* | 21302,5 |
| 50. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 40» и восстановление (реконструкция и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10/20, 22/36, 38, 40 по ул. Астраханской; № 18/30, 6/16 по 5-му проезду Первомайского поселка; № 19/31 по 7-му проезду Первомайского поселка; № 39/53, 55 по ул. 2-й Садовой; № 21/23, 25 по 6-му проезду Первомайского поселка» | 31434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31434,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 8» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. им. Чернышевского Н.Г.; № 1, 4, 6, 8, по 4-му пр. им.Чернышевского Н.Г.» | 28307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28307,2 |
| 52. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление циркуляционного трубопровода от центрального теплового пункта, расположенного по адресу: просп. Энтузиастов, д. 56/1, до ввода в многоквартирный дом № 8 по Барнаульскому тупику» | 3412,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,2 |
| 53. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования (в части горячего водоснабжения) центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аптечная, 49/53» | 18348,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18348,7 |
| 54. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 23, 25, 29, 27, 31 по ул. Пензенской; № 18 по ул. Томской» | 24326,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24326,5 |
| 55. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 18 по ул. Волгоградской» | 30860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30860,0 |
| 56. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 41/45» и восстановление | 33421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33421,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18/40 по ул. Соколовой; № 33/39, 27/31, 41/45 по ул. Малой Горной; № 4/20 по ул. Малой Затонской» |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. 2 Пионерская, д. 30/36» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 61/67 по ул. Ново-Астраханской; № 36/42 по ул. Огородной; № 30/36 по ул. 2 Пионерской» | 756,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756,5 | 0,0 |
| 58. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Усиевича Г.А., д. 17/1» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 17/1 по ул. им. Усиевича Г.А.» | 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,0 | 0,0 |
| 59. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Усиевича Г.А., д. 33а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 31, 33а, 35а по ул. им. Усиевича Г.А.» | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 |
| 60. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, д. 12/14» и восстановление внутриквартальных тепловых сетей до вводов в жилые дома № 12/14 по ул. Аткарской; № 13/31 по ул. им. Степана Разина с условием обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях» | 786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,3 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, 2 Детский пр., д. 9/11» и восстановление тепловых сетей до вводов в жилые дома № 52/64 по ул. Клочкова; № 9/11, 13/17 по 2-му Детскому проезду; № 25 по 3-му Комсомольскому проезду; № 6/10 по 3-му Детскому проезду с условием обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях» | 755,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,7 | 0,0 |
| 62. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 16/24» и восстановление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 10 по ул. М. Расковой; № 16/24, 32а по ул. Крымской» | 799,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,3 | 0,0 |
| 63. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 21» и восстановление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 21, 23, 25 по ул. Крымской» | 763,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 0,0 |
| 64. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП по адресу: ул. 1-я Пионерская, 69/75 до вводов в жилые дома № 61/67, 69/75 по ул. 1-я Пионерская; № 76/78б, 78/90 по ул. Огородной; № 7/15 по 5 Нагорному проезду» | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838,0 | 0,0 |
| 65. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП по адресу: ул. Огородная, 87 до вводов в жилые дома № 83, 87а, 87б, 89 по ул. Огородной; № 3а по 1 Прессовому пр.» | 757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,0 | 0,0 |
| 66. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Огородная, 91 до вводов в жилые дома № 91б, 91в, 91г по ул. Огородной» | 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. 20/32» и восстановление (модернизация и тепловая изоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 37 по ул. Луговой» | 859,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,0 | 0,0 |
| 68. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., д. 7» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного жилого дома № 7 по 4-му пр. им. Чернышевского Н.Г.» | 671,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,8 | 0,0 |
| 69. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 6А, 8, 12А» | 811,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,7 | 0,0 |
| 70. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 34/40» и циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 34/40 по просп. Энтузиастов» | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,8 | 0,0 |
| 71. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 15» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных жилых домов № 15, 15А по ул. Томской» | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция системы теплоснабжения жилых домов по адресу: г. Саратов, ул. Парковая д. № 42/1 и ул. Химическая д. № 9/1» | 800,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,8 | 0,0 |
| Итого |  |  | 699214,6* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24968,5 | 674246,1* |
| Всего |  |  | 866296,5* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32050,4 | 834246,1* |

*объекты, в отношении которых в 2018 году расторгнуты муниципальные контракты на сумму 5487,7 тыс. руб.

на разработку рабочей документации. Выполнение данных работ запланировано в 2022 году

Приложение № 6

к муниципальной программе

Перечень

объектов электроснабжения, в отношении

которых проводится восстановление

| № п/п | Наименование мероприятия | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Восстановление кабельной линии от ТП-783 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Кавказская, д. № 4» | 2022 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Перечень

объектов теплоснабжения,

в отношении которых проводится замена

| № п/п | Наименование | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от тепловой камеры до жилого дома № 23а по ул. 2-й Прокатной | 2022 |
| 2. | Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от тепловой камеры 643/4 до жилого дома № 41/45 по ул. Малой Горной | 2022 |
| 3. | Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от жилого дома № 11 по ул. им. Тулайкова Н.М. | 2022 |
| 4. | Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод в жилой дом № 26 по ул. им. Шехурдина А.П. | 2022 |
| 5. | Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от места врезки до МДОУ «Детский сад № 76» по ул. Строителей, 12а, пос. Жасминный | 2022 |
| 6. | Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от узла трубопровода 707/1 до жилого дома № 4 по ул. им. Чехова А.П. | 2022 |
| 7. | Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса до МОУ «СОШ № 105» по ул. Строителей, б/н, пос. Жасминный | 2022 |
| 8. | Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от ЦТП до жилого дома № 25 по ул. Омской | 2022 |
| 9. | Замена и нанесение антикоррозийного покрытия на объекты теплоснабжения - теплотрассы (ввод) жилых домов № 4, 15, 13, 18 по ул. Малой Елшанской; теплотрассы (ввод) жилых домов № 5, 7, 12 по ул. Таганрогской; теплотрасса (ввод) жилого дома № 9 по Таганрогскому переулку; теплотрассы (ввод) жилых домов № 24, 20, 18, 18а, 22а, 26, 26а по Московскому шоссе | 2022 |
| 10. | Замена объекта - теплотрасса от жилого дома № 186 по ул. Огородной | 2022 |
| 11. | Замена объекта - теплотрасса от котельной по ул. Южной, д. № 38/40 | 2022 |
| 12. | Замена объекта, теплотрасса от У-106 до ЦТП по ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 12а | 2022 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам

муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2022 годы

| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (работ) |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной работы - обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема муниципальной работы - работа в целом* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 2 |  |  |  |  |  | 0,0 | 30820,0 | 30820,0 | 29053,0 | 0,0 |
| в том числе: в рамках основного мероприятия «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, объектов бытового назначения, находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов» | x | x | x | x | x | 0,0 | 30820,0 | 30820,0 | 29053,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x | x | x | 0,0 | 30820,0 | 30820,0 | 29053,0 | 0,0 |

*муниципальное задание бюджетному учреждению утверждено на выполнение работы в целом, в связи с этим количественный показатель объема оказания муниципальной работы не указан

| Приложение № 9 к муниципальной программе Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год (базовый) | 2017 год (оценка) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Площадь муниципальных жилых помещений, которым ежегодно обеспечивается надлежащее содержание (не менее) | тыс. кв. м | 1113,2 | 1074,7 | 1026,2 | 1009,1 | 1001,8 | - | - | 1001,8 |
| 2. |  | Количество исполненных решений суда по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | ед. | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 23 |
| 3. |  | Количество организаций, обеспечивавших бесперебойное электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, бытовое обслуживание (услуги бань) населения, которым оказана финансовая поддержка в рамках реализации программы | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 |
| 4. |  | Количество объектов тепло-, электроснабжения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, модернизации, строительству и восстановлению в рамках исполнения решений суда | ед. | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 24 | 30 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. |  | Оснащенность производственным инвентарем | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 |
| 6. |  | Количество организованных мусоросортировочных комплексов | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 7. |  | Количество исполненных решений суда по замене объектов теплоснабжения | ед. | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 661,24 | 592,59 | 533,99 | 538,69 | 525,09 | 505,23 | - | 505,23 |
| 1.2. |  | Количество муниципальных квартир, в которых проведен капитальный ремонт (ремонт), в том числе в целях исполнения судебных решений | ед. | 1 | 2 | 27 | 24 | 26 | 1 | - | 78 |
| 1.3. |  | Количество обследованных многоквартирных домов на предмет аварийности и непригодности для проживания | ед. | 114 | 4 | 120 | 76 | 67 | 16 | - | 279 |
| 1.4. |  | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора социального найма | ед. | - | - | 346 | 211 | 106 | 7 | - | 7 |
| 1.5. |  | Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора аренды или безвозмездного пользования | ед. | - | - | - | 198 | 198 | 198 | - | 198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Количество обследованных вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования | ед. | - | - | 54 | - | - | - | - | 54 |
| 1.7. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества собственников помещений | ед. | - | 2 | 4 | 9 | 15 | 17 | 49 | 89 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем аварийно-восстановительных работ | час. | 841,5 | 1200 | 465 | - | - | - | - | 465 |
| 2.2. | Количество отремонтированных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы | ед. | 144 | 169 | 216 | - | - | - | - | 216 |
| 2.3. | Количество человек, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань | тыс. чел. | 67 | 66,6 | 65,8 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | - | 278,8 |
| 2.4. | Количество объектов, оказывающих жителям города услуги муниципальных бань | ед. | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 9 |
| 2.5. | Количество объектов теплоснабжения/ водоснабжения и водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование | ед. | - | 54/145 | 54/145 | 54/145 | 54/145 | - | - | 54/145 |
| 2.6. | Количество разработанной проектной (рабочей) документации на реконструкцию, модернизацию ЦТП, котельных и объектов | ед. | - | 14 | 19 | - | - | - | 22 | 33 |
| 2.7. | Количество разработанной проектной (рабочей) документации на восстановление циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения к многоквартирным домам | ед. | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 5 |
| 2.8. | Количество объектов, к которым восстановлены циркуляционные трубопроводы сетей горячего водоснабжения | ед. | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 27 | 33 |
| 2.9. | Количество объектов по восстановлению кабельных линий | ед. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.10. | Количество приобретаемого производственного инвентаря | ед. | - | 10 | 92 | 63 | 63 | 63 | - | 281 |
| 2.11. | Создание мусоросортировочного комплекса | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2.12. | Прирост мощности оборудования | тыс. тонн | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
| 2.13. | Количество мусоросортировочных комплексов, подключенных к электрическим сетям | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.14. | Количество объектов теплоснабжения, в отношении которых выполнены работы по замене | ед. | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год начала реализации |  | год окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение сохранности, оценки состояния и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества многоквартирном доме, а также развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля |  |  |  |  |
| Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального жилищного фонда, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля | - комитет по ЖКХ; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района | 2018 |  | 2021 |
| Задача 1.2. Обеспечение исполнения судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | - комитет по ЖКХ |  | 2018 | 2022 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Организация деятельности в сфере тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, бытового обслуживания населения и участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, объектов бытового назначения, находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов» | - комитет по ЖКХ |  | 2018 | 2021 |
| Создание мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования «Город Саратов» | - комитет по ЖКХ |  | 2018 | 2019 |
| Замена объектов теплоснабжения | - комитет по ЖКХ |  | 2022 | 2022 |
| Задача 2.2. Обеспечение исполнения судебных решений по реконструкции, модернизации объектов тепло-, электроснабжения, восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов на территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |
| Исполнение судебных решений по реконструкции, модернизации, строительству объектов тепло-, электроснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов на территории муниципального образования «Город Саратов» | - комитет по ЖКХ |  | 2018 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 2.3. Обновление производственного инвентаря |  |  |  |
| Приобретение производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов» | - комитет по ЖКХ | 2018 | 2021 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2022 годы | всего по программе | всего |  | 1641346,5* | 221706,3* | 165710,9 |  | 190239,6 | 170575,3 | 898602,1* |
|  |  | бюджет города |  | 1542231,9* | 122591,7* | 165710,9 |  | 190239,6 | 170575,3 | 898602,1* |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | в том числе по участникам программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 1493595,6* |  | 169902,7* | 127815,7 |  | 152264,9 | 150497,9 | 898602,1* |
|  |  | бюджет города | 1394481,0* |  | 70788,1* | 127815,7 |  | 152264,9 | 150497,9 | 898602,1* |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 |  | 88212,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 |  | 10902,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 10150,1 |  | 3049,4 | 2332,1 |  | 3358,5 | 1410,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 10150,1 |  | 3049,4 | 2332,1 |  | 3358,5 | 1410,1 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 47,4 |  | 47,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 47,4 |  | 47,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Волжского района | всего | 18864,7 |  | 7381,1 | 6192,9 |  | 3548,3 | 1742,4 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 18864,7 |  | 7381,1 | 6192,9 |  | 3548,3 | 1742,4 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Заводского района | всего | 33276,2 |  | 10974,0 | 8335,6 |  | 9475,9 | 4490,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 33276,2 |  | 10974,0 | 8335,6 |  | 9475,9 | 4490,7 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Кировского района | всего | 16968,1 |  | 5961,6 | 3903,8 |  | 4665,9 | 2436,8 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 16968,1 |  | 5961,6 | 3903,8 |  | 4665,9 | 2436,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 13872,9 |  | 4480,0 | 3798,7 |  | 3782,4 | 1811,8 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 13872,9 |  | 4480,0 | 3798,7 |  | 3782,4 | 1811,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 48362,0 |  | 18865,2 | 11261,2 |  | 10641,9 | 7593,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 48362,0 |  | 18865,2 | 11261,2 |  | 10641,9 | 7593,7 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 6209,5 |  | 1044,9 | 2070,9 |  | 2501,8 | 591,9 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 6209,5 |  | 1044,9 | 2070,9 |  | 2501,8 | 591,9 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» на 2018-2022 годы | всего по подпрограмме | всего | 392885,6 |  | 56304,3 | 66631,8 |  | 75842,5 | 57945,2 | 136161,8 |
|  |  | бюджет города | 392885,6 |  | 56304,3 | 66631,8 |  | 75842,5 | 57945,2 | 136161,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 245134,7 |  | 4500,7 | 28736,6 |  | 37867,8 | 37867,8 | 136161,8 |
|  |  | бюджет города | 245134,7 |  | 4500,7 | 28736,6 |  | 37867,8 | 37867,8 | 136161,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 10150,1 |  | 3049,4 | 2332,1 |  | 3358,5 | 1410,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 10150,1 |  | 3049,4 | 2332,1 |  | 3358,5 | 1410,1 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 47,4 |  | 47,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 47,4 |  | 47,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Волжского района | всего | 18864,7 |  | 7381,1 | 6192,9 |  | 3548,3 | 1742,4 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 18864,7 |  | 7381,1 | 6192,9 |  | 3548,3 | 1742,4 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Заводского района | всего | 33276,2 |  | 10974,0 | 8335,6 |  | 9475,9 | 4490,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 33276,2 |  | 10974,0 | 8335,6 |  | 9475,9 | 4490,7 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Кировского района | всего | 16968,1 |  | 5961,6 | 3903,8 |  | 4665,9 | 2436,8 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 16968,1 |  | 5961,6 | 3903,8 |  | 4665,9 | 2436,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 13872,9 |  | 4480,0 | 3798,7 |  | 3782,4 | 1811,8 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 13872,9 |  | 4480,0 | 3798,7 |  | 3782,4 | 1811,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 48362,0 |  | 18865,2 | 11261,2 |  | 10641,9 | 7593,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 48362,0 |  | 18865,2 | 11261,2 |  | 10641,9 | 7593,7 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 6209,5 |  | 1044,9 | 2070,9 |  | 2501,8 | 591,9 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 6209,5 |  | 1044,9 | 2070,9 |  | 2501,8 | 591,9 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального жилищного фонда, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля» | всего по мероприятию | всего | 147750,9 |  | 51803,6 | 37895,2 |  | 37974,7 | 20077,4 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 147750,9 |  | 51803,6 | 37895,2 |  | 37974,7 | 20077,4 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 10150,1 |  | 3049,4 | 2332,1 | 3358,5 |  | 1410,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 10150,1 |  | 3049,4 | 2332,1 | 3358,5 |  | 1410,1 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 47,4 |  | 47,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 47,4 |  | 47,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Волжского района | всего | 18864,7 | 7381,1 | 6192,9 | 3548,3 | 1742,4 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 18864,7 | 7381,1 | 6192,9 | 3548,3 | 1742,4 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | администрация Заводского района | всего | 33276,2 | 10974,0 | 8335,6 | 9475,9 | 4490,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 33276,2 | 10974,0 | 8335,6 | 9475,9 | 4490,7 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Кировского района | всего | 16968,1 | 5961,6 | 3903,8 | 4665,9 | 2436,8 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 16968,1 | 5961,6 | 3903,8 | 4665,9 | 2436,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 13872,9 | 4480,0 | 3798,7 | 3782,4 | 1811,8 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 13872,9 | 4480,0 | 3798,7 | 3782,4 | 1811,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 48362,0 | 18865,2 | 11261,2 | 10641,9 | 7593,7 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 48362,0 | 18865,2 | 11261,2 | 10641,9 | 7593,7 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 6209,5 | 1044,9 | 2070,9 | 2501,8 | 591,9 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 6209,5 | 1044,9 | 2070,9 | 2501,8 | 591,9 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» | всего по мероприятию | всего | 245134,7 | 4500,7 | 28736,6 | 37867,8 | 37867,8 | 136161,8 |
|  |  | бюджет города | 245134,7 | 4500,7 | 28736,6 | 37867,8 | 37867,8 | 136161,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 245134,7 | 4500,7 | 28736,6 | 37867,8 | 37867,8 | 136161,8 |
|  |  | бюджет города | 245134,7 | 4500,7 | 28736,6 | 37867,8 | 37867,8 | 136161,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 2 «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2022 годы | всего по подпрограмме | всего | 1248460,9* | 165402,0* | 99079,1 | 114397,1 |  | 112630,1 |  | 762440,3* |
|  |  | бюджет города | 1149346,3* | 66287,4* | 99079,1 | 114397,1 |  | 112630,1 |  | 762440,3* |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 1248460,9* | 165402,0* | 99079,1 | 114397,1 |  | 112630,1 |  | 762440,3* |
|  |  | бюджет города | 1149346,3* | 66287,4* | 99079,1 | 114397,1 |  | 112630,1 |  | 762440,3* |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, объектов бытового назначения, находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ, участия в организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Саратов» | всего по мероприятию | всего | 212440,5 | 52786,5 | 54626,8 | 53397,1 |  | 51630,1 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 212440,5 | 52786,5 | 54626,8 | 53397,1 |  | 51630,1 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 212440,5 | 52786,5 | 54626,8 | 53397,1 |  | 51630,1 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 212440,5 | 52786,5 | 54626,8 | 53397,1 |  | 51630,1 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие «Исполнение судебных решений по реконструкции, модернизации, строительству объектов тепло-, электроснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, восстановлению сетей электроснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов на территории муниципального образования «Город Саратов» | всего по мероприятию | всего | 866623,4* | 12569,6* | 40000,0 | 60000,0 |  | 60000,0 |  | 699541,5* |
|  |  | бюджет города | 866623,4* | 12569,6* | 40000,0 | 60000,0 |  | 60000,0 |  | 699541,5* |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 866623,4* | 12569,6* | 40000,0 | 60000,0 |  | 60000,0 |  | 699541,5* |
|  |  | бюджет города | 866623,4* | 12569,6* | 40000,0 | 60000,0 |  | 60000,0 |  | 699541,5* |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приобретение производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов» | всего по мероприятию | всего | 3931,3 | 931,3 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 3931,3 | 931,3 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 3931,3 | 931,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города | 3931,3 | 931,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Создание мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования «Город Саратов» | всего по мероприятию | всего | 102566,9 | 99114,6 | 3452,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города | 3452,3 | 0,0 | 3452,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 102566,9 | 99114,6 | 3452,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города | 3452,3 | 0,0 | 3452,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 88212,0 | 88212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10902,6 | 10902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Замена объектов теплоснабжения» | всего по мероприятию | всего | 62898,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 62898,8 |  |
|  |  | бюджет города | 62898,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 62898,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 62898,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62898,8 |
|  |  | бюджет города | 62898,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62898,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кроме того погашение кредиторской задолженности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*объекты, в отношении которых в 2018 году расторгнуты муниципальные контракты на разработку рабочей документации. Выполнение данных работ запланировано в 2022 году. Во избежание задвоенности объема реализации мероприятия общие итоги в приложениях № 5 и 11 к муниципальной программе уменьшены на сумму 5487,7 тыс. руб.