25 марта 2013 года № 94-р

О проведении весенних работ

по благоустройству и санитарной

очистке территории муниципального

образования «Город Саратов»

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Саратов»:

1. Провести весенние работы по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» с 1 апреля               по 15 мая 2013 года.

2. Утвердить:

2.1. Должностной состав городского штаба по организации весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» и контролю за их проведением                  (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

3. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов», комитетам по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, по образованию, здравоохранения, по общественным отношениям, анализу и информации, по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», по управлению имуществом города Саратова, управлениям по труду и социальному развитию, по физической культуре и спорту, по культуре, развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, по наружной рекламе и художественному оформлению, по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям провести организационную работу по выполнению утвержденных мероприятий по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов».

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь трудовые коллективы к активному участию в весенних работах по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов», наведении санитарного порядка на прилегающих территориях организаций, жилых домов, уборке улиц, тротуаров, скверов, садов, парков.

5. Рекомендовать управлению МВД России по г. Саратову             принять меры по ликвидации несанкционированной торговли на территории города, по пресечению самовольной расклейки объявлений на фасадах зданий и сооружений, опорах контактной сети и наружного освещения и несанкционированных свалок мусора.

6. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение хода проведения весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                           А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 25 марта 2013 года № 94-р

Должностной состав

городского штаба по организации весенних работ по благоустройству

и санитарной очистке территории муниципального образования

«Городи Саратов» и контролю за их проведением

| Председатель штаба | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Члены штаба: |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |
|  | - первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Председатель комитета дорожного хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

муниципального образования «Город Саратов»                           В.Ю. Данилин

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 25 марта 2013 года № 94-р

План мероприятий

по подготовке и проведению весенних работ

по благоустройству и санитарной очистке территории

муниципального образования «Город Саратов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение весенних работ, определение в каждом районе комплекса мероприятий по благоустройству территории города | с 1 апреля по 9 мая 2013 года | главы администраций районов, руководители организаций |
| 2. | Создание районных штабов (комиссий) | до 1 апреля 2013 года | главы администраций районов |
| 3. | Проведение санитарных дней с участием трудовых коллективов, организаций всех форм собственности в уборке города | каждый четверг | главы администраций районов, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 4. | Обращение к жителям города об участии в мероприятиях по благоустройству | еженедельно | комитет по общественным отношениям, анализу и информации |
| 5. | Проведение ремонта, окраски контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | до 1 мая 2013 года | главы администраций районов |
| 6. | Уборка внутридворовых территорий от твердых бытовых отходов и организация регулярного вывоза мусора | до 25 апреля 2013 года | управляющие организации, главы администраций районов, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Уборка территорий школ, училищ, ВУЗов и прилегающих к ним территорий от мусора | до 25 апреля 2013 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 8. | Уборка территорий лечебных учреждений и прилегающих к ним территорий от мусора | до 25 апреля 2013 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 9. | Проведение обрезки деревьев, посадка деревьев и кустарников, побелка деревьев, посев газонов, уборка парков, скверов, бульваров, садов, зеленых зон | до 1 мая 2013 года | главы администраций районов, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МУП «Саргорсвет» |
| 10. | Проведение первоочередного ямочного ремонта дорог, уборка дорог, вывоз грунта, побелка бордюров (в рамках подготовки к Дню Победы) | до 15 мая 2013 года | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 11. | Уборка остановок общественного транспорта | до 20 апреля 2013 года | главы администраций районов, МКУ «Транспортное управление», МУПП «Саратовгорэлектротранс» |
| 12. | Работы по благоустройству объектов размещения рекламы, витрин магазинов, иллюминаций | до 20 апреля 2013 года | главы администраций районов, управление по наружной рекламе и художественному оформлению, руководители организаций |
| 13. | Приведение строительных площадок в соответствие с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов» | до 20 апреля 2013 года | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, комитет по управлению имуществом города Саратова, главы администраций районов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Приведение тротуаров и дворовых территорий в соответствие с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов» | до 1 мая 2013 года | главы администраций районов, управляющие организации, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 15. | Проведение ремонта цоколей домов, заборов, изгородей, торговых павильонов | до 1 мая 2013 года | главы администраций районов, руководители организаций |
| 16. | Организация уборки площадей, прилегающих к рынкам | до 1 мая 2013 года | главы администраций районов, руководители рынков, управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| 17. | Ликвидация несанкционированных свалок | до 15 апреля 2013 года | главы администраций районов |
| 18. | Организация работ по благоустройству территорий речного, железнодорожного вокзалов и автовокзала (за счет средств собственника) | до 15 апреля 2013 года | главы администраций районов |
| 19. | Организация работ по благоустройству кладбищ | до 25 апреля 2013 года | МКУ «Администрация кладбищ» |
| 20. | Обновление разметки проезжей части дорог, дорожных знаков (в рамках подготовки к Дню Победы) | до 15 мая 2013 года | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Саратову |
| 21. | Проведение работ по благоустройству Набережной Космонавтов, скверов, бульваров, парков | до 25 апреля 2013 года | главы администраций районов, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 22. | Проведение очистки, ремонта и окраски опор освещения, ремонта и замены светильников | до 5 мая 2013 года | ООО СГЭС, МУПП «Саратовгорэлектротранс», МУП «Саргорсвет» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Проведение весенних работ по благоустройству и санитарной очистке закрепленных территорий | до 15 мая 2013 года | главы администраций районов, структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Председатель комитета дорожного хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

муниципального образования «Город Саратов»                           В.Ю. Данилин