14 октября 2011 года № 2112

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования «Город Саратов»

на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 422 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2014 годы с перспективой до                 2020 года (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                           А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

14 октября 2011 года № 2112

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов»

на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года

Паспорт программы

| Наименование программы | - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. № 273 «Об утверждении Методики расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - распоряжение администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2011 года № 452-р «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик- координатор Программы | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Основные разработчики Программы | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Цель, задачи программы | - цель Программы: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики муниципального образования «Город Саратов»; |
|  | основные задачи Программы: - повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве; - повышение энергетической эффективности на транспорте; - повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы; - повышение энергетической эффективности в жилищном секторе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - снижение потребления тепловой энергии по сравнению с 2011 годом: за счёт модернизации тепловых сетей на 646 тыс. Гкал; за счёт установки систем регулирования подачи теплоносителя на 72 тыс. Гкал; за счёт установки двух модульных котельных на 5 тыс. Гкал; - снижение потребления электрической энергии по сравнению с 2011 годом: за счёт модернизации систем освещения зданий и территорий на 1332 тыс. кВт*ч путём установки 92 тыс. шт. энергосберегающих источников света зданий и территорий объектов муниципальной собственности; за счёт замены ламп освещения улиц на энергосберегающие на 1500 тыс. кВт*ч путём установки 564 энергосберегающих источников света для освещения улиц; - строительство и ввод в эксплуатацию 1200 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении; - продолжение строительства и ввод в эксплуатацию двух объектов теплоснабжения; - снижение потребления бензина на 3 тыс. л по сравнению с 2011 годом; - приобретение 88 единиц спецтехники, работающей на сжатом природном газе; - проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов 378 объектов муниципальной собственности; - установка 378 систем регулирования подачи теплоносителя в 378 объектах муниципальной собственности |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года |
| Объёмы и источники финансирования | всего на реализацию мероприятий Программы на 2012-2014 годы прогнозно требуется 987194,3 тыс. руб., из них: - 2012 год – 89358,3 тыс. руб.; - 2013 год – 532168,0 тыс. руб.; - 2014 год – 365668,0 тыс. руб.; в том числе: средства федерального бюджета (прогнозно): - 2012 год - 0 тыс. руб.; - 2013 год – 186307,0 тыс. руб.; - 2014 год – 146027,0 тыс. руб.; средства областного бюджета (прогнозно): - 2012 год - 62550,8 тыс. руб.; - 2013 год – 167847,0 тыс. руб.; - 2014 год – 101167,0 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования «Город Саратов»: - 2012 год – 26807,5 тыс. руб.; - 2013 год – 178014,0 тыс. руб.; - 2014 год – 118474,0 тыс. руб. |
| Исполнители основных мероприятий | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»; - комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»; - комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»; - управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов»; - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»; - управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов»; - управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»; - комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования «Город Саратов»; - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов»; - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»; - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов»; - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»; - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»; - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение потребления тепловой энергии на 723 тыс. Гкал по сравнению с 2011 годом; - строительство и ввод в эксплуатацию 1200 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении; - снижение потребления электрической энергии на 2832 тыс. кВт*ч по сравнению с 2011 годом; - продолжение строительства и ввод в эксплуатацию двух объектов теплоснабжения; - снижение потребления бензина на 3 тыс. л по сравнению с 2011 годом; - приобретение 88 единиц спецтехники, работающей на сжатом природном газе; - проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов 378 объектов муниципальной собственности; - установка 378 систем регулирования подачи теплоносителя в 378 объектах муниципальной собственности; - установка 92 тыс. шт. энергосберегающих источников света для освещения зданий и установка 564 шт. энергосберегающих источников света для освещения улиц |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Установка погодозависимых регуляторов подачи тепла.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» в течение отопительного сезона температура теплоносителя, подаваемого от теплоисточника, не должна быть ниже 70оС. В переходный период (весна, осень) или оттепель во время зимы, когда температура окружающего воздуха выше 0оС, данная температура теплоносителя выше необходимой для поддержания температуры в отапливаемом помещении на комфортном уровне (не выше 26оС). В результате потребители открывают форточки и выпускают избыточное тепло на улицу, что приводит к неоправданным потерям тепловой энергии.

В результате неоправданных потерь тепловой энергии в домах, подключённых к центральному теплоснабжению, расходуется на 20% больше тепловой энергии за отопительный период.

Решением данной проблемы является установка погодозависимых регуляторов подачи тепловой энергии в центральных тепловых пунктах, находящихся в муниципальной собственности.

Восстановление закрытой циркуляционной схемы горячего водоснабжения.

Использование открытой системы горячего водоснабжения приводит к постоянному обновлению теплоносителя в магистралях системы теплоснабжения. Теплоноситель, подаваемый от теплоисточника, содержит в себе много кислорода, который выделяется внутри труб системы отопления и приводит к их быстрому износу.

Кроме того, в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» температура горячей воды, подаваемой потребителям, должна находиться в интервале 60оС-75оС. Достичь такой температуры горячей воды при использовании открытой схемы горячего водоснабжения невозможно, так как температура обратного трубопровода системы отопления, из которого осуществляется отбор теплоносителя для горячего водоснабжения, нередко превышает установленный верхний предел горячей воды, подаваемой потребителям, 75оС, что может повлечь за собой сильные ожоги при неосторожном обращении. Срок службы труб из органических материалов (полипропилен и др.) сильно сокращается с увеличением температуры воды. В идеале температура горячей воды, подаваемой потребителям, составляет 60оС.

Решением данной проблемы является использование закрытой системы горячего водоснабжения. Теплоноситель от теплоисточника подается на греющий контур теплообменника. На нагреваемом контуре циркулирует вода из питьевого водопровода. В результате регулирующих воздействий на контурах горячего водоснабжения можно добиться заданной температуры горячей воды 60оС. При работе такой схемы горячего водоснабжения не расходуется теплоноситель из системы отопления, в результате увеличивается срок службы тепломагистралей и сокращаются расходы на подготовку теплоносителя на теплоисточниках.

Использование тупиковых схем горячего водоснабжения приводит к социальной напряжённости. Индивидуальные приборы учёта потребления горячей воды считают расход независимо от температуры воды, проходящей через прибор. В доме, подключенном к центральному тепловому пункту, в зимнее время утром первому потребителю придется слить несколько кубометров воды и оплатить холодную воду, текущую из крана ГВС по цене горячей воды.

Решением данной проблемы является организация схемы циркуляции горячего водоснабжения. При этом горячая вода циркулирует по контуру, постоянно подогреваясь, и потребителю не требуется сливать воду до достижения нужной температуры.

Перевод многоквартирных домов на системы теплоснабжения с когенерацией электрической энергии.

В период прохождения отопительных сезонов, в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Сервис-Люкс» договоров в части расчётов за потреблённые топливно-энергетические ресурсы, поставщики ресурсов принимают меры по введению режима ограничения подачи газа и электрической энергии. Котельная ООО «Сервис-Люкс» обеспечивает теплоснабжением три учреждения социальной сферы и 65 многоквартирных домов микрорайона «Техстекло», в которых проживает порядка 15 тысяч граждан.

В целях предотвращения срывов поставки коммунального ресурса (тепловой энергии) в многоквартирные дома и учреждения социальной сферы необходимо решение вопроса о переключении данных объектов на тепловые сети ОАО «Волжская ТГК». Обеспечение тепловой энергией осуществляется ТЭЦ-5. Для переключения объектов потребуется строительство тепловой сети в двухтрубном исполнении диаметром 400 мм протяжённостью 800 м и станции подмешивания.

Котельная по ул. 1-й Прокатной, 19 обеспечивает теплоснабжением          19 многоквартирных домов, расположенных в том же микрорайоне «Техстекло». Данная котельная находится в собственности ОАО «Волжская ТГК». Из-за низкого давления газа в падающем газопроводе и износа оборудования котельной при пиковых нагрузках не обеспечиваются   параметры теплоносителя. Для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения необходимо строительство тепловой сети в  двухтрубном исполнении диаметром 200 мм протяжённостью 400 м от насосной подмешивания до котельной по ул. 1-й Прокатной, 19.

Отопление 23 многоквартирных домов посёлка Увек осуществляется от ЦТП путём подачи пара через пароводяные теплообменники без возврата конденсата поставщику ОАО «РЖД». Учитывая, что система сбора и возврата конденсата не предусмотрены, образующийся конденсат сливается либо в грунт либо в систему бытовой канализации без дополнительного охлаждения, что противоречит требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и приводит к потерям тепловой энергии. В результате технологической особенности производства тепловой энергии с использованием пара у управляющих организаций образуется кредиторская задолженность, не обеспеченная источниками финансирования.

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо модернизировать систему теплоснабжения многоквартирных домов посёлка Увек, переведя объекты теплоснабжения посёлка с парового отопления на водяное. Для этого необходимо строительство двух модульных котельных по адресам:              1-й Нефтяной проезд, 3-й Нефтяной проезд.

Установка энергоэффективных источников освещения на объектах, находящихся в муниципальной собственности.

Использование в качестве источников освещения ламп накаливания и люминесцентных источников света диаметром трубки 25 мм приводит к неэффективному расходу электрической энергии. Современные энергоэффективные источники света, такие как светодиоды, люминесцентные трубки диаметром 16 мм позволяют, не снижая уровня освещённости в помещениях и на улице, снизить расход электрической энергии для целей освещения.

Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности.

Обязательное энергетическое обследование определяется требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данное мероприятие позволит провести многосторонний анализ потребления всех видов энергии зданиями, строениями, сооружениями.

На основании полученных данных разрабатываются мероприятия по энергосбережению и увеличению энергетической эффективности.

Приобретение техники с двигателями внутреннего сгорания на природном газе.

Использование бензина в качестве моторного топлива для двигателей приводит к вредным выхлопам в атмосферу. Стоимость природного газа ниже чем стоимость бензина и при его использовании в качестве моторного топлива позволяет снизить затраты на транспорт.

Индикаторы, используемые для расчёта целевых показателей Программы, согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. № 273 «Об утверждении Методики расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в сопоставимых условиях» приведены в приложении № 2 к Программе.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Цель Программы - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики муниципального образования «Город Саратов».

Основные задачи Программы:

- повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве;

- повышение энергетической эффективности на транспорте;

- повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы;

- повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.

Сроки и этапы реализации:

- 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объём финансирования мероприятий Программы определен исходя из уровня цен на единицу продукции, работ, услуг               2011 года.

На реализацию мероприятий Программы в 2012-2014 годах прогнозно потребуется 987194,3 тыс. рублей, из них:

- 2012 год – 89358,3 тыс. руб.;

- 2013 год – 532168,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 365668,0 тыс. руб.;

в том числе:

средства федерального бюджета (прогнозно):

- 2012 год - 0 тыс. руб.;

- 2013 год – 186307,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 146027,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2012 год - 62550,8 тыс. руб.;

- 2013 год – 167847,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 101167,0 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования «Город Саратов»:

- 2012 год – 26807,5 тыс. руб.;

- 2013 год – 178014,0 тыс. руб.;

## - 2014 год – 118474,0 тыс. руб.

## Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» в  2012 году по главным распорядителям бюджетных средств составят:

| Главный распорядитель бюджета | 2012 год (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 980,0 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6500,0 |
| Управление по фзизической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2510,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1202,7 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 250,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2020,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 3910,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1490,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4550,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2334,8 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 1060,0 |
| Итого на 2012 год | 26807,5 |

## Объём и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

IV. Организация управления реализацией Программы,

контроль за ходом её выполнения

## Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляются заказчиком-координатором – комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов».

Структурные и территориальные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» - исполнители мероприятий Программы обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов финансирования, направляют предложения по корректировке Программы и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

## Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, заказчиком-координатором – комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов».

Сводный отчёт об исполнении Программы по итогам прошедшего финансового года комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» представляет на рассмотрение постоянно действующего совещания при главе администрации муниципального образования «Город Саратов».

V. Система (перечень) программных мероприятий

## В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня  мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» специфика повышения энергоэффективности в отдельных секторах экономики (организация управления и принятия решений, степень и возможности регулирования, структура и схожесть технических решений) вызывает необходимость выделения следующих направлений реализации программных мероприятий:

- повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве;

- повышение энергетической эффективности на транспорте;

- повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы;

- повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.

## Система (перечень) программных мероприятий отражена в приложении № 1 к Программе.

VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических,

экологических результатов Программы

## Под результатами реализации программных мероприятий по итогам 2012-2014 годов понимается достижение следующих результатов, определяющих её эффективность:

- снижение потребления тепловой энергии на 723 тыс. Гкал по сравнению с 2011 годом;

- строительство и ввод в эксплуатацию 1200 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении;

- снижение потребления электрической энергии на 2832 тыс. кВт*ч по сравнению с 2011 годом;

- продолжение строительства и ввод в эксплуатацию двух объектов теплоснабжения;

- снижение потребления бензина на 3 тыс. л по сравнению с                   2011 годом;

- приобретение 88 единиц спецтехники, работающей на сжатом природном газе;

- проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов 378 объектов муниципальной собственности;

- установка 378 систем регулирования подачи теплоносителя в                   378 объектах муниципальной собственности;

- установка 92 тыс. шт. энергосберегающих источников света для освещения зданий и территорий объектов муниципальной собственности;

- установка 564 шт. энергосберегающих источников света для освещения улиц.

## Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства.

Индикаторы, используемые для расчёта целевых показателей, и целевые показатели Программы согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. № 273 «Об утверждении Методики расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в сопоставимых условиях», приведены в приложениях № 2 и 3 к Программе.

## Заместитель главы администрации

## муниципального образования «Город Саратов»

## по городскому хозяйству,

## председатель комитета по

## жилищно-коммунальному хозяйству                                              В.И. Васильев

| Приложение № 1 к Программе |
| --- |
| Система программных мероприятий |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей | Показатели результативности выполнения Программы |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | всего | наименование показателя | ед. изм. | базо-вое зна-чение | 2012 | 2013 | 2014 | целе-вое зна-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Задача. Повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве |
| Строительство тепловых сетей | комитет по ЖКХ | - | 80000,0 | 40000,0 | 120000,0 | строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении | м | 0 | 0 | 800 | 400 | 1200 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | 27000,0 | 14000,0 | 41000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) | - | 27000,0 | 14000,0 | 41000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» | - | 26000,0 | 12000,0 | 38000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП | комитет по ЖКХ | - | 228808,0 | 149808,0 | 378616,0 | снижение потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 | 323 | 323 | 646 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | 81097,0 | 52417,0 | 133514,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) | - | 81097,0 | 52417,0 | 133514,0 | количество строящихся объектов | шт. | 0 | 0 | 56 | 56 | 112 |
|  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» | - | 66614,0 | 44974,0 | 111588,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по направлению |  | - | 308808,0 | 189808,0 | 498616,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача. Повышение энергоэффективности на транспорте |
| Приобретение спецтехники, работающей на сжатом природном газе | комитет по дорожному хозяйству и транспорту, комитет по ЖКХ | - | 62060,0 | 64060,0 | 126120,0 | снижение потребления бензина | тыс. литров | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | 43460,0 | 44860,0 | 88320,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | количество приобретаемой техники | шт. | 0 | 0 | 43 | 45 | 88 |
|  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» | - | 18600,0 | 19200,0 | 37800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по направлению |  | - | 62060,0 | 64060,0 | 126120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы |
| Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности | управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района | 89358,3 | - | - | 89358,3 | обследовано объектов | шт. | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | получено энергетических паспортов | шт. | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 62550,8 | - | - | 62550,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 26807,5 | - | - | 26807,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка систем регулирования подачи теплоносителя на объектах муниципальной собственности | управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района | - | 76000,0 | 76000,0 | 152000,0 | снижение потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 482 | 0 | 36 | 36 | 72 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | 23000,0 | 23000,0 | 46 000,0 | количество установленных систем | шт. | 0 | 0 | 189 | 189 | 378 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | - | 23000,0 | 23000,0 | 46 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» | - | 30000,0 | 30000,0 | 60000,0 | количество оснащенных зданий | шт. | 0 | 0 | 189 | 189 | 378 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Модернизация систем освещения зданий и территорий объектов муниципальной собственности | управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района | - | 28500,0 | 28500,0 | 57000,0 | снижение потребления электрической энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 666 | 666 | 1332 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | 11750,0 | 11750,0 | 23500,0 | количество установленных источников света | шт. | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 92000 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | - | 11750,0 | 11750,0 | 23500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» | - | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп освещения улиц на энергосберегающие | комитет по дорожному хозяйству и транспорту | - | 6800,0 | 7300,0 | 14100,0 | снижение потребления электрической энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 750 | 750 | 1500 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | количество установленных источников света | шт. | 0 | 0 | 272 | 272 | 564 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» | - | 6800,0 | 7300,0 | 14100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по направлению |  | 89358,3 | 111300,0 | 111800,0 | 312458,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе |
| Монтаж модульных котельных в посёлке Увек | комитет по ЖКХ | - | 50000,0 | - | 50000,0 | снижение потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (прогнозно) | - | 25000,0 | - | 25000,0 | количество строящихся объектов | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» | - | 25000,0 | - | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по направлению |  | - | 50000,0 | - | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | 186307,0 | 146027,0 | 332334,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого областной бюджет (прогнозно) |  | 62550,8 | 167847,0 | 101167,0 | 331564,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого бюджет муниципального образования «Город Саратов» |  | 26807,0 | 178014,0 | 118474,0 | 323295,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | 89358,3 | 532168,0 | 365668,0 | 987194,3 |  |  |  |  |  |  |  |