15 апреля 2011 года № 816

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Проведение ремонта автомобильных дорог

общего пользования муниципального образования

«Город Саратов» на территории Волжского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова          от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год согласно приложению.

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

15 апреля 2011 года № 816

Ведомственная целевая программа

«Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов»

на территории Волжского района муниципального образования

«Город Саратов» на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района) |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Срок реализации | - 2011 год |
| Цель и задача | - цель Программы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Волжского района; - задача Программы: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | - улучшение технического состояния 6,5% автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Волжского района |
| Целевые индикаторы | - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» 46916,18 кв. м, в т. ч. проезжей части - 38864,9 кв. м; - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закреплённых таких дорог - 13,8%; - количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» - 19 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Объем и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы - 45054,0 тыс. руб.; - источники финансирования: субсидии федерального бюджета - 42801,3 тыс. руб., в т. ч. неиспользованный остаток субсидий федерального бюджета 2010 года - 15078,9 тыс. руб.; субсидии из федерального бюджета 2011 года - 27722,4 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 2252,7 тыс. руб., в т. ч. софинансирование работ по объектам, включённым в перечень, за счёт неиспользованных субсидий федерального бюджета 2010 года - 793,6 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, включённым в перечень за счёт субсидий федерального бюджета 2011 года, - 1459,1 тыс. руб. |

- Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне

Распоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от 15.02.2011 № 188-р «Об уточнении перечня автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов» за администрацией Волжского района закреплены следующие объекты согласно таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улицы и дороги местного значения с усовершенствованным покрытием | 338573,76 |
| 2. | Улицы и дороги местного значения с грунтовым покрытием | 110121,4 |
|  | Итого | 448695,16 |

Настоящей Программой предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Волжского района.

- Cрок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

- Основные цель и задача Программы

Цель Программы - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных  за администрацией Волжского района.

Задача Программы - улучшение технического состояния  автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов».

- Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» общей площадью                  46916,18 кв. м, в т. ч. проезжей части - 38864,9 кв. м, что составляет 13,8% от общей площади автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закреплённых за администрацией Волжского района.

- Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

- Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложении № 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов».

Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», подлежащих ремонту, указан в приложении               № 2 к Программе.

- Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

- Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в                 2010 году, с учётом:

- проведённой в 2011 году оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закреплённых за администрацией Волжского района;

- категории автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», планируемых к ремонту;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», планируемых к ремонту.

Общий объём финансирования Программы составляет                       45054,0 тыс. руб., в том числе субсидии федерального бюджета -           42801,3 тыс. руб. (неиспользованный остаток субсидий 2010 года -              15078,9 тыс. руб., субсидии 2011 года - 27722,4 тыс. руб.), софинансирование за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 2252,7 тыс. руб. (софинансирование работ по объектам, включённым в перечень, за счёт неиспользованных субсидий федерального бюджета         2010 года - 793,6 тыс. руб., софинансирование работ по объектам, включённым в перечень за счёт субсидий федерального бюджета 2011 года, -                               1459,1 тыс. руб.).

- Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов»                     по городскому хозяйству, администрация Волжского района, комитет по  дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации

Волжского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                              А.Г. Халов

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задача, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2010 год) | 2011 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закреплённых за администрацией Волжского района |
| Задача - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Мероприятия: |
| 1. Обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» за счёт средств 2011 года | администрация Волжского района | 255 05 03 3150206 500 225 (037) 255 05 03 3150206 500 225 (041 | 27722,4 1459,1 | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | кв. м | 100081,1 | 29384,18 в т. ч. проезжая часть 26088,9 кв. м | 29384,18 в т. ч. проезжая часть 26088,9 кв. м |
|  |  |  |  | количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | объект | 36 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закрепленных таких дорог | % | 22,4 | 8,6 | 8,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» за счёт неиспользованного остатка средств 2010 года | администрация Волжского района | 255 05 03 3150206 500 225 (038) 255 05 03 3150206 500 225 (042) | 15078,9 793,6 | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | кв. м | * | 17532,0 в т. ч. проезжая часть 12776,0 кв. м | 17532,0 в т. ч. проезжая часть 12776,0 кв. м |
|  |  |  |  | количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | объект | * | 7 | 7 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закреплённых таких дорог | % | * | 5,2 | 5,2 |
| Итого |  |  | 45054,0 |  |  |  |  |  |

* Базовые значения указаны в мероприятии № 1

Приложение № 2 к Программе

Перечень

автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закреплённых за администрацией Волжского района, подлежащих ремонту в 2011 году

| № п/п | Наименование (участок работ) | Планируемая площадь к ремонту, кв. м | В том числе проезжая часть, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перечень объектов, ремонтируемых за счёт средств 2011 года |
| 1. | Ул. им. Рогожина В.А. (от ул. Большой Горной до ул. им. Посадского) | 2447,3 | 2051,3 |
| 2. | Ул. им. Посадского (от ул. им. Рогожина В.А. до ул. Вознесенской), (от ул. им. Рогожина В.А. до ул. Большой Горной) | 4465,0 | 3868,0 |
| 3. | Дорога на ЦДК | 2702,0 | 2702,0 |
| 4. | Ул. Весенняя (от 2-го Соколовогорского пр. до жилого дома № 1 по ул. Весенней) | 1235,88 | 1058,0 |
| 5. | 2-й Соколовогорский пр. (от ул. Соколовогорской до ул. Весенней) | 3065,0 | 1865,0 |
| 6. | 3-й Соколовогорский пр. (от ул. Весенней до ул. Соколовогорской) | 1058,0 | 1058,0 |
| 7. | 4-й Соколовогорский пр. | 2185,0 | 985,0 |
| 8. | Ул. Тулупная (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Вознесенской) | 2406,0 | 2220,0 |
| 9. | Проезд от 5-го Соколовогорского проезда до ул. Аэропорт (от жилого дома № 18 по ул. Соколовогорской до жилого дома № 24А по ул. Соколовогорской) | 2143,6 | 1482,6 |
| 10. | Дорога на совхоз «Комбайн» (от кольца маршрута № 9 до разворотной площадки) | 3805,0 | 3765,0 |
| 11. | Ул. Вознесенская (от ул. Московской до ул. Кузнечной) | 3575,0 | 2594,0 |
| 12. | Ул. Малиновая, лит. д. 8 | 2440,0 | 2440,0 |
|  | Итого | 29384,18 | 26088,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перечень объектов, ремонтируемых за счёт неиспользованного остатка средств 2010 года |
| 1. | 5-й Соколовогорский пр. | 2380,0 | 1300,0 |
| 2. | Ул. Валовая (от ул. им. Мичурина И.В. до ул. Северной) | 1702,0 | 1190,0 |
| 3. | Ул. Северная | 1395,0 | 1023,0 |
| 4. | Ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. Валовой) | 1727,0 | 1394,0 |
| 5. | Ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов) | 1983,0 | 1633,0 |
| 6. | Ул. Соборная (от ул. Первомайской до ул. Кузнечной) | 4761,0 | 3696,0 |
| 7. | Ул. Комсомольская (от ул. им. Мичурина И.В. до ул. им. Григорьева Е.Ф.) | 3584,0 | 2540,0 |
|  | Итого | 17532,0 | 12776,0 |
|  | Всего | 46916,18 | 38864,9 |