1 апреля 2011 года № 138-р

О проведении весенних работ по благоустройству

и санитарной очистке территории муниципального

образования «Город Саратов»

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Саратов»:

1. Провести весенние работы по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» с 4 апреля               по 15 мая 2011 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав городского штаба по организации весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» и контролю за их проведением                  (приложение № 1).

2.2. Мероприятия по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

3. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов», комитетам: по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожного хозяйства, по архитектуре и градостроительству, по землепользованию и градостроительству, по труду и социальному развитию, по образованию, здравоохранения, по общественным отношениям, анализу и информации, по экономике, управлениям: по физической культуре и спорту, по культуре, по капитальному строительству, по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям провести организационную работу по выполнению утверждённых мероприятий по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов».

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь трудовые коллективы к активному участию в весенних работах по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов», в наведении санитарного порядка на прилегающих территориях организаций, жилых домов, уборке улиц, тротуаров, скверов, садов, парков.

5. Рекомендовать управлению внутренних дел по городу Саратову             принять меры по ликвидации несанкционированной торговли на территории города, по пресечению самовольной расклейки объявлений на фасадах зданий и сооружений, опорах контактной сети и наружного освещения и несанкционированных свалок мусора.

6. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение хода проведения весенних работ в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                           А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

Состав городского штаба

по организации весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Городи Саратов»

и контролю за их проведением

| Васильев В.И. | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председатель штаба |
| --- | --- |
| Члены штаба: |
| Баталина О.Ю. | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |
| Червяков С.В. | - первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Логинов В.Н. | - первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Челышев В.А. | - первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Касьянов К.В. | - первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Филин П.А. | - первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Борисов А.Ю. | - первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Кузьмин М.В. | - и.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Данилин В.Ю. | - председатель комитета дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Председатель комитета

дорожного хозяйства

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                         В.Ю. Данилин

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

Мероприятия

по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования

«Город Саратов» с 4 апреля по 15 мая 2011 года

| № п/п | Название | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение весенних работ, определение в каждом районе комплекса мероприятий по благоустройству территории города | с 4 апреля по 9 мая 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций |
| 2. | Создание районных штабов (комиссий) | до 4 апреля 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Проведение санитарных дней с участием трудовых коллективов, организаций, всех форм собственности в уборке города | каждый четверг | главы администраций районов, комитеты по ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 4. | Обращение к жителям города об участии в мероприятиях по благоустройству | еженедельно | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Проведение ремонта, окраски контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов | до 1 мая 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Уборка внутридворовых территорий от твёрдых бытовых отходов и организация регулярного вывоза мусора | до 25 апреля 2011 года | управляющие организации, главы администраций районов, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 7. | Уборка территорий школ, училищ, ВУЗов и прилегающих к ним территорий от мусора | до 25 апреля 2011 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 8. | Уборка территорий лечебных учреждений и прилегающих к ним территорий от мусора | до 25 апреля 2011 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 9. | Проведение обрезки деревьев, посадка деревьев и кустарников, побелка деревьев, посев газонов, уборка парков, скверов, бульваров, садов, зелёных зон | до 1 мая 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», директор МУП «Садово-парковое» |
| 10. | Проведение первоочередного ямочного ремонта дорог, уборка дорог, вывоз грунта, побелка бордюров (в рамках подготовки к 9 мая) | до 15 мая 2011 года | комитет дорожного хозяйства, главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 11. | Уборка остановок общественного транспорта | до 20 апреля 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», МУ «Транспортное управление |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Работы по благоустройству объектов размещения рекламы, витрин магазинов, иллюминаций | до 20 апреля 2011 года | главы администраций районов, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций |
| 13. | Приведение строительных площадок в соответствие с правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов» | до 20 апреля 2011 года | главы администраций районов, комитет по архитектуре и градостроительству, комитет по землепользованию и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 14. | Приведение тротуаров и дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов» | до 1 мая 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» и управляющие организации |
| 15. | Проведение ремонта цоколей домов, заборов, изгородей, торговых павильонов | до 1 мая 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций |
| 16. | Организация уборки площадей, прилегающих к рынкам | до 1 мая 2011 года | главы администраций районов, руководители рынков, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 17. | Ликвидация несанкционированных свалок | до 15 апреля 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 18. | Организация работ по благоустройству территорий речного, железнодорожного вокзалов и автовокзала (за счёт средств собственника) | до 15 апреля 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Организация работ по благоустройству кладбищ | до 25 апреля 2011 года | директор МБУ «Администрация кладбищ» |
| 20. | Обновление разметки проезжей части дорог, дорожных знаков (в рамках подготовки к 9 мая) | до 15 мая 2011 года | администрации районов, комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов», директор филиала ГОССМЭП МВД России по Саратовской области, начальник отдела ГИБДД УВД по г. Саратову |
| 21. | Проведение работ по благоустройству Набережной Космонавтов, скверов, парков | до 25 апреля 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 22. | Проведение очистки, ремонта и окраски опор освещения, ремонта и замены светильников | до 5 мая 2011 года | директор ООО СГЭС, директор МУПП «Саратовгорэлектротранс», директор МУП «Саргорсвет» |
| 23. | Проведение весенних работ по благоустройству и санитарной очистке закреплённых территорий | до 15 мая 2011 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Председатель комитета

дорожного хозяйства

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                         В.Ю. Данилин