17 августа 2012 года № 1936

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

«Город Саратов» от 14 октября 2010 года № 2424

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Расширение сети дошкольных образовательных

учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы»

В соответствии c решением Саратовской городской Думы от 19.07.2012 № 16-199 «О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 422 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2010 года                № 2424 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на                2011-2015 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы:

1.1.1. Раздел «Муниципальные заказчики» дополнить дефисом следующего содержания:

«- комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству)».

1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели»:

- в дефисе 5 цифру «2» заменить цифрой «4»;

- в дефисе 6 цифру «5» заменить цифрой «3»;

- в дефисе 10 цифру «73» заменить цифрой «78»;

- в дефисе 11 цифру «170» заменить цифрой «171»;

- в дефисе 12 цифру «138» заменить цифрой «143»;

- в дефисе 13 цифру «167» заменить цифрой «170».

1.1.3. Содержание раздела «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

« - объёмы финансирования - всего 1302146,7 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 144245,7 тыс. руб.,

2012 год - 277601,5 тыс. руб.,

2013 год - 672599,8 тыс. руб.,

2014 год - 123527,3 тыс. руб.,

2015 год - 84172,4 тыс. руб.

Источник - бюджет муниципального образования «Город Саратов», федеральный бюджет, областной бюджет».

1.1.4. Содержание раздела «Исполнители основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«- комитет по образованию, администрации районов города, комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, УКС, КУИ, муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования (далее - МДОУ)».

1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение Программы» внести следующие изменения:

1.2.1. В первом абзаце слова «Привлечение средств Федерального бюджета, бюджета Саратовской области не предполагается» заменить словами «Возможно привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета».

1.2.2. Во втором абзаце цифру «1238381,0» заменить цифрой                           «1 302 146,7».

1.2.3. Таблицу изложить в следующей редакции:

| Потребность в средствах бюджета муниципального образования «Город Саратов» | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 144245,7 | 277601,5 | 672599,8 | 123527,3 | 84172,4 | 1302146,7 |
| 1. Комитет по образованию | 4450,7 | 9404,5 | 67144,8 | 15700,0 | 9237,1 | 105937,1 |
| 2. Администрация Ленинского района | 25061,5 | 127370,2 | 74533,3 | 30600,0 | 26900,0 | 284465,0 |
| 3. Администрация Заводского района | 4092,3 | 53048,7 | 209743,7 | 14300,0 | 14300,0 | 295484,7 |
| 4. Администрация Октябрьского района | 5086,1 | 29410,7 | 74763,9 | 39000,0 | 10000,0 | 158260,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Администрация Фрунзенского района | 9061,5 | 8418,8 | 31469,7 | 4720,0 | 4760,0 | 58430,0 |
| 6. Администрация Кировского района | 6173,8 | 7780,6 | 36706,6 | 16396,0 | 14204,0 | 81261,0 |
| 7. Администрация Волжского района | 19494,1 | 19143,7 | 21237,8 | 2811,3 | 4771,3 | 67458,2 |
| 8. КУИ | 0,0 | 0,0 | 157000,0 | 0,0 | 0,0 | 157000,0 |
| 9. УКС | 70825,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70825,7 |
| 10. Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству | 0,0 | 23024,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23024,3 |

1.3. В разделе «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы» цифры «555» и «460» заменить цифрами «475» и «540» соответственно.

1.4. Приложения № 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

17 августа 2012 года № 1936

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты | Наименование показателя | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | тыс. руб. |  | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель - повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| Задача 1. Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1.1. Проектирование и строительство детских садов | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, администрации Заводского, Волжского районов | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  | 4 | 2 |  |  | 4 |
|  |  | 2012 | 37063,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 147246,0 | количество введённых в эксплуатацию объектов | объект |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  |  | 240 | 640 | 880 |
|  |  | всего | 184309,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | УКС, администрации Ленинского, Заводского районов, комитет по образованию | 2011 | 70825,7 | количество реконструируе-мых объектов | объект |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 4 |
|  |  | 2012 | 87465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 15900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  | 80 | 325 | 80 |  |  | 485 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 174190,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, администрация Октябрьского района | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 3 |
|  |  | 2012 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 38625,0 | количество введённых в эксплуатацию объектов | объект |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
|  |  | 2014 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  | 40 |  |  | 40 |
|  |  | всего | 81625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов | администрации Ленинского, Заводского, Октябрьского районов, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество имущественных комплексов | объект |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  |  | 2012 | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 16000,0 | количество дополнительных мест | место |  |  | 150 | 80 | 120 |  | 350 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 86000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Приобретение объектов недвижимости | КУИ | 2011 | 0,0 | количество объектов недвижимости | объект |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  | 2012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 157000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  | 340 |  |  | 340 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 43420,0 | количество учреждений | ед. |  | 26 |  |  |  |  | 26 |
|  |  | 2012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  | 775 |  |  |  |  | 775 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 43420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2011 | 114245,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 214528,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 368771,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 29000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 726544,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 2.1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 16 | 0 | 26 | 38 | 6 | 8 | 78 |
|  |  | 2012 | 2764,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 7593,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 921,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1167,5 |  | % | 9,1 | 0,0 | 14,9 | 21,7 | 3,4 | 4,6 | 44,6 |
|  |  | всего | 12446,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 30000,0 | количество учреждений | ед. | 105 | 43 | 70 | 76 | 39 | 40 | 171 |
|  |  | 2012 | 46864,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 179776,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 60456,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 55448,0 |  | % | 60,0 | 22,3 | 39,4 | 43,4 | 24,6 | 22,9 | 97,1 |
|  |  | всего | 372546,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в дошкольные образовательные учреждения | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 44 | 0 | 10 | 96 | 36 | 61 | 143 |
|  |  | 2012 | 4089,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 45709,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 10700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10400,0 |  | % | 25,1 | 0,0 | 5,7 | 54,9 | 20,6 | 34,9 | 81,7 |
|  |  | всего | 70898,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 19 | 0 | 28 | 69 | 47 | 30 | 170 |
|  |  | 2012 | 7759,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 26221,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 12464,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 7668,6 |  | % | 10,9 | 0 | 16,0 | 39,4 | 26,9 | 17,1 | 97,1 |
|  |  | всего | 54114,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2011 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 61478,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 259299,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 84543,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 74684,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 510005,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 3.1. Укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 113 | 0 | 23 | 106 | 57 | 57 | 174 |
|  |  | 2012 | 1594,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 44528,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 9984,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 9488,3 |  | % | 64,6 | 0,0 | 13,1 | 60,6 | 32,6 | 32,6 | 99,4 |
|  |  | всего | 65596,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | 2011 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1594,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 44528,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 9984,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 9488,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 65596,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 2011 | 144245,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 277601,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 672599,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 123527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 84172,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1302146,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. председателя комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»																	  И.М. Архипова

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

17 августа 2012 года № 1936

Приложение № 2 к Программе

# Финансирование мероприятий

# по расширению сети дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Финансовый год | Объём финансирования, тыс. руб. | Планируемые виды работ | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проектирование и строительство детских садов |
| 1.1. | МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой | 2012 | 3000,0 | разработка ПСД и строительство МДОУ на 120 мест | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2012 | 7031,5 | подготовка территории, подключение к инженерным сетям, строительство МДОУ на 120 мест | администрация Заводского района |
|  |  | 2013 | 73623,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | всего | 83654,5 |  |  |
| 1.2. | МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/ул. Огородной | 2012 | 3024,3 | разработка ПСД и строительство МДОУ на 120 мест | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2012 | 7007,2 | подготовка территории, подключение к инженерным сетям, строительство МДОУ на 120 мест | администрация Заводского района |
|  |  | 2013 | 73623,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | всего | 83654,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | МДОУ в пос. Юбилейном | 2012 | 5000,0 | подготовка территории, подключение к инженерным сетям, строительство МДОУ на 320 мест | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2012 | 7000,0 | подготовка территории, подключение к инженерным сетям, строительство МДОУ на 320 мест | администрация Волжского района |
|  |  | всего | 12000,0 |  |  |
| 1.4. | МОУ СОШ № 61 детский сад «Солнышко» | 2012 | 5000,0 | подготовка территории, подключение к инженерным сетям, строительство МДОУ на 320 мест | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | всего | 5000,0 |  |  |
| Итого | 2012 | 37063,0 |  |  |
|  | 2013 | 147246,0 |  |  |
|  | всего | 184309,0 |  |  |
| 2. Реконструкция дошкольных образовательных учреждений |
| 2.1. | Реконструкция здания МДОУ № 15 | 2011 | 70825,7 | реконструкция здания | УКС |
|  |  | всего | 70825,7 |  |  |
| 2.2. | Реконструкция детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 13 | 2013 | 15900,0 | реконструкция здания | комитет по образованию |
|  |  | всего | 15900,0 |  |  |
| 2.3. | Реконструкция здания МДОУ «Детский сад № 162» (бывший детский сад № 201, г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 13а, Ленинского района) | 2012 | 57465,0 | реконструкция здания | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 57465,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Реконструкция здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 214» (бывший детский сад № 130, г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, 9а, Заводского района) | 2012 | 30000,0 | реконструкция здания | администрация Заводского района |
|  |  | всего | 30000,0 |  |  |
| Итого | 2011 | 70825,7 |  |  |
|  | 2012 | 87465,0 |  |  |
|  | 2013 | 15900,0 |  |  |
|  | всего | 174190,7 |  |  |
| 3. Строительство пристроек к зданиям учреждений |
| 3.1. | Пристройка к зданию МОУ СОШ № 82 | 2012 | 3000,0 | разработка ПСД | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2013 | 14000,0 | строительство пристройки | администрация Октябрьского района |
|  |  | 2014 | 13000,0 |  |  |
|  |  | всего | 30000,0 |  |  |
| 3.2. | Пристройка к МДОУ № 235 Октябрьского района | 2012 | 2000,0 | корректировка ПСД | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2013 | 12063,0 | строительство пристройки | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 14063,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 2012 | 2000,0 | корректировка ПСД | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
|  |  | 2012 | 23000,0 | строительство пристройки | администрация Октябрьского района |
|  |  | 2013 | 12562,0 |  |  |
|  |  | всего | 37562,0 |  |  |
| Итого | 2012 | 30000,0 |  |  |
|  | 2013 | 38625,0 |  |  |
|  | 2014 | 13000,0 |  |  |
|  | Всего | 81625,0 |  |  |
| 4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов |
| 4.1. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 38 | 2013 | 10000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Заводского района |
|  |  | всего | 10000,0 |  |  |
| 4.2. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 269 | 2014 | 16000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 16000,0 |  |  |
| 4.3. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 155 Ленинского района (МДОУ № 216) | 2012 | 60000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 60000,0 |  |  |
| Итого | 2012 | 60000,0 |  |  |
|  | 2013 | 10000,0 |  |  |
|  | 2014 | 16000,0 |  |  |
|  | всего | 86000,0 |  |  |
| 5. Приобретение объектов недвижимости |
| 5.1. | Приобретение объектов недвижимости | 2013 | 157000,0 | приобретение двух объектов на 100 мест и на 240 мест | КУИ |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |
| Итого | 2013 | 157000,0 |  |  |
|  | всего | 157000,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Открытие дополнительных групп |
| 6.1. | МДОУ, подведомственные администрации Волжского района | 2011 | 17000,0 | открытие дополнительных групп на 40 мест | администрация Волжского района |
|  |  | всего | 17000,0 |  |  |
| 6.2. | МДОУ, подведомственные администрации Кировского района | 2011 | 2520,0 | открытие дополнительных групп на 80 мест | администрация Кировского района |
|  |  | всего | 2520,0 |  |  |
| 6.3. | МДОУ, подведомственные администрации Ленинского района | 2011 | 19800,0 | открытие дополнительных групп на 580 мест | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 19800,0 |  |  |
| 6.4. | МДОУ, подведомственные администрации Фрунзенского района | 2011 | 3800,0 | открытие дополнительных групп на 60 мест | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 3800,0 |  |  |
| 6.5. | МДОУ, подведомственные комитету по образованию | 2011 | 300,0 | открытие дополнительных групп на 15 мест | комитет по образованию |
|  |  | всего | 300,0 |  |  |
| Итого | 2011 | 43420,0 |  |  |
|  | всего | 43420,0 |  |  |

И.о. председателя комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»																	  И.М. Архипова

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

17 августа 2012 года № 1936

Приложение № 3 к Программе

# Финансирование мероприятий

# по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование исполнителя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации |
| 1.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 8 | 809,5 | 2 | 143,0 | 1 | 71,5 | 2 | 357,5 | 13 | 1381,5 |
| 1.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 7 | 855,0 | 11 | 1850,0 | 2 | 300,0 | 2 | 300,0 | 22 | 3305,0 |
| 1.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 1300,0 | 1 | 350,0 | 1 | 350,0 | 7 | 2000,0 |
| 1.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1200,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1200,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 9 | 500,0 | 3 | 500,0 | 2 | 200,0 | 3 | 160,0 | 17 | 1360,0 |
| 1.6. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 2 | 600,0 | 5 | 2600,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 3200,0 |
| Итого | 0 | 0 | 26 | 2764,5 | 38 | 7593,0 | 6 | 921,5 | 8 | 1167,5 | 78 | 12446,5 |
| 2. Проведение ремонтных работ в подведомственных МДОУ |
| 2.1. | Администрация Волжского района* | 5 | 2494,1 | 8 | 3708,9 | 3 | 7866,7 | 2 | 836,9 | 4 | 2510,9 | 20 | 17417,5 |
| 2.2. | Администрация Заводского района | 5 | 4092,3 | 17 | 6001,0 | 5 | 29261,7 | 5 | 11000,0 | 7 | 11000,0 | 32 | 61355,0 |
| 2.3. | Администрация Кировского района | 1 | 3653,8 | 4 | 7780,6 | 7 | 22565,6 | 5 | 11500,0 | 5 | 9500,0 | 18 | 55000,0 |
| 2.4. | Администрация Ленинского района | 7 | 5261,5 | 17 | 7132,0 | 33 | 37538,5 | 12 | 18000,0 | 11 | 16500,0 | 57 | 84432,0 |
| 2.5. | Администрация Октябрьского района | 7 | 5086,1 | 3 | 6410,7 | 15 | 24538,9 | 8 | 6200,0 | 7 | 5700,0 | 16 | 47935,7 |
| 2.6. | Администрация Фрунзенского района | 9 | 5261,5 | 9 | 7826,8 | 5 | 21419,7 | 2 | 2920,0 | 2 | 3000,0 | 12 | 40428,0 |
| 2.7. | Комитет по образованию | 9 | 4150,7 | 12 | 8004,5 | 8 | 36585,7 | 5 | 10000,0 | 4 | 7237,1 | 16 | 65978,0 |
| Итого | 43 | 30000,0 | 70 | 46864,5 | 76 | 179776,8 | 39 | 60456,9 | 40 | 55448,0 | 171 | 372546,2 |
| * В 2012 году – 3708,9 тыс. руб., в том числе 460 тыс. руб. – средства на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных мало мобильных групп населения, из них: 230 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 230 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования «Город Саратов». |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в подведомственные МДОУ |
| 3.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 2 | 3450,0 | 12 | 7050,0 | 2 | 900,0 | 5 | 900,0 | 20 | 12300,0 |
| 3.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 7100,0 | 10 | 1000,0 | 10 | 1000,0 | 32 | 9100,0 |
| 3.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 4400,0 | 3 | 1600,0 | 5 | 1500,0 | 18 | 7500,0 |
| 3.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 5 | 347,8 | 14 | 13300,0 | 3 | 4200,0 | 4 | 2500,0 | 26 | 20347,8 |
| 3.5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 4500,0 | 15 | 1500,0 | 15 | 2000,0 | 15 | 8000,0 |
| 3.6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 1 | 92,0 | 11 | 4000,0 | 2 | 500,0 | 2 | 500,0 | 12 | 5092,0 |
| 3.7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 2 | 200,0 | 20 | 5359,1 | 1 | 1000,0 | 20 | 2000,0 | 20 | 8559,1 |
| Итого | 0 | 0 | 10 | 4089,8 | 96 | 45709,1 | 36 | 10700,0 | 61 | 10400,0 | 143 | 70898,9 |
| 4. Благоустройство внутридворовых территорий МДОУ |
| 4.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 6 | 3680,4 | 8 | 2399,2 | 2 | 468,6 | 5 | 468,6 | 20 | 7016,8 |
| 4.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 10 | 1754,0 | 13 | 6186,0 | 4 | 1000,0 | 5 | 1000,0 | 32 | 9940,0 |
| 4.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 3191,0 | 4 | 1196,0 | 3 | 1100,0 | 15 | 5487,0 |
| 4.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 12 | 2325,5 | 26 | 9094,8 | 12 | 3600,0 | 11 | 3600,0 | 60 | 18620,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 3600,0 | 2 | 1200,0 | 3 | 1200,0 | 11 | 6000,0 |
| 4.6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1750,0 | 2 | 300,0 | 3 | 300,0 | 11 | 2350,0 |
| 4.7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 4700,0 | 0 | 0,0 | 21 | 4700,0 |
| Итого | 0 | 0 | 28 | 7759,9 | 69 | 26221,0 | 47 | 12464,6 | 30 | 7668,6 | 170 | 54114,1 |

И.о. председателя комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»																       И.М. Архипова

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

17 августа 2012 года № 1936

ППриложение № 4 к Программе

# Финансирование мероприятий

# по укреплению безопасности дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование исполнителя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. | коли-чество учреж-дений | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 7 | 494,9 | 6 | 3778,9 | 3 | 534,3 | 5 | 534,3 | 20 | 5342,4 |
| 2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 8 | 400,0 | 12 | 8100,0 | 6 | 1000,0 | 6 | 1000,0 | 32 | 10500,0 |
| 3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 5250,0 | 18 | 1750,0 | 18 | 1754,0 | 18 | 8754,0 |
| 4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 1 | 99,9 | 34 | 13400,0 | 12 | 4800,0 | 11 | 4300,0 | 57 | 22599,9 |
| 5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 3500,0 | 15 | 1100,0 | 15 | 1100,0 | 15 | 5700,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 3800,0 | 3 | 800,0 | 2 | 800,0 | 12 | 5400,0 |
| 7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 7 | 600,0 | 13 | 6700,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 7300,0 |
| Итого | 0 | 0 | 23 | 1594,8 | 106 | 44528,9 | 57 | 9984,3 | 57 | 9488,3 | 174 | 65596,3 |

И.о. председателя комитета по образованию

администрации муниципального образования

«Город Саратов»																        И.М. Архипова