ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик:  комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Саратова

Почтовый адрес: 410600, г. Саратов, ул. М.Горького,48

Источник финансирования заказа: бюджет города Саратова

Наименование и характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг : монтаж двух водогрейных котлов марки «Неделяево» : котел № 1(монтаж обмуровки, монтаж трубной части) и котел  №2 (монтаж обмуровки, монтаж трубной части)  в котельной расположенной по адресу ул. Емлютина,44

Количество поставляемых товаров, объемов выполняемых работ, оказываемых услуг :  монтаж двух водогрейных котлов № 1 и № 2 марки «Неделяево» в котельной расположенной по адресу ул. Емлютина,44

Объем выполняемых работ :

- монтаж обмуровки двух водогрейных котлов № 1 и  № 2 марки «Неделяево»

- монтаж трубной части двух водогрейных котлов № 1 и № 2 марки «Неделяево»

Дефектная ведомость :

| № | Наименование работ и затрат | Е.И. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Установка водогрейного котла с монтажом трубной части в количестве 2 шт. : - блоки без обмуровки поверхностей нагрева(топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью МВт (Гкал/час 1,45(1,25) - горелка газомазутная, масса, до 0,5 Установка водогрейного котла с устройством обмуровки в количестве 2 шт. - обмуровка изделиями шамотными прямыми стен экранированных - изделия алюмоселикатные шамотные - кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича стен прямых, массивов и выстилок - изоляция кладки стен печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном - кладка стен закругленных, сводов цилиндрических пролетов более 1м категории кладки П - изделия алюмоселикатные шамотные - обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов-толщина слоя до 70мм - утепление покрытий керамзитом - оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором | 1тн 1тн 1м3 тн 1м3 100кг 1м3 тн 1м3 м3 100м2 | 1,7х2 0,01х2 3х2 5,7х2 9,5х2 1,26х2 0,54х2 1,026х2 0,27х2 1,8х2 0,39х2 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: котельная расположенная по адресу ул. Емлютина,44

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг : c момента заключения контракта по 15 сентября 2006г.

Сведения о включенных (не включенных)  в цену товаров, работ, услуг расходных, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей : в цену включены налоги, сборы , другие обязательные платежи и стоимость оборудования и материалов.

Максимальная цена контракта : 249,942 тыс.руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: аванс в размере 30%, окончательный расчет  производится после выполнения работ и подписания актов выполненных работ Ф.2

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок : 10 дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «23» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.