7 декабря 2011 года № 2352

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от                 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                         А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

7 декабря 2011 года № 2352

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Сроки реализации | - 2012 год |
| Цель и задачи | - цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»; задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | - обеспечение чистоты и порядка на территории Ленинского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; обустройство мест проведения массовых мероприятий |
| Целевые индикаторы | - содержание дорожного полотна - 913,74 тыс. кв. м; - содержание тротуаров - 424,78 тыс. кв. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 140 шт./7905,7 кв. м; - содержание лестниц - 2 шт./ 340,32 кв. м; - содержание подземного перехода - 1 шт./283,4 кв. м; - ремонт тротуаров - 7 шт./7200 кв. м; - ремонт площадок остановочных пунктов общественного транспорта - 1945 кв. м; - установка светофорных объектов - 9 шт.; - установка дорожных знаков - 30 шт.; - устройство (восстановление) уличного освещения - 687 светильников/30710 п. м; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 3141,5 тыс. кв. м; - площадь организованных газонов/цветников - 14319/5000 кв. м; - количество посаженных деревьев - 1000 шт.; - количество малых архитектурных форм, установленных в зелёных зонах, - 1 шт.; - установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов - 778 шт.; - устройство иллюминации - 147 шт. |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Ленинского района |
| Объём и источники финансирования | - объём финансирования – 201546,8 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год |

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения,

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Ленинского района составляет                       118,9 кв. км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2011 года) -                 262,4 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 07.05.2009 № 466-р «О включении в Сводный реестр муниципальной казны остановочных пунктов городского транспорта» (с изменениями и дополнениями от 12.08.2009 № 942-р);

- от 19.02.2010 № 228-р «О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны» (с изменениями и дополнениями от 08.06.2010              № 641-р);

- от 16.12.2010 № 1649-р «О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземного перехода»;

-  от 20.01.2011 № 49-р «О включении лестниц в Сводный реестр муниципальной казны»;

- от 11.03.2010 № 287-р «О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в Сводный реестр муниципальной казны» (с изменениями и дополнениями от 20.06.2011 № 660-р);

- от 21.01.2010 № 53-р «О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны» (с изменениями и дополнениями от 20.06.2011 № 661-р и от 17.10.2011                                № 1146-р);

- от 01.12.2011 № 1357-р «О включении муниципального имущества в Сводный реестр муниципальной казны»

за администрацией Ленинского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены) |
| 1. | Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием | 196 | 913741,3 | 508419,9 |
| 2. | Дороги, имеющие грунтовое покрытие | 165 | 449597,02 | 449597,02 |
| 3. | Тротуары с твёрдым покрытием | 100 | 424779,5 | 396824,1 |
| 4. | Тротуары, имеющие грунтовое покрытие | 207 | 419597 | 419597 |
| 5. | Остановочные пункты общественного транспорта | 140 | 7905,7 | 5051 |
| 6. | Лестницы | 2 | 340,32 | 340,32 |
| 7. | Подземный переход | 2 | 663,7 | 380,3 |
| 8. | Зелёные зоны | 214 | 3141527,4 | 2699594 |
|  | из них: скверы | 4 | 219000 | 0 |

Кроме того, по состоянию на 1 января 2012 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 30710 п. м сетей, установка малых архитектурных форм в зелёных зонах, установка                                       9 светофорных объектов, установка 30 дорожных знаков. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов».

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Ленинского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещённости улиц;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» - в отношении 913,74 тыс. кв. м дорожного полотна, 424,78 тыс. кв. м тротуаров, 7905,7 кв. м остановочных пунктов общественного транспорта, 340,32 кв. м лестниц и 283,4 кв. м подземного перехода;

- ремонт (текущий, ямочный) автомобильных дорог и сооружений на них: 7200 кв. м тротуаров, 1945 кв. м площадок остановочных пунктов общественного транспорта - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- установку дорожных сооружений: установка 9 светофорных объектов; 30 дорожных знаков - работы в отношении объектов согласно приложению                 № 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) сетей электроснабжения 30710 п. м, замена                                            687 светильников - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении 3141,5 тыс. кв. м зелёных зон, посадка 1000 деревьев;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка малых архитектурных форм - 1 шт. в зелёных зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении объектов в соответствии с приложением № 2 к Программе;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (устройство иллюминации);

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: установка 778 указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет          201546,8 тыс. руб.

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2012 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них –                        108067,6 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них (тротуаров, площадок остановочных пунктов общественного транспорта) -                                    8173,3 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений – 7187,2 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения – 14012,7 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий – 55682,5 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления в зелёных зонах – 4500,0 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий -  3427,5 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика (установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов) – 496,0 тыс. руб.

IХ. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Ленинского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов»                                В.Н. Сараев

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2011 год) | 2012 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель – повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них | администрация Ленинского района | 250-0409- 7952100- 500-225,226 (026) | 61240,1 | площадь дорожного полотна | тыс. кв. м | 829,56 | 913,74 | 913,74 |
|  |  |  |  | подземные переходы | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 0 | 283,4 | 283,4* |
|  |  | 250-0503- 7952100- 500- 225,226 (026) | 46827,5 | площадь тротуаров | тыс. кв. м | 422,69 | 424,78 | 424,78 |
|  |  |  |  | остановочные пункты общественного транспорта | шт. | 141 | 140 | 140 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 7821,9 | 7905,7 | 7905,7 |
|  |  |  |  | лестницы | шт. | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 0 | 340,32 | 340,32 |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | администрация Ленинского района | 250-0409- 7952100- 500- 225 (028) | 8173,3 | тротуары | количество объектов | 15 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 7020 | 7200 | 7200 |
|  |  |  |  | площадки остановочных пунктов общественного транспорта | количество объектов | 0 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 0 | 1945 | 1945 |
| 1.3. Установка дорожных сооружений | администрация Ленинского района | 250-0409- 7952100- 500- 310,340 (030) | 7187,2 | количество светофорных объектов | шт. | 8 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | количество дорожных знаков | шт. | 73 | 30 | 30 |
| Задача 2. Организация освещения улиц |
| 2.1. Устройство (восстановление) уличного освещения | администрация Ленинского района | 250-0503- 7952100- 500-310 (031) | 14012,7 | устройство уличного освещения | п. м | 33265 | 30710 | 30710 |
|  |  |  |  |  | количество светильников | 1227 | 687 | 687 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 3. Организация озеленения территории района |
| 3.1. Создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий | администрация Ленинского района | 250-0503- 7952100- 500-225, 226,340 (033) | 55682,5 | площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями | тыс. кв. м | 3141,5 | 3141,5 | 3141,5 |
|  |  |  |  | площадь организованных газонов/цветников | кв. м | 14319/ 5000 | 14319/ 5000 | 14319/ 5000 |
|  |  |  |  | количество посаженных деревьев | шт. | 370 | 1000 | 1000 |
| 3.2. Установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зелёных зонах | администрация Ленинского района | 250-0503- 7952100- 500-310 (034) | 4500,0 | количество малых архитектурных форм | шт. | 437 | 1 | 1 |
| Задача 4. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| 4.1. Обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий | администрация Ленинского района | 0503-250- 7952100- 500-225,310 (035) | 3427,5 | устройство иллюминации | шт. | 147 | 147 | 147 |
| 4.2. Прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика | администрация Ленинского района | 250-0503- 7952100- 500- 340 (036) | 496,0 | количество установленных указателей с наименованиями улиц и номерами домов | шт. | 0 | 778 | 778 |
| Итого |  |  | 201546,8 |  |  |  |  |  |

*расхождение в площади подземных переходов, закреплённых за администрацией района, и фактически обслуживаемой площадью связано с тем, что один из подземных переходов находится в аварийном состоянии и выполнение мероприятий по его содержанию не представляется возможным

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

работ по благоустройству территорий Ленинского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок) | Планируемый объём работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ремонт тротуаров и элементов обустройства автомобильных дорог |
| 1.1. | Ремонт тротуаров |
| 1.1.1. | Ул. Производственная | 974 кв. м |
| 1.1.2. | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И. (от рынка «Северный» до ул. им. Тархова С.Ф.) | 1576 кв. м |
| 1.1.3. | Ул. им. Чемодурова В.И. (от д. № 4 до ул. им. Лебедева-Кумача В.И.) | 1145 кв. м |
| 1.1.4. | Ул. Мира (от д. № 17 до 1-го Международного проезда) | 780 кв. м |
| 1.1.5. | Ул. им. Академика О.К. Антонова (от д. № 29 до д. № 31) | 698 кв. м |
| 1.1.6. | Ул. Гвардейская (от д. № 27 до д. № 29) | 540 кв. м |
| 1.1.7. | Пос. Поливановка по ул. Мостовой (от ул. Б. Поливановской до ул. Спортивной) | 1487 кв. м |
| 1.2. | Ремонт площадок остановочных пунктов общественного транспорта |
| 1.2.1. | Ул. им. Тархова С.Ф. | 180 кв. м |
| 1.2.2. | Ул. Гвардейская | 390 кв. м |
| 1.2.3. | Ул. Международная | 345 кв. м |
| 1.2.4. | Ул. Лунная | 300 кв. м |
| 1.2.5. | Песчано-Уметский тракт | 270 кв. м |
| 1.2.6. | Ул. им. Панфилова И.В. | 135 кв. м |
| 1.2.7. | Ул. им. Академика О.К. Антонова | 180 кв. м |
| 1.2.8. | Ул. Буровая | 145 кв. м |
| 2. Установка дорожных сооружений (светофорных объектов) |
| 2.1. | Установка светофорных объектов |
| 2.1.1 | Ул. Гвардейская – ул. Олимпийская | 1 объект |
| 2.1.2. | Ул. Гвардейская – ул. Мостовая | 1 объект |
| 2.1.3. | Ул. Гвардейская – Молодежный проезд | 1 объект |
| 2.1.4. | Московское шоссе ( 5-я городская больница) | 1 объект |
| 2.1.5. | Ул. им. Блинова Ф.А. – ул. Топольчанская | 1 объект |
| 2.1.6. | Ул. им. Академика О.К. Антонова (микрорайон 1А) | 1 объект |
| 2.1.7. | Ул. им. Тархова С.Ф. – ул. Перспективная | 1 объект |
| 2.1.8. | Ул. Бережная – ул. им. Космодемьянской З.А. | 1 объект |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1.9. | Ул. им. Панфилова И.В. – 2-й Панфиловский проезд | 1 объект |
| 2.2. | Установка дорожных знаков |
| 2.2.1. | Ул. им. Тархова С.Ф. – ул. им. Бардина И.П. | 12 шт. |
| 2.2.2. | 2-й Московский пр. | 2 шт. |
| 2.2.3. | Ул. Гвардейская – ул. Мостовая | 6 шт. |
| 2.2.4. | Ул. им. Чайковского П.И., д. № 20 | 4 шт. |
| 2.2.5. | Песчано-Уметский тракт | 6 шт. |
| 3. Устройство (восстановление) уличного освещения |
| 3.1. | Ул. Дубовая | 6 шт./300 п. м |
| 3.2. | Ул. 9 Мая (от ул. Спортивной до ул. Широкой) | 10 шт./600 п. м |
| 3.3. | 1, 2-й Ключевые проезды | 11 шт./800 п. м |
| 3.4. | Ул. Санаторная | 6 шт./400 п. м |
| 3.5. | Ул. Курская | 12 шт./800 п. м |
| 3.6. | 1, 2, 3, 4, 5-й Елшанские тупики | 57 шт./3370 п. м |
| 3.7. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-й Ново-Автобусные тупики | 52 шт./2900 п. м |
| 3.8. | Ул. Орловская | 12 шт./800 п. м |
| 3.9. | Ул. Ягодная | 12 шт./800 п. м |
| 3.10. | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И. | 31 шт./20 п. м |
| 3.11. | Ул. Спортивная | 18 шт./1200 п. м |
| 3.12. | Ул. Березовая | 8 шт./500 п. м |
| 3.13. | Ул. 4-я Прокатная | 18 шт./300 п. м |
| 3.14. | Ул. им. Маяковского В.В. (вдоль трамвайных путей) | 48 шт./2800 п. м |
| 3.15. | Ул. Студеная (от 2-го Студеного проезда до просп. Строителей) | 20 шт./700 п. м |
| 3.16. | Ул. Старая Большая Поливановка | 12 шт./800 п. м |
| 3.17. | Ул. Бульварная | 12 шт./600 п. м |
| 3.18. | Ул. им. Шехурдина А.П. (левая сторона) | 66 шт./2900 п. м |
| 3.19. | Ул. Буровая | 65 шт./2700 п. м |
| 3.20. | Ул. Керамическая | 6 шт./400 п. м |
| 3.21. | Ул. им. Чемодурова В.И. | 28 шт./60 п. м |
| 3.22. | Ул. Мостовая (от ул. Стадионной до ул. Спортивной) | 6 шт./250 п. м |
| 3.23. | 3-й Сосновый проезд | 14 шт./700 п. м |
| 3.24. | Дорога от 3-й Степной до ул. им. Благодарова К.В. | 18 шт./600 п. м |
| 3.25. | Пос. Малая Поливановка | 48 шт./1200 п. м |
| 3.26. | Пешеходная дорожка от пос. Дачный до ст. «Жасминная» | 24 шт./1100 п. м |
| 3.27. | Подъездная дорога к жилой застройке по ул. Гвардейской, 9 | 7 шт./360 п. м |
| 3.28. | Ул. Гвардейская, 1а (лестница) | 5 шт./350 п. м |
| 3.29. | Просп. им. 50 лет Октября (от пл. им. Ленина В.И. до Трофимовского моста) | 55 шт./2400 п. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. Устройство зелёных зон |
| 4.1. | Организация газонов/цветников |
| 4.1.1. | Просп. Строителей (газоны) | 13419 кв. м |
| 4.1.2. | Ул. Песчано-Уметская – Московское шоссе (газоны) | 900 кв. м |
| 4.1.3. | Пл. им. Ленина В.И. (поворотный круг - цветник) | 300 кв. м |
| 4.1.4. | Пл. им. Ленина В.И. (у здания администрации здания Ленинского района) с вазонами-цветниками | 97,8 кв. м |
| 4.1.5. | Пл. им. Ленина В.И. (сквер за зданием администрации Ленинского района) – цветник | 27,2 кв. м |
| 4.1.6. | Пл. им. Ленина В.И. (у памятника Ленину В.И.) – цветник | 153 кв. м |
| 4.1.7. | Склон перед путепроводом на 3-й Дачной – цветник | 322 кв. м |
| 4.1.8. | Ул. им. Шехурдина А.П. (под путепроводом на 3-й Дачной) – цветник | 640 кв. м |
| 4.1.9. | Ул. им. Шехурдина А.П. (кольцо на НИИ 28) – цветник | 801,1 кв. м |
| 4.1.10. | Просп. Строителей (кольцо на ул. им. Тархова С.Ф.) – цветник | 870,1 кв. м |
| 4.1.11. | Ул. Буровая (кольцо Московского шоссе) – цветник | 554 кв. м |
| 4.1.12. | КП ГАИ на Московском шоссе – цветник | 112 кв. м |
| 4.1.13. | Путепровод на 8-й Дачной – цветник | 200 кв. м |
| 4.1.14. | Сквер на просп. им. 50 лет Октября – цветник | 170 кв. м |
| 4.1.15. | Сквер на просп. им. 50 лет Октября – вазоны | 22 кв. м |
| 4.1.16. | Ул. им. Тархова С.Ф. - ул. им. Лебедева-Кумача В.И. - цветник | 200 кв. м |
| 4.1.17. | Просп. им. 50 лет Октября (у стелы на въезде в район) – цветник | 20,8 кв. м |
| 4.1.18. | Ул. Одесская (у здания администрации) – цветник | 190 кв. м |
| 4.1.19. | Парк пос. «Солнечный» – цветник | 200 кв. м |
| 4.1.20. | Сквер «Победа» – цветник | 100 кв. м |
| 4.1.21. | Детский парк (Дворец творчества) – цветник | 20 кв. м |
| 4.2. | Посадка деревьев |  |
| 4.2.1 | Парк пос. «Солнечный» | 300 шт. |
| 4.2.2. | Сквер «Победа» | 200 шт. |
| 4.2.3. | Просп. им. 50 лет Октября | 300 шт. |
| 4.2.4. | Просп. Строителей | 100 шт. |
| 4.2.5. | Ул. им. Чемодурова В.И. | 100 шт. |
| 5. Установка малых архитектурных форм и сооружений |
| 5.1. | На зелёных зонах |  |
| 5.1.1. | Изготовление и монтаж ограждений детского парка (Дворец творчества) | 1 шт./1832 п. м |