20 июня 2023 года № 2413

О внесении изменений в концессионное соглашение о создании,

реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного

электрического транспорта общего пользования в муниципальном

образовании «Город Саратов» в Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решениями Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-352 «О наделении полномочиями концедента», от 25.06.2021 № 90-723 «О Положении о комитете по управлению имуществом города Саратова», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2022 года № 4160 «О заключении концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования»,                  в целях обеспечения эффективного использования имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования, состоящего из трамвайной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Саратов» в Саратовской области

постановляю:

1. Внести в концессионное соглашение от 17 октября 2022 года                        о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Город Саратов» в Саратовской области следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4.6 изложить в следующей редакции:

«1.4.6. «Максимальный размер привлекаемых Концессионером инвестиций (предельный размер расходов на Создание Объекта Соглашения, которое предполагается осуществить Концессионером) составляет совокупно 17 341 062 795 (Семнадцать миллиардов триста сорок один миллион шестьдесят две тысячи семьсот девяносто пять) рублей 43 коп. (без НДС), включая средства Капитального гранта в размере 5 202 211 600 (Пять миллиардов двести два миллиона двести одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. (без НДС)».

1.2. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Стороны должны в срок, не превышающий 12 (двенадцать) месяцев с Даты Заключения (включительно) (далее – «Планируемая Дата Финансового Закрытия»), выполнить Условия Финансового Закрытия, указанные в настоящем разделе Соглашения».

1.3. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:

«3.1.3. В целях обеспечения возможности исполнения своих обязательств по Соглашению Концессионер обеспечивает привлечение заемных средств по Заемному Финансированию и Долевому Финансированию, годовая процентная ставка по которым составляет не более 12% (двенадцати процентов) годовых».

1.4. Пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции:

«5.1.2. Работы по Созданию осуществляются Концессионером с даты подписания Акта начала строительства и считаются завершенными, а соответствующие обязательства Концессионера надлежащим образом исполненными с даты подписания Акта Приемки в отношении всех Этапов Создания».

1.5. Пункт 5.1.5 изложить в следующей редакции:

«5.1.5. Объект Соглашения, состав которого приведен в Приложении 2 к Соглашению и Иное Имущество в соответствии с Приложением 2.2 к Соглашению, передаются Концедентом Концессионеру по Актам Приема-Передачи в течение десяти рабочих дней с момента подписания Соглашения».

1.6. Пункт 5.1.7 изложить в следующей редакции:

«5.1.7. Концедент обязан не позднее Даты Финансового Закрытия предоставить Концессионеру всю имеющуюся у него техническую документацию (в том числе документацию на Иное Имущество), которая может быть потенциально использована для Создания и Эксплуатации, а также право использования такой документации. Концессионер вправе использовать предоставленную документацию при Создании и Эксплуатации, а также в любых иных целях для исполнения Соглашения».

1.7. Пункт 5.2.1 изложить в следующей редакции:

«5.2.1. Концедент обязан в срок не позднее Даты Финансового Закрытия за свой счет разработать и обеспечить утверждение ППТиПМ в отношении Объекта Соглашения либо, по согласованию с Концессионером, отдельных объектов в составе Объекта Соглашения (в случае, если для Создания соответствующих объектов требуется ППТиПМ) в установленном Законодательством порядке».

1.8. Пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции:

«5.3.3. В срок не позднее Даты Финансового Закрытия Концессионер обязан разработать Техническое Задание и направить Концеденту Уведомление с приложением копии разработанного Технического Задания (нескольких Технических Заданий)».

1.9. Подпункт «а» пункта 5.5.2 изложить в следующей редакции:

«(а) Стороны должны в срок, не превышающий 12 (двенадцать) месяцев с Даты Заключения (включительно), подписать Акт Финансового Закрытия».

1.10. Абзац 2 пункта 5.5.2 изложить в следующей редакции:

«Выполнение условий, указанных в настоящем пункте, подтверждается подписанием Концедентом и Концессионером Акта о Начале Строительства. Акт о Начале Строительства должен быть подписан Концедентом и Концессионером не позднее Даты Финансового Закрытия».

1.11. Пункт 6.3.1 изложить в следующей редакции:

«6.3.1. Концедент передает во владение и в пользование Концессионера Иное Имущество, перечень которого приведен в Приложении 2.2, на основании Акта Приема-Передачи не позднее Даты Финансового Закрытия. По согласованию Сторон Концедент вправе передавать Концессионеру иные объекты в составе Иного Имущества на основании Акта Приема-Передачи».

1.12. Пункт 8.3.2 изложить в следующей редакции:

«8.3.2. Общий размер подлежащего выплате Капитального Гранта составляет 5 202 211 600 (Пять миллиардов двести два миллиона двести одиннадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. без НДС».

1.13. Пункт 8.3.3 изложить в следующей редакции:

«8.3.3. Капитальный Грант выплачивается Концессионеру ежеквартально в форме субсидии в соответствии с Бюджетным                 кодексом Российской Федерации».

1.14. Пункт 8.3.6 изложить в следующей редакции:

«8.3.6. Концессионер направляет Концеденту и (или) Субъекту Федерации счет на выплату Капитального Гранта. Выплата Капитального Гранта производится Концедентом и (или) Субъектом Федерации не позднее 5 (пяти) Рабочих Дней с даты выставления Концессионером счета на расчетный счет Концессионера в банке».

1.15. Пункт 8.4.1 изложить в следующей редакции:

«8.4.1. С Даты Заключения и до Даты Прекращения Концедент и (или) Субъект Федерации уплачивает Концессионеру Плату Концедента в размере и порядке, установленном в настоящем разделе 8 и Приложении 4 (Плата Концедента) (Порядок приемки), состоящую из Инвестиционного Платежа и Эксплуатационного Платежа, если иной срок выплаты отдельных платежей не установлен Соглашением».

1.16. Пункт 8.4.6 изложить в следующей редакции:

«8.4.6. Инвестиционный Платеж является частью Платы Концедента и подлежит выплате Концессионеру с Даты Заключения в целях возмещения или финансового обеспечения затрат Концессионера в связи с Созданием, а также затрат Концессионера на погашение и обслуживание задолженности перед Финансирующей Организацией, и (или) Заемного Финансирования, и (или) Долевого Финансирования (в том числе уплату процентов и комиссий, предусмотренных Соглашением о Финансировании и (или) соответствующим договором о предоставлении Заемного Финансирования и (или) Долевого Финансирования), привлеченных Концессионером для оплаты Расходов на Создание».

1.17. Пункт 8.4.7 изложить в следующей редакции:

«8.4.7. Инвестиционный платеж выплачивается ежеквартально в соответствии с графиком, указанным в Приложении 4 (Плата Концедента)».

1.18. Пункт 8.4.12 изложить в следующей редакции:

«8.4.12. Концессионер выставляет Концеденту и (или) Субъекту Федерации счет на перечисление Инвестиционного Платежа за текущий Платежный период в течение 2 (двух) Рабочих Дней с даты начала текущего Платежного периода».

1.19. Пункт 8.4.14 изложить в следующей редакции:

«8.4.14. Эксплуатационный Платеж является частью Платы Концедента, выплачиваемой Концедентом на Этапе Эксплуатации в целях возмещения расходов при обеспечении Эксплуатации Концессионером и в связи с исполнением Соглашения.

Общий размер подлежащего выплате Эксплуатационного Платежа составляет 22 991 728 890 (Двадцать два миллиарда девятьсот девяносто один миллион семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто) руб.                 34 коп. без НДС».

1.20. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции:

«10.6. Указанные в пункте 10.5 Соглашения Способы Обеспечения должны быть предоставлены Концессионером в следующие сроки:

- (а) на Этапе Строительства - не позднее 180 (ста восьмидесяти) Рабочих дней с момента заключения договора строительного подряда на соответствующий Этап Создания, и должно сохранять свою силу на протяжении всего срока Создания;

- (б) на Этапе Эксплуатации - не позднее 8 (восьми) месяцев с Даты Начала Эксплуатации, и должно сохранять свою силу на протяжении всего срока Эксплуатации с учетом условий, предусмотренных пунктом 10.4 Соглашения и пунктом 3 Приложения 13 (Требования к Банковской Гарантии)».

1.21. В приложении 1 отдельные термины и определения изложить в следующей редакции:

| Базовый размер ежеквартального Эксплуатационного Платежа | Размер Эксплуатационного Платежа за соответствующий Платежный Период, указанный в Приложении 4 |
| --- | --- |
| Дата Истечения Срока Действия Соглашения | означает дату, наступающую через 273 (двести семьдесят три) месяца с Даты Заключения, если указанный срок не был изменен в соответствии с Соглашением, но не позднее 31 декабря 2047 года |

1.22. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова подготовить и направить в установленном порядке на подписание проект дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 17 октября 2022 года о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Город Саратов» в Саратовской области.

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по экономике.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 20 июня 2023 года № 2413

Приложение 4

Плата Концедента к соглашению б/н от 17.10.2022

1. Плата Концедента

1.1. Инвестиционный платеж

| Платежный период | Инвестиционный платеж, руб., без НДС |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 28 508 274,80 |
| 4 | 45 152 799,01 |
| 5 | 50 763 567,68 |
| 6 | 70 528 392,46 |
| 7 | 92 394 123,17 |
| 8 | 95 697 704,84 |
| 9 | 125 543 000,17 |
| 10 | 143 160 393,31 |
| 11 | 142 958 568,03 |
| 12 | 153 114 748,06 |
| 13 | 163 023 113,21 |
| 14 | 165 515 882,76 |
| 15 | 167 826 596,88 |
| 16 | 172 069 871,27 |
| 17 | 176 016 448,52 |
| 18 | 553 853 224,44 |
| 19 | 377 779 097,24 |
| 20 | 375 367 002,49 |
| 21 | 372 662 846,49 |
| 22 | 369 611 388,15 |
| 23 | 366 913 020,52 |
| 24 | 364 482 785,04 |
| 25 | 361 779 794,44 |
| 26 | 358 622 904,46 |
| 27 | 356 182 936,34 |
| 28 | 353 733 754,45 |
| 29 | 351 029 598,44 |
| 30 | 347 843 363,44 |
| 31 | 345 384 855,89 |
| 32 | 342 917 130,43 |
| 1 | 2 |
| 33 | 340 212 974,42 |
| 34 | 337 063 822,42 |
| 35 | 334 586 775,44 |
| 36 | 332 100 506,41 |
| 37 | 329 396 350,40 |
| 38 | 326 437 506,02 |
| 39 | 323 739 138,39 |
| 40 | 321 234 935,42 |
| 41 | 318 531 944,82 |
| 42 | 315 504 740,38 |
| 43 | 312 990 614,54 |
| 44 | 310 467 258,37 |
| 45 | 307 763 102,36 |
| 46 | 304 725 199,36 |
| 47 | 302 192 534,10 |
| 48 | 299 650 634,34 |
| 49 | 296 946 478,34 |
| 50 | 293 945 658,34 |
| 51 | 291 394 453,65 |
| 52 | 288 834 010,32 |
| 53 | 286 129 854,32 |
| 54 | 283 263 623,89 |
| 55 | 280 565 256,26 |
| 56 | 277 987 085,80 |
| 57 | 275 284 095,20 |
| 58 | 272 386 576,29 |
| 59 | 269 798 292,75 |
| 60 | 267 200 762,28 |
| 61 | 264 496 606,28 |
| 62 | 261 607 035,27 |
| 63 | 259 000 212,30 |
| 64 | 256 384 138,26 |
| 65 | 253 679 982,25 |
| 66 | 250 827 494,25 |
| 67 | 248 202 131,85 |
| 68 | 245 567 514,24 |
| 69 | 242 863 358,23 |
| 70 | 240 089 741,76 |
| 71 | 237 931 374,13 |
| 72 | 234 739 236,18 |
| 73 | 232 036 245,58 |
| 74 | 229 268 412,21 |
| 75 | 226 605 970,95 |
| 1 | 2 |
| 76 | 223 934 266,20 |
| 77 | 221 230 110,19 |
| 78 | 218 488 871,19 |
| 79 | 215 807 890,50 |
| 80 | 213 117 642,18 |
| 81 | 210 413 486,17 |
| Итого | 20 876 523 091,22 |

1. Общая стоимость Капитальных затрат – 17 046 153 620 (Семнадцать миллиардов сорок шесть миллион сто пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать) руб. 22 коп., в т.ч. НДС.

2. Иные расходы Концессионера, связанные с Созданием в размере 295 062 318 (Двести девяносто пять миллионов шестьдесят две тысячи триста восемнадцать) рублей 78 копеек, включая НДС, подлежат уплате лицами, привлеченными Концессионером для целей реализации Соглашения.

1.2. Эксплуатационный платеж

| Этап эксплуатации | Постоянная часть ЭП ЭЭ, руб. | Переменная часть ЭП, руб. | Базовый размер эксплуатационного платежа в ЭЭ, руб. | Плановый ИПЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый объем транспортной работы в ЭЭ, км | Стоимость транспортной работы за 1 км, руб. | Сумма переменной части ЭП в ЭЭ, руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9 315 175,40 | 1 011 300 | 172,76 | 174 710 647,25 | 184 025 822,65 | - |
| 2 | 12 143 539,00 | 1 011 300 | 188,31 | 190 434 605,62 | 202 578 144,62 | 9% |
| 3 | 15 850 080,83 | 1 011 300 | 188,31 | 190 434 605,50 | 206 284 686,33 | 9% |
| 4 | 21 032 419,30 | 1 011 300 | 188,31 | 190 436 980,70 | 211 469 400,00 | 9% |
| 5 | 26 625 837,58 | 1 011 300 | 188,31 | 190 436 980,70 | 217 062 818,29 | 9% |
| 6 | 37 134 088,31 | 1 011 300 | 196,97 | 199 198 356,05 | 236 332 444,36 | 4,6% |
| 7 | 42 904 803,91 | 1 011 300 | 196,97 | 199 198 356,05 | 242 103 159,96 | 4,6% |
| 8 | 43 475 825,39 | 1 011 300 | 196,97 | 199 198 356,05 | 242 674 181,44 | 4,6% |
| 9 | 58 143 383,01 | 1 011 300 | 196,97 | 199 198 356,05 | 257 341 739,06 | 4,6% |
| 10 | 66 672 365,29 | 1 011 300 | 204,85 | 207 168 312,89 | 273 840 678,18 | 4% |
| 11 | 70 330 507,88 | 1 011 300 | 204,85 | 207 168 312,89 | 277 498 820,77 | 4% |
| 12 | 73 129 732,05 | 1 011 300 | 204,85 | 207 168 312,89 | 280 298 044,94 | 4% |
| 13 | 77 081 434,46 | 1 011 300 | 204,85 | 207 168 312,89 | 284 249 747,35 | 4% |
| 14 | 78 463 713,93 | 1 011 300 | 213,04 | 215 451 628,80 | 293 915 342,73 | 4% |
| 15 | 79 787 467,66 | 1 011 300 | 213,04 | 215 451 628,80 | 295 239 096,45 | 4% |
| 16 | 80 497 724,06 | 1 011 300 | 213,04 | 215 451 628,80 | 295 949 352,85 | 4% |
| 17 | 46 704 518,81 | 1 011 300 | 213,04 | 215 451 628,80 | 262 156 147,61 | 4% |
| 18 | 89 589 597,92 | 1 011 300 | 221,56 | 224 066 922,86 | 313 656 520,78 | 4% |
| 19 | 89 198 956,90 | 1 011 300 | 221,56 | 224 066 922,86 | 313 265 879,76 | 4% |
| 20 | 88 808 315,88 | 1 011 300 | 221,56 | 224 066 922,86 | 312 875 238,74 | 4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | 88 417 674,86 | 1 011 300 | 221,56 | 224 066 922,86 | 312 484 597,72 | 4% |
| 22 | 88 519 844,19 | 1 011 300 | 230,42 | 233 023 791,06 | 321 543 635,25 | 4% |
| 23 | 88 129 203,17 | 1 011 300 | 230,42 | 233 023 791,06 | 321 152 994,23 | 4% |
| 24 | 87 738 562,15 | 1 011 300 | 230,42 | 233 023 791,06 | 320 762 353,20 | 4% |
| 25 | 87 347 921,13 | 1 011 300 | 230,42 | 233 023 791,06 | 320 371 712,18 | 4% |
| 26 | 87 458 036,11 | 1 011 300 | 239,64 | 242 349 955,35 | 329 807 991,46 | 4% |
| 27 | 87 067 395,09 | 1 011 300 | 239,64 | 242 349 955,35 | 329 417 350,44 | 4% |
| 28 | 86 676 754,07 | 1 011 300 | 239,64 | 242 349 955,35 | 329 026 709,42 | 4% |
| 29 | 86 286 113,05 | 1 011 300 | 239,64 | 242 349 955,35 | 328 636 068,40 | 4% |
| 30 | 86 425 237,67 | 1 011 300 | 249,23 | 252 041 857,38 | 338 467 095,06 | 4% |
| 31 | 86 034 596,65 | 1 011 300 | 249,23 | 252 041 857,38 | 338 076 454,04 | 4% |
| 32 | 85 643 955,63 | 1 011 300 | 249,23 | 252 041 857,38 | 337 685 813,02 | 4% |
| 33 | 85 253 314,61 | 1 011 300 | 249,23 | 252 041 857,38 | 337 295 172,00 | 4% |
| 34 | 85 401 728,56 | 1 011 300 | 259,20 | 262 129 780,85 | 347 531 509,41 | 4% |
| 35 | 85 011 087,54 | 1 011 300 | 259,20 | 262 129 780,85 | 347 140 868,39 | 4% |
| 36 | 84 620 446,52 | 1 011 300 | 259,20 | 262 129 780,85 | 346 750 227,37 | 4% |
| 37 | 84 229 805,50 | 1 011 300 | 259,20 | 262 129 780,85 | 346 359 586,35 | 4% |
| 38 | 84 398 249,03 | 1 011 300 | 269,57 | 272 616 088,65 | 357 014 337,68 | 4% |
| 39 | 84 007 608,01 | 1 011 300 | 269,57 | 272 616 088,65 | 356 623 696,66 | 4% |
| 40 | 83 616 966,99 | 1 011 300 | 269,57 | 272 616 088,65 | 356 233 055,64 | 4% |
| 41 | 83 226 325,97 | 1 011 300 | 269,57 | 272 616 088,65 | 355 842 414,62 | 4% |
| 42 | 83 436 757,07 | 1 011 300 | 280,35 | 283 515 004,19 | 366 951 761,26 | 4% |
| 43 | 83 046 116,05 | 1 011 300 | 280,35 | 283 515 004,19 | 366 561 120,24 | 4% |
| 44 | 82 655 475,03 | 1 011 300 | 280,35 | 283 515 004,19 | 366 170 479,22 | 4% |
| 45 | 82 264 834,01 | 1 011 300 | 280,35 | 283 515 004,19 | 365 779 838,20 | 4% |
| 46 | 82 454 925,32 | 1 011 300 | 291,56 | 294 854 399,43 | 377 309 324,75 | 4% |
| 47 | 82 064 284,30 | 1 011 300 | 291,56 | 294 854 399,43 | 376 918 683,73 | 4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 48 | 81 673 643,28 | 1 011 300 | 291,56 | 294 854 399,43 | 376 528 042,71 | 4% |
| 49 | 81 283 002,26 | 1 011 300 | 291,56 | 294 854 399,43 | 376 137 401,69 | 4% |
| 50 | 81 453 253,40 | 1 011 300 | 303,22 | 306 644 212,19 | 388 097 465,59 | 4% |
| 51 | 81 062 612,38 | 1 011 300 | 303,22 | 306 644 212,19 | 387 706 824,57 | 4% |
| 52 | 80 671 971,36 | 1 011 300 | 303,22 | 306 644 212,19 | 387 316 183,55 | 4% |
| 53 | 80 281 330,34 | 1 011 300 | 303,22 | 306 644 212,19 | 386 925 542,53 | 4% |
| 54 | 80 412 162,84 | 1 011 300 | 315,35 | 318 917 547,42 | 399 329 710,27 | 4% |
| 55 | 80 021 521,82 | 1 011 300 | 315,35 | 318 917 547,42 | 398 939 069,25 | 4% |
| 56 | 79 630 880,80 | 1 011 300 | 315,35 | 318 917 547,42 | 398 548 428,23 | 4% |
| 57 | 79 240 239,78 | 1 011 300 | 315,35 | 318 917 547,42 | 398 157 787,21 | 4% |
| 58 | 79 405 513,41 | 1 011 300 | 327,96 | 331 664 651,34 | 411 070 164,75 | 4% |
| 59 | 79 014 872,39 | 1 011 300 | 327,96 | 331 664 651,34 | 410 679 523,73 | 4% |
| 60 | 78 624 231,37 | 1 011 300 | 327,96 | 331 664 651,34 | 410 288 882,71 | 4% |
| 61 | 78 233 590,35 | 1 011 300 | 327,96 | 331 664 651,34 | 409 898 241,69 | 4% |
| 62 | 78 403 932,41 | 1 011 300 | 341,08 | 344 935 082,72 | 423 339 015,13 | 4% |
| 63 | 78 013 291,39 | 1 011 300 | 341,08 | 344 935 082,72 | 422 948 374,11 | 4% |
| 64 | 77 622 650,37 | 1 011 300 | 341,08 | 344 935 082,72 | 422 557 733,09 | 4% |
| 65 | 77 232 009,35 | 1 011 300 | 341,08 | 344 935 082,72 | 422 167 092,07 | 4% |
| 66 | 77 428 650,54 | 1 011 300 | 354,72 | 358 728 598,75 | 436 157 249,29 | 4% |
| 67 | 77 038 009,52 | 1 011 300 | 354,72 | 358 728 598,75 | 435 766 608,27 | 4% |
| 68 | 76 647 368,50 | 1 011 300 | 354,72 | 358 728 598,75 | 435 375 967,25 | 4% |
| 69 | 76 256 727,48 | 1 011 300 | 354,72 | 358 728 598,75 | 434 985 326,23 | 4% |
| 70 | 76 470 599,40 | 1 011 300 | 368,91 | 373 076 089,36 | 449 546 688,76 | 4% |
| 71 | 76 079 958,38 | 1 011 300 | 368,91 | 373 076 089,36 | 449 156 047,74 | 4% |
| 72 | 75 689 317,36 | 1 011 300 | 368,91 | 373 076 089,36 | 448 765 406,72 | 4% |
| 73 | 75 298 676,34 | 1 011 300 | 368,91 | 373 076 089,36 | 448 374 765,70 | 4% |
| 74 | 75 520 752,09 | 1 011 300 | 383,67 | 388 009 269,71 | 463 530 021,81 | 4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 75 130 111,07 | 1 011 300 | 383,67 | 388 009 269,71 | 463 139 380,79 | 4% |
| 76 | 74 739 470,05 | 1 011 300 | 383,67 | 388 009 269,71 | 462 748 739,77 | 4% |
| 77 | 74 348 829,03 | 1 011 300 | 383,67 | 388 009 269,71 | 462 358 098,75 | 4% |
| 78 | 74 600 463,84 | 1 011 300 | 399,02 | 403 530 374,05 | 478 130 837,89 | 4% |
| 79 | 74 209 822,82 | 1 011 300 | 399,02 | 403 530 374,05 | 477 740 196,87 | 4% |
| 80 | 73 819 181,80 | 1 011 300 | 399,02 | 403 530 374,05 | 477 349 555,85 | 4% |
| 81 | 73 428 540,78 | 1 011 300 | 399,02 | 403 530 374,05 | 476 958 914,83 | 4% |
| 82 | 73 700 795,74 | 1 011 300 | 414,98 | 419 672 867,70 | 493 373 663,43 | 4% |
| 83 | 73 310 154,72 | 1 011 300 | 414,98 | 419 672 867,70 | 492 983 022,41 | 4% |
| 84 | 72 919 513,70 | 1 011 300 | 414,98 | 419 672 867,70 | 492 592 381,39 | 4% |
| 85 | 72 528 872,68 | 1 011 300 | 414,98 | 419 672 867,70 | 492 201 740,37 | 4% |
| 86 | 72 822 968,50 | 1 011 300 | 431,58 | 436 461 030,56 | 509 283 999,05 | 4% |
| 87 | 72 432 327,48 | 1 011 300 | 431,58 | 436 461 030,56 | 508 893 358,03 | 4% |
| 88 | 72 041 686,46 | 1 011 300 | 431,58 | 436 461 030,56 | 508 502 717,01 | 4% |
| 89 | 71 651 045,44 | 1 011 300 | 431,58 | 436 461 030,56 | 508 112 075,99 | 4% |
| 90 | 71 978 364,33 | 1 011 300 | 448,84 | 453 909 993,92 | 525 888 358,25 | 4% |
| 91 | 71 587 723,31 | 1 011 300 | 448,84 | 453 909 993,92 | 525 497 717,23 | 4% |
| 92 | 71 197 082,29 | 1 011 300 | 448,84 | 453 909 993,92 | 525 107 076,21 | 4% |
| 93 | 70 806 441,27 | 1 011 300 | 448,84 | 453 909 993,92 | 524 716 435,19 | 4% |
| 94 | 71 148 076,86 | 1 011 300 | 466,79 | 472 066 230,78 | 543 214 307,64 | 4% |
| 95 | 70 757 435,84 | 1 011 300 | 466,79 | 472 066 230,78 | 542 823 666,62 | 4% |
| 96 | 70 366 794,82 | 1 011 300 | 466,79 | 472 066 230,78 | 542 433 025,60 | 4% |
| 97 | 69 976 153,80 | 1 011 300 | 466,79 | 472 066 230,78 | 542 042 384,58 | 4% |
| 98 | 70 343 591,11 | 1 011 300 | 485,46 | 490 946 917,67 | 561 290 508,78 | 4% |
| 99 | 69 952 950,09 | 1 011 300 | 485,46 | 490 946 917,67 | 560 899 867,76 | 4% |
| 100 | 69 562 309,07 | 1 011 300 | 485,46 | 490 946 917,67 | 560 509 226,74 | 4% |
| 101 | 46 514 488,86 | 1 011 300 | 485,46 | 490 946 917,67 | 537 461 406,53 | 4% |
|  | 7 452 908 670,53 |  |  | 32 076 369 674,46 | 39 529 278 344,99 |  |

#### .