14 августа 2013 года № 1689

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт систем водоснабжения и

водоотведения пос. Увек г. Саратова» на 2013 год

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов»                   на 2013 год», постановлением администрации города от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения пос. Увек г. Саратова»                на 2013 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на заместителя главы администрации муниципального образования               «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								         А.Г. Буренин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 14 августа 2013 года № 1689

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения

пос. Увек г. Саратова» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ) |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения пос. Увек г. Саратова» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | 2013 год |
| Цели и задачи | цель - повышение качества предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению пос. Увек; задача - обеспечение стабильного и надежного функционирования систем водоснабжения и водоотведения |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | сокращение затрат на текущее обслуживание систем водоснабжения и водоотведения; сокращение потерь воды из систем водоснабжения; сокращение числа аварий и перерывов в работе систем водоснабжения |
| Целевые индикаторы | протяженность отремонтированных систем водоснабжения - 700 п. м; количество отремонтированных резервуаров - 2; протяженность отремонтированного канализационного коллектора - 60 п. м |
| Характеристика программных мероприятий | капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения пос. Увек |
| Объемы и источники финансирования | финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в размере 3093,3 тыс. руб. |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

В поселке Увек г. Саратова существуют проблемы обеспечения граждан качественными услугами водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение поселка осуществляется от артезианской скважины. Системой водоснабжения обеспечивается водой восемь многоквартирных и 260 домов частного жилищного фонда, в которых проживают 1130 человек.

На протяжении последних двух лет за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» капитальный ремонт системы водоснабжения пос. Увек не проводился. Накопительный резервуар и водопровод находятся в критическом состоянии. Износ основных средств составляет 90%.

Для обеспечения граждан качественной питьевой водой, соответствующей нормам действующего законодательства, необходимо провести капитальный ремонт объектов водоснабжения.

Водоотведение восьми многоквартирных и пяти домов частного жилищного фонда, в которых проживает 520 человек, а также двух объектов социальной сферы (поликлиника, детский сад) и двух административных зданий (магазин, клуб «Увек») осуществляется от канализационного коллектора, который полностью изношен и также требует капитального ремонта.

Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения обеспечит улучшение экологического состояния поселка и защиты здоровья населения.

# 2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

# 3. Цели и задачи Программы

Цель - повышение качества предоставления коммунальных услуг               по водоснабжению и водоотведению пос. Увек.

Задача - обеспечение стабильного и надежного функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

# 4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

- сократить затраты на текущее обслуживание систем водоснабжения и водоотведения;

- сократить потери воды из систем водоснабжения;

- сократить число аварий и перерывов в работе систем водоснабжения.

# 5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

# 6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на проведение работ                  по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения пос. Увек (приложение к Программе) и включает:

1. Организационные мероприятия по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения (проведение торгов (аукционов) по определению организаций, осуществляющих капитальный ремонт таких объектов; заключение муниципальных контрактов на капитальный ремонт таких объектов).

2. Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения:

- водопровод от насосной станции по ул. Увекской, 108а до колодца около накопительной емкости;

- водопровод от колодца около накопительной емкости до накопительной емкости по 8-му Увекскому проезду;

- водопровод от водопроводного колодца по 7-му Увекскому проезду по ул. Увекской;

- водопровод по 8-му Увекскому проезду от колодца с запорной арматурой около накопительной емкости до водопроводного колодца                        у многоквартирного дома № 15 по 8-му Увекскому проезду;

- резервуары на бетонной площадке, расположенные по адресу:             г. Саратов, пос. Увек, 8-й Увекский проезд;

- канализационный коллектор от внутриквартальной канализации многоквартирных домов по 4-му Увекскому тупику № 2, 4, 6, 8 до КНС.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов подрядчиками;

- форс-мажорные обстоятельства.

# 8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных

# ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в средствах бюджета муниципального образования «Город Саратов» на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения пос. Увек в 2013 году составляет 3093,3 тыс. руб., из них:

- 2594,3 тыс. руб. на капитальный ремонт систем водоснабжения и резервуара нагорного;

- 499,0 тыс. руб. на капитальный ремонт канализационного коллектора.

Потребность определена на основании локальных сметных расчетов, исходя из объемов работ.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по ЖКХ обеспечивает выполнение мероприятий Программы,  с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную документацию, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов»                    по городскому хозяйству, комитет по ЖКХ и комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                        А.В. Савицкий

Приложение к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель | Код класси-фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2013 год | целевое значение |
| Цель - повышение качества предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению пос. Увек |
| Задача. Обеспечение стабильного и надежного функционирования систем водоснабжения и водоотведения |
| 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения: - водопровод от насосной станции по ул. Увекской, 108а до колодца около накопительной емкости; | комитет по ЖКХ | 117 0502 7956900 500 225, 226 | 2594,3 | протяженность отремонтированных систем водоснабжения | п. м | 0 | 500 | 500 |
| - водопровод от колодца около накопительной емкости до накопительной емкости по 8-му Увекскому проезду; |  |  |  | протяженность отремонтированных систем водоснабжения | п. м | 0 | 45 | 45 |
| - водопровод от водопроводного колодца по 7-му Увекскому проезду по ул. Увекской; |  |  |  | протяженность отремонтированных систем водоснабжения | п. м | 0 | 55 | 55 |
| - водопровод по 8-му Увекскому проезду от колодца с запорной арматурой около накопительной емкости до водопроводного колодца у многоквартирного дома № 15 по 8-му Увекскому проезду; |  |  |  | протяженность отремонтированных систем водоснабжения | п. м | 0 | 100 | 100 |
| - резервуары на бетонной площадке, расположенные по адресу: г. Саратов, пос. Увек, 8-й Увекский проезд |  |  |  | количество отремонтированных резервуаров | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 2. Капитальный ремонт канализационного коллектора от внутриквартальной канализации многоквартирных домов по 4-му Увекскому тупику № 2, 4, 6, 8 до КНС | комитет по ЖКХ | 117 0502 7956900 500 225, 226 | 499,0 | протяженность отремонтированного канализационного коллектора | п. м | 0 | 60 | 60 |