ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская поликлиника №20 »

Почтовый адрес:  410018, г. Саратов, ул. Усть- Курдюмская ,3

2.Источник финансирования заказа: бюджет города.

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Строительно-монтажные работы в здании здравпункта п. Зональный .

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,1 |  |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1 |  |
| 3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,1 |  |
| 4 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,1 |  |
| 5 | Перестилка дощатых полов, не крашенных | 100 м2 | 0,37 |  |
| 6 | Добавлять при крашеных полах | 100 м2 | 0,37 |  |
| 7 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,37 |  |
| 8 | Устройство покрытий бесшовных из полифлекса толщиной 0,5 мм | 100 м2 покрытия | 0,37 |  |
| 9 | Посыпка полипланового покрытия цветными чипсами | М2 пове | 37 |  |
| 10 | Чипсы цветные | кг | 2,47 |  |
| 11 | Покрытие полов финишлаком за два раза | 100 м2 | 0,37 |  |
| 12 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м п | 0,54 |  |
| 13 | Монтаж стальных порогов | 100 м п | 0,054 |  |
|  | Раздел 2. Стены |  |  |  |
| 14 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,45 |  |
| 15 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |  |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,58 |  |
| 17 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 | 1 решетка | 6 |  |
|  | Раздел 3. Окна |  |  |  |
| 18 | Изготповление решеток ПЗ | т | 0,084 |  |
| 19 | Монтаж решеток | т | 0,084 |  |
| 20 | Конструкции стальные | т | 0,084 |  |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 | 0,027 |  |
| 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ - 115 | 100 м2 | 0,027 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0,08 |  |
|  | Раздел 4. Потолки |  |  |  |
| 24 | Облицовка потолков плитами типа "Армстронг" | 100 м2 | 0,46 |  |
| 25 | Плиты Армстронг | М2 | 47,38 |  |
|  | Раздел 5. Двери |  |  |  |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,101 |  |
| 27 | Установка и крепление наличников | 100 м к | 0,6 |  |
| 28 | Врезка дверных приборов замков врезных | 100 шт. | 0,06 |  |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 | 0,2424 |  |
|  | Раздел 6. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 30 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные за подвесным потолком | 100 м | 0,86 |  |
| 31 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил – 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,086 |  |
| 32 | Коробка универсальная | шт | 6 |  |
| 33 | Светильник, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,09 |  |
| 34 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛБХ 20 | 10 шт | 3,6 |  |
| 35 | Стартеры для люминисцентных ламп | 10 шт | 1,8 |  |
|  | Раздел 7. Сантехнические работы |  |  |  |
| 36 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, без стоимости унитаза и бачка | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 37 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, без стоимости умывальников | 10 комплектов | 0,3 |  |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

ММУ «Городская поликлиника №20 », 410050, г. Саратов, ул. Молодежная,31

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

В течение 30 дней с момента подписания контракта.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену контракта включена стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе стоимость материалов, расходы на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 209627,00 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов.

30% - предоплата

70% - после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, путем подписания сторонами соответствующего акта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «26» июля 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.