14 декабря 2010 года № 3070

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории Октябрьского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ           (с изменениями)

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

14 декабря 2010 года № 3070

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Октябрьского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Сроки реализации | - 2011 год |
| Цель и задачи | - цель: повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | - обеспечение чистоты и порядка на территории Октябрьского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещенности улиц; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий |
| Целевые индикаторы | - содержание дорожного полотна - 253175,22 кв. м; - содержание тротуаров - 421670,5 кв. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 17 шт./855,3 кв. м; - ремонт дорожного полотна - 9 объектов /4073 кв. м; - ремонт тротуаров - 20 объектов/13005 кв. м; - количество малых архитектурных форм, установленных на автомобильных дорогах, - 210 шт.; - устройство уличного освещения - 71 шт. световых опор /95 шт. светильников/ 3,12 км СИП; - содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 220823 кв. м; - площадь организованных газонов/цветников - 99990,8 кв. м/4069 кв. м; - количество посаженных деревьев/ кустарников - 200 шт./4000 п. м; - количество малых архитектурных форм, установленных в зеленых зонах, - 165 шт.; - количество проведенных массовых мероприятий - 18 ед.; - количество установленных указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов - 20 ед. |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Октябрьского района |
| Объем и источники финансирования | - объем финансирования - 68357,9 тыс. руб.: - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год |

- Характеристика проблем, анализ причин возникновения,

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Октябрьского района составляет                17,83 кв. км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2010 года) - 118,8 тыс. человек.

На праве оперативного управления, в соответствии с распоряжениями  комитета по управлению имуществом города от 16.07.2009 № 752-р, от 12.08.2009 № 942-р, от 11.03.2010 № 284-р, от 19.02.2010 № 227-р, от 21.01.2010 № 54-р, от 05.03.2010 № 270-р, от 24.09.2010 № 1128-р, от 02.09.2010 № 990-р, от 24.09.2010 № 1130-р, от 06.05.2010 № 519-р, от 26.08.2010  № 936-р за администрацией Октябрьского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений – сноса и замены) |
| 1. | Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием | 82 | 253175,22 | 4073 |
| 2. | Дороги, имеющие грунтовое покрытие | 164 | 360645,3 |  |
| 3. | Тротуары с твердым покрытием | 64 | 421670,5 | 13005 |
| 4. | Тротуары, имеющие грунтовое покрытие | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Остановочные пункты общественного транспорта | 17 | 855,3 | 398 |
| 6. | Зеленые зоны, | 28 | 220823 | 280 |
|  | из них: скверы | 5 | 89259 | 0 |

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 3,12 км сетей,  установка 375 новых малых архитектурных форм, установка 20 указателей с обозначением названий улиц и номеров домов, устройство 4000 п. м ограждений зеленой зоны. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского  района муниципального образования «Город Саратов».

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Октябрьского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещенности улиц;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели

решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении № 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении 253175,22 кв. м дорог;

- ремонт (текущий) автомобильных дорог и сооружений на них:            4073 кв. м - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- установка малых архитектурных форм: установка малых архитектурных форм на автомобильных дорогах и зеленых зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении объектов в соответствии с приложением № 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) световых опор и сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена светильников - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, посадка деревьев и кустарников в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении 220823,0 кв. м зеленых зон;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация, установка елок и др.) и поддержанию их в чистоте;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: установка указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов и пр.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 июля 2009 года № 404 «Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ».

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет             68357,9 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 № 29-299 «О порядке распределения расходов на благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов».

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих                в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 32845,07 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них -                         9798,28 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм на автомобильных дорогах - 1070,32 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 4347,17 тыс. руб.;

- создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 13743,08 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм в зеленых зонах -                    6213,95 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 330,03 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика - 10,0 тыс. руб.

Система управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Октябрьского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.         № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрацией Октябрьского района, комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов», комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации

Октябрьского района

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          В.В. Дубривный

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фика-ции | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2010 год) | 2011 год | целевое значение |
|  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них | администрация Октябрьского района |  | 32845,07 | площадь дорожного полотна | кв. м | 202022,42 | 253175,22 | 253175,22 | 253175,22 | 253175,22 | 253175,22 |
|  |  |  |  | площадь тротуаров | кв. м | 421670,5 | 421670,5 | 421670,5 | 421670,5 | 421670,5 | 421670,5 |
|  |  |  |  | остановочные пункты общественного транспорта | шт. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 855,3 | 855,3 | 855,3 | 855,3 | 855,3 | 855,3 |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | администрация Октябрьского района |  | 9798,28 | дорожное полотно | коли-чество объектов | 11 |  | 5 | 4 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | 2900 |  | 2493 | 1580 |  | 4073 |  |
|  |  |  |  | тротуары | коли-чество объектов | 38 |  | 13 | 7 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | 3275 |  | 9800 | 3205 |  | 13005 |  |
|  |  |  |  | остановочные пункты общественного транспорта | коли-чество объектов | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | 151 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления | администрация Октябрьского района |  | 1070,32 | количество малых архитектурных форм | шт. |  |  | 210 |  |  | 210 |  |
| Задача 2. Организация освещения улиц |  |
| 2.1. Устройство (восстановле-ние) уличного освещения | администрация Октябрьского района |  | 4347,17 | устройство уличного освещения | коли-чество световых опор | 0 | 10 | 30 | 23 | 8 | 71 |  |
|  |  |  |  |  | коли чество светиль-ников | 23 | 34 | 30 | 23 | 8 | 95 |  |
|  |  |  |  |  | км СИП | 0,900 | 0,750 | 1,120 | 0,900 | 0,350 | 3,120 |  |
| Задача 3. Организация озеленения территории района |  |
| 3.1. Создание (восстановление)и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий | администрация Октябрьского района |  | 13743,08 | площадь территорий, занятых зелеными зонами и зелеными насаждениями | кв. м | 56683,8 | 220823 | 220823 | 220823 | 220823 | 220823 |  |
|  |  |  |  | площадь организованных газонов/цвет-ников | кв. м/ кв. м | 2000 |  | 99990,8/ 4069 |  |  | 99990,8/ 4069 |  |
|  |  |  |  | посаженные деревья/ кустарники | шт./п. м | 51/0 |  | 150/ 4000 | 50/0 |  | 200/ 4000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Установка малых архитектурных форм | администрация Октябрьского района |  | 6213,95 | количество малых архитектурных форм | шт. | 35 |  | 165 |  |  | 165 |  |
| Задача 4. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству |  |
| 4.1. Обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий | администрация Октябрьского района |  | 330,03 | количество массовых мероприятий | ед. | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 |  |
| 4.2. Прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика | администрация Октябрьского района |  | 10,0 | количество установленных указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов | шт. | 584 |  | 10 | 10 |  | 20 |  |
| Итого |  | 0503 7952300 252 500 | 68357,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

работ по благоустройству территорий

Октябрьского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них |
| 1.1. | Ремонт дорожного полотна: | 4073 кв. м |
| 1.1.1. | Ул. Новоузенская (дорога на Кумысную поляну) | 600 кв. м |
| 1.1.2. | Ул. Шелковичная (от ул. Астраханской до ст. Саратов - 2 (Товарный пр.) | 843 кв. м |
| 1.1.3. | Ул. 2-я Садовая (от ул. Астраханской до ул. Железнодорожной) | 450 кв. м |
| 1.1.4. | Весенний проезд (от ул. им. Симбирцева В.Н. до ул. им. Рахова В.Г.) | 250 кв. м |
| 1.1.5. | 1-й Станционный проезд, д. № 5-7 | 350 кв. м |
| 1.1.6. | Ул. им. Миротворцева С.Р. | 480 кв. м |
| 1.1.7. | 7-й проезд Первомайского поселка | 600 кв. м |
| 1.1.8. | Полевой проезд | 150 кв. м |
| 1.1.9. | 4-й Волжский проезд | 350 кв. м |
| 1.2. | Ремонт тротуаров | 13005 кв. м |
| 1.2.1. | Ул. им. Горького А. М. (от ул. им. Шевченко Т.Г. до ул. Бахметьевской по четной стороне) | 560 кв. м |
| 1.2.2. | Ул. Советская (от Мирного переулка до ул. им. Чапаева В.И по четной стороне) | 1400 кв. м |
| 1.2.3. | Ул. Советская (от ул. им. Горького А.М. до ул. Вольской по обе стороны) | 1615 кв. м |
| 1.2.4. | Ул. им. Шевченко Т.Г. (от ул. им Горького А.М. до ул. Вольской) | 1700 кв. м |
| 1.2.5. | Ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Советской по четной стороне) | 676 кв. м |
| 1.2.6. | Ул. им Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. им. Мичурина И.В. по нечетной стороне) | 953 кв. м |
| 1.2.7. | Ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Советской до ул. Мичурина И.В. по четной стороне) | 196 кв. м |
| 1.2.8. | Ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Ульяновской до ул. Рабочей по нечетной стороне) | 166 кв. м |
| 1.2.9. | Ул. им Чапаева В.И. (от ул. Рабочей до ул. Бахметьевской по четной стороне) | 170 кв. м |
| 1.2.10. | Ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Белоглинской до Ильинской пл. по четной стороне) | 891 кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.11. | Ул. Вольская (от ул. Советской до ул. им. Шевченко Т.Г. по четной стороне) | 156 кв. м |
| 1.2.12. | Ул. Вольская (от ул. Рабочей до ул. Бахметьевской по обе стороны) | 498 кв. м |
| 1.2.13. | Ильинская пл. (от ул. Шелковичной до ул. им. Чапаева В.И. по обе стороны) | 307 кв. м |
| 1.2.14. | Ул. 2-я Садовая, д. № 21 (от ул. им. Серова А.К. до ул. им. Рахова В.Г.) | 310 кв. м |
| 1.2.15. | Ул. Бахметьевская, угол ул. им. Чапаева В.И. (1-я Детская поликлиника) | 202 кв. м |
| 1.2.16. | Ул. Шелковичная (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Ильинской пл. по четной стороне) | 991 кв. м |
| 1.2.17. | Ул. Большая Садовая (от ул. Дегтярной до ул. им. Грибова П.И.) | 694 кв. м |
| 1.2.18. | Ул. Станционная (от ул. Дегтярной до 9-й Линии Первомайского пос.) | 370 кв. м |
| 1.2.19. | Ул. им. Серова А.К. (от ул. 2-й Садовой до ул. Новоузенской, четная сторона) | 550 кв. м |
| 1.2.20. | Ул. им. Рахова В.Г. | 600 кв. м |
| 2. Установка малых архитектурных форм |
| 2.1. | На автомобильных дорогах: | 210 шт. |
| 2.1.1. | Ул. Советская (установка урн/ цветочниц) | 15/16 шт. |
| 2.1.2. | Ул. им. Чапаева В.И. (установка урн/ цветочниц) | 14/16 шт. |
| 2.1.3. | Ул. Вольская (установка урн/ цветочниц) | 14/16 шт. |
| 2.1.4. | Ул. им. Шевченко Т.Г. (установка урн/цветочниц) | 14/16 шт. |
| 2.1.5. | Ул. им. Горького А.М. (установка урн/ цветочниц) | 15/16 шт. |
| 2.1.6. | Ул. им. Чернышевского Н.Г. (установка урн/ цветочниц) | 14/15 шт. |
| 2.1.7. | Ул. Астраханская (установка урн/ цветочниц) | 14/15 шт. |
| 2.2. | В зеленых зонах: | 165 шт. |
| 2.2.1. | Сквер на ул. им. Грибова П.И. (установка лавочек) | 9 шт. |
| 2.2.2. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего пр.) (установка лавочек) | 18 шт. |
| 2.2.3. | Бульвар по ул. Астраханской (установка лавочек) | 35 шт. |
| 2.2.4. | Ул. им. Грибова П.И. (установка урн, цветочниц) | 30 шт. |
| 2.2.5. | Ул. им. Рахова В.Г. (установка урн, цветочниц) | 40 шт. |
| 2.2.6. | Ул. Астраханская (установка урн, цветочниц) | 30 шт. |
| 2.2.7. | Ул. им. Шевченко Т.Г. (от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Рахова В.Г. (установка ограждений) | 1200 п. м/1 шт. |
| 2.2.8. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего пр.) (установка ограждений) | 3600 п. м/1 шт. |
| 2.2.9. | Ул. Вольская (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. им. Чернышевского Н.Г.) (установка ограждений) | 600 п. м/1 шт. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. Устройство (восстановление) уличного освещения |
| 3.1. | Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего пр.) | 1,120 км СИП |
| 3.2. | Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного пр. до ул. Шелковичной) | 0,900 км СИП |
| 3.3. | Сквер на ул. им. Грибова П.И. | 0,350 км СИП |
| 3.4. | Сквер на Ильинской площади | 0,350 км СИП |
| 3.5. | 2-й Детский проезд (от ул. им. Клочкова В.Г. до ул. 2-й Садовой) | 0,400 км СИП |
| 4. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий |
| 4.1. | Организация газонов | 99990,8 кв. м |
| 4.1.1. | Ул. им. Чапаева В.И., угол ул. Советской | 110,0 кв. м |
| 4.1.2. | Ул. Дегтярная | 1641,0 кв. м |
| 4.1.3. | Ул. Новоузенская, угол ул. им. Симбирцева В.Н. | 1784,0 кв. м |
| 4.1.4. | Ул. Большая Садовая | 8600,0 кв. м |
| 4.1.5. | Ул. им. Серова А.К., ЖСК «Дизелист» | 3416,0 кв. м |
| 4.1.6. | Ул. Политехническая | 13134,6 кв. м |
| 4.1.7. | Городской парк | 1359,2 кв. м |
| 4.1.8. | Сквер на Ильинской пл. | 7797,0 кв. м |
| 4.1.9. | Сквер на ул. им. Грибова П.И. | 2716,0 кв. м |
| 4.1.10. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего пр.) | 14235,0 кв. м |
| 4.1.11. | Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного проезда до ул. Шелковичной) | 45198,0 кв. м |
| 4.2. | Организация цветников | 4069 кв. м |
| 4.2.1. | Ул. им. Клочкова В.Г. | 150,0 кв. м |
| 4.2.2. | Ул. Дегтярная | 160,0 кв. м |
| 4.2.3. | Ильинская площадь (сквер) | 400,0 кв. м |
| 4.2.4. | Ул. Новоузенская, угол ул. им. Симбирцева В.Н. | 180,0 кв. м |
| 4.2.5. | Ул. Большая Садовая | 860,0 кв. м |
| 4.2.6. | Ул. им. Серова А.К., ЖСК «Дизелист» | 340,0 кв. м |
| 4.2.7. | Ул. Политехническая | 1300,0 кв. м |
| 4.2.8. | Городской парк | 150,0 кв. м |
| 4.2.9. | Ильинская площадь (клумба) | 400,0 кв. м |
| 4.2.10. | Сквер на ул. им. Грибова П.И. | 29,0 кв. м |
| 4.2.11. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего проезда) | 50,0 кв. м |
| 4.2.12. | Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного пр. до ул. Шелковичной) | 50,0 кв. м |
| 4.3. | Посадка деревьев | 200 шт. |
| 4.3.1. | Ул. Советская | 4 шт. |
| 4.3.2. | Ул. им. Мичурина И.В. | 27 шт. |
| 4.3.3. | Ул. им. Радищева А.Н. | 14 шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.3.4. | Ул. 2-я Садовая | 9 шт. |
| 4.3.5. | Рабочий переулок | 3 шт. |
| 4.3.6. | Ул. им. Серова А.Г. | 8 шт. |
| 4.3.7. | 2-й Станционный пр. | 14 шт. |
| 4.3.8. | Ул. Рабочая | 76 шт. |
| 4.3.9. | Ул. Провиантская | 19 шт. |
| 4.3.10. | Сквер на ул. Новоузенской, ул. им. Симбирцева В.Н. | 6 шт. |
| 4.3.11. | Ул. Дегтярная | 20 шт. |
| 4.4. | Посадка кустарников | 4000 п. м |
| 4.4.1. | Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного пр. до ул. Шелковичной) | 484,0 п. м |
| 4.4.2. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего пр.) | 1562,0 п. м |
| 4.4.3. | Ул. Политехническая | 1714 п. м |
| 4.4.4 | Ул. им. Серова А.Г. | 240,0 п. м |