5 августа 2011 года  № 316-р

О проведении работ по благоустройству и санитарной

очистке территории муниципального образования

«Город Саратов» в связи с празднованием Дня города

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Саратов» в преддверии проведения Дня города:

1. Провести работы по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» с 8 августа               по 8 сентября 2011 года.

2. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение).

3. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов», комитетам: по жилищно-коммунальному хозяйству, по дорожному хозяйству и транспорту, по архитектуре и градостроительству, по землепользованию и градостроительству, по труду и социальному развитию, по образованию, здравоохранения, по общественным отношениям, анализу и информации, по экономике, управлениям: по физической культуре и спорту, по культуре, по капитальному строительству, по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям провести организационную работу по выполнению утверждённых мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов».

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь работников к выполнению работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» (улиц, тротуаров, скверов, садов, парков), в том числе территорий, прилегающих к организациям, жилым домам.

5. Рекомендовать ГУ МВД России по г. Саратову принять меры по ликвидации несанкционированной торговли на территории города, пресечению самовольной расклейки объявлений на фасадах зданий и сооружений, опорах контактной сети и наружного освещения и несанкционированных свалок мусора.

6. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение хода проведения работ по благоустройству в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                           А.Л. Прокопенко

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 5 августа 2011 года  № 316-р

Мероприятия

по подготовке и проведению работ по благоустройству

и санитарной очистке территории муниципального образования

«Город Саратов»

| № п/п | Название | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определение в каждом районе комплекса мероприятий, организация и проведение работ по благоустройству территории города | с 8 августа по 8 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций |
| 2. | Обращение к жителям города об участии в мероприятиях по благоустройству | еженедельно | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Проведение ремонта, покраска контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов | до 1 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 4. | Уборка внутридворовых территорий от твёрдых бытовых отходов и организация регулярного вывоза мусора | до 5 сентября 2011 года | управляющие организации, администрации районов, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Уборка территорий школ, училищ, ВУЗов и прилегающих к ним территорий от мусора | до 1 сентября 2011 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 6. | Уборка территорий учреждений здравоохранения и прилегающих к ним территорий от мусора | до 1 сентября 2011 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Санитарная обрезка деревьев, посев газонов, уборка парков, скверов, бульваров, садов, зелёных зон | до 8 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», МУП «Садово-парковое» |
| 8. | Проведение текущего ремонта дорог, уборка дорог, покраска бордюров | до 8 сентября 2011 года | комитет по дорожному хозяйству и транспорту, администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 9. | Уборка остановок общественного транспорта | до 8 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», МУ «Транспортное управление |
| 10. | Работы по благоустройству объектов размещения рекламы, оформление витрин магазинов, иллюминаций | до 8 сентября 2011 года | администрации районов, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций |
| 11. | Приведение строительных площадок в соответствие с правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» | до 1 сентября 2011 года | администрации районов, комитет по архитектуре и градостроительству, комитет по землепользованию и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 12. | Приведение тротуаров и дворовых территорий в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» | до 8 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» и управляющие организации |
| 13. | Проведение ремонта цоколей домов, заборов, изгородей, объектов торговли, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» | до 8 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Организация уборки территорий, прилегающих к местам массовых мероприятий | до 8 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», руководители рынков |
| 15. | Ликвидация несанкционированных свалок | до 1 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 16. | Организация работ по благоустройству территорий речного, железнодорожного вокзалов и автовокзала | до 5 сентября 2011 года | руководители предприятий |
| 17. | Организация работ по благоустройству кладбищ | до 8 сентября 2011 года | МБУ «Администрация кладбищ» |
| 18. | Обновление разметки проезжей части дорог, дорожных знаков | до 1сентября 2011 года | администрации районов, комитет по дорожному хозяйству и транспорту, МУП «Городские дороги плюс», филиал ГОССМЭП МВД России по Саратовской области (по согласованию), ГИБДД ГУ МВД России по г. Саратову по согласованию) |
| 19. | Проведение очистки, ремонта и покраски опор освещения, ремонта и замены светильников | до 8 сентября 2011 года | ООО СГЭС (по согласованию), МУПП «Саратовгорэлектротранс», МУП «Саргорсвет» |
| 20. | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке закреплённых территорий | до 8 сентября 2011 года | администрации районов муниципального образования «Город Саратов», структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 21. | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке территории, прилегающей к организациям всех форм собственности | до 8 сентября 2011 года | руководители организаций всех форм собственности (по согласованию) |

Председатель комитета

по дорожному хозяйству и транспорту

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                         В.Ю. Данилин