20 декабря 2010 года № 3147

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 31 декабря 2009 года № 1925 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 30.09.2010 № 55-652 «О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 31 декабря 2009 года № 1925 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 августа 2010 года                 № 2096 ««О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 31 декабря 2009 года                № 1925 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год.

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                           А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

20 декабря 2010 года № 3147

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Октябрьского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год

Паспорт программы

| Название главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района) |
| --- | --- |
| Название Программы | - «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Сроки реализации | - 2010 год |
| Цель и задачи | - цель Программы: благоустройство территории Октябрьского района. Задачи Программы: - содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров; - содержание зеленых зон и насаждений; - повышение уровня благоустройства территории района, улучшение его внешнего облика |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | - обеспечение чистоты и порядка на территории Октябрьского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений |
| Целевые индикаторы | - содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 202022,4 кв. м: - уборка и вывоз мусора с автомобильных дорог - 1071 куб. м; - покраска бортового камня - 1000 п. м; - побелка бортового камня - 20000 п. м; - содержание тротуаров - 421670,5 кв. м: - уборка и вывоз мусора с тротуаров - 3079,4 куб. м; - уборка и вывоз снега - 14056 куб. м; - текущий ремонт дорог - 1 объект/600 кв. м; - ремонт улиц в жилой застройке - 10 объектов/2900 кв. м; - установка бортового камня - 5 объектов/612 п. м; - текущий ремонт тротуаров - 38 объектов/3275 кв. м; - устройство (восстановление) уличного освещения - 3 объекта/900 п. м; - установка дорожных знаков - 2 шт.; - монтаж искусственной дорожной неровности - 2 шт. - содержание, создание (восстановление) зеленых зон - 56683,8 кв. м: - уборка и вывоз мусора с зеленых зон - 428 куб. м; - снос сухих деревьев - 22 шт./582 куб. м; - посадка деревьев-саженцев - 51 шт.; - устройство газонов - 1000 кв. м; - устройство цветников - 1000 кв. м; - уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок - 20041,6 куб. м; - установка ограждений (контейнерных площадок) - 6 шт.; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 17 шт.; - ремонт остановочных пунктов общественного транспорта - 3 шт.; - устройство новогодней иллюминации - 17 гирлянд; - установка указателей с обозначением названий улиц и номеров домов - 150 шт.; - установка вазонов - 12 шт.; - устройство ограждений зеленых зон - 2000 м; - установка лавочек - 12 шт.; - установка урн - 11 шт.; - установка мемориальных досок - 5 шт. - количество объектов, в отношении которых осуществляется контроль качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» - 32 объекта |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, зеленых зон и остановочных пунктов, ремонтно-восстановительных работ дорожно-уличной сети, работ по организации дорожного движения, прочих работ по улучшению внешнего облика района, осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Объем и источники финансирования | - объем финансирования - 54910,7 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год |

I. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения,

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Октябрьского района составляет                          17,83 кв. км, количество жителей - 121,2 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова от 16.07.2009 № 752-р, от 12.08.2009 № 942-р,                        от 11.03.2010 № 284-р, от 19.02.2010 № 227-р, от 21.01.2010 № 54-р,                     от 05.03.2010 № 270-р за администрацией Октябрьского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Название объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений – сноса и замены) |
| 1. | Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием | 64 | 202022,4 | 3500 |
| 2. | Дороги, имеющие грунтовое покрытие | 164 | 360645,3 |  |
| 3. | Тротуары с твердым покрытием | 64 | 421670,5 | 3035 |
| 4. | Тротуары, имеющие грунтовое покрытие | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Остановочные пункты общественного транспорта | 17 | 855,3 | 523,4 |
| 6. | Зеленые зоны, из них: | 13 | 56683,8 | 582 |
|  | скверы | 2 | 5843 | 0 |

По состоянию на 1 января 2010 года требуется восстановление уличного освещения в отношении трех объектов (0,9 км) дорог, монтаж искусственной дорожной неровности - 2 шт., установка 2 дорожных знаков, проведение ремонтно-восстановительных работ существующих и установка 40 новых малых архитектурных форм (лавочек, вазонов, урн, мемориальных досок), установка 150 указателей с обозначением названий улиц и номеров домов, устройство 2000 м ограждений зеленой зоны, а также проведение контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Октябрьского района в отношении                      32 объектов, перечень которых утвержден постановлением администрации муниципального образования Город Саратов» от 27 сентября 2010 года        № 2304 (приложение № 2 к Программе).

Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» (с изменениями) администрации Октябрьского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 54910,7 тыс. руб.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение       2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Октябрьского района.

Задачи Программы:

- содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;

- содержание зеленых зон и насаждений;

- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего его облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Октябрьского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений.

V. Целевые индикаторы – измеряемые показатели

решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении № 1 к Программе (графы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: выполнение работ по механизированной уборке городских дорог в летний и зимний периоды, покраска и побелка бортового камня, уборка и вывоз мусора с дорог - работы в отношении 202022,4 кв. м дорог;

- содержание тротуаров: выполнение работ по уборке мусора в летний и зимний периоды, вывоз мусора, подметание тротуаров, погрузка и вывоз листвы, уборка и вывоз снега, посыпание тротуаров песком - работы в отношении 421670,5 кв. м тротуаров;

- осуществление ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах: ремонт улиц в жилой застройке и проездов, текущий ремонт дорог, текущий ремонт тротуаров, установка бортового камня - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: в отношении             3 объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- обеспечение организации дорожного движения: установка                   2 дорожных знаков, монтаж искусственной дорожной неровности - 2 шт. - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зеленых зон: снос сухих деревьев (22 шт./582 куб. м); посадка деревьев-саженцев (51 шт.); устройство газонов/ цветников и уход за ними (1000/1000 кв. м); уборка и вывоз мусора с территорий, занятых зелеными зонами, обрезка деревьев и кустарников, выкашивание газонов, полив зеленых насаждений, побелка деревьев - работы в отношении 56683,8 кв. м зеленых зон;

- ликвидация несанкционированных свалок: осуществление работ по ликвидации несанкционированных свалок, предусматривающих уборку и вывоз мусора - 20041,6 куб. м, установку ограждений (контейнерных площадок) - 6 шт.;

- осуществление работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов общественного транспорта: выполнение работ по содержанию              17 остановочных пунктов общественного транспорта в летний и зимний периоды, ремонтно-восстановительные работы (3 объекта) - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- осуществление иных работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: установка указателей с обозначением названий улиц и номеров домов (150 шт.), устройство новогодней иллюминации               (17 гирлянд), в отношении объектов, указанных в приложении № 2 к Программе, осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» в отношении 32 объектов, перечень которых утвержден постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27 сентября 2010 года № 2304 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год».

- установку малых архитектурных форм: работы по устройству ограждений зеленых зон (2000 м), установке вазонов (12 шт.), установке лавочек (12 шт.), установке урн (11 шт.), установке мемориальных досок              (5 шт.).

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 июня 2009 года № 404 «Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ».

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет                 54910,7 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 № 29-299 «О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действовавших в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города Саратова от 12 ноября 2008 года № 1375 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города».

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 7784,8 тыс. руб.;

ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 3751,4 тыс. руб.;

содержание и ремонт тротуаров - 25979,6 тыс. руб.;

содержание зеленых зон и насаждений - 8502,8 тыс. руб.;

прочие мероприятия по благоустройству - 6244,6 тыс. руб.;

установку малых архитектурных форм - 2174,0 тыс. руб.;

устройство (восстановление) уличного освещения - 473,5 тыс. руб.

Система управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение  мероприятий  Программы с соблюдением установленных сроков и объемов

бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Администрация Октябрьского района ежеквартально и по итогам года направляет отчет о ходе реализации Программы заместителю главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству и в комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации Октябрьского района

муниципального образования «Город Саратов»                        В.В. Дубривный

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, название мероприятий | Исполнитель | Код класси- фика-ции | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | название показателя | ед. изм. | базовое значение (2009 год) | 2010 год | целевое значение |
|  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - благоустройство территории Октябрьского района |
| Задача 1. Содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров |
| 1.1. Содержание автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них | администрация Октябрьского района | 0503-7952300252 500 225 (104) | 7347,3 | площадь территории | кв. м | 202022,4 | 202022,4 | 202022,4 | 202022,4 | 202022,4 | 202022,4 |
|  |  |  |  | уборка и вывоз мусора | куб. м | 765 |  | 471 | 400 | 200 | 1071 |
|  |  |  |  | покраска бортового камня | п. м | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |
|  |  |  |  | побелка бортового камня | п. м | 900 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |
| 1.2. Содержание тротуаров | администрация Октябрьского района | 0503 7952300252 500 225 (102) | 19725,9 | содержа-ние тротуаров | кв. м | 421670,5 | 421670,5 | 421670,5 | 421670,5 | 421670,5 | 421670,5 |
|  |  |  |  | уборка и вывоз мусора | куб. м | 1810 |  | 958 | 958 | 1163,4 | 3079,4 |
|  |  |  |  | уборка вывоз снега | куб. м | 0 | 14056 |  |  |  | 14056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Ремонтно- восстанови-тельные работы на автомобиль-ных дорогах, инженерных сооружени-ях на них, тротуарах | администрация Октябрьского района | 05037952300 252 500 225 (103, 108, 102) | 6545,1 | текущий ремонт дорог | коли-чество объек- тов | 12 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 4508 |  |  | 600 |  | 600 |
|  |  |  |  | ремонт улиц в жилой застройке, проездов | коли-чество объек-тов | 0 |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 0 |  |  | 2900 |  | 2900 |
|  |  |  |  | установка бортового камня | коли-чество объек- тов | 0 |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | п. м | 0 |  |  | 612 |  | 612 |
|  |  |  |  | текущий ремонт тротуаров | коли-чество объек-тов | 6 |  |  | 38 |  | 38 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 530 |  |  | 3275 |  | 3275 |
| 1.4. Устройство (восстановле-ние) уличного освещения | администрация Октябрьского района | 0503 7952300 252 500 (310, 101) | 473,5 | устройство уличного освещения | коли-чество объек- тов | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  | км СИП | 0 |  |  | 0,75 | 0,15 | 0,9 |
|  |  |  |  | удельный вес освещае-мых улиц в их общей протяжен-ности | % | 0 |  |  | 0,75 | 0,15 | 0,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Организация дорожного движения | администрация Октябрьского района | 0503 7952300 252 500 225 (104) | 99,9 | установле-ние дорожных знаков | шт. | 0 |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | монтаж искусствен-ной дорожной неровности | п. м | 0 |  |  | 2 |  | 2 |
| Задача 2. Содержание зеленых зон и насаждений |
| 2.1. Содержание, создание (восстановле-ние) зеленых зон | администрация Октябрьского района | 0503 7952300252 500 225 (340, 105) | 8502,8 | площадь территории | кв. м | 56683,8 | 56683,8 | 56683,8 | 56683,8 | 56683,8 | 56683,8 |
|  |  |  |  | уборка и вывоз мусора | куб. м | 509 | 162 | 95 | 95 | 76 | 428 |
|  |  |  |  | снос сухих деревьев | шт. | 25 | 3 | 19 |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  | куб. м | 550 | 73 | 509 |  |  | 582 |
|  |  |  |  | посадка деревьев- саженцев | шт. | 20 |  | 51 |  |  | 51 |
|  |  |  |  | устройство газонов | кв. м | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |
|  |  |  |  | устройство цветников | кв. м | 825 |  | 1000 |  |  | 1000 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика |
| 3.1. Ликвидация несанкциони-рованных свалок | администрация Октябрьского района | 0503 7952300252 500 225,226 (310,107 102,105) | 9343,3 | уборка и вывоз мусора | куб. м | 24094 | 6199 | 5000 | 4585 | 4257,6 | 20041,6 |
|  |  |  |  | установка огражде-ний (контей-нерных площадок | шт. | 8 |  |  | 6 |  | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Ремонт и содержание остановочных пунктов общественного транспорта | администрация Октябрьского района | 0503 7952300252 500 225 (104) | 337,6 | содержа-ние остано-вочных пунктов | коли-чество объектов | 0 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  |  |  | ремонт остановоч-ных пунктов | шт. | 0 |  |  | 3 |  | 3 |
| 3.3. Прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и внешнего облика | администрация Октябрьского района | 0503-7952300-252 500 340,226 (107) | 361,3 | устройство новогодней иллюми-нации | гирлян-ды | 0 |  |  |  | 17 | 17 |
|  |  |  |  | установка указателей с обозна-чением названий улиц и номеров домов | шт. | 584 | 150 |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых осущест-вляется контроль качества за выполне-нием работ по ремонту автомобиль-ных дорог общего пользования* | ед. |  |  |  |  | 32 | 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.4. Установка малых архитектур-ных форм | администрация Октябрьского района | 0503 7952300 252 500 310-106 | 2174,0 | установка вазонов | шт. | 0 |  | 12 |  |  | 12 |
|  |  |  |  | устройст-во ограж-дений зеленых зон | м | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |
|  |  |  |  | установка лавочек | шт. | 0 |  | 12 |  |  | 12 |
|  |  |  |  | установка урн | шт. | 0 |  | 11 |  |  | 11 |
|  |  |  |  | установка мемориаль-ных досок | шт. | 0 |  | 5 |  |  | 5 |
| Итого |  |  | 54910,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Перечень объектов утвержден постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27 сентября 2010 года № 2304 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

работ по благоустройству территорий

Октябрьского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Текущий ремонт дорог |
| 1.1. | Ул. Новоузенская (дорога на Кумысную поляну по ул. Новоузенской от ул. Моховой до ДОЦ «Березка») | 600 кв. м |
| 2. Ремонт дорог в жилой застройке, проездов |
| 2.1. | Ул. Саратовская (от ул. Самарской в направлении 3-го Саратовского пр. напротив д. № 59, 56, 47, 44, 30, 29, 26, 24) | 350 кв. м |
| 2.2. | Ул. Беговая (от ул. им. Разина С. Т. до ж.д. переезда) | 100 кв. м |
| 2.3. | Ул. Станционная (от 1-го Станционного пр. до ул. Станционной, д. № 15) | 500 кв. м |
| 2.4. | Интернациональный проезд (от 1-го Станционного пр. до Интернационального пр., д. № 1) | 300 кв. м |
| 2.5. | Ул. Клиническая (от 2-го Детского пр. до 3-го Детского пр.) | 300 кв. м |
| 2.6. | Ул. Локомотивная (от ул. Сызранской до ул. Дальней) | 200 кв. м |
| 2.7. | Ул. Лысогорская (от ул. 3-й Силикатной до ул. Сызранской) | 200 кв. м |
| 2.8. | 1-я Линия Октябрьского пос. (от ул. им. Клочкова В.Г. до ул. 1-й Поперечной) | 450 кв. м |
| 2.9. | 9-я Линия Октябрьского пос. (от ул. Астраханской до 6-го пр. Первомайского пос.) | 350 кв. м |
| 2.10 | Ул. 3-я Силикатная (от ул. Лысогорской до ул. Стрелковой) | 150 кв. м |
| 3. Установка бортового камня при ремонте улиц в жилой застройке |
| 3.1. | Ул. им. Пугачева Е.И.(напротив д. № 12/16 по ул. им. Пугачева Е.И. в направлении к ул. 2-й Садовой) | 70 п. м |
| 3.2. | Ул. им. Симбирцева В.Н. (около дома № 14, 19, 26/30) | 70 п. м |
| 3.3. | Ул. им. Шевченко Т.Г. (от д. № 51 до д. № 53) | 25 п. м |
| 3.4. | Ул Белоглинская (от ул. им. Заулошнова А.Н. до ул. им. Симбирцева В.Н.) | 200 п. м |
| 3.5. | Ул. Большая Садовая (от д. № 50 до д. № 46 по ул. Большой Садовой, от д. № 40 по ул. Большой Садовой до ул. им. Грибова П.И.) | 247 п. м |

| 1. | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. Ремонт тротуаров |
| 4.1. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 123-129 | 250 кв. м |
| 4.2. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 57В | 150 кв. м |
| 4.3. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., 143-145 | 150 кв.м. |
| 4.4. | Ул. Провиантская, 14,16 | 200 кв. м |
| 4.5. | 1-й Новоузенский проезд, 7/33 | 100 кв. м |
| 4.6. | Ул. им. Мичурина И.В., 30-58 | 100 кв. м |
| 4.7. | Ул. Новоузенская, 24-58 | 100 кв. м |
| 4.8. | Ул. Советская, 21-27, 20/28-34, 11-13 | 190 кв. м |
| 4.9. | Ул. Советская (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. Провиантской) | 220 кв. м |
| 4.10. | Ул. им. Симбирцева В.Н., 14 | 80 кв. м |
| 4.11. | Ул. Астраханская, 10/20 | 400 кв. м |
| 4.12. | Ул. Дегтярная (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул.им. Грибова П.И.) | 200 кв. м |
| 4.13. | Ул. 2-я Садовая (от ул. им. Серова А.К. до ул. им. Рахова В.Г.) | 100 кв. м |
| 4.14. | Ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Чапаева В.И.) | 250 кв. м |
| 4.15. | Ул. им. Радищева А.Н. (от ул. Советской до ул. Рабочей) | 100 кв. м |
| 4.16. | 2-й Станционный пр. (от ул. Астраханской до ул. Большой Садовой) | 280 кв. м |
| 4.17. | Рабочий переулок (от ул. им. Мичурина И.В. до ул. Рабочей) | 50 кв. м |
| 4.18. | Восстановление подпорной стены тротуара на ул. им. Серова А.К. | 115 кв. м |
| 4.19. | Ул. Большая Садовая, д. № 82/90 | 12 кв. м |
| 4.20. | Рабочий пер., д. № 33 | 12 кв. м |
| 4.21. | Ул. 2-я Садовая, д. № 74 | 12 кв. м |
| 4.22. | Ул. 2-я Садовая, д. № 138 | 12 кв. м |
| 4.23. | Ул. Большая Садовая, д. № 28 | 12 кв. м |
| 4.24. | Ул. Астраханская, д. № 44 | 12 кв. м |
| 4.25. | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 59 | 12 кв. м |
| 4.26. | Ул. Белоглинская, д. № 34/38 | 12 кв. м |
| 4.27. | Ул. Провиантская, д. № 14 | 12 кв. м |
| 4.28. | Ул. Вольская, д. № 8 | 12 кв. м |
| 4.29. | Ул. им. Горького А.М., д. № 3 | 12 кв. м |
| 4.30. | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 45 | 12 кв. м |
| 4.31. | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 10/16 | 12 кв. м |
| 4.32. | Ул. им. Симбирцева В.Н., д. № 55 | 12 кв. м |
| 4.33. | Ул. им. Разина С.Т., д. № 13/31 | 12 кв. м |
| 4.34. | Ул. Беговая, д. № 2 | 12 кв. м |
| 4.35. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 76 | 12 кв. м |
| 1. | 2 | 3 |
| 4.36. | Ул. Шелковичная, д. № 34 | 12 кв. м |
| 4.37. | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 96 | 12 кв. м |
| 4.38. | Ул. Астраханская д. № 13 | 12 кв. м |
| 5. Выполнение работ по ремонту остановочных пунктов общественного транспорта |
| 5.1. | Ул. 2-я Садовая (в центр) ул. 2-я Садовая, 83 | 34,3 кв. м |
| 5.2. | Ул. Вольская (из центра) ул. им. Чернышевского Н.Г., 135 | 28,6 кв. м |
| 5.3. | Ул. Ново-Астраханская (из центра) ул. Политехническая, 28 | 58,1 кв. м |
| 6. Выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации |
| 6.1. | Ул. им. Рахова В.Г., ул. 2-я Садовая, ул. им. Чернышевского Н.Г. (вход в городской парк) ул. им. Серова А.К. (от пл. Ильинской до 2-й Садовой) | 17 гирлянд |
| 7. Выполнение работ по установке ограждений (контейнерных площадок) |
| 7.1. | Ул. 2-я Садовая, д. № 81 | 2 |
| 7.2. | Ул. 2-я Садовая, д. № 155 | 1 |
| 7.3. | Ул. Песчаная, д. № 17 | 1 |
| 7.4. | Ул. 2-я Садовая, д. № 86 | 1 |
| 7.5. | Ул. им. Разина С.Т., д. 19«А» | 1 |
| 8. Выполнение работ по устройству (восстановлению) уличного освещения |
| 8.1. | Ильинский проезд (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Ильинской площади) | 400 п. м |
| 8.2. | 5-й проезд пос. Первомайский | 350 п. м |
| 8.3. | Ул. Астраханская д. № 10/20 | 150 п. м |
| 9. Выполнение работ по установке дорожных знаков, предупреждающих о снижении скорости |
| 9.1. | 3-й Парковый проезд | 2 |
| 10. Выполнение работ по монтажу искусственной дорожной неровности |
| 10.1. | 3-й Парковый проезд | 2 |