10 июня 2013 года № 1066

О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 29 октября 2012 года № 2505 «Об утверждении

ведомственной целевой программы «Проведение

обследования и содержание гидротехнических

сооружений водных объектов (прудов)» на 2013 год»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова             от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 29 октября 2012 года № 2505 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Проведение обследования и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2013 год» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на заместителя главы администрации муниципального образования             «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                           А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

Ведомственная целевая программа

«Проведение обследования и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - управление по инженерной защите) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Проведение обследования и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» (далее – Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель - создание условий для стабильного функционирования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов); - задача - обеспечение нормативной санитарно-гигиенической и экологической обстановки при эксплуатации гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки; - увеличение продолжительности эксплуатации гидротехнических сооружений водных объектов (прудов); - снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с выходом из строя гидротехнических сооружений (прудов); - поддержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) в нормативном состоянии |
| Целевые индикаторы | - количество обследованных объектов - 1; - площадь обследованных объектов - 15 га; - количество подготовленных заключений о техническом состоянии гидротехнических сооружений водных объектов (техническая документация) - 1; - количество подготовленных отчетов (о проведенных инженерно-топографических и инженерно-геологических изысканиях) - 2; - количество объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 7 |
| Характеристика программных мероприятий | - обследование и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 5182,9 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Система водных объектов Саратова является частью природной среды города, выполняет градообразующие, инженерные и экологические функции. Через городскую территорию протекают малые реки, ручьи, часть из которых преобразована в пруды, являющиеся приемниками ливневого стока и талого снега с городской территории, а также сточных вод некоторых предприятий. Качество воды в городских прудах не отвечает санитарным и экологическим требованиям, тем не менее используется жителями для полива садовых участков и купания.

На территории муниципального образования «Город Саратов» расположен 21 пруд, восемь из которых находятся в муниципальной собственности.

Загрязнения поверхностных вод в пределах городской территории фиксируются практически на всех водных объектах (прудах) города Саратова.

В условиях растущей техногенной нагрузки реки и водоемы требуют целенаправленной охраны и защиты как объекты природного комплекса, способствующие формированию благоприятной экологической ситуации в городе.

Применение программно-целевого метода обусловлено необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества экологической безопасности, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий аварийных ситуаций.

Ведомственные целевые программы, направленные на проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), реализуются с 2010 года. По итогам выполнения программных мероприятий были обследованы пруды Карамяновский, Андреевский верхний и СПЗ (парк 60-летия Октября). Согласно полученным заключениям выявлено, что дальнейшее использование этих прудов возможно в рекреационных целях после выполнения работ по очистке прудов и благоустройству прилегающих территорий.

Данная ведомственная целевая программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обследованию пруда Бахчев и содержанию прудов Андреевский нижний, Карамяновский, в овраге Балагой, Бахчев, Андреевский верхний, СПЗ (парк 60-летия Октября) и Семхоз, находящихся в муниципальной собственности.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2013 год.

3. Цели и задачи Программы

Цель - создание условий для стабильного функционирования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов).

Задача - обеспечение нормативной санитарно-гигиенической и экологической обстановки при эксплуатации гидротехнических сооружений водных объектов (прудов).

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы является:

- улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки;

- увеличение продолжительности эксплуатации гидротехнических сооружений водных объектов (прудов);

- снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с выходом из строя гидротехнических сооружений (прудов);

- поддержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) в нормативном состоянии.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач отражены в приложении к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

1. Обследование гидротехнических сооружений водных объектов (прудов):

- топогеодезические изыскания с последующей подготовкой отчета;

- инженерно-геологические изыскания с последующей подготовкой отчета;

- подготовка заключения о техническом состоянии гидротехнических  сооружений водных объектов (техническая документация).

2. Содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов):

- расчистка прилегающей территории от мусора, кустарника и мелколесья;

- текущий ремонт плотин;

- промывка водопропускных устройств.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Город Саратов».

Объем средств на реализацию Программы составляет 5182,9 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренный Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2012 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения территориальных единичных расценок и нормативов.

В результате реализации программных мероприятий планируется:

1. Проведение обследования гидротехнического сооружения водного объекта (пруда) Бахчев – 998,8 тыс. руб., в том числе:

- топогеодезические изыскания с последующей подготовкой отчета – 170,3 тыс. руб.;

- инженерно-геологические изыскания с последующей подготовкой отчета – 352,9 тыс. руб.;

- подготовка заключения о техническом состоянии гидротехнических  сооружений водных объектов (техническая документация) – 475,6 тыс. руб.

2. Содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) – 4184,1 тыс. руб., в том числе:

- содержание водного объекта (пруда) Андреевский нижний –          150,2 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Карамяновский – 278,6 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) в овраге Балагой – 118,3 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Бахчев – 320,2 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Андреевский верхний –                138,6 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) СПЗ (парк 60-летия Октября) – 2998,9 тыс. руб.;

- содержание водного объекта (пруда) Семхоз – 179,3 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Управление по инженерной защите обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Управление по инженерной защите выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.   № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы   администрации   муниципального   образования  «Город  Саратов»  по

городскому хозяйству, управление по инженерной защите, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Начальник управления

по инженерной защите

администрации муниципального

образования «Город Саратов»					  П.А. Овчинников

Приложение к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси-фикации | Финан-совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| Цель - создание условий для стабильного функционирования гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) |
| Задача. Обеспечение нормативной санитарно-гигиенической и экологической обстановки при эксплуатации гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) |
| 1. Обследование гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) | управление по инженерной защите | 122 04 06 795 1600 500 | 998,8 | количество объектов | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | площадь объектов | га | 1 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | количество подготовленных заключений о техническом состоянии гидротехнических сооружений водных объектов (техническая документация) | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | количество подготовленных отчетов о топогеодезических и инженерно-геологических изысканиях | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2. Содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов) | управление по инженерной защите | 122 04 06 795 1600 500 | 4184,1 | количество объектов | шт. | - | 7 | 7 |
| Итого |  |  | 5182,9 |  |  |  |  |  |