# 6 июня 2013 года  № 208-р

# О проведении акции по благоустройству

# и санитарной очистке «Чистый город»

# на территории муниципального образования

# «Город Саратов» 11 июня 2013 года

В целях подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России, улучшения санитарного состояния, благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»:

# 1. Провести 11 июня 2013 года акцию по благоустройству и санитарной очистке «Чистый город» на территории муниципального образования «Город Саратов».

# 2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению акции по благоустройству и санитарной очистке «Чистый город» на территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение).

# 3. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов», комитетам по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, по образованию, здравоохранения, по общественным отношениям, анализу и информации, по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», по управлению имуществом города Саратова, управлениям по труду и социальному развитию, по физической культуре и спорту, по культуре, развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, по наружной рекламе и художественному оформлению, по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям провести организационную работу по выполнению плана мероприятий по подготовке и проведению акции по благоустройству и санитарной очистке «Чистый город» на территории муниципального образования «Город Саратов».

# 4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь трудовые коллективы к активному участию в акции по благоустройству и санитарной очистке «Чистый город» на территории муниципального образования «Город Саратов», наведении санитарного порядка на прилегающих территориях организаций, жилых домов, уборке улиц, тротуаров, скверов, садов, парков.

5. Рекомендовать управлению МВД России по г. Саратову принять меры по ликвидации несанкционированной торговли на территории города, пресечению самовольной расклейки объявлений на фасадах зданий и сооружений, опорах контактной сети и наружного освещения и несанкционированных свалок мусора.

# 6. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение хода проведения акции по благоустройству и санитарной очистке  «Чистый город» на территории муниципального образования «Город Саратов» в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации
муниципального образования
«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 6 июня 2013 года  № 208-р

# План

# мероприятий по подготовке и проведению акции

# по благоустройству и санитарной очистке «Чистый город»

# на территории муниципального образования «Город Саратов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определение в каждом районе комплекса мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города | до 11 июня 2013 года | главы администраций районов |
| 2. | Проведение заседаний штабов (комиссий) по благоустройству и санитарной очистке | до 11 июня 2013 года | главы администраций районов |
| 3. | Обращение к жителям города об участии в акции | до 11 июня 2013 года | комитет по общественным отношениям, анализу и информации |
| 4. | Уборка внутридворовых территорий от твердых бытовых отходов и организация регулярного вывоза мусора | 11 июня 2013 года | управляющие организации, главы администраций районов, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 5. | Уборка территорий школ, училищ, ВУЗов и прилегающих к ним территорий от мусора | 11 июня 2013 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Уборка территорий лечебных учреждений и прилегающих к ним территорий от мусора | 11 июня 2013 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 7. | Проведение работ по обрезке и побелке деревьев, посеву газонов, уборке парков, скверов, бульваров, садов, зеленых зон | 11 июня 2013 года | главы администраций районов, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МУП «Саргорсвет» |
| 8. | Проведение работ по уборке дорог, побелке бордюров | 11 июня 2013 года | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 9. | Уборка остановок общественного транспорта | 11 июня 2013 года | главы администраций районов, МКУ «Транспортное управление», МУПП «Саратовгорэлектротранс» |
| 10. | Работы по благоустройству объектов размещения рекламы, витрин магазинов, иллюминаций | 11 июня 2013 года | главы администраций районов, управление по наружной рекламе и художественному оформлению, руководители организаций |
| 11. | Приведение строительных площадок в соответствие с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов» | 11 июня 2013 года | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, комитет по управлению имуществом города Саратова, главы администраций районов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Приведение тротуаров и дворовых территорий в соответствие с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов» | 11 июня 2013 года | главы администраций районов, управляющие организации, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 13. | Организация уборки площадей, прилегающих к рынкам | 11 июня 2013 года | главы администраций районов, руководители рынков, управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| 14. | Ликвидация несанкционированных свалок | 11 июня 2013 года | главы администраций районов |
| 15. | Организация работ по благоустройству территорий речного, железнодорожного вокзалов и автовокзала (за счет средств собственника) | 11 июня 2013 года | главы администраций районов |
| 16. | Организация работ по благоустройству кладбищ | 11 июня 2013 года | МКУ «Администрация кладбищ» |
| 17. | Проведение работ по очистке, ремонту и окраске опор освещения, ремонту и замене светильников | 11 июня 2013 года | ООО СГЭС, МУПП «Саратовгорэлектротранс», МУП «Саргорсвет» |
| 18. | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке закрепленных территорий | 11 июня 2013 года | главы администраций районов, структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов» по городскому хозяйству                                     Д.А. Федотов