28 июня 2012 года № 1420

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова              от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год согласно приложению.

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 28 июня 2012 года № 1420

Ведомственная целевая программа

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2012 год |
| Цель и задача Программы | - цель - приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов» в нормативное состояние для обеспечения безопасности движения автомобильного и пассажирского транспорта; |
|  | - задача - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | - создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного и пассажирского транспорта; - повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |

| Целевые индикаторы | - количество отремонтированных объектов – 46; - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего значения – 461415,47 кв. м; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог – 7,9%; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, требующих ремонта, – 23,3%; - количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества, – 46 |
| --- | --- |
| Характеристика программных мероприятий | - ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров; - контроль качества выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования |
| Объёмы и источники финансирования | - общий объём финансирования мероприятий Программы на 2012 год – 605538,87 тыс. руб., в том числе: - 4941,23 тыс. руб. – неиспользованный по состоянию на 01.01.2012 остаток субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования; - 95112,00 тыс. руб. – субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств областного дорожного фонда; - 505485,64 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Город Саратов», в том числе 1530,92 тыс. руб. – остаток бюджетного кредита, сложившийся на 01.01.2012 |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путём реализации Программы, анализ причин её возникновения,  целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и её развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы является необходимым условием подъёма экономики, обеспечения социальной стабильности, повышения уровня жизни.

Удешевление и ускорение грузовых перевозок стимулируют расширение транспортно-экономических связей, а удешевление, ускорение и повышение качества пассажирского сообщения приводят к росту мобильности населения и улучшению условий его жизни.

Таким образом, развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие города.

В условиях сложившейся застройки необходимо направить усилия на решение основной проблемы - обеспечение транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, соответствующих нормативным требованиям.

С учётом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для приведения проезжей части улично-дорожной сети в нормативное состояние для обеспечения безопасности движения автомобильного и пассажирского транспорта.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2012 году.

3. Цель и задача Программы

Цель Программы - приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов» в нормативное состояние для обеспечения безопасности движения автомобильного и пассажирского транспорта.

Задача Программы - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов».

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы,

общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного и пассажирского транспорта;

- повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов».

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров;

- контроль качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту в 2012 году, представлен в приложении № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих            в 2011 году, с учётом инфляции.

Общий объём финансирования на 2012 год – 605538,87 тыс. руб., в том числе:

- 4941,23 тыс. руб. – неиспользованный по состоянию на 01.01.2012 остаток субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- 95112,00 тыс. руб. – субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств областного дорожного фонда;

- 505485,64 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Город Саратов», в том числе 1530,92 тыс. рублей – остаток бюджетного кредита, сложившийся на 01.01.2012.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета дорожного хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации муниципального

образования «Город Саратов»					       В.Ю. Данилин

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задача, наименование мероприятий | Исполнитель | Код бюджетной классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение 2011 год | 2012 год | целевое значение |
| Цель – приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов» в нормативное состояние для обеспечения безопасности движения автомобильного и пассажирского транспорта |
| Задача. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 3150206 500 225 направление 055 | 4941,23 | количество отремонтированных объектов площадь отремонтированных автомобильных дорог общего значения доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, требующих ремонта | ед. кв. м % % | 125 516288,95 9,2 26,1 | 46 461415,47 7,9 23,3 | 46 461415,47 7,9 23,3 |
|  |  | 147 0409 7954800 500 225 направление 056 | 260,07 |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 5210120 500 225 направление 053 | 95112,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 147 0409 7954800 500 225 направление 054 | 2232,90 |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 7954800 500 225 направление 028 | 499980,04 |  |  |  |  |  |
| 2. Контроль качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 7954800 500 225, 226 направление 028 | 3012,63 | количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества | ед. | 125 | 46 | 46 |
| Итого |  |  | 605538,87 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

автомобильных дорог общего пользования,

подлежащих ремонту в 2012 году

| № п/п | Наименование улицы | Прогнозная стоимость работ, руб. | Площадь проезжей части, кв. м | Площадь тротуара, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Площадь им. Ленина В.И., ул. Ипподромная (путепровод на 3-й Дачной и подходы) | 24122598,25 | 19650,6 |  |
| 2. | Ул. им. Шехурдина А.П. | 50677228,76 | 35635,5 |  |
| 3. | Ул. Топольчанская | 23371745,84 | 18739,5 | 18,0 |
| 4. | Ул. им. Академика О.К. Антонова (от ул. Топольчанской до АЗС) | 17214557,57 | 14218,7 |  |
| 5. | Ул. им. Тархова С.Ф. | 58559530,02 | 45592,5 |  |
| 6. | Ул. Елшанская | 8034639,39 в том числе: остаток субсидии федерального бюджета 2011 года 4941233,75 бюджет муниципального образования «Город Саратов», в том числе: 260064,94 - на софинансирование субсидии федерального бюджета 3093405,64 | 6468,0 6065 | 490,0 |
|  |  |  | 403 | 490 |
| 7. | Ново-Астраханское шоссе (спуск с Алтынной горы) | 68994220,62 | 46312,1 | 2389,2 |
| 8. | Ул. Барнаульская (от ул. Пензенской до ул. Авиастроителей) | 17390205,86 | 6281,4 | 137,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Проспект Энтузиастов от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Барнаульской | 42585126,42 | 41324 | 2973,1 |
| 10. | Дорога по авт. маршруту № 7 в пос. Князевка | 9590582,66 | 10700 |  |
| 11. | Ул. 4-я Нагорная (от 5-го Нагорного пр. до ул. Прессовой), ул. Прессовая, 4-й Нагорный пр. (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Огородной) | 7880825,77 | 4996,35 | 707,2 |
| 12. | 5-й Нагорный проезд (от Ново-Астраханского шоссе до ул. 4-й Нагорной), ул. 4-я Нагорная | 6605634,87 | 4653,4 | 728 |
| 13. | Пожарный проезд (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Огородной), ул. Огородная | 3452447,23 | 2736,8 |  |
| 14. | Ул. им. Маркина Н.Г. (от спуска с Алтынной горы до ул. Химической) | 4479764,01 | 4919 |  |
| 15. | Ул. Химическая (проезд к школе № 39) | 6087373,42 | 4246 | 170 |
| 16. | Ул. Техническая (от ул. им. Навашина С.Г. до путепровода со съездами к ул. им. Шехурдина А.П.) | 8357795,64 | 8879 |  |
| 17. | Ул. Большая Горная (от Стрелки до ул. Астраханской с путепроводом) | 28190949,26 | 21471,5 |  |
| 18. | Ул. Шелковичная (от ул. Большой Садовой до ул. Вокзальной) | 3227632,06 | 2910,4 | 654,3 |
| 19. | Ул. Большая Садовая (от ул. Тракторной до ул. Новоузенской) | 41832081,16 | 35622,3 | 3179,02 |
| 20. | Ул. им. Челюскинцев (от ул. Соборной до ул. им. Радищева А.Н.) | 3329562,65 | 1702 | 1400 |
| 21. | Ул. Университетская (от ул. Большой Горной до ул. Соколовой) | 1860605,98 | 1970,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Ул. им. Чернышевского Н.Г. пересечение с ул. Большой Горной | 4966716,50 | 3525 | 1550 |
| 23. | Ул. Астраханская (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Московской) | 3007991,17 | 1515 | 1194 |
| 24. | Ул. Астраханская (от ул. Большой Горной до ул. им. Кутякова И.С.) | 14657532,77 | 11753,5 | 2643 |
| 25. | Ул. 1-я Детская (от ул. 2-й Садовой до ул. Новоузенской) | 4227205,69 | 2202,4 | 176,5 |
| 26. | Ул. им. Благодарова К.В. | 5010940,94 | 482 | 3828 |
| 27. | Ул. Волжская (от ул. Октябрьской до ул. им. Радищева А.Н.), ул. Октябрьская (от ул. Набережной Космонавтов до ул. Волжской) | 24595688,55 | 3328,2 | 15531,9 |
| 28. | Ул. им. Сакко и Ванцетти (от Мирного переулка до ул. им. Чапаева В.И.) | 4116638,74 | 1743 | 387,2 |
| 29. | Тротуар на 11-м Динамовском проезде (от ул. Огородной до ул. Миллеровской) | 728903,31 |  | 626 |
| 30. | Ул. им. Разина С.Т. от ул. Рабочей | 250548,21 | 120 |  |
| 31. | Ул. Московская (от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. Вольской) | 97344900,00 в том числе: субсидии областного дорожного фонда 95112000,00 | 32653,1 | 19095,9 |
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Саратов» на софинансирование субсидии областного дорожного фонда 2232900,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | Ул. Большая Садовая от ул. им. Чапаева В.И. до ул. Вольской | 364406,29 | 180 | 7,5 |
| 33. | Автодорога на Усть-Курдюм (в районе остановки «Берилл») | 256537,85 | 155,5 |  |
| 34. | Ул. им. Пархоменко А.Я. | 263622,45 | 151,3 |  |
| 35. | Ул. Буровая | 541805,78 | 730 |  |
| 36. | Ул. Елшанская/ул. Малая Елшанская | 481754,25 | 470 |  |
| 37. | Ул. им. Тулайкова Н.М. | 39184,33 | 34 |  |
| 38. | Ул. 2-я Садовая между ул. Арбатской и ул. Котельной | 249109,80 | 348 |  |
| 39. | Ул. Абрикосовая | 240366,85 | 475 |  |
| 40. | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И. пересечение с ул. им. Тархова С.Ф. | 41721,94 |  | 21 |
| 41. | Ул. 2-я Садовая между ул. Песчаной и ул. Клинической | 471611,76 | 200 |  |
| 42. | Ул. 2-я Садовая на пересечении с ул. Песчаной | 767818,21 | 461,5 |  |
| 43. | Ул. им. Блинова Ф.А. (1-й микрорайон) | 1138843,91 | 885 |  |
| 44. | Ул. Топольчанская в районе пересечения с ул. им. Батавина П.Ф. | 1199365,10 | 1513,5 | 24 |
| 45. | Подъездная дорога от ул. Гвардейской к ГУЗ «Областная офтальмологическая больница» | 547937,09 | 561 |  |
| 46. | Ул. Мостовая | 1169977,86 | 968 |  |
|  | Итого | 602526236,79 | 403484,45 | 57931,02 |